Отчет о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы за 2017 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска | Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» | 1 | 1 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров» |
| Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы | 71 | 71 | 100 |
| Доля отремонтированных структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы | 81 | 81 | 100 |
| Площадь отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации программы | 1032,8 | 1032,8 | 100 |
| Доля структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров», оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы | 78 | 78 | 100 |
| Общее количество рекламных акций, публикаций в СМИ по позиционированию МАУ МП «Объединение молодежных центров» в качестве учреждений нового типа | 20 | 20 | 100 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики |  | Всего:2266,4в т.ч.: МБ 2266,4 | 2266,4 | 2193,9 | 96,8 | Количество отремонтированных структурных подразделений, в том числе капитально, ед. | 1 | 1 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  | Всего:1631,0в т.ч.: МБ 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 100 | Количество структурных подразделений, укомплектованных мебелью, ед. | 2 | 2 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров» |
| Количество структурных подразделений, оснащенных оборудованием, ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество отремонтированных структурных подразделений, ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.2. | Капитальный ремонт учреждений молодежной политики |  | Всего: 635,4в т.ч.: МБ 635,4 | 635,4 | 562,9 | 88,6 | Количество капитально отремонтированных объектов, ед. | 0 | 0 | - | КГТР, ММКУ «УКС» |
| Количество перенесенных систем вентиляции, ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество изготовленных ПСД, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Всего, в том числе: |  | Всего 2266,4в т.ч.: МБ 2266,4 | 2266,4 | 2193,9 | 96,8 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Всего: 1631,0в т.ч.: МБ 1631,0 | 1631,0 | 1631,0 | 100 |  |  |  |  |  |

Главный специалист

отдела по делам молодежи комитета А.А. Богдева