Приложение № 3

к письму комитета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Пояснительная записка о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи»**

**в 2015 году**

В рамках реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2018 годы за отчетный период 2015 года были выполнены следующие мероприятия:

**2. Текущий ремонт структурных подразделений** - 23.03.2015 г. состоялся аукцион в электронной форме на выполнение ремонтных работ по адресу: ул. Маклакова, д. 25. Начало работ 06.04.2015, окончание 31.08.2015. (победитель ООО «Осия»).

- 30.03.2015 г. состоялся аукцион в электронной форме на выполнение ремонтных работ по адресу: ул. С.Перовской, д. 39. Начало работ 13.04.2015, окончание 31.08.2015. Работы сданы 22.06.2015 г. (победитель ООО «Стройэнерго»).

**3. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (благоустройство входа в структурное подразделение)**

По итогам аукциона заключен договор на выполнение работ по текущему ремонту крылец по адресам: ул. Маклакова, д. 25, ул. С.Перовской, д. 39. Начало работ 06.05.2015, окончание 31.08.2015 г.

(победитель ООО «ТриС»).

**4. Оснащение структурных подразделений МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» оборудованием, мебелью и предметами интерьера**

По итогам аукционов заключены договора:

- поставка бытовой техники: (победитель ООО «ДиАлекс-НОРД») товар поставлен 30.06.2015;

- поставка компьютерной и офисной техники: (победитель ООО «Стрела»);

- поставка мебели: (победитель ООО «Руско Дом мебель»). Договор расторгнут в одностороннем порядке в связи с поставкой некачественной мебели.

Заключены прямые договора на поставку мебели: ООО «Контерн»; ООО «ИНРАЙС».

Дополнительно докуплено оборудование (стенды, зеркала, мольберты, табуреты), мебель (стулья, шкаф-купе), шторы, карнизы.

При проведении аукционов на ремонтные работы образовалась экономия, за счет экономии размещены аукционы:

- на текущий ремонт с заменой оконных блоков по адресам: ул. Марата, 21, ул. Маклакова, 25, проезд Ледокольный, 7. (победитель ООО «Корнер»);

- на текущий ремонт кабинета по адресу ул. Марата, 21 (победитель ООО «Бизнес Стиль»);

- на текущий ремонт с заменой оконных блоков по адресу ул. Марата, д.21.

**5.** Проведение мероприятий по продвижению услуг МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов». Не менее 10 публикаций в средствах массовой информации, в том числе в газете «Вечерний Мурманск», местные телевизионные каналы, Мурманские интернет-порталы.

**6. Реализация мероприятий по улучшению качества предоставления услуг МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов».** Организован 1 опрос. Анкеты опроса в 2015 году посетителей Учреждения будут обработаны в январе 2016 года.

Организовано 4 обучающих семинара в рамках проведения конкурса профессионального мастерства среди работников молодежной политики города Мурманска.

Мероприятия, запланированные в 2015 году, выполнены в полном объеме.

Исп. Синякова Ю.С.., 42 26 21