Отчет о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска»

на 2018 – 2024 годы за 2018 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, % | 6 | 6 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров», МАУ МП «Дом молодежи», КС, ММКУ «УКС» |
|  |  | Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы | 75,1 | 75,1 | 100 |  |
| 1. | Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики | 2018 | МБ | 55598,8 | 42236,2 | 75,9 | Количество отремонтированных, (в том числе капитально) или реконструированных структурных подразделений, ед. | 1 | 1 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров», МАУ МП «Дом молодежи», КС, ММКУ «УКС» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 | МБ | 2250,0 | 2250,0 | 100 | Количество структурных подразделений, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, ед. | 0 | - | - | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество структурных подразделений в которых проведен текущий ремонт, ед. | 0 | - | - |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт учреждений молодежной политики | 2018 | МБ | 19350,2 | 5987,6 | 30,9 | Количество капитально отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | КС, ММКУ «УКС» |
| 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики | 2018 | МБ | 33998,6 | 33998,6 | 100 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Приспособление объекта культурного наследия «Здание кинотеатра «Родина» под «Дворец молодёжи» (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 | 0 | КСПВООДМ, МАУ МП «Дом молодежи» |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление работ по строительству (реконструкции) объектов молодежной политики, (да-1, нет -0) | 0 | - | -- | КС, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов молодежной политики, в которых проведена реконструкция, ед. | 0 | - | - |  |
|  | Всего, в том числе: | 2018 | МБ | 55598,8 | 42236,2 | 75,9 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: | 2018 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | МБ | 5987,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | МБ | 2250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства и т.д. |  | МБ | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |