Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2015 г. N 582

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД МУРМАНСК НА 2016 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Мурманска  от 21.09.2015 [N 2628](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9869C7AF761F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 29.09.2015 [N 2716](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9869C7CF961F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 10.02.2016 [N 317](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M),  от 25.04.2016 [N 1085](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9809A7EF861F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 29.06.2016 [N 1914](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F981927FF761F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 13.10.2016 [N 3084](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M)) |

В соответствии со [статьей 168](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF9245876D377804204A54E5BF782912DAC3EAA5C005E98B7147C6D36816B7B7AE3FBEB7FD460C5783B5968D692A6q1M) Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF9245876D377804204A54950FF86912DAC3EAA5C005E98B7067C353984636E2EB6A1BC72D4A6q1M) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Законом](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354FA87987BF761F101575792E053333477C166712EB2BFB976DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) Мурманской области от 24.06.2013 N 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", [постановлением](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354FA83997BF361F101575792E053333465C13E7D2FBAA1BE76CB6ADB79A3q6M) Правительства Мурманской области от 31.03.2014 N 168-ПП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы", [Уставом](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354FA809A7FF361F101575792E053333465C13E7D2FBAA1BE76CB6ADB79A3q6M) муниципального образования город Мурманск постановляю:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P36) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, муниципальным образованием город Мурманск на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с [приложением](#P36) на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Штейн Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с [приложением](#P36).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава

администрации города Мурманска

А.И.СЫСОЕВ

Приложение

к постановлению

администрации города Мурманска

от 27 февраля 2015 г. N 582

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД МУРМАНСК НА 2016 ГОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Мурманска  от 21.09.2015 [N 2628](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9869C7AF761F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 29.09.2015 [N 2716](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9869C7CF961F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 10.02.2016 [N 317](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M),  от 25.04.2016 [N 1085](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9809A7EF861F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 29.06.2016 [N 1914](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F981927FF761F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M), от 13.10.2016 [N 3084](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE77DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M)) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование улицы | Номер дома | Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Виды и объемы муниципальной поддержки, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пер. Арктический | 16 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| 2 | пер. Охотничий | 17 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F981927FF761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 29.06.2016 N 1914 | | | | | |
| 3 | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 13.10.2016 N 3084 | | | | |
| [3](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Кольский | 36 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [4](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 7 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [5](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 13 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [6](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 17 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [7](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 20 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [8](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 22 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [9](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 60 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [10](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 70 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [11](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 76 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [12](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 78 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [13](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 81 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 10.02.2016 N 317 | | | | | |
| [14](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 83 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 10.02.2016 N 317 | | | | | |
| [15](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 84 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [16](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 85 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 10.02.2016 N 317 | | | | | |
| [17](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 86 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [18](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 88 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [19](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 94 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [20](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр. Ленина | 96 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [21](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | пр-д Капитана Тарана | 19 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водонагревателя) | 2016 год | 0 |
| [22](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Адмирала Флота Лобова | 49/17 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [23](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Академика Павлова | 24 | Ремонт крыши (замена/ремонт чердачных перекрытий) | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9869C7CF961F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 29.09.2015 N 2716 | | | | | |
| [24](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Академика Павлова | 26 | Ремонт крыши.  Ремонт фундамента | 2016 год | 0 |
| [25](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Академика Павлова | 40 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [26](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Виктора Миронова | 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2016 год | 0 |
| [27](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Вице-адмирала Николаева | 3 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [28](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Володарского | 2/12 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [29](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Гвардейская | 11 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [30](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Гончарова | 13 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [31](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Капитана Маклакова | 23 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F981927FF761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 29.06.2016 N 1914 | | | | | |
| [32](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Карла Либкнехта | 21/22 | Ремонт фасада.  Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [33](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Карла Либкнехта | 27 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [34](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Карла Маркса | 6/1 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [35](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Карла Маркса | 8/2 | Ремонт фасада.  Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [36](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Карла Маркса | 42 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водонагревателя) | 2016 год | 0 |
| [37](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Коминтерна | 11/2 | Ремонт фасада.  Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [38](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Нахимова | 7 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водонагревателя) | 2016 год | 0 |
| [39](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Нахимова | 17 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [40](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Октябрьская | 9 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [41](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Подстаницкого | 12 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2016 год | 0 |
| [42](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Подстаницкого | 16 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2016 год | 0 |
| [43](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Подстаницкого | 18 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 2016 год | 0 |
| [44](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Полярные Зори | 3 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [45](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Полярные Зори | 33/2 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [46](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Прибрежная | 6 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [47](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Пушкинская | 7 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [48](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Пушкинская | 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения.  Ремонт системы отопления | 2016 год | 0 |
| [49](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Ростинская | 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водонагревателя, осуществляющего горячее водоснабжение подъездов N 1, 2) | 2016 год | 0 |
| [50](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Сафонова | 19 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водонагревателя) | 2016 год | 0 |
| [51](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Сафонова | 30 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водонагревателя).  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9809A7EF861F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 25.04.2016 N 1085 | | | | | |
| [52](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Свердлова | 2/3 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [53](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Свердлова | 12/1 | Ремонт крыши.  Ремонт систем горячего водоснабжения.  Ремонт систем холодного водоснабжения.  Ремонт системы канализации и водоотведения | 2016 год | 0 |
| [54](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Свердлова | 26 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [55](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Семена Дежнева | 14 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [56](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Семена Дежнева | 16 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [57](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Семена Дежнева | 18 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [58](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Старостина | 10 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 2016 год | 0 |
| в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F981927FF761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 29.06.2016 N 1914 | | | | | |
| [59](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Трудовые Резервы | 6 | Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водонагревателя) | 2016 год | 0 |
| [60](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Челюскинцев | 7 | Ремонт крыши.  Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [61](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Челюскинцев | 18/20 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [62](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Челюскинцев | 20 | Ремонт фасада | 2016 год | 0 |
| [63](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Челюскинцев | 25 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [64](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | жилой район Росляково  ул. Молодежная | 16 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| [65](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Павлова | 3 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| строка введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBE75DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 10.02.2016 N 317 | | | | | |
| [66](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | ул. Баумана | 16 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| строка введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBF76DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 10.02.2016 N 317 | | | | | |
| [67](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F8869878F761F101575792E053333477C166712EB2BFBE74DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) | Театральный бульвар | 7 | Ремонт крыши | 2016 год | 0 |
| строка введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF924467BC51BDE4702A91354F9829A78F161F101575792E053333477C166712EB2BFBC72DE3C8A3C6A4A6BDE8D68A96540BFAEAFq1M) администрации города Мурманска от 10.02.2016 N 317 | | | | | |