|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации города Мурманска  от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ |
|  | |
| Муниципальная программа города Мурманска  «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск на 2023-2028 годы» | |
|  | |

Срок реализации: 2023- 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Паспорт  муниципальной программы города Мурманска | | | |
|  | «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | |  |
|  | (наименование муниципальной программы) | |  |
|  | | | |
| Цель программы | | Обеспечение благоприятной и безопасной окружающей среды на территории города Мурманска | |
| Перечень подпрограмм и АВЦП | | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска)  Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска)  Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023-2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы – комитет по строительству администрации города Мурманска) | |
| Сроки и этапы реализации программы | | 2023-2028 г.г. (программа реализуется без разбивки на этапы) | |
| Финансовое обеспечение программы | | Всего по программе: 1770805,8 тыс. руб., в том числе:  МБ: 1411271,3 тыс. руб., из них:  2023 год – 398764,0 тыс. руб.;  2024 год – 87373,2 тыс. руб.;  2025 год – 87373,2 тыс. руб.;  2026 год – 198130,6 тыс. руб.;  2027 год – 306374,5 тыс. руб.;  2028 год – 333255,8 тыс. руб.;  областной бюджет (далее – ОБ): 149 118,6 тыс. руб., из них:  2023 год – 75 703,6 тыс. руб.;  2024 год – 14 683,0 тыс. руб.;  2025 год – 14 683,0 тыс. руб.;  2026 год – 14 683,0 тыс. руб.;  2027 год – 14 683,0 тыс. руб.;  2028 год – 14 683,0 тыс. руб.;  федеральный бюджет (далее – ФБ): 210 415,9 тыс. руб., из них:  2023 год – 210 415,9 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | | 1. Увеличение ежегодно объема отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке – до 5700 куб.м. к 2028 году.  2. Сокращение ежегодно количества выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных – до 899 шт. к 2028 году.  3. Обустройство 42 220 могил за период 2023-2028 годы | |
| Ответственный исполнитель программы | | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | |
| Соисполнители программы | | Комитет по строительству администрации города Мурманска | |

1. Перечень

показателей муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя | Значение показателя | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021  (n - 2) | 2022  (n - 1) | 2023  n | 2024  (n + 1) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы»  Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятной и безопасной окружающей среды на территории города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке | Куб.м | 1 | 4153,58 | 5000 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | КРГХ |
| 0.2 | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных | Ед. | -1 | 1314 | 937 | 937 | 930 | 920 | 910 | 900 | 899 | КРГХ |
| 0.3 | Количество обустроенных могил | Ед. | 0 | 8342 | 8342 | 8342 | 8852 | 8342 | 8342 | 8342 | 8342 | КС |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы»  Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | Куб.м | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КРГХ |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды | Ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | КРГХ |
| 1.3 | Количество рекультивированных полигонов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы»  Цель подпрограммы: осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, ед. | Ед. | -1 | 998 | 1555 | 1550 | 1545 | 1540 | 1535 | 1530 | 1525 | КРГХ |
| 3 | Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023 – 2028 годы»  Цель подпрограммы: расширение городского кладбища в целях обеспечения потребности мест захоронения | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Площадь расширяемой территории кладбища | га | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | КС |

2. Перечень

основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы» |  | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие:  реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | 2023-2028 | КРГХ, ММБУ «Экосистема» | - | 0.1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке  1.1. Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, ед. |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | 2023-2028 | КРГХ | - | 1.2. Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды, ед. |
| П 1.1 | Проект «региональный проект «Чистая страна» | 2023 | КРГХ, ММБУ «Экосистема» | Региональный проект | 1.3. Количество рекультивированных полигонов, ед. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | - | - |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие:  обеспечение деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2023-2028 | КРГХ, ММБУ «ЦСЖ» | - | 0.2. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных  2.1. Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия, ед. |
| 3 | Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023 – 2028 годы» | 2023-2028 | - | - |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие:  Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2023-2028 | КС, ММКУ «УКС» | - | 0.3. Количество обустроенных могил  3.1. Площадь расширяемой территории кладбища |

3. Сведения

об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 1770805,8 | 684883,5 | 102056,2 | 102056,2 | 212813,6 | 321057,5 | 347938,8 |  |
| МБ | 1411271,3 | 398764,0 | 87373,2 | 87373,2 | 198130,6 | 306374,5 | 333255,8 |
| ОБ | 149118,6 | 75703,6 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 | 146830,0 | 14683,0 |
| ФБ | 210415,9 | 210415,9 |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2023-2028» | 2023-2028 | Всего | 446232,9 | 320822,0 | 24461,6 | 24461,6 | 24965,2 | 25488,9 | 26033,6 | КРГХ, ММБУ «Экосистема» |
| МБ | 174796,4 | 49385,5 | 24461,6 | 24461,6 | 24965,2 | 25488,9 | 26033,6 |
| ОБ | 61020,6 | 61020,6 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 210415,9 | 210415,9 |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие:  реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | 2023-2028 | Всего | 147472,5 | 24061,6 | 24061,6 | 24061,6 | 24565,2 | 25088,9 | 25633,6 | КРГХ, ММБУ «Экосистема» |
| МБ | 147472,5 | 24061,6 | 24061,6 | 24061,6 | 24565,2 | 25088,9 | 25633,6 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие:  информирование населения об охране окружающей среды | 2023-2028 | Всего | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | КРГХ |
| МБ | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.1 | Проект:  Региональный проект «Чистая страна» | 2023 | Всего | 296360,4 | 296360,4 |  |  |  |  |  | КРГХ, ММБУ «Экосистема» |
| МБ | 24923,9 | 24923,9 |  |  |  |  |  |
| ОБ | 61020,6 | 61020,6 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 210415,9 | 210415,9 |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 227191,2 | 37228,2 | 37227,7 | 37227,7 | 37848,4 | 38493,9 | 39165,3 | КРГХ,  ММБУ «ЦСЖ» |
| МБ | 139093,2 | 22545,2 | 22544,7 | 22544,7 | 23165,4 | 23810,9 | 24482,3 |
| ОБ | 88098,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев» | 2023-2028 | Всего | 227191,2 | 37228,2 | 37227,7 | 37227,7 | 37848,4 | 38493,9 | 39165,3 | КРГХ, ММБУ «ЦСЖ» |
| МБ | 139093,2 | 22545,2 | 22544,7 | 22544,7 | 23165,4 | 23810,9 | 24482,3 |
| ОБ | 88098,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 | 14683,0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023 – 2028 годы» | 2023-2028 | Всего | 1097381,7 | 326833,3 | 40366,9 | 40366,9 | 150000,0 | 257074,7 | 282739,9 | КС, ММКУ «УКС» |
| МБ | 1097381,7 | 326833,3 | 40366,9 | 40366,9 | 150000,0 | 257074,7 | 282739,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2023-2028 | Всего | 1097381,7 | 326833,3 | 40366,9 | 40366,9 | 150000,0 | 257074,7 | 282739,9 | КС, ММКУ «УКС» |
| МБ | 1097381,7 | 326833,3 | 40366,9 | 40366,9 | 150000,0 | 257074,7 | 282739,9 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение федерального либо регионального законодательства, регулирующего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | Невозможность заключения контрактов | Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в муниципальную программу | Своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты, в муниципальную программу | 1 раз в квартал |
| Достижение меньшего социального эффекта, чем было запланировано подпрограммой | - осуществления контроля и постоянного мониторинга хода реализации программы;  - использование при размещении муниципального заказа на реализацию мероприятий программы правила: поэтапная оплата за фактически выполненные работы после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ; | своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты и в муниципальную программу в случае изменения способа реализации мероприятий программы | 1 раз в год |
| 2 | Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ (оказание услуг), реализуемых в рамках программных мероприятий | Невозможность своевременной реализации муниципальной программы | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг) | Размещение муниципального заказа у единственного поставщика (исполнителя) работ (услуг) | По необходимости |
| 3 | Риск неисполнения условий муниципального контракта | Невозможность своевременной реализации мероприятий программы | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Расторжение муниципального контракта, проведение претензионной работы | Постоянно |

5. Сведения

об источниках и методике расчета значений показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке | куб.м. |  |  | Ведомственная статистика | ежеквартально | КРГХ |
| 0.2 | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных | Ед. |  |  | Ведомственная статистика | ежеквартально | КРГХ |
| 0.3. | Количество обустроенных могил | Ед. |  |  | Ведомственная статистика | ежегодно | КС |
| 1 | Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2023-2028» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | Ед. |  |  | Ведомственная статистика | ежеквартально | КРГХ |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды | Ед. |  |  | Ведомственная статистика | ежеквартально | КРГХ |
| 1.3 | Количество рекультивированных полигонов | Ед. |  |  | Ведомственная статистика | ежегодно | КРГХ |
| 2 | Подпрограмма 2  «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы |  |  |  |  | ежеквартально | КРГХ |
| 2.1 | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия | гол. |  |  | Ведомственная статистика | ежеквартально | КРГХ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь расширяемой территории кладбища | га | Проектная документация, получившая положительное заключение гос. экспертизы | - |  | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КС |

**6. Порядок взаимодействия соисполнителей и участников муниципальной программы**

Механизм реализации программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором программы. Соисполнителем программы является комитет по строительству администрации города Мурманска. Участниками мероприятий являются ММБУ «Экосистема», ММБУ «Центр содержания животных», МККУ «УКС».

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Мурманской области и бюджета муниципального образования город Мурманск на основании гражданского-правовых договоров учреждений, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Выполнение мероприятий программы, относящихся к компетенции соисполнителя и участников программы, осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограмм. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

ММБУ «Экосистема», ММБУ «Центр содержания животных», комитет по строительству администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору программы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

В ходе реализации программы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию программы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных программой, заказчик-координатор программы вносит в нее соответствующие изменения.