ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Градостроительная политика» на 2018-2024 годы»

за 2022 год.

## Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

## Целью является обеспечение устойчивого развития территорий.

## На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 175 568,1 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 78 011,2 тыс. руб., за счет средств ОБ 97 556,9 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 114 322,3 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ            69 768,0 тыс. руб., за счет средств ОБ 44 554,3 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 65,1%.

## Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

## Цель Подпрограммы – создание условий для строительства.

## На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 123 835,6 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ          26 278,7 тыс. руб., за счет средств ОБ 97 556,9 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 62 720,2 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 18 165,9 тыс. руб., за счет средств ОБ 44 554,3 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 51%.

## 1.1.В 2022 запланировано проведение 1 архитектурного конкурса на территории города Мурманска.

## В соответствии с постановлением администрации города Мурманска               от 17.06.2022 № 1610 «О проведении открытого конкурса на разработку архитектурного проекта по созданию памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятника (памятного знака) строителям всех поколений»
проведен открытый конкурс на архитектурный проект по созданию памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятника (памятного знака) строителям всех поколений». По результатам рассмотрения конкурсных архитектурных проектов был определен победитель вышеуказанного конкурса.

## Комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее – Комитет) в рамках реализации мероприятия по архитектурно-планировочным работам заключен контракт           № 8/2022 с поставщиком ООО «Геосеть» на выполнение работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск на 460 тыс. руб. Срок исполнения контракта 31.12.2022, который исполнен в установленный срок.

## 1.2.-1.3.  В рамках создания условий для строительства ведутся работы по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям.

## В рамках реализации мероприятия по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям 01.06.2022 Комитетом заключен договор № 466/06-22ХВ с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму 30 268,3 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001318. На 2022 год предусмотрено 15 134,4 тыс. руб.; 2023 – 7 567,2 тыс. руб.; 2024 – 7 566,7 тыс. руб. На сегодняшний день произведена оплата 50% работ по договору. Срок завершения работ – 31.03.2024.

## 26.10.2020 Комитетом заключен договор № 365/06-20ХВ с ГОУП «Мурманскводоканал» на сумму 48 814,7 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 51:20:0002400; 51:20:0002405. На 2022 год предусмотрено 24 407,3 тыс. руб., На сегодняшний день произведена оплата 85% работ по договору.

## В соответствии с постановлением администрации города Мурманска      от 07.12.2022 № 3947 «Об изменении существенных условий муниципального договора» срок исполнения договора увеличен до 22.07.2023 (дополнительное соглашение к договору от 13.12.2022 № 3).

1.4. На реализацию мероприятия «Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным детям» предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 1 853,9  тыс. руб.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия 21.03.2022 Комитетом был заключен договор с ООО «МосГеоПро» (далее – Общество, ООО «МосГеоПро») № 6/2022 на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе улиц Светлой и Ягодной на сумму 1 853,9  тыс. рублей. Срок по договору 20.12.2022.

Договор не исполнен, по причине не получения ООО «МосГеоПро» в сроки установленные договором положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий необходимого для выполнения обязательств Общества по договору.

По исполнению ООО «МосГеоПро» своих обязательств по договору Комитет реализует в отношении Общества меры ответственности за неисполнение условий договора (взыскание пени), предусмотренные гражданским законодательством и положениями договора.

1.6. На реализацию мероприятий «Субсидия для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках» финансирование на 2022 год не предусмотрено.

1.7. На реализацию мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 77 786,0 тыс. рублей.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия 22.06.2022 Комитетом был заключен договор с ГОУП «Мурманскводоканал» № 467/06-22ХВ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения 80 земельных участков, образованных в кадастровом квартале 51:20:0001317 на сумму 86 225, 4 тыс. руб.

Дата исполнения договора 15.12.2023.

На сегодняшний день произведена оплата работ на сумму 29 941,6 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска на 2018-2024 годы  муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2 – создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 4 800,0 тыс. руб., в том числе за счет средств                     МБ 4 800,0 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятия  1.1. «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» Комитетом были подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы. По итогам проведенных аукционов заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 2/2022 на оказание услуг по изготовлению рекламных материалов социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3х6 метров и рекламные материалы размером 1,4х3 метра) от 03.03.2022 на сумму 625,7 тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

- муниципальный контракт № 4/2022 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3х6 метров и 1,4х3 метра) 03.03.2022 на сумму 3 460,0 тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

- муниципальный контракт № 01/2022 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) от 03.03.2022 на сумму 363,8 тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

- муниципальный контракт № 3/2022  на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) от 03.03.2022  на сумму 300,5  тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

- муниципальный контракт № 7/2022 на оказание услуг по разработке (дизайну) графических материалов социальной наружной рекламы и видео-материалов по тематике «День города 2022» от 08.08.2022 на сумму 50,0 тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт.

Общая сумма исполненных муниципальных контрактов по данному мероприятию составила 4 799,9 тыс. руб.

По указанным муниципальным контрактам Комитетом была изготовлена и размещена социальная реклама:

а) государственных праздников и мероприятий: 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; День России; День Государственного флага РФ;

б) городских праздников, мероприятий и программ: шествия «Бессмертного полка» во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; городского праздника «День выпускника», международного фестиваля спорта «Гольфстрим», Дня города.

Таким образом, за 12 месяцев 2022 года:

1. По мероприятию 1.1 Подпрограммы 2  «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы», была изготовлена, размещена социальная наружная реклама по указанной выше тематике. Все рекламные материалы были размещены своевременно. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы – 135 шт. из запланированных 135 рекламных материалов, исполнение мероприятия составляет 100%.

Финансовый показатель исполнения мероприятия 1.1 Подпрограммы 2 составляет 100%.

2. Исполнение  мероприятия 1.2  Подпрограммы «Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций». Финансовое обеспечение мероприятия на 2022 год составляет 0,0 тыс. руб., выполнение работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций не происходило.

3. По мероприятию 1.3 Подпрограммы «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» финансовое обеспечение мероприятия на 2022 год составляет 0,0 тыс. руб., заключение договоров не происходило.

4. Мероприятие 1.4 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение мероприятия 1.4 Подпрограммы 2 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет 100%, выдано 34  из планируемых к выдаче 34 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5.  Мероприятие 1.5 «Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение составляет 100 %, выдано 225 из 225 планируемых предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций.

Общий финансовый показатель исполнения подпрограммы «Наружная реклама города Мурманска» на 2018 - 2024 годы по итогам 12 месяцев 2022 года составил 100%.

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы» (далее - АВЦП) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы.

Целью АВЦП является обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

## На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2022 год в объеме 46 932,5 тыс. руб. за счет средств МБ.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 46 802,2 тыс. руб. за счет средств МБ. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 100%.

Реализация программы направлена на решение основной задачи:

- обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мурманска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления градостроительства и территориального развития муниципального образования город Мурманск, в том числе:

- оказание муниципальных услуг и исполнение функций в количестве 79 единиц;

- своевременность оплаты труда.

Председатель комитета                                                                   А.В. Крутелева

Афанасьев А.Ю. 458530(110)