

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 14.11.2022 № 3532

**Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы
(в ред. постановлений от 01.03.2023 № 756, от 13.07.2023 № 2559,
от 18.09.2023 № 3207, от 22.12.2023 № 4525, от 01.04.2024 № 1254)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 - 2028 годы»,
на основании протокола заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22, в целях повышения эффективности
и результативности расходования бюджетных средств **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 **-** 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации города Мурманска
(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска
о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

3. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:

* от 13.11.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика»
на 2018 - 2024 годы», за исключением п. 3;
* от 20.03.2018 № 711 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы»;
* от 31.05.2018 № 1599 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановления
от 20.03.2018 № 711)»;
* от 01.10.2018 № 3355 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599)»;
* от 06.12.2018 № 4211 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355)»;
* от 20.12.2018 № 4444 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211)»;
* от 04.04.2019 № 1238 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444)»;
* от 08.07.2019 № 2293 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238)»;
* от 28.08.2019 № 2897 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы» (в ред. постановлений
от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293)»;
* от 16.12.2019 № 4222 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897)»;
* от 18.12.2019 № 4249 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222)»;
* от 08.06.2020 № 1348 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249)»;
* от 30.07.2020 № 1825 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348)»;
* от 30.10.2020 № 2517 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825)»;
* от 17.12.2020 № 2941 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018
№ 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517)»;
* от 18.12.2020 № 2971 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 2941)»;
* от 09.08.2021 № 2063 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971)»;
* от 10.11.2021 № 2877 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021 № 2063)»;
* от 21.12.2021 № 3296 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021
№ 2877)»;
* от 21.12.2021 № 3316 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296)»;
* от 21.12.2021 № 3317 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296, от 21.12.2021 № 3316)»;
* от 12.05.2022 № 1176 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296, от 21.12.2021 № 3316, от 21.12.2021 № 3317)»;
* от 05.09.2022 № 2488 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018
№ 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211,
от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,
от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249,
от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517,
от 17.12.2020 № 294, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296, от 21.12.2021 № 3316, от 21.12.2021 № 3317,
от 12.05.2022 № 1176)».

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.

**Глава администрации**

**города Мурманска Ю.В. Сердечкин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрациигорода Мурманскаот 14.11.2022 № 3532 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением администрации города Мурманска от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа города Мурманска

«Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

Срок реализации: 2023 - 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет имущественных отношений города Мурманска

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

 «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы

В муниципальной программе используются следующие сокращения:

– ВБ – внебюджетные средства;

– КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

– КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

– КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

– КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;

– МБ – средства местного бюджета;

– МКД – многоквартирный дом;

– ОБ – средства областного бюджета;

– ФБ – средства федерального бюджета.

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска»на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КЭР) |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы (ответственный исполнитель подпрограммы - КИО) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2028 годы (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 6 205 707,6 тыс. руб., в том числе:МБ: 1 730 581,1 тыс. руб., из них:2023 год – 339 234,2 тыс. руб.; 2024 год – 305 676,5 тыс. руб.; 2025 год – 180 813,9 тыс. руб.; 2026 год – 158 918,8 тыс. руб.; 2027 год – 357 164,6 тыс. руб.; 2028 год – 388 773,1 тыс. руб. ОБ: 1 173 185,2 тыс. руб., из них:2023 год – 626 685,1 тыс. руб.; 2024 год – 301 812,8 тыс. руб.; 2025 год – 40 738,7 тыс. руб.; 2026 год – 46 688,4 тыс. руб.; 2027 год – 78 630,1 тыс. руб.; 2028 год – 78 630,1 тыс. руб. ФБ: 1 321 941,3 тыс. руб., из них:2023 год – 1 253 818,4 тыс. руб.; 2024 год – 68 122,9 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб.; 2028 год – 0,0 тыс. руб.ВБ: 1 980 000,0 тыс. руб., из них:2023 год – 430 000,0 тыс. руб.; 2024 год – 300 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 305 000,0 тыс. руб.; 2026 год – 310 000,0 тыс. руб.; 2027 год – 315 000,0 тыс. руб.; 2028 год – 320 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов к концу 2028 года:– количество расселенных граждан из аварийных многоквартирных домов – 5 715 человек;– количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия, – 591 семья;– количество семей, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка, – 124 семей;– количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты, – 440 семей;– количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия, – 11 семей |
| Ответственный исполнитель программы | КИО |
| Соисполнители программы | КИО, КТРиС, КЭР, КСПВООДМ |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы определены на основе:

- национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

- федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденного Минстроем России;

- Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области
от 01.04.2019 № 153-ПП;

- иных документов.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач в области жилищной политики муниципального образования город Мурманск:

- расселение аварийного жилищного фонда;

- поддержка молодых и многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

К приоритетам муниципального управления в указанных сферах относятся:

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- улучшение внешнего облика города;

- улучшение демографической ситуации в городе;

- обеспечение условий для снижения общего количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийных МКД. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2023 - 2027 годов и долгосрочный период до 2035 года доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилья незначительно увеличивается в связи с малыми объемами жилищного строительства.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие социальной и инженерной инфраструктур, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Одним из важнейших направлений жилищной и демографической политики Российской Федерации является поддержка молодых и многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как правило, такие семьи не могут получить доступ к рынку жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения жилищного (ипотечного) кредита, они не имеют возможности накопить необходимые средства на оплату первоначального взноса при предоставлении семье кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в жизни жилого помещения, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении жилищного (ипотечного) кредита (займа). В многодетных семьях ввиду большого количества человек в семье также возникают сложности в приобретении подходящих для таких семей жилых помещений из-за их высокой стоимости.

Поддержка семей при решении жилищной проблемы стала основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, которая влияет на улучшение демографической ситуации в городе.

Вопрос обеспечения жильем молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, остается актуальной социальной проблемой.

Также остро в городе Мурманске стоит вопрос обеспечения жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Мероприятия по расселению граждан из аварийных домов на территории муниципального образования город Мурманск осуществляются в рамках реализации подпрограмм «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы (далее – Подпрограмма 1) и «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы (далее – Подпрограмма 2), что обусловлено тем, что расселение аварийных домов, включенных в Подпрограмму 1, осуществляется с привлечением средств бюджетов разного уровня в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2024 годы.

На территории города Мурманска расположены 134 МКД, признанных аварийными до 01.01.2017, и 139 МКД, признанных аварийными после 01.01.2017. Перечень МКД, подлежащих расселению в рамках реализации Подпрограммы 1, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе,
в рамках реализации Подпрограммы 2 – в приложениях № 2 и № 3 к муниципальной программе.

Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограмм 1 и 2, направляются на финансирование строительства и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных домах, в том числе на изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд, организацию и проведение сноса расселенных МКД, в том числе предпроектные работы.

Гражданам, проживающим в многоквартирных аварийных домах, предоставляются благоустроенные жилые помещения, приобретаемые на первичном и вторичном рынках жилья города Мурманска, а также пустующие жилые помещения муниципального жилищного фонда, при наличии таковых.

За период с 2012 по 2021 годы в городе Мурманске из аварийных домов расселены 3 608 человек из 1 566 жилых помещений общей площадью
56 788,0 кв.м.

Реализация мероприятий Подпрограмм 1 и 2 позволит расселить граждан из аварийных домов города Мурманска, снести аварийные МКД и улучшить архитектурный облик города.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы (далее – Подпрограмма 3) осуществляется поддержка молодых и многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, что является одним из важнейших направлений жилищной и демографической политики Российской Федерации.

В целях решения данной проблемы требуется оказание содействия в улучшении жилищных условий молодым и многодетным семьям путем предоставления им социальной выплаты за счет средств ОБ и МБ.

Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие направления:

- улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В списках на участие в программах по улучшению жилищных условий состоят 512 семей. Среднее время ожидания предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений составляет 5 - 7 лет.

За период 2006 - 2021 годов свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений получили 1766 семей, из них смогли приобрести жилые помещения 1635 семей.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы стала основой стабильных условий жизни для этой категории населения.

Реализация Подпрограммы 3 позволит продолжить оказание поддержки молодым и многодетным семьям и будет способствовать достижению цели по улучшению жилищных условий к 2028 году не менее 120 семей ежегодно за счет средств бюджетов муниципального и регионального уровней.

Достижение указанного результата повысит уровень доступности жилья для молодых и многодетных семей, окажет положительное влияние на качество

их жизни.

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
на 2023 - 2028 годы (далее – Подпрограмма 4) осуществляется приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья города Мурманска за счет объемов ассигнований бюджетных средств, которые подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

По состоянию на 01.09.2022 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 8 563 семьи.

В течение последних пяти лет жилые помещения предоставляются гражданам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 1986 - 1988 годах.

Из общего количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, только 28 очередников могут рассчитывать на меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств ФБ, остальные граждане подлежат обеспечению жильем за счет средств муниципалитета.

В связи с длительным отсутствием в городе жилищного строительства очередники обеспечиваются жилыми помещениями, освобождающимися по различным причинам (в связи с высвобождением жилых помещений гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера, в связи со смертью нанимателей и собственников жилых помещений).

Количества освобождающихся жилых помещений недостаточно для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Реализация Подпрограммы 4 позволит улучшить жилищные условия к 2028 году 11 семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Заказчиками муниципальной программы являются КИО, КТРиС и КЭР. Заказчик-координатор муниципальной программы – КИО.

Заказчики муниципальной программы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

КИО осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения муниципальной программы КТРиС и КЭР направляют в КИО отчеты о реализации своих мероприятий за первое полугодие и девять месяцев текущего года в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга реализации подпрограммы муниципальной программы КТРиС и КЭР ежегодно готовят годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, и направляют их в КИО.

КИО направляет сводный отчет в КЭР в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860.

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направлен-ность показателя[[1]](#footnote-1) | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы.Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 205 | 191 | 913 | 1619 | - | - | - | - | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 (нарастающим итогом) | чел. | 0 | 101 | 207 | 183 | 193 | 1509 | 1579 | 1763 | 3183 | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 113 | 107 | 93 | 51 | 54 | 44 | 105 | 105 | КЭР |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | - | 35 | 42 | 37 | 24 | 36 | - | - | КЭР |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 32 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | КЭР |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | 0 | 46 | 160 | 30 | 30 | 30 | 30 | 160 | 160 | КСПВООДМ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы.Цель подпрограммы 1: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | 0 | 3656,8 | 3499,6 | 13547,24 | 25767,66 | - | - | - | - | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 93 | 94 | 484 | 709 | - | - | - | - | КИО |
| 1.3 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | - | - | - | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | 0 | - | - | - | 20 | 6 | 1 | - | - | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 14 | 10 | 18 | 9 | 9 | - | - | - | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы.Цель подпрограммы 2: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | 0 | 1765,5 | 587,4 | 929,8 | 264,4 | 1070,6 | 901,4 | 2883,6 | 23143,2 | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 40 | 16 | 29 | 9 | 36 | 32 | 78 | 612 | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 0 | 2 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017  | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | 0 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 16 | 16 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | 0 | 7 | 40 | 43 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | 0 | 340,6 | 981,4 | 1999,5 | 0 | 23015,3 | 0 | 0 | 0 | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы.Цель подпрограммы 3: улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед.  | 0 | 118 | 107 | 106 | 51 | 54 | 44 | 105 | 105 | КЭР |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | - | 35 | 46 | 37 | 24 | 36 | - | - | КЭР |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | 0 | 75 | 160 | 30 | 30 | 30 | 30 | 160 | 160 | КСПВООДМ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы.Цель подпрограммы 4: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | 0 | 0,0 | 130,0 | 70,7 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 110,3 | 155,8 | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | КИО |

 3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполни-тели, участники | Тип проекта[[2]](#footnote-2)  | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы | 2023 - 2026 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие«Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2026 | КИО, КТРиС | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.1.4. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий.1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  | 2023 - 2024 | - | РП | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017.1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | КИО, КТРиС  | - | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017.2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация.2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование.2.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие«Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023 - 2028 | КИО  | - | 2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы.2.8. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023 - 2028 | КЭР | - | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия.0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия.0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка.3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие«Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» | 2023 - 2028 | КСПВООДМ | - | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты.3.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023 - 2028 | КИО | - | 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия. 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам.4.2. Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма |

4. Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления финансовой поддержки | Нормативный правовой акт  | Соисполнитель, ответственный за предоставление меры финансовой поддержки | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы  |
| 1.1 | Предоставление собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в качестве дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту | Поддержка собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при приобретении (строительстве) жилых помещений и оплате процентов по кредиту | Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 8.1 статьи 32),постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2021 № 332-ПП «О дополнительной мере поддержки для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и о внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2024 годы» | КИО  | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017.1.2. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 |
| 2 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы |
| 2.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка | Оказание содействия в улучшении жилищных условий молодым и многодетным семьям | Порядок предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2014 № 77 | КЭР | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия.0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия.0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка.3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| 2.2 | Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | Поддержка многодетных семей в улучшении жилищных условий | Закон Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» | КСПВООДМ | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты.3.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий |

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов)

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| оценка  | план  | план | план | план | план | план |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы |
| 1.1 | Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-37 «Об установлении на территории муниципального образования город Мурманск налога на имущество физических лиц и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» | Уменьшение налоговой нагрузки на собственников помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, заключивших с муниципальным образованием город Мурманск соглашение о выкупе помещений в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка и помещений в данном многоквартирном доме.0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.1.1. Расселенная площадь жилых помещений.1.2. Количество расселенных жилых помещений |

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год / источ-ник | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска«Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 6 205 707,6 | 2 649 737,7 | 975 612,2 | 526 552,6 | 515 607,2 | 750 794,7 | 787 403,2 | КИО, КТРиС, КЭР, КСПВООДМ |
| МБ  | 1 730 581,1 | 339 234,2 | 305 676,5 | 180 813,9 | 158 918,8 | 357 164,6 | 388 773,1 |
| ОБ | 1 173 185,2 | 626 685,1 | 301 812,8 | 40 738,7 | 46 688,4 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
|  | КИО | 2023 - 2028 | Всего | 3 357 221,2 | 2 051 916,4 | 461 461,9 | 111 947,2 | 95 947,2 | 302 170,0 | 333 778,5 |  |
| МБ | 1 286 720,5 | 230 734,5 | 212 143,1 | 111 947,2 | 95 947,2 | 302 170,0 | 333 778,5 |
|  |  |  | ОБ | 748 559,4 | 567 363,5 | 181 195,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 1 321 941 ,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | КТРиС | 2023 - 2028 | Всего | 147 172,9 | 17 945,7 | 104 732,1 | 11 695,1 | 6 800,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| МБ  | 72 935,1 | 16 832,2 | 31 607,8 | 11 695,1 | 6 800,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ОБ | 74 237,8 | 1 113,5 | 73 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | КЭР | 2023 - 2028 | Всего | 2 551 726,7 | 569 688,8 | 399 218,2 | 392 710,3 | 402 660,0 | 391 224,7 | 396 224,7 |  |
| МБ  | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 200 801,2 | 48 021,3 | 37 292,6 | 30 538,7 | 36 488,4 | 24 230,1 | 24 230,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
|  | КСПВООДМ | 2023 - 2028 | Всего | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |  |
| МБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы | 2023 - 2026 | Всего | 2 178 649,4 | 1 685 272,7 | 484 381,6 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - | КИО, КТРиС |
| МБ | 408 753,0 | 214 962,0 | 184 795,9 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - |
| ОБ | 447 955,1 | 216 492,3 | 231 462,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | 2023 - 2026 | Всего | 77 729,9 | 14 867,9 | 53 866,9 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - | КИО, КТРиС |
| МБ | 19 263,9 | 6 668,8 | 3 600,0 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - |
| ОБ | 58 466,0 | 8 199,1 | 50 266,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023 - 2024 | Всего | 2 100 919,5 | 1 670 404,8 | 430 514,7 | - | - | - | - | КИО |
| МБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | - | - | - | - |
| ОБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | - | - | - | - |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | - | - | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 1 283 992,4 | 378 438,4 | 77 812,4 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 | КИО, КТРиС |
| МБ | 909 150,3 | 26 453,7 | 54 955,0 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 |
| ОБ | 374 842,1 | 351 984,7 | 22 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | 2023 - 2028 | Всего | 1 264 808,7 | 87 624,1 | 77 812,4 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 | КИО, КТРиС |
| МБ  | 1 200 730,2 | 23 545,6 | 54 955,0 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 |
| ОБ | 64 078,5 | 64 078,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ2.2 | Основное мероприятие «Снос домов и расселение граждан измногоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023-2028 | Всего | 290 814,3 | 290 814,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КИО |
| МБ  | 2 908,1 | 2 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 287 906,2 | 287 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 2 701 313,5 | 579 875,6 | 409 418,2 | 402 910,3 | 412 860,0 | 445 624,7 | 450 624,7 | КЭР, КСПВООДМ |
| МБ | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 350 388,0 | 58 208,1 | 47 492,6 | 40 738,7 | 46 688,4 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| ОМ3.1 | Основное мероприятие «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023 - 2028 | Всего | 2 551 726,7 | 569 688,8 | 399 218,2 | 392 710,3 | 402 660,0 | 391 224,7 | 396 224,7 | КЭР |
| МБ | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 200 801,2 | 48 021,3 | 37 292,6 | 30 538,7 | 36 488,4 | 24 230,1 | 24 230,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300000,0 | 305000,0 | 310000,0 | 315000,0 | 320000,0 |
| ОМ3.2 | Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» | 2023 - 2028 | Всего | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,00 | 54 400,00 | КСПВООДМ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,00 | 54 400,00 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 | КИО |
| МБ | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023 - 2028 | Всего | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 |  |
| МБ | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, неисполнение условий муниципальных контрактов  | Недостижение запланированных значений показателей программы  | Включение в условия муниципальных контрактов применения мер ответственности к поставщикам за неисполнение (или) ненадлежащее исполнение обязательств  | Применение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и контрактом (начисление штрафов, пеней).В случае невозможности исполнения условий муниципальных контрактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - расторжение контрактов  | Ежемесячно |
| 2 | Невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном и вторичном рынках жилья города Мурманска, а также в строящихся домах | Недостижение запланированных значений показателей программы | Мониторинг первичного и вторичного рынков жилья города Мурманска | Осуществление повторных закупок, изменение способа расселения граждан  | Ежемесячно |
| 3 | Ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями в рамках муниципальных контрактов (нарушение сроков выполнения работ, некачественное выполнение работ) | Нарушение сроков реализации мероприятий программы | Контроль за сроками и качеством выполняемых работ | Понуждение подрядчика к выполнению работ в установленные сроки (официальные письма, штрафные санкции).Понуждение подрядчика к устранению выявленных замечаний в случае некачественного выполнения работ | Постоянно |
| 4 | Сокращение предусмотренных объемов финансирования программы | Недостижение запланированных значений показателей программы | Своевременное уточнение потребностей в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы | Ежемесячно |
| 5 | Непредвиденные (макроэкономические) риски, в том числе повышение стоимости материалов, затрат | Недостижение запланированных значений показателей программы | Анализ стоимости строительных материалов, осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации | Приоритетность финансирования | Ежегодно |
| 6 | Неприобретение молодой (многодетной) семьей жилого помещения (непостроенного жилого дома) в установленный срок | Недостижение запланированных значений показателей программы | Консультирование семей о сроках окончания действия свидетельств, предусматривающих предоставление социальных выплат | Возвращение неиспользованных бюджетных средств в бюджет | Ежеквартально |
| 7 | Изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению многодетным семьям иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | Недостижение запланированных значений показателей программы | Осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Мурманской области, регулирующего вопросы, связанные с предоставлением многодетным семьям иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы | Ежемесячно |
| 8 | Неприобретение многодетной семьей жилого помещения, нецелевое использование единовременной денежной выплаты взамен предоставления ей земельного участка в собственность бесплатно | Недостижение запланированных значений показателей программы | Консультирование семей о целевом назначении использования единовременной денежной выплаты, сроках реализации единовременной денежной выплаты, предоставления документов, подтверждающих целевое использование единовременной денежной выплаты | - направление запроса в Управление Росреестра по Мурманской области для подтверждения регистрации сделки;- обращение в правоохранительные органы с заявлением о проведении соответствующей проверки в случае отсутствия информации о приобретении многодетной семьей жилого помещения;- обращение в судебные органы для возврата денежной выплаты | Постоянно(при подаче заявления) |

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характери-стика[[3]](#footnote-3) | Алгоритм расчета (формула)  | Базовые показатели (используе-мые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности[[4]](#footnote-4) | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоровсоциального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | чел. | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоров социального найма,мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭР |
| 0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭР |
| 0.5 | Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр оплаченных и погашенных свидетельств) | 31 декабря отчетного года | КЭР |
| 0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Первое полугодие, следующего за отчетным годом | КСПВООДМ |
| 0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия | ед. | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоров социального найма) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значения показателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 1.3 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.4 | Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 1.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственная статистика (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.2 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.3 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.5 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.6 | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | - | - | Ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ) | Дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС |
| 2.7 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 2.8 | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоров социального найма, мены и соглашений о выплате выкупной стоимости) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭР |
| 3.2 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | - | - | Ведомственная статистика | Вторая декада декабря отчетного года | КЭР |
| 3.3 | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | - | - | Ведомственная статистика | 31 декабря отчетного года | КСПВООДМ |
| 4 | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | - | - | Фактические данные (реестр заключенных контрактов) | 31 декабря отчетного года | КИО |
| 4.2 | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | - | - | Фактические значенияпоказателей (реестр заключенных договоров социального найма) |  |  |

Приложение № 1

к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным  |  Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2024 | Планируемая дата окончания переселения | Планируемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь, кв.м | количество человек | дата | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | х | х | 39 314,9 | 2 532 | х | х |
| 1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | 1954 | 09.12.2016 | 347,6 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | 1956 | 10.06.2014 | 36,9 | 3 | 31.12.2024 | 2025 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 | 1959 | 04.03.2015 | 234,5 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 | 1959 | 04.03.2015 | 311,2 | 24 | 31.12.2024 | 2025 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 | 1953 | 11.11.2014 | 275,4 | 11 | 31.12.2024 | 2025 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 | 1953 | 28.06.2012 | 48,6 | 4 | 31.12.2024 | 2025 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 | 1953 | 12.08.2016 | 500,2 | 40 | 31.12.2024 | 2025 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 | 1955 | 10.09.2015 | 332,8 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 | 1955 | 11.07.2014 | 131,0 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 10 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 | 1929 | 27.01.2015 | 325,6 | 24 | 31.12.2024 | 2025 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 | 1976 | 16.10.2014 | 98,4 | 9 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 12 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 | 1949 | 12.08.2016 | 413,2 | 28 | 31.12.2024 | 2025 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 | 1931 | 12.07.2016 | 454,1 | 31 | 31.12.2024 | 2025 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 | 1931 | 15.01.2016 | 395,9 | 38 | 31.12.2024 | 2025 |
| 15 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 | 1960 | 21.11.2016 | 409,8 | 30 | 31.12.2024 | 2025 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 | 1957 | 26.07.2016 | 172,7 | 9 | 31.12.2024 | 2025 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 | 1936 | 27.08.2015 | 575,4 | 48 | 31.12.2024 | 2025 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 | 1932 | 17.03.2015 | 716,9 | 57 | 31.12.2024 | 2025 |
| 19 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 5 | 1937 | 11.07.2014 | 290,9 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 20 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 6 | 1937 | 25.01.2013 | 21,4 | 1 | 31.12.2024 | 2025 |
| 21 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 8 | 1938 | 10.09.2015 | 570,6 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 22 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 9 | 1949 | 21.10.2015 | 443,9 | 24 | 31.12.2024 | 2025 |
| 23 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 18 | 1938 | 21.09.2015 | 415,7 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 | 1950 | 12.04.2016 | 464,2 | 25 | расселен | 2024 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 | 1957 | 06.07.2016 | 125,1 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 | 1956 | 23.10.2013 | 43,2 | 1 | расселен | 2024 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а | 1960 | 11.08.2016 | 441,6 | 28 | 31.12.2024 | 2025 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 | 1958 | 27.08.2013 | 205,7 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 | 1958 | 21.09.2012 | 79,4 | 6 | 31.12.2024 | 2025 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 | 1958 | 22.11.2013 | 315,0 | 14 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 31 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 | 1954 | 04.03.2015 | 127,3 | 12 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 32 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 | 1937 | 10.06.2014 | 147,0 | 8 | 01.09.2024 | снесена надземная часть |
| 33 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 | 1937 | 27.01.2015 | 448,3 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 | 1939 | 30.04.2015 | 237,8 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 | 1939 | 02.06.2016 | 480,5 | 26 | 31.12.2024 | 2025 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 | 1937 | 26.07.2016 | 335,7 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 | 1937 | 12.05.2015 | 427,3 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 | 1937 | 27.04.2012 | 20,5 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 39 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 | 1937 | 28.02.2014 | 111,3 | 8 | расселен | снесена надземная часть |
| 40 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 | 1938 | 24.12.2015 | 396,5 | 26 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 41 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 | 1938 | 16.10.2014 | 290,5 | 19 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 42 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 | 1936 | 27.08.2015 | 500,7 | 42 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 43 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 | 1936 | 09.07.2015 | 214,7 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 | 1935 | 12.05.2015 | 569,8 | 43 | 31.12.2024 | 2025 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 | 1955 | 26.07.2013 | 65,3 | 6 | расселен | снесен |
| 46 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 | 1955 | 12.08.2016 | 328,4 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 | 1955 | 27.11.2015 | 277,3 | 16 | 31.12.2024 | 2025 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 27.08.2015 | 130,8 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 | 1956 | 31.10.2014 | 207,0 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 | 1957 | 27.11.2013 | 55,4 | 5 | 31.12.2024 | 2025 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 | 1956 | 08.12.2015 | 257,2 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 | 1956 | 09.12.2016 | 156,6 | 5 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 53 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 | 1955 | 03.07.2014 | 60,4 | 5 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 54 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 5 | 1955 | 28.02.2014 | 24,9 | 1 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 55 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1945 | 04.04.2016 | 325,5 | 11 | 31.12.2024 | 2024 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 1945 | 04.03.2015 | 177,8 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 57 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 | 1948 | 01.06.2012 | 113,8 | 13 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 58 | г. Мурманск, пр-кт Кольский, д. 163 | 1954 | 23.11.2016 | 515,6 | 32 | 31.12.2024 | 2025 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 | 1955 | 09.07.2015 | 348,3 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1954 | 04.04.2016 | 528,1 | 37 | 31.12.2024 | 2025 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 | 1955 | 15.01.2016 | 354,4 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 | 1959 | 11.07.2014 | 289,1 | 19 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 63 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 | 1959 | 11.07.2014 | 223,5 | 9 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 64 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 | 1958 | 11.05.2012 | 34,7 | 1 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 65 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | 1940 | 12.04.2016 | 248,4 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 | 1956 | 10.09.2015 | 378,9 | 19 | 31.12.2024 | 2025 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 | 1940 | 27.08.2015 | 469,6 | 42 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 68 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 1940 | 11.07.2014 | 361,9 | 22 | 31.12.2024 | 2025 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 | 1937 | 10.02.2016 | 741,9 | 36 | 31.12.2024 | 2025 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 | 1950 | 02.06.2016 | 190,2 | 13 | 31.12.2024 | 2025 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 | 1937 | 13.03.2014 | 121,2 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 | 1938 | 26.12.2016 | 335,9 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 | 1937 | 27.08.2015 | 584,1 | 52 | 31.12.2024 | 2025 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 | 1955 | 03.07.2014 | 54,8 | 4 | расселен | снесена надземная часть |
| 75 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 | 1956 | 04.04.2016 | 310,9 | 28 | 31.12.2024 | 2025 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 | 1955 | 29.12.2016 | 279,8 | 27 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 77 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 | 1955 | 11.07.2014 | 101,7 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 78 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 | 1957 | 01.06.2012 | 0,0 | 0 | расселен | 2025 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а | 1958 | 15.07.2014 | 62,7 | 3 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 80 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 | 1955 | 11.07.2014 | 114,8 | 7 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 81 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 | 1956 | 29.12.2016 | 128,8 | 8 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 82 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 | 1952 | 11.07.2014 | 54,7 | 1 | расселен | снесена надземная часть |
| 83 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 | 1957 | 09.09.2013 | 152,8 | 13 | 31.12.2024 | 2025 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1956 | 24.06.2013 | 127,9 | 7 | 31.12.2024 | 2025 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 | 1956 | 10.09.2015 | 141,5 | 9 | 31.12.2024 | 2025 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 | 1958 | 11.07.2016 | 414,7 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 | 1958 | 16.10.2014 | 205,7 | 10 | расселен | 2024 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 | 1953 | 16.02.2015 | 317,7 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 27.08.2015 | 445,3 | 31 | 31.12.2024 | 2025 |
| 90 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 06.09.2016 | 348,7 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 91 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 | 1955 | 25.04.2012 | 19,2 | 1 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 92 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 | 1956 | 10.02.2016 | 423,8 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 | 1956 | 01.12.2014 | 400,0 | 30 | расселен | 2024 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 | 1960 | 11.11.2016 | 355,0 | 22 | 31.12.2024 | 2025 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б | 1960 | 28.05.2015 | 342,2 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А | 1934 | 16.10.2014 | 436,8 | 35 | 31.12.2024 | 2025 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 | 1936 | 03.07.2014 | 188,5 | 18 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 98 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 | 1941 | 11.11.2014 | 685,7 | 65 | 31.12.2024 | 2025 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 | 1955 | 21.11.2016 | 46,4 | 1 | расселен | 2024 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б | 1943 | 13.03.2014 | 70,0 | 5 | расселен | 2024 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 | 1956 | 27.01.2015 | 312,7 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 | 1956 | 29.04.2016 | 420,5 | 13 | 31.12.2024 | 2025 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 | 1955 | 11.11.2016 | 347,6 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 | 1956 | 26.06.2015 | 152,7 | 7 | расселен | 2024 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 | 1956 | 23.06.2015 | 352,2 | 15 | 31.12.2024 | 2025 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 | 1957 | 06.10.2016 | 356,9 | 21 | 31.12.2024 | 2025 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 | 1957 | 26.12.2016 | 355,3 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 | 1958 | 09.07.2015 | 355,8 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 | 1957 | 27.10.2016 | 405,2 | 20 | 31.12.2024 | 2025 |
| 110 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 2 | 1955 | 12.05.2015 | 310,2 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 111 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, д. 5 | 1955 | 27.08.2015 | 289,4 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 1935 | 21.03.2016 | 539,1 | 33 | 31.12.2024 | 2025 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 | 1935 | 30.04.2015 | 530,7 | 39 | 31.12.2024 | 2025 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 | 1949 | 15.07.2015 | 361,1 | 23 | 31.12.2024 | 2025 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 | 1955 | 12.11.2012 | 69,3 | 2 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 116 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 | 1952 | 23.06.2015 | 274,7 | 17 | 31.12.2024 | 2025 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 | 1961 | 30.04.2015 | 500,8 | 34 | 31.12.2024 | 2025 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | 1958 | 31.10.2014 | 402,7 | 37 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 119 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б | 1960 | 01.12.2014 | 372,8 | 39 | 31.12.2024 | 2025 |
| 120 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 | 1958 | 11.07.2016 | 476,6 | 30 | 31.12.2024 | 2025 |
| 121 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 | 1936 | 11.11.2016 | 519,8 | 37 | 31.12.2024 | снесена надземная часть |
| 122 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 | 1935 | 10.09.2015 | 679,1 | 34 | 31.12.2024 | 2025 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 | 1949 | 26.07.2016 | 0,0 | 0 | расселен | снесен |
| 124 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 | 1949 | 10.04.2015 | 355,7 | 15 | 31.12.2024 | 2025 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 | 1948 | 11.07.2016 | 282,9 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 | 1948 | 27.03.2015 | 479,3 | 33 | 31.12.2024 | 2025 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 | 1949 | 06.10.2016 | 147,4 | 12 | 31.12.2024 | 2025 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А | 1959 | 09.12.2016 | 480,4 | 27 | 31.12.2024 | 2025 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 | 1956 | 26.12.2016 | 460,2 | 21 | 31.12.2024 | 2025 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 | 1949 | 11.07.2014 | 100,6 | 9 | 31.12.2024 | 2025 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 | 1956 | 04.04.2016 | 324,4 | 19 | 31.12.2024 | 2025 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4 | 1938 | 28.02.2014 | 19,7 | 3 | расселен | 2024 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 | 1956 | 16.02.2015 | 207,7 | 18 | 31.12.2024 | 2025 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 | 1956 | 06.09.2016 | 226,2 | 10 | 31.12.2024 | 2025 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 | 1952 | 16.02.2015 | 204,1 | 14 | 31.12.2024 | 2025 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15 | 1955 | 19.03.2014 | 0,0 | 0 | расселен | снесен |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

 к программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилыхпомещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Советская, д. 15 | 350 | 13.02.2017 | 2024 | 2025 | 589,2 | 6 | 5 | 112,4 |
| 2 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 12 | 351 | 13.02.2017 | расселен | 2024 | 490,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 11 | 453 | 27.02.2017 | расселен | 2024 | 179,4 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 16 | 491 | 01.03.2017 | расселен | 2024 | 512,6 | 2 | 1 | 72,4 |
| 5 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 4 | 894 | 03.04.2017 | 2024 | 2024 | 358,7 | 2 | 1 | 24,7 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 44 | 896 | 03.04.2017 | 2024 | снесена надземная часть | 337,1 | 4 | 4 | 147,6 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 20 | 897 | 03.04.2017 | 2024 | 2024 | 498,3 | 11 | 5 | 132,2 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 28 | 1106 | 18.04.2017 | 2025 | 2026 | 559,9 | 23 | 14 | 400,7 |
| 9 | г. Мурманск, пр-д Владимира Капустина, д. 2 | 1141 | 20.04.2017 | 2025 | 2026 | 351,7 | 14 | 8 | 178,6 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 2 | 1515 | 22.05.2017 | 2025 | снесена надземная часть | 356,6 | 10 | 3 | 88,9 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д. 3 | 1516 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 582,4 | 22 | 12 | 424,9 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1518 | 22.05.2017 | расселен | 2024 | 370,0 | 4 | 3 | 66,8 |
| 13 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 15 | 1578 | 25.05.2017 | 2026 | 2027 | 530,3 | 46 | 18 | 497,5 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 21б | 1579 | 25.05.2017 | 2023 | 2025 | 597,2 | 36 | 13 | 363,5 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 16 | 1891 | 15.06.2017 | 2026 | 2027 | 351,5 | 21 | 11 | 307,8 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 9 | 1892 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 493,5 | 24 | 11 | 493,5 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17а | 1895 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 582,4 | 31 | 14 | 534,9 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 17 | 1896 | 15.06.2017 | 2027 | 2028 | 577,5 | 37 | 17 | 528,0 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29А | 2108 | 29.06.2017 | 2027 | 2028 | 418,0 | 18 | 10 | 354,9 |
| 20 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 9 | 2110 | 29.06.2017 | 2027 | 2028 | 597,0 | 43 | 17 | 597,0 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 3 | 2126 | 30.06.2017 | 2027 | 2028 | 591,7 | 40 | 15 | 591,7 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 42 | 2591 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 589,3 | 46 | 17 | 589,3 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 | 2592 | 08.08.2017 | 2028 | 2028 | 565,4 | 47 | 21 | 565,4 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 55 | 2906 | 05.09.2017 | 2028 | снесена надземная часть | 337,6 | 28 | 10 | 319,7 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 24/9 | 2907 | 05.09.2017 | 2028 | 2028 | 528,1 | 32 | 16 | 528,1 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 24 | 2905 | 05.09.2017 | 2028 | 2028 | 427,3 | 24 | 8 | 348,4 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 2 | 3065 | 20.09.2017 | 2028 | 2028 | 516,9 | 28 | 14 | 516,9 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 5 | 05 | 10.01.2018 | 2028 | 2028 | 592,6 | 39 | 17 | 571,4 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 17А | 300 | 07.02.2018 | 2028 | 2028 | 418,0 | 23 | 8 | 320,6 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 13 | 468 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 420,4 | 30 | 11 | 420,4 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 12а | 469 | 26.02.2018 | 2028 | 2028 | 354,1 | 15 | 9 | 354,1 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 16 | 980 | 09.04.2018 | 2028 | 2028 | 492,2 | 13 | 9 | 342,7 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 2028 | 2028 | 477,2 | 28 | 12 | 477,2 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 | 1657 | 05.06.2018 | 2028 | 2028 | 544,3 | 33 | 20 | 544,3 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 13 | 1935 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 325,0 | 28 | 12 | 325,0 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 35 | 1936 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 580,9 | 35 | 15 | 560,6 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 11 | 1937 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 278,6 | 20 | 9 | 278,6 |
| 38 | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 161 | 1938 | 28.06.2018 | 2028 | 2028 | 503,1 | 22 | 12 | 503,1 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 6 | 2102 | 11.07.2018 | 2028 | 2028 | 680,9 | 42 | 18 | 657,8 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 8 | 2310 | 26.07.2018 | 2028 | 2028 | 433,2 | 29 | 8 | 433,2 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 11а | 2324 | 27.07.2018 | 2028 | 2028 | 428,3 | 36 | 12 | 428,3 |
| 42 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 11 | 2540 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 490,5 | 19 | 7 | 362,5 |
| 43 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 12 | 2541 | 10.08.2018 | 2028 | 2028 | 493,3 | 34 | 8 | 436,2 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 4 | 2897 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 892,1 | 40 | 21 | 683,3 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 22 | 2898 | 30.08.2018 | 2028 | 2028 | 472,8 | 21 | 10 | 339,1 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 22 | 3356 | 01.10.2018 | 2028 | 2028 | 504,1 | 27 | 13 | 502,5 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 8 | 3411 | 03.10.2018 | 2028 | 2028 | 515,6 | 20 | 9 | 454,5 |
| 48 | г. Мурманск, пер. Русанова, д. 13 | 3477 | 09.10.2018 | 2028 | 2028 | 537,8 | 45 | 21 | 517,0 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 27 | 3478 | 09.10.2018 | 2028 | 2028 | 506,2 | 14 | 6 | 303,8 |
| 50 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 2 | 3637 | 18.10.2018 | 2028 | 2028 | 593,2 | 31 | 12 | 593,2 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 29 | 3965 | 19.11.2018 | 2028 | 2028 | 424,5 | 20 | 9 | 424,5 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 44 | 4342 | 13.12.2018 | 2028 | 2028 | 840,4 | 54 | 23 | 840,4 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 16 | 344 | 04.02.2019 | 2028 | 2028 | 491,6 | 37 | 11 | 491,6 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 10 | 826 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 621,8 | 20 | 10 | 389,9 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 22 | 827 | 05.03.2019 | 2028 | 2028 | 430,0 | 21 | 8 | 430,0 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 8 | 907 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 491,4 | 22 | 7 | 329,8 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 12 | 908 | 13.03.2019 | 2028 | 2028 | 498,4 | 40 | 14 | 498,4 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 71 | 1408 | 17.04.2019 | 2028 | 2028 | 275,7 | 14 | 7 | 234,5 |
| 59 | г. Мурманск, пр-д Профессора Жуковского, д. 11 | 2137 | 25.06.2019 | 2028 | 2028 | 493,7 | 21 | 12 | 493,7 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 38 | 3244 | 30.09.2019 | 2028 | 2028 | 434,4 | 26 | 10 | 415,0 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18 | 07 | 10.01.2020 | 2028 | 2028 | 434,0 | 25 | 11 | 416,5 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 6 | 237 | 04.02.2020 | 2028 | 2028 | 499,9 | 26 | 9 | 283,2 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 45 | 2558 | 05.11.2020 | 2028 | 2028 | 417,6 | 25 | 9 | 417,6 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 19 | 28 | 15.01.2021 | 2028 | 2028 | 351,0 | 19 | 10 | 331,3 |
| 65 | г. Мурманск, район Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, д. 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | 2024 | 696,1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 8/2 | 65 | 18.01.2022 | 2028 | 2028 | 484,0 | 21 | 13 | 484,0 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 22 | 233 | 02.02.2022 | 2023 | 2024 | 471,0 | 19 | 7 | 339,7 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 45 | 500 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 580,1 | 30 | 14 | 580,1 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 33 | 501 | 02.03.2022 | 2028 | 2028 | 408,7 | 20 | 9 | 408,7 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 14 | 707 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 901,5 | 36 | 18 | 901,5 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 20 | 708 | 23.03.2022 | 2028 | 2028 | 435,5 | 24 | 11 | 417,7 |
| 72 | г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 12 | 876 | 11.04.2022 | 2028 | 2028 | 413,6 | 24 | 11 | 394,8 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 37 | 877 | 11.04.2022 | 2028 | 2028 | 173,5 | 9 | 4 | 173,5 |
| 74 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 7 | 890 | 13.04.2022 | 2028 | 2028 | 338,5 | 24 | 12 | 301,4 |
| 75 | \*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 1 | 2666 | 19.11.2020 | 2023 | 2025 | 899,6 | 0 | 0 | 0,0 |
| 76 | \*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 6 | 2667 | 19.11.2020 | 2023 | 2025 | 896,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 77 | \*г. Мурманск, район Росляково, ул. Молодежная, д. 2 | 150 | 28.01.2021 | 2023 | 2025 | 881,9 | 0 | 0 | 0,0 |
|   | Итого: | х | 1 820 | 796 | 29 193,0 |

\*расселение и снос МКД осуществляются в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к программе

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в разные годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Постановление о признании МКД аварийным | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2025 | 2026 | 436,0 | 7 | 5 | 121,1 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2025 | 2026 | 515,0 | 20 | 9 | 384,7 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2025 | 2026 | 432,6 | 16 | 8 | 247,3 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2025 | 2026 | 429,1 | 17 | 6 | 320,5 |
| 5 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 349,2 | 12 | 8 | 236,9 |
| 6 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 16 | 07 | 10.01.2018 | 2025 | 2026 | 876,8 | 61 | 19 | 745,5 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2025 | 2026 | 350,1 | 22 | 8 | 350,1 |
| 8 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 15 | 7 | 240,15 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 349,6 | 10 | 5 | 173,8 |
| 10 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2025 | 2026 | 421,0 | 25 | 9 | 316,3 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 336,6 | 9 | 5 | 149,2 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 439,5 | 17 | 9 | 386,3 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2025 | 2026 | 337,7 | 11 | 5 | 170,2 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 47 | 1435 | 28.05.2021 | 2025 | 2026 | 436,3 | 19 | 7 | 315,5 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 26 | 1088 | 17.04.2017 | 2025 | 2026 | 504,4 | 25 | 14 | 442,4 |
| 16 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 36/10 | 1517 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 439,7 | 17 | 7 | 256,2 |
| 17 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 10 | 1519 | 22.05.2017 | 2025 | 2026 | 413,8 | 20 | 8 | 251,4 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 60/2 | 1893 | 15.06.2017 | 2025 | 2026 | 352,2 | 2 | 1 | 24,6 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 35 | 1894 | 15.06.2017 | 2025 | 2026 | 350,3 | 19 | 8 | 262,6 |
| 20 | г. Мурманск, пр-д Рылеева, дом 4 | 1897 | 15.06.2017 | 2025 | 2026 | 353,4 | 17 | 7 | 309,2 |
| 21 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 2025 | 2026 | 423,7 | 20 | 13 | 406,9 |
| 22 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 14 | 2111 | 29.06.2017 | 2025 | 2026 | 437,8 | 26 | 17 | 437,8 |
| 23 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 22 | 2323 | 13.07.2017 | 2025 | 2026 | 546,3 | 22 | 17 | 546,3 |
| 24 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 2025 | 2026 | 482,5 | 32 | 16 | 482,5 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 33  | 2783 | 24.08.2017 | 2025 | 2026 | 430,9 | 27 | 12 | 430,9 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 34 | 06 | 10.01.2018 | 2025 | 2026 | 418,4 | 19 | 8 | 418,4 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 437,8 | 17 | 8 | 394,6 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 19 | 299 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 179,2 | 9 | 4 | 179,2 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 2025 | 2026 | 309,7 | 23 | 11 | 309,7 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 24 | 11 | 390,3 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 2025 | 2026 | 435,5 | 10 | 8 | 370,2 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 38 | 1915 | 25.06.2018 | 2025 | 2026 | 421,7 | 22 | 8 | 421,7 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 44/9 | 1934 | 28.06.2018 | 2025 | 2026 | 355,2 | 19 | 10 | 355,2 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2025 | 2026 | 438,6 | 16 | 10 | 409,6 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, дом 22 | 2101 | 11.07.2018 | 2025 | 2026 | 507,0 | 25 | 14 | 454,2 |
| 36 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 11 | 2323 | 27.07.2018 | 2025 | 2026 | 422,6 | 24 | 12 | 422,6 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 23 | 3357 | 01.10.2018 | 2025 | 2026 | 176,6 | 12 | 5 | 176,6 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2025 | 2026 | 437,3 | 23 | 10 | 437,3 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 10 | 3758 | 31.10.2018 | 2025 | 2026 | 350,9 | 16 | 11 | 350,9 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 39 | 3966 | 19.11.2018 | 2025 | 2026 | 434,4 | 21 | 9 | 386,5 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 31 | 4078 | 27.11.2018 | 2025 | 2026 | 441,0 | 22 | 10 | 422,0 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 6 | 4079 | 27.11.2018 | 2025 | 2026 | 357,9 | 16 | 8 | 313,4 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2025 | 2026 | 935,2 | 40 | 18 | 777,6 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 30 | 342 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 661,3 | 33 | 20 | 602,8 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 5 | 343 | 04.02.2019 | 2025 | 2026 | 631,3 | 36 | 15 | 631,3 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 2025 | 2026 | 358,9 | 16 | 8 | 358,9 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 2025 | 2026 | 528,7 | 30 | 12 | 528,7 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 32 | 1479 | 23.04.2019 | 2025 | 2026 | 427,4 | 21 | 12 | 419,4 |
| 49 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 9 | 1671 | 15.05.2019 | 2025 | 2026 | 341,5 | 12 | 8 | 341,5 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 40 | 4418 | 30.12.2019 | 2025 | 2026 | 652,0 | 33 | 15 | 528,2 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 6 | 06 | 10.01.2020 | 2025 | 2026 | 354,7 | 19 | 7 | 310,2 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 48 | 238 | 04.02.2020 | 2025 | 2026 | 352,4 | 17 | 8 | 327,6 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 2025 | 2026 | 437,6 | 21 | 9 | 389,3 |
| 54 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 2 | 2560 | 06.11.2020 | 2025 | 2026 | 437,1 | 13 | 10 | 437,1 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 74/5 | 1405 | 26.05.2021 | 2025 | 2026 | 343,0 | 14 | 9 | 343,0 |
| 56 | г. Мурманск, пер. Дальний, дом 7 | 1612 | 11.06.2021 | 2025 | 2026 | 352,6 | 23 | 12 | 308,8 |
| 57 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 13 | 2426 | 27.09.2021 | 2025 | 2026 | 360,0 | 16 | 9 | 360,0 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, дом 19 | 2501 | 05.10.2021 | 2025 | 2026 | 770,4 | 19 | 14 | 401,7 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 46 | 2667 | 21.10.2021 | 2025 | 2026 | 347,9 | 19 | 10 | 285,1 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Чехова, дом 12/37 | 3428 | 28.12.2021 | 2025 | 2026 | 346,9 | 22 | 10 | 327,6 |
| 61 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 51 | 46 | 17.01.2022 | 2025 | 2026 | 437,4 | 20 | 11 | 437,4 |
| 62 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 58 | 64 | 18.01.2022 | 2025 | 2026 | 352,1 | 15 | 9 | 332,7 |
| 63 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 15 | 230 | 01.02.2022 | 2025 | 2026 | 355,0 | 18 | 11 | 355,0 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, дом 21 | 231 | 01.02.2022 | 2025 | 2026 | 175,5 | 10 | 6 | 175,5 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 45 | 232 | 01.02.2022 | 2025 | 2026 | 431,5 | 20 | 9 | 431,5 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Полухина, дом 1 | 367 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 422,1 | 14 | 7 | 274,4 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 52/1 | 368 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 355,1 | 16 | 9 | 309,5 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 47 | 369 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 436,6 | 20 | 10 | 384,5 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Радищева, дом 49 | 370 | 16.02.2022 | 2025 | 2026 | 432,3 | 20 | 11 | 414,7 |
|  | Итого: | х | 1363 | 676 | 25 014,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Региональный проект (далее - , муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации. [↑](#footnote-ref-4)