АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14.02.2013 № 301

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 26.12.2012 № 3101 «Об утверждении планов мероприятий по обеспечению условий  для осуществления образовательного процесса в соответствии с установленными

требованиями в муниципальных образовательных

учреждениях города Мурманска»

В целях обеспечения условий для пребывания воспитанников и обучающихся в муниципальных  образовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, в соответствии  с  установленными    правилами  и  нормами пожарной безопасности п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 26.12.2012 № 3101 «Об утверждении планов мероприятий по обеспечению условий  для осуществления образовательного процесса в соответствии с установленными требованиями в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска» следующие изменения:

1.1. Строку 5 в приложении № 1 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование муниципальных образовательных учреждений | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. Мурманска прогимназия № 61 | Устройство вторых эвакуационных выходов со 2-х этажей двух корпусов | 2013 |

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации

города Мурманска                                                                                  А.И. Сысоев

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации |
|  |  | города Мурманска |
|  |  | от 14.02.2013 № 301 |
| План мероприятий |
| по обеспечению условий для осуществления образовательного процесса |
| в соответствии с установленными требованиями в муниципальных |
| дошкольных образовательных учреждениях города Мурманска |
| № п/п | Наименование муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 4 | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска Центр развития ребенка – детский сад № 7 | Отделение подвального помещения от общей лестничной клетки детского сада (пр. Ленина, 66) | 2014 |
|  |  | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания (пр. Ленина,78) | 2014 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 9 | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
|  |  | Замена двери складского помещения на противопожарную | 2013 |
|  |  | Увеличение ширины дверных проемов эвакуационных выходов на путях эвакуации на 1-м и 2-м этажах | 2014 |
|  |  | Демонтаж пристройки к пищеблоку | 2014 |
|  |  | Увеличение высоты дверных проемов эвакуационных выходов | 2014 |
|  |  | Замена наружных эвакуационных лестниц | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 11 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2015 |
| 5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 15 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2014 |
|  |  | Замена двери пожароопасного помещения на противопожарную | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 17 | Замена дверей кладовой, гладильной, бельевой на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
| 7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 18 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2014 |
|  |  | Замена дверей электрощитовой, кладовой, гладильной, прачечной, бельевой на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
| 8. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска Центр развития ребенка – детский сад № 19 | Замена дверей гладильной, прачечной на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен лестничной клетки (центральный корпус) с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 27 | Устройство наружных лестниц со вторых этажей здания | 2015 |
|  |  | Замена дверей электрощитовой, прачечной, кладовой ТМЦ, кладовой завхоза на противопожарные | 2013 |
|  |  | Проведение эксплуатационных испытаний ограждений на переходах между корпусами | 2013 |
|  |  | Ремонт ограждений лестниц | 2013 |
| 10. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 32 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Замена дверей электрощитовой, гладильной, прачечной, бельевой на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 33 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2014 |
| 12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 34 | Замена дверей пожароопасных помещений на противопожарные | 2013 |
| 13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 38 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Замена дверей пожароопасных помещений на противопожарные | 2013 |
| 14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 40 | Устройство вторых эвакуационных выходов из помещений на первом этаже здания | 2013 |
| 15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 41 | Замена дверей пожароопасных помещений в подвале на противопожарные | 2013 |
| 16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 45 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Ремонт стен перехода (из корпусов) с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 55 | Замена люков выходов на кровлю на противопожарные | 2013 |
| 18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад присмотра и оздоровления № 57 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 62 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Замена дверей электрощитовых на противопожарные | 2013 |
| 20. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 67 | Увеличение размеров дверного проема эвакуационного выхода (средняя группа) | 2013 |
|  |  | Замена дверей кладовых на противопожарные | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 72 | Замена дверей кладовых на противопожарные | 2013 |
| 22. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 73 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 23. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 75 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 76 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2014 |
| 25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска Центр развития ребенка – детский сад № 78 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 26. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 80 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 81 | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 83 | Замена дверей электрощитовой, прачечной, кладовой белья на противопожарные | 2013 |
|  |  | Отделение подвала от общей лестничной клетки здания | 2015 |
| 29. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 84 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 85 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2015 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 88 | Замена дверей электрощитовой, кладовых на противопожарные | 2013 |
|  |  | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 89 | Замена дверей электрощитовой, прачечной, кладовой белья на противопожарные | 2013 |
|  |  | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 90 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Устройство ограждений на кровлях, являющихся эвакуационными выходами из групп со вторых этажей здания | 2013 |
| 34. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 91 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2014 |
|  |  | Замена дверей электрощитовой, прачечной, кладовых на противопожарные | 2013 |
|  |  | Переустановка дверных коробок на 2-х этажах | 2013 |
| 35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 92 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Замена дверей электрощитовой, прачечной, кладовых на противопожарные | 2013 |
| 36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 93 | Устройство второго эвакуационного выхода со второго этажа здания | 2013 |
| 37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 95 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2016 |
|  |  | Устройство ограждений на кровлях, являющихся эвакуационными выходами из групп со вторых этажей здания | 2014 |
| 38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 96 | Устройство наружных лестниц со вторых этажей здания | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 97 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Ремонт потолка в музыкальном зале | 2013 |
|  |  | Ремонт потолка в общем коридоре | 2013 |
| 40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 104 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 105 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 108 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 114 | Замена дверей электрощитовой, кладовой, гладильной, прачечной, бельевой на противопожарные | 2013 |
| 44 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 115 | Увеличение размера ширины дверного проема эвакуационного выхода из помещений администрации, медицинского блока | 2014 |
|  |  | Ремонт стен спальных помещений с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 120 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Замена дверей прачечной на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен спальных помещений с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 46 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 122 | Замена дверей прачечной, бельевой на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 47 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 123 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 127 | Замена дверей электрощитовой, кладовой, гладильной, прачечной, бельевой на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 49 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 128 | Замена дверей кладовых на противопожарные | 2013 |
| 50 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 130 | Выполнение реконструкции и ремонтных работ в теплице | 2014 |
|  |  | Замена дверей электрощитовой, кладовой, гладильной, прачечной, бельевой на противопожарные | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 51 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 132 | Замена двери кладовой на противопожарную | 2013 |
| 52 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 136 | Замена дверей кладовых на противопожарную | 2013 |
| 53 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска Центр развития ребенка – детский сад № 139 | Ремонт стен спальных помещений с заменой горючей отделки на негорючую | 2014 |
| 54 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 146 | Устройство вторых эвакуационных выходов со вторых этажей здания | 2013 |
|  |  | Замена двери кладовой на противопожарную | 2013 |
|  |  | Ремонт стен в группах с заменой горючей отделки на негорючую | 2013 |
| _____________________________________________ |