III. Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего

благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры» на 2014-2019 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий |
| Задачи подпрограммы | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 523480,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 473480,4 тыс. руб. из них: 2015 год – 218338,1 тыс. руб.; 2016 год – 225142,3 тыс. руб.; 2017 год – 30000,0 тыс. руб. ОБ - 50000,0 тыс. руб. из них: 2015 год – 50000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В связи с исполняющимся в 2016 году 100-летием со дня основания города Мурманска Президентом Российской Федерации издан Указ от 01.04.2011 № 385 «О праздновании 100-летия основания г. Мурманска». Во исполнение данного Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня основания города Мурманска, которым предусмотрена реализация мероприятий по ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города Мурманска в 2012-2016 годах.

Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.

Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Мурманска, требуется комплексное решение проблемы по ремонту объектов внешнего благоустройства.

Подпрограмма направлена на решение вопросов, определенных Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утверждённой решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-682, Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утверждённым решением Совета депутатов от 25.06.2009 № 7-85, а также на поддержание статуса областного центра.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий |
|  | Доля отремонтированных объектов внешнего благоустройства по отношению к общему количеству объектов, подлежащих ремонту (нарастающим итогом) | % | 21,3 | 31,9 | 59,6 | 66,0 | 72,3 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2015 год

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2015 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, ремонт и обустройство парков, скверов, бульваров | 2015 | МБ ОБ | 218338,1 50000,0 | 218338,1 50000,0 | Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед | 4 | Комитет, МАУК «МГПС» |
|  |  |  |  |  |  | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы и обустройство, ед. | 27 |  |
|  |  |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ | 268338,1 218338,1 50000,0 | 268338,1 218338,1 50000,0 |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2017 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий |
| 1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | 2016-2017 | МБ | 255142,3 | 225142,3 | 30000,0 | Количество объектов внешнего благоустройства, ед. | 47 | 47 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2017 | МБ | 255142,3 | 225142,3 | 30000,0 | Количество объектов, на ремонт которых разработана ПСД, ед. | 5 | 3 | Комитет, МАУК «МГПС» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы ед. | 6 | 3 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.2. | Проведение социологических опросов по вопросам улучшения эстетического облика объектов внешнего благоустройства города Мурманска | 2016-2017 | МБ | Финансирования не требуется | Количество проведенных опросов, ед. | 3 | 3 | Комитет, МАУК «МГПС» |
|  | Итого | 2016-2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 255142,3 255142,3 | 225142,3 225142,3 | 30000,0 30000,0 |  |  |  |  |

Детализация направлений расходов на 2015-2017 годы:

В рамках реализации основных программных мероприятий запланировано:

а) 2015 год:

- ремонт территории сквера по ул. Ленинградской;

- ремонт территории сквера на площади Пять Углов;

- ремонт территории бульвара по ул. Пушкинской;

- благоустройство и ремонт территории сквера пр. Кольский – ул. Зои Космодемьянской;

- благоустройство и ремонт территории сквера у здания казначейства, по пр. Кирова, 14/2;

- благоустройство и ремонт территории зоны отдыха на озере Глубоком по ул. Крупской;

- разработка эскизного проекта памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны;

- разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории памятного (мемориального) объекта – памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны (1 очередь);

- благоустройство территории бульвара по ул. Пушкинской (приобретение и установка малых архитектурных форм);

- разработка проектно-сметной документации на ремонт территории сквера  «Покорителям Арктики»;

- ремонт территории сквера по пр. Ленина,77;

- ремонт лестницы в районе памятника «6-й героической комсомольской батареи»;

- ремонт ограждения около памятника С.М. Кирову;

- ремонт территории сквера по ул. Свердлова, 40;

- ремонт территории сквера по ул. Торцева, 15;

- благоустройство территории сквера по пр. Кирова (установка видеонаблюдения);

- благоустройство территории сквера пр. Кольский – ул. Зои Космодемьянской (установка видеонаблюдения);

- ремонт территории зоны отдыха озера Семеновского с организацией места хранения и обслуживания фонтанного комплекса и консервационными мероприятиями;

- ремонт фасада туалета на территории сквера у казначейства, пр. Кирова, 14/2;

- ремонт территории озера Глубокого с установкой скейтбордной площадки;

- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе памятника «6-й героической комсомольской батареи»;

- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в пер. Русанова;

- электромонтажные работы по установке щита учета на объекте благоустройства в районе зоны отдыха озера Семеновского;

- поставка малых архитектурных форм;

- разработка эскизного проекта на ремонт территории сквера у управления Тралфлота;

- разработка архитектурного решения для проведения ремонтно-реставрационных работ памятника, посвященного рыбакам и кораблям Тралового флота, погибшим в годы ВОВ, («поющая стела») в сквере у управления Тралфлота;

- благоустройство территории сквера у управления Тралфлота;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт входной группы и причала лодочной станции;

- ремонт лодочной станции;

- работы по внутренней отделке здания общественного назначения на территории объекта благоустройства озера Семеновского;

- изготовление и монтаж малых архитектурных форм «Карта городов побратимов» в  сквере на Ленина 77;

- ремонт сквера по ул. Челюскинцев, 9 (памятник Покорителям Арктики);

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт набережной зоны отдыха озера Семеновского;

- ремонт набережной зоны отдыха озера Семеновского (1 очередь);

- ремонт фонтанного комплекса на объекте благоустройства в зоне отдыха озера Семёновского;

б) 2016 год:

- благоустройство территории памятного (мемориального) объекта - памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы ВОВ (2 очередь), в том числе авторский надзор за выполнением работ, корректировка ПСД, строительный контроль;

- благоустройство Южного въезда с установкой стелы с макетами наград;

- разработка эскизного проекта по благоустройству объекта с установкой стелы «Город-герой-Мурманск»;

- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству объекта с установкой стелы «Город-герой-Мурманск»;

- благоустройство объекта и установка стелы «Город-герой-Мурманск», в том числе авторский надзор;

- разработка эскизного проекта по благоустройству входной группы зоны отдыха озеро Семеновское с элементом  памятника О.П. Найденову;

- закладка капсулы в честь 150-летия города Мурманска;

- изготовление светодиодной подсветки фонтанного комплекса сквера на площади Пять Углов;

- приобретение и установка детского игрового комплекса в сквере площади Пять Углов;

- ремонт вентиляции окна на бульваре по ул. Пушкинская и устройство 2 столбов освещения;

- поставка опор освещения;

- установка знака и плиты «Почетный гражданин»;

- реализация проекта «Мурманская скамейка»;

- разработка эскизного проекта по благоустройству зон отдыха с установкой тематических скамеек;

- изготовление и монтаж светового элемента «Радуга» для благоустройства территории города Мурманска по адресу пр.Кольский (разделительная полоса);

-  изготовление и монтаж световой композиции «Я люблю Мурманск»;

- благоустройство территории с установкой световой конструкции «Мурманск» в районе пр. Ленина, д. 102;

- ремонт лестницы и детской площадки на объекте благоустройства в пер. Русанова;

- устройство площадки и ремонт ограждения баскетбольной площадки в сквере аллея поколений по ул. Хлобыстова;

- благоустройство сквера около отеля «Арктика»;

- изготовление и монтаж модульных ландшафтных часов на территории города Мурманска (на склоне в районе памятника-маяка);

- разработка эскизного проекта на художественное оформление детского городка «Сказка»;

- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту детского городка «Сказка»;

- благоустройство и ремонт детского городка «Сказка»;

- осуществление авторского надзора и осуществление строительного контроля за ремонтом набережной зоны отдыха озера Семеновского;

- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству сквера в жилом районе Росляково;

- благоустройство сквера в жилом районе Росляково;

- ремонт ступеней бетонной лестницы на объекте благоустройства - аллея по улице Сафоново, д. 26.;

- устройство водоотведения на объекте благоустройства сквер по ул. Ленинградской;

- осуществление строительного контроля сквера у управления Тралфлота;

- благоустройство территории сквера пр. Кольский – ул. Зои Космодемьянской с устройством тротуара с асфальтобетонным покрытием;

- устройство ограждения на объекте благоустройства - бульвар в районе школы № 1 по ул. Буркова;

- поставка и установка игрового уличного оборудования (детская качалка на пружине), в том числе изготовление пружины для детской качалки;

- ремонт светового оборудования для подсветки стелы на объекте благоустройства - сквер на южном въезде в город Мурманск;

- благоустройство детской площадки около памятника «Ждущая»;

- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту сквера возле памятника Кириллу и Мефодию;

- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту набережной зоны отдыха озера Семеновского

(2 очередь);

- разработка ПСД для проведения работ по благоустройству и ремонту сквера по ул. Шабалина, 27.

в) 2017 год:

- благоустройство и ремонт детского городка «Сказка»;

- благоустройство и ремонт набережной зоны отдыха озера Семеновского (2 очередь).

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Всего по подпрограмме: | 523480,4 | 268338,1 | 225142,3 | 30000,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 473480,4 | 218338,1 | 225142,3 | 30000,0 |
| средств областного бюджета | 50000,0 | 50000,0 | - | - |

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в неё соответствующие изменения.

Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по культуре администрации города Мурманска.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.

Комитет по культуре администрации города Мурманска является заказчиком и исполнителем подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы проводится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.

Отчет о реализации подпрограммы формируется муниципальным заказчиком – координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Подпрограмма направлена на достижение цели – повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий, улучшение условий для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, для организации массовых культурно-просветительских, политических, зрелищно-развлекательных мероприятий, улучшение внешнего облика города.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может стать его расторжение с исполнителем;

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципальных заказов.