I. Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска»

на 2014-2019 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта |
| Заказчики подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 806 945,6тыс. руб., в т.ч.  МБ – 559 378,8тыс. руб., из них:  2014 год – 85 686,8 тыс. руб.;  2015 год – 94 712,9 тыс. руб.;  2016 год – 67 399,0 тыс. руб.;  2017 год –86 061,0тыс. руб.;  2018 год – 110 795,0 тыс. руб.;  2019 год – 114 724,1 тыс. руб.,  ОБ –1 247 566,8тыс. руб., из них:  2014 год – 188 611,2 тыс. руб.;  2015 год – 174 773,4 тыс. руб.;  2016 год – 157 162,1 тыс. руб.;  2017 год –200 809,0тыс. руб.;  2018 год – 258 521,6 тыс. руб.;  2019 год – 267 689,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется:  - построить и выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в количестве 85 шт., площадь построенного и отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 745 954,65 м2;  - установить 152 опоры наружного освещения |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено в 2011 году – 292 147,23 тыс. руб., на ремонт сети уличного освещения на пр. Ленина, ремонт и включение в «Каскад» сетей освещения дворовых территорий - 126 315,8 тыс. руб.

В 2011 году отремонтировано 145 537 м2 покрытия. В 2012 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено – 158 733,0 тыс. руб., отремонтировано 102 211,5 м2 покрытия. В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» выделено 306 189,7 тыс. руб.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данные мероприятия позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения, модернизации наружного освещения.

Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетный 2012 год | Текущий 2013 год | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | | | | | | | | | | |
|  | 1. Доля площади отремонтиро-ванных дорог общего пользо-вания местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года):  - капитальный ремонт  - ремонт | %  % | 2,2  21,9 | 7,0  15,0 | 14,0  12,0 | 14,0  17,0 | 20,0  2,0 | 22,0  2,0 | 18,0  2,0 | 18,0  2,0 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок исполне-  ния  (квартал, год) | Источ-ники  финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014  год | 2015  год | Наименование, ед. изм. | | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014-2015 | Всего, в т.ч. | 49 646,3 | 36 797,6 | 12 848,7 | Площадь построенных дорог, м2 | 1800 | | 5957 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| МБ | 23 898,9 | 11 286,8 | 12 612,1 |
| ОБ | 25 747,4 | 25 510,8 | 236,6 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014-2015 | Всего, в т.ч. | 106 328,7 | 96 300,9 | 10 027,8 | Площадь отремонтирован-ных дорог, м2 | 22782,35 | | 1435 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| МБ | 30 598,1 | 27 589,8 | 3 008,3 |
| ОБ | 75 730,6 | 68 711,1 | 7 019,5 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2014-2015 | Всего, в т.ч. | 353 891,7 | 122 275,1 | 231 616,6 | Площадь отремонтирован-ных дорог, м2 | | 105722,1 | 171060,5 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| МБ | 109 188,9 | 36 967,8 | 72 221,1 |
| ОБ | 244 702,8 | 85 307,3 | 159 395,5 |
| 4 | Модернизация наружного освещения | 2014-2015 | Всего, в т.ч. | 33 917,6 | 18 924,4 | 14 993,2 | Количество установленных опор, шт. | | 69 | 83 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| МБ | 16 713,8 | 9 842,4 | 6 871,4 |
| ОБ | 17 203,8 | 9 082,0 | 8 121,8 |
| Всего по подпрограмме | | | Всего, в т.ч. | 543 784,3 | 274 298,0 | 269 486,3 |  | |  |  |  |
| МБ | 180 399,7 | 85 686,8 | 94 712,9 |
| ОБ | 363 384,6 | 188 611,2 | 174 773,4 |

3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения (год) | Площадь, м2 | Объем  финансирования,  тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | |
| 1.1 | - съезд с просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный | 2014 | 1800 | Всего | 36 444,0 |
| МБ | 10 933,2 |
| ОБ | 25 510,8 |
| 2015 | 5957 | МБ | 12 510,7 |
| 1.2 | - инженерные изыскания для проектирования объекта «Строительство съезда с  просп. Кольского в районе дома № 130 на пр. Ледокольный» | 2014 |  | МБ | 253,6 |
| 1.3 | - выдача заключения о достоверности сметной стоимости | 2014 |  | МБ | 100,0 |
| 1.4 | - разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция улицы Октябрьской, участок от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе» | 2015 | 1 шт. | Всего | 338,0 |
| МБ | 101,4 |
| ОБ | 236,6 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | |
| 2.1 | - лестницы в городе Мурманске | 2014 |  | Всего | 2 856,4 |
| МБ | 856,9 |
| ОБ | 1 999,5 |
| 2015 | 2 шт. | Всего | 2 242,4 |
| МБ | 672,7 |
| ОБ | 1 569,7 |
| 2.2 | - ул. Коминтерна (2 этап) | 2014 | 13166,2 | Всего | 42 265,8 |
| МБ | 9 721,1 |
| ОБ | 32 544,7 |
| 2.3 | - ул. Инженерная (1 этап) | 2014 | 708 | Всего | 5 408,8 |
| МБ | 1 622,6 |
| ОБ | 3 786,2 |
| 2.4 | - ул. Бочкова | 2014 | 6045,15 | Всего | 23 888,9 |
| МБ | 7 166,7 |
| ОБ | 16 722,2 |
| 2.5 | - ул. Бочкова (дополнительные работы) | 2014 | 630 м | Всего | 1 556,9 |
| МБ | 467,1 |
| ОБ | 1 089,8 |
| 2.6 | - ул. Калинина | 2014 | 2863 | Всего | 17 955,3 |
| МБ | 5 386,6 |
| ОБ | 12 568,7 |
| 2.7 | - капитальный ремонт (устройство) островка безопасности по просп. Кольскому, участок от ул. Беринга до пер. Якорного | 2014 |  | МБ | 2 218,8 |
| 2.8 | - капитальный ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, 42) (2 этап) | 2015 | 1220 | Всего | 1 187,4 |
| МБ | 356,2 |
| ОБ | 831,2 |
| 2.9 | - ул. Гвардейская | 2015 | 115 п.м | Всего | 5 000,0 |
| МБ | 1 500,0 |
| ОБ | 3 500,0 |
| 2.10 | - устройство остановки общественного транспорта в районе дома № 16А по ул. Карла Маркса | 2015 | 215 | Всего | 989,2 |
| МБ | 296,8 |
| ОБ | 692,4 |
| 2.11 | - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от дома № 24 по пр. Связи к гимназии № 1 | 2015 | 42 | Всего | 576,7 |
| МБ | 173,0 |
| ОБ | 403,7 |
| 2.12 | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 2014 |  | МБ | 150,0 |
| 2015 | 2 вырубки | Всего | 32,1 |
| МБ | 9,6 |
| ОБ | 22,5 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | |
| 3.1 | - лестницы в городе Мурманске | 2015 | 11 шт. | Всего | 1 418,9 |
| МБ | 425,7 |
| ОБ | 993,2 |
| 3.2 | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 2014 |  | МБ | 150,0 |
| 2015 | 29 вырубок | Всего | 314,4 |
| МБ | 94,3 |
| ОБ | 220,1 |
| 3.3 | - ул. Дзержинского, участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по  просп. Ленина) | 2014 | 5450 | Всего | 6 595,1 |
| МБ | 1 978,5 |
| ОБ | 4 616,6 |
| 3.4 | - проезд от дома № 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома № 3 по ул. Крупской с автостоянкой | 2014 | 2637 | Всего | 2 108,2 |
| МБ | 632,5 |
| ОБ | 1 475,7 |
| 3.5 | - проезд от разворотного кольца автобуса № 5 до дома № 34 по ул. Крупской | 2014 | 1945,5 | Всего | 1 582,6 |
| МБ | 474,8 |
| ОБ | 1 107,8 |
| 3.6 | - проезд от ул. Баумана до дома № 93 по просп. Кольскому | 2014 | 4722 | Всего | 5 643,7 |
| МБ | 1 693,1 |
| ОБ | 3 950,6 |
| 3.7 | - проезд от ул. Старостина вдоль домов №№ 1-25 по пр. Северному | 2014 | 1723 | Всего | 1 409,9 |
| МБ | 423,0 |
| ОБ | 986,9 |
| 3.8 | - проезд вдоль дома № 7 по ул. Коммуны | 2014 | 785 | Всего | 808,1 |
| МБ | 242,4 |
| ОБ | 565,7 |
| 3.9 | - ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Ленинского административного округа | 2014 | 12388 | Всего | 17 890,1 |
| МБ | 5 367,0 |
| ОБ | 12 523,1 |
| 3.10 | - ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Октябрьского административного округа | 2014 | 7283 | Всего | 9 003,3 |
| МБ | 2 701,0 |
| ОБ | 6 302,3 |
| 3.11 | - ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения Первомайского административного округа | 2014 | 4288 | Всего | 7 392,2 |
| МБ | 2 217,7 |
| ОБ | 5 174,5 |
| 3.12 | - ремонт проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно) | 2014 | 9800 | Всего | 10 847,3 |
| МБ | 3 255,2 |
| ОБ | 7 592,1 |
| 3.13 | - ремонт проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина (участки от  ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до  ул. Павлика Морозова) | 2014 | 10800 | Всего | 11 625,4 |
| МБ | 3 487,6 |
| ОБ | 8 137,8 |
| 3.14 | - ремонт проезжей части дороги по ул. Старостина (выборочно) | 2014 | 5740 | Всего | 6 414,0 |
| МБ | 1 924,2 |
| ОБ | 4 489,8 |
| 3.15 | - ремонт проезжей части дороги по ул. Полярные Зори (выборочно) | 2014 | 5589 | Всего | 6 449,9 |
| МБ | 1 934,9 |
| ОБ | 4 515,0 |
| 3.16 | - ремонт проезжей части дороги по ул. Папанина (выборочно) | 2014 | 3018 | Всего | 3 238,8 |
| МБ | 971,7 |
| ОБ | 2 267,1 |
| 3.17 | - ремонт проезжей части дороги по просп. Кольскому (выборочно) | 2014 | 6605,6 | Всего | 5 606,6 |
| МБ | 1 682,0 |
| ОБ | 3 924,6 |
| 3.18 | - ремонт проезжей части дороги по ул. Челюскинцев (выборочно) | 2014 | 3843 | Всего | 4 137,7 |
| МБ | 1 241,3 |
| ОБ | 2 896,4 |
| 3.19 | - ремонт проезжей части дороги по ул. Полярный Круг (выборочно) | 2014 | 1966 | Всего | 1 841,4 |
| МБ | 552,4 |
| ОБ | 1 289,0 |
| 3.20 | - ремонт проезжей части дороги по ул. Шмидта (выборочно) | 2014 | 2479 | Всего | 2 682,3 |
| МБ | 804,7 |
| ОБ | 1 877,6 |
| 3.21 | - ремонт проезжей части дороги по ул. Прибрежной (выборочно) | 2014 | 1409 | Всего | 1 632,6 |
| МБ | 489,8 |
| ОБ | 1 142,8 |
| 3.22 | - ремонт проезжей части дороги по просп. Героев-североморцев (выборочно) | 2014 | 13251 | Всего | 14 959,9 |
| МБ | 4 488,0 |
| ОБ | 10 471,9 |
| 3.23 | - восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта инженерных сетей по  ул. Дзержинского в районе дома № 64/10 | 2014 |  | МБ | 100,0 |
| 3.24 | - демонтаж аварийной пешеходной лестницы на участке от пер. Дорожного до  ул. Траловой, в районе дома № 9 в городе Мурманске | 2014 |  | МБ | 100,0 |
| 3.25 | - устройство посадочной площадки на остановке общественного транспорта в районе площади «Пять Углов» | 2014 |  | МБ | 56,0 |
| 3.26 | - ремонт просп. Кирова, участок от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно | 2015 | 26330 | Всего | 37 018,6 |
| МБ | 12 941,7 |
| ОБ | 24 076,9 |
| 3.27 | - ремонт ул. Павлика Морозова, выборочно | 2015 | 7616 | Всего | 9 104,7 |
| МБ | 3 183,0 |
| ОБ | 5 921,7 |
| 3.28 | - ремонт просп. Ленина, участок от просп. Кольского до дома № 37 по просп. Ленина, выборочно | 2015 | 22426 | Всего | 29 411,4 |
| МБ | 8 823,4 |
| ОБ | 20 588,0 |
| 3.29 | - ремонт просп. Кольского, участок от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно | 2015 | 53191,1 | Всего | 66 933,2 |
| МБ | 20 080,0 |
| ОБ | 46 853,2 |
| 3.30 | - ремонт ул. Профсоюзов, выборочно | 2015 | 12908 | Всего | 19 602,0 |
| МБ | 5 880,6 |
| ОБ | 13 721,4 |
| 3.31 | - ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца;  ул. Юрия Гагарина, участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно | 2015 | 7680 | Всего | 8 969,5 |
| МБ | 2 690,9 |
| ОБ | 6 278,6 |
| 3.32 | - ремонт ул. Беринга | 2015 | 10569 | Всего | 15 537,4 |
| МБ | 4 661,2 |
| ОБ | 10 876,2 |
| 3.33 | - ремонт просп. Героев-североморцев, участок от пр. Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе; ул. Челюскинцев, участок от ул. Папанина до пр. Серпантина, выборочно | 2015 | 8685 | Всего | 10 813,5 |
| МБ | 3 244,1 |
| ОБ | 7 569,4 |
| 3.34 | - ремонт ул. Старостина, выборочно | 2015 | 7844,5 | Всего | 9 449,5 |
| МБ | 2 834,8 |
| ОБ | 6 614,7 |
| 3.35 | - ремонт ул. Карла Маркса, на участке от пр. Северного до ул. Папанина, выборочно | 2015 | 960 | Всего | 1 245,7 |
| МБ | 373,7 |
| ОБ | 872,0 |
| 3.36 | - ремонт ул. Шмидта, на участке от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского, выборочно | 2015 | 1969 | Всего | 2 655,0 |
| МБ | 796,5 |
| ОБ | 1 858,5 |
| 3.37 | - ремонт просп. Кольского, на участке от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой, выборочно | 2015 | 3655 | Всего | 4 437,2 |
| МБ | 1 331,2 |
| ОБ | 3 106,0 |
| 3.38 | - ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения | 2015 | 9221 | Всего | 13 367,6 |
| МБ | 4 010,3 |
| ОБ | 9 357,3 |
| 3.39 | - проведение проверки достоверности сметной стоимости | 2015 |  | МБ | 190,0 |
| 3.40 | - восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара в районе дома № 16 по  ул. Генерала Щербакова и проезд в районе дома № 42 по ул. Баумана | 2015 | 108 | Всего | 97,5 |
| МБ | 29,2 |
| ОБ | 68,3 |
| 3.41 | - измерение коэффициента сцепления и ровности дорожных покрытий по объекту «Ремонт ул. Чумбарова-Лучинского, участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно» | 2015 |  | МБ | 7,5 |
| 3.42 | - установка бортового камня по просп. Кольскому в районе дома № 130 | 2015 | 36 п.м | МБ | 99,8 |
| 3.43 | - восстановление колодцев инженерных сетей по просп. Кольскому в районе дома  № 130 | 2015 | 3 шт. | МБ | 47,9 |
| 3.44 | - восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров в районе домов №№ 49, 50 по  ул. Капитана Маклакова | 2015 | 62 | МБ | 96,4 |
| 3.45 | - ремонт асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома № 15 по ул. Александра Торцева | 2015 | 136 | МБ | 99,1 |
| 3.46 | - ремонт пешеходной лестницы в районе дома № 41 по просп. Кольскому | 2015 | 1 шт. | МБ | 99,8 |
| 3.47 | - ремонт водоотвода по ул. Шевченко, в районе дома № 6а | 2015 | 28 п.м | Всего | 100,0 |
| МБ | 30,0 |
| ОБ | 70,0 |
| 3.48 | - установка сигнальных столбиков на разделительной полосе просп. Кольского | 2015 | 181 шт. | Всего | 500,0 |
| МБ | 150,0 |
| ОБ | 350,0 |
| 4. | Модернизация наружного освещения | | | | |
| 4.1 | - выполнение работ по восстановлению сбитых и аварийных опор наружного освещения | 2014 |  | МБ | 291,0 |
| 4.2 | - капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения города Мурманска | 2014 |  | Всего | 12 974,3 |
| МБ | 3 892,3 |
| ОБ | 9 082,0 |
| 2015 | 79 шт. | Всего | 11 602,6 |
| МБ | 3 480,8 |
| ОБ | 8 121,8 |
| 4.3 | - осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ремонтируемых и строящихся объектов наружного освещения | 2014 |  | МБ | 8,5 |
| 2015 |  | МБ | 85,8 |
| 4.4 | - строительство декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» в районе домов №№ 21, 23, 25 по пр. Северному | 2014 |  | МБ | 4 026,6 |
| 2015 | 1 шт. | МБ | 2 757,4 |
| 4.5 | - капитальный ремонт сети наружного освещения и ремонт проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств по ул. Баумана, дом № 42 | 2014 |  | МБ | 1 468,6 |
| 4.6 | - демонтаж рекламной установки «Мурманск – город-герой», расположенной по адресу  ул. Папанина, дом № 23 | 2014 |  | МБ | 100,0 |
| 4.7 | - кадастровые работы для строительства декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» в районе домов №№ 21, 23, 25 по пр. Северному | 2014 |  | МБ | 55,4 |
| 4.8 | - демонтаж аварийных опор наружного освещения | 2015 | 4 шт. | МБ | 87,5 |
| 4.9 | - восстановление аварийных опор наружного освещения | 2015 | 4 шт. | МБ | 459,9 |

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок испол-нения  (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. изм. | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2018-2019 | Всего,  в т.ч. | 202 512,6 | - | - | 101 256,3 | 101 256,3 | Доля построенных автомобильных дорог и инженерных сооружений от запланирован-ного объема, % | - | - | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 60 753,8 | - | - | 30 376,9 | 30 376,9 |
| ОБ | 141 758,8 | - | - | 70 879,4 | 70 879,4 |
| 1.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2019 | ОБ | 141 758,8 | - | - | 70 879,4 | 70 879,4 | Площадь построенных дорог, м2 | - | - | 10880 | 6000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2019 | МБ | 60 753,8 | - | - | 30 376,9 | 30 376,9 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016-2019 | Всего,  в т.ч. | 466 294,9 | 89 931,5 | 7 450,0 | 184 456,7 | 184 456,7 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 139 919,1 | 27 010,1 | 2 235,0 | 55 337,0 | 55 337,0 |
| ОБ | 326 375,8 | 62 921,4 | 5 215,0 | 129 119,7 | 129 119,7 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2016-2019 | ОБ | 326 375,8 | 62 921,4 | 5 215,0 | 129 119,7 | 1291 19,7 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2  /количество отремонтиро-ванных лестниц, шт./количество проведенных испытаний, шт. | 22671/3/10 | 3450/ 4 / 0 | 56597 / 4/ 0 | 56597 / 4/ 0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2016-2019 | МБ | 139 875,3 | 26 966,3 | 2 235,0 | 55 337,0 | 55 337,0 |
| 2.3 | Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016 | МБ | 43,8 | 43,8 | - | - | - | Количество зеленых насаждений, шт. | 21 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016-2019 | Всего,  в т.ч. | 594 353,8 | 134 629,5 | 279 420,0 | 83 603,6 | 96 700,6 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 178 306,2 | 40 388,9 | 83 826,0 | 25 081,1 | 29 010,2 |
| ОБ | 416 047,6 | 94 240,7 | 195 594,0 | 58 522,5 | 67 690,4 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2016-2019 | ОБ | 416 047,8 | 94 240,7 | 195 594,0 | 58 522,5 | 67 690,4 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, м2/количество проведенных испытаний, шт./площадь восстановлен-ной зеленой зоны, м2/ протяженность установленного бортового камня п.м | 68771,7/30/ 98,91/29 | 193031/3/ 0/ 0 | 9600/3/ 0/ 0 | 9600/3/ 0/ 0 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2016-2019 | МБ | 178 306,2 | 40 388,9 | 83 826,0 | 25 081,1 | 29 010,2 |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего,  в т.ч. | 1 236 161,3 | 224 561,1 | 286 870,0 | 369 316,6 | 382 413,6 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 378 979,1 | 67 399,0 | 86 061,0 | 110 795,0 | 114 724,1 |
| ОБ | 884 182,2 | 157 162,1 | 200 809,0 | 258 521,6 | 267 689,5 |

3.4. Детализация направлений расходов на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс.руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | МБ | |
| Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Прочий капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 89 931,5 | 62 921,4 | 26 966,3 | 43,8 |
|  | - лестницы в городе Мурманске в районе домов:  № 6 по ул. Достоевского;  № 1 по ул. Папанина;  № 6 по просп. Кольскому | 3 шт. | 1 835,4 | 1 284,8 | 550,6 | - |
|
|
|  | - ул. Гвардейская | 16 840 м2 | 64 795,3 | 45 356,7 | 19 438,6 | - |
|  | - выезд с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский в районе остановки «Автопарк» (км 0+00 – км 0+335) | 1 387 м2 | 12 722,3 | 8 905,6 | 3 816,7 | - |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской | 2 237 м2 | 4 849,4 | 3 394,6 | 1 454,8 | - |
|  | - капитальный ремонт тротуара по ул. Бондарной | 1 829 м2 | 5 100,0 | 3 570,0 | 1 530,0 | - |
|  | - устройство остановки общественного транспорта в районе дома № 16А по ул. Карла Маркса (компенсационная посадка зеленых насаждений) | 21 шт. | 43,8 | - | - | 43,8 |
|  | - уширение въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 7, 9 по ул. Карла Маркса | 121 м2 | 84,4 | 59,1 | 25,3 | - |
|  | - капитальный ремонт въезда с  ул. Карла Маркса к д. №№ 9, 11 по ул. Карла Маркса | 62,5 м2 | 74,1 | 51,9 | 22,2 | - |
|  | - капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к  д. №№ 7, 9 по ул. Карла Маркса | 81 м2 | 79,1 | 55,4 | 23,7 | - |
|  | - уширение въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 12, 14 по  ул. Карла Маркса | 33 м2 | 97,2 | 68,0 | 29,2 | - |
|  | - капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к  д. №№ 12, 14 по ул. Карла Маркса | 80,5 м2 | 90,5 | 63,3 | 27,2 | - |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 10 испытаний | 160,0 | 112,0 | 48,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 134 629,5 | 94 240,7 | 40 388,9 | - |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 30 испытаний | 500,0 | 350,0 | 150,0 | - |
|  | - ремонт проезжей части дорог с тротуарами (выборочно), в том числе: | 68 771,7 м2 | 134 129,6 | 93 890,7 | 40 238,9 | - |
|  | - ул. Пушкинская с тротуарами | 5 709,7 м2 | 9 631,8 | 6 742,2 | 2 889,6 | - |
|  | - ремонт съезда на просп. Кольский в районе ул. Шевченко | 17 208 м2 | 35 073,5 | 24 551,5 | 10 522,0 | - |
|  | - ремонт Верхне-Ростинского шоссе, от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 «Кола» | 14 854 м2 | 35 107,8 | 24 575,5 | 10 532,3 | - |
|  | - ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров по  просп. Ленина (выборочно) | 31 000 м2 | 54 156,8 | 37 909,8 | 16 247,0 | - |
|  | - восстановление зеленой зоны после капитального ремонта тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской | 98,91 м2 | 59,7 | 41,7 | 18,0 |  |
|  | - установка бортового камня в районе перекрестка ул. Карла Маркса – просп. Ленина (нечетная сторона) | 29 п.м | 100,0 | 70,0 | 30,0 |  |
|  | Итого |  | 224 561,1 | 157 162,1 | 67 355,2 | 43,8 |

3.5. Детализация направлений расходов на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | МБ |
| Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 7 450,0 | 5 215,0 | 2 235,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от д. № 2 по Северному проезду до д. №№ 34,44 по ул. Карла Маркса | 600 м2 | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по просп. Кольскому до д. № 6 по ул. Полярный Круг | 800 м2 | 1 800,0 | 1 260,0 | 540,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуара в районе д. №№ 3-7 по пр. Северному | 900 м2 | 1 500,0 | 1 050,0 | 450,0 |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта «Депо № 1» по ул. Карла Либкнехта | 1 150 м2 | 1 150,0 | 805,0 | 345,0 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 279 420,0 | 195 594,0 | 83 826,0 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 30 испытаний | 500,0 | 350,0 | 150,0 |
|  | - ремонт проезжей части дорог с тротуарами (выборочно), в том числе: | 193 031 м2 | 278 920,0 | 195 244,0 | 83 676,0 |
|  | - просп. Героев-североморцев от ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда | 5 400 м2 | 7 540,0 | 5 278,0 | 2 262,0 |
|  | - просп. Героев-североморцев от пр. Михаила Ивченко до ул. Александра Невского в северном и южном направлениях | 6 000 м2 | 8 370,0 | 5 859,0 | 2 511,0 |
|  | - просп. Героев-североморцев от разворотного кольца троллейбуса № 4 до остановки общественного транспорта «Проезд Михаила Ивченко» | 714 м2 | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 |
|  | - просп. Героев-североморцев от ул. Александрова до остановки общественного транспорта «Улица Шестой Комсомольской Батареи» | 1 008 м2 | 1 410,0 | 987,0 | 423,0 |
|  | - ул. Адмирала флота Лобова (от ул. Нахимова до завода) | 8 550 м2 | 12 000,0 | 8 400,0 | 3 600,0 |
|  | - ул. Алексея Хлобыстова от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев | 3 700 м2 | 5 160,0 | 3 612,0 | 1 548,0 |
|  | - ул. Инженерная | 6 700 м2 | 9 500,0 | 6 650,0 | 2 850,0 |
|  | - ул. Александра Невского | 14 315 м2 | 19 970,0 | 13 979,0 | 5 991,0 |
|  | - ул. Домостроительная | 30 000 м2 | 41 850,0 | 29 295,0 | 12 555,0 |
|  | - проезд от ул. Старостина до д. № 99 | 850 м2 | 1 500,0 | 1 050,0 | 450,0 |
|  | - ул. Мира | 8 570 м2 | 11 960,0 | 8 372,0 | 3 588,0 |
|  | - ул. Старостина, в районе д. №№ 2-4 | 2 000 м2 | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 |
|  | - ул. Карла Маркса, от д. № 55 до съезда на ул. Рогозерскую | 13 500 м2 | 18 900,0 | 13 230,0 | 5 670,0 |
|  | - пер. Пионерский | 3 750 м2 | 5 230,0 | 3 661,0 | 1 569,0 |
|  | - ул. Капитана Егорова | 6 800 м2 | 9 500,0 | 6 650,0 | 2 850,0 |
|  | - ул. Академика Книповича от ул. Полярные Зори до просп. Ленина | 8 160 м2 | 11 390,0 | 7 973,0 | 3 417,0 |
|  | - ул. Марата от д. № 22 до д, № 14 | 800 м2 | 1 120,0 | 784,0 | 336,0 |
|  | - перекресток просп. Кирова – просп. Ленина – просп. Кольский до остановки общественного транспорта «Улица Капитана Пономарева» по просп. Кольскому в северном направлении | 9 600 м2 | 13 400,0 | 9 380,0 | 4 020,0 |
|  | - просп. Кольский от д. № 27 до ул. Морской | 3 700 м2 | 5 170,0 | 3 619,0 | 1 551,0 |
|  | - просп. Кольский от ул. Капитана Копытова по пер. Якорного | 4 500 м2 | 6 280,0 | 4 396,0 | 1 884,0 |
|  | - ул. Капитана Копытова | 8 600 м2 | 12 050,0 | 8 435,0 | 3 615,0 |
|  | - ул. Подгорная от Нефтебазы до коптильного завода | 7 200 м2 | 10 050,0 | 7 035,0 | 3 015,0 |
|  | - ул. Подгорная от коптильного завода до южных причалов | 10 800 м2 | 15 070,0 | 10 549,0 | 4 521,0 |
|  | - просп. Ленина от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта | 5 000 м2 | 7 400,0 | 5 180,0 | 2 220,0 |
|  | - Нижне-Ростинское шоссе | 11 000 м2 | 16 800,0 | 11 760,0 | 5 040,0 |
|  | - ул. Карла Маркса от просп. Ленина до ул. Челюскинцев | 5 250 м2 | 14 000,0 | 9 800,0 | 4 200,0 |
|  | - тротуар по ул. Сафонова в районе д. № 11-21 | 1 164 м2 | 1 200,0 | 840,0 | 360,0 |
|  | - тротуар от д. № 3 по ул. Челюскинцев до ул. Карла Либкнехта | 5 400 м2 | 8 100,0 | 5 670,0 | 2 430,0 |
|  | Итого |  | 286 870,0 | 200 809,0 | 86 061,0 |

3.6. Детализация направлений расходов на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
| ОБ | МБ |
| 1 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 10 880 м2 | 101 256,3 | 70 879,4 | 30 376,9 |
|  | - реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе | 10 880 м2 | 101 256,3 | 70 879,4 | 30 376,9 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 184 456,7 | 129 119,7 | 55 337,0 |
|  | - лестницы в городе Мурманске | 4 шт. | 5 000,0 | 3 500,0 | 1 500,0 |
|  | - ул. Инженерная (II этап) | 6 659 м2 | 35 000,0 | 24 500,0 | 10 500,0 |
|  | - ул. Старостина | 39 203 м2 | 99 389,3 | 69 572,5 | 29 816,8 |
|  | - ул. Зеленая | 10 735 м2 | 45 067,4 | 31 547,2 | 13 520,2 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 83 603,6 | 58 522,5 | 25 081,1 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 3 испытания | 200,0 | 140,0 | 60,0 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 9 600 м2 | 83 403,6 | 58 382,5 | 25 021,1 |
|  | ИТОГО | - | 369 316,6 | 258 521,6 | 110 795,0 |

3.7. Детализация направлений расходов на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
| ОБ | МБ |
| 1 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 6 000 м2 | 101 256,3 | 70 879,4 | 30 376,9 |
|  | - реконструкция улицы Октябрьской на участке от просп. Ленина до Нижне-Ростинского шоссе | 6 000 м2 | 101 256,3 | 70 879,4 | 30 376,9 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 184 456,7 | 129 119,7 | 55 337,0 |
|  | - лестницы в городе Мурманске | 4 шт. | 5 000,0 | 3 500,0 | 1 500,0 |
|  | - капитальный ремонт автомобильных дорог | 56 597 м2 | 179 456,7 | 125 619,7 | 53 837,0 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 96 700,6 | 67 690,4 | 29 010,2 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 3 испытания | 200,0 | 140,0 | 60,0 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 9 600 м2 | 96 500,6 | 67 550,4 | 28 950,2 |
|  | ИТОГО | - | 382 413,6 | 267 689,5 | 114 724,1 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 1 806 945,6 | 274 298,0 | 269 486,3 | 224 561,1 | 286 870,0 | 369 316,6 | 382 413,6 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 559 378,8 | 85 686,8 | 94 712,9 | 67 399,0 | 86 061,0 | 110 795,0 | 114 724,1 |
| - средств областного бюджета | 1 247 566,8 | 188 611,2 | 174 773,4 | 157 162,1 | 200 809,0 | 258 521,6 | 267 689,5 |
| - средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| - внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - |

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 745 954,65 м2.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).