II. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на  2014-2019 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы)  реализации подпрограммы | 1. Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.  2. Доля граждан, переселенных из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.  3. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.  4. Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства. |
| Заказчики подпрограммы | - КИО;  - КГТР |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КИО |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 8 061 932,1 тыс. руб., в том числе:  МБ: 887 999,3 тыс. руб., из них:  2014 год – 49 699,1 тыс. руб.;  2015 год – 3 358,6 тыс. руб.;  2016 год – 184 883,1 тыс. руб.;  2017 год – 190 058,5 тыс. руб.;  2018 год – 230 000,0 тыс. руб.;  2019 год – 230 000,0 тыс. руб.;  ВБ: 7 173 932,8 тыс. руб., из них:  2014 год – 24 741,8 тыс. руб.;  2016 год – 1 500,0 тыс. руб.;  2017 год – 12 000,0 тыс. руб.;  2018 год – 16 500,0 тыс. руб.;  2019 год – 7 119 191,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение благоустроенным жильем 8 889граждан |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенным жильем.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

Высокая степень износа и частичное благоустройство многоквартирных домов постройки 40-60-х годов прошлого столетия не позволяют гражданам получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества, обеспечивающие комфортное проживание в таких домах.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования город Мурманск перед гражданами, проживающими в жилищном фонде с частичным благоустройством, снизить социальную напряженность.

В условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Основную часть жилых помещений в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, занимают граждане по договорам социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью.

2. Основная цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Отчёт-ный | Теку-щий | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество переселенных граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | чел. | 37 | 442 | 247\* | 66\* | 137 | 227 | 321 | 7 891 |
| 2 | Доля граждан, переселенных из многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства (нарастающим итогом) | % | - | - | 2,9 | 3,6 | 5,1 | 7,6 | 11,2 | 100,0 |
| 3 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | ед. | 18 | 196 | 103\* | 28 | 67 | 99 | 150 | 3467 |
| 4 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | кв.м | 596,7 | 6416,9 | 3668,3 | 788,1 | 2 140,2 | 3381,8 | 5 233,3 | 126081,9 |

\* В том числе в ранее приобретенные жилые помещения, а также в пустующие муниципальные жилые помещения.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств по подпрограмме являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

Перечень основных мероприятий подпрограммы:

- организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках;

- строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства;

- передача благоустроенных жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, включенных в подпрограмму;

- организация сноса или реконструкции расселенных домов либо перевод указанного имущества в состав нежилого фонда.

Мероприятия по составлению смет и проектов организации работ по сносу расселенных домов, подготовке соответствующей технической документации, контролю (надзору) за ходом проведения работ и приемке их результатов осуществляет комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (исполнитель – ММКУ «Управление капитального строительства»).

Исполнителем работ по организации сноса расселенных домов является ММКУ «Управление капитального строительства».

Учитывая, что мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан, завершаются в IV квартале текущего года, фактическое переселение граждан в такие жилые помещения может осуществляться как в текущем, так и в следующем году.

Решение о сносе или реконструкции расселенных домов принимается администрацией города Мурманска в 3-месячный срок после их расселения.

Количественные значения индикаторов оценки социально-экономической эффективности подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при корректировке объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, объемы и источники финансирования представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и внебюджетных средств.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части строительства и приобретения жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, произведен с использованием стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на рынке недвижимости города Мурманска, установленной на основании официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат) о средней цене за один квадратный метр общей площади квартир на вторичном рынке жилья в городе Мурманске в 1 квартале 2015 года.

Для определения объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части приобретения жилых помещений для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья установлена в размере 55,0 тыс. руб.

При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы установлена в размере:

- при приобретении жилых помещений путем участия в долевом строительстве – 55,0 тыс. руб.;

- при приобретении жилых помещений на первичном рынке   
жилья – 55,0 тыс. руб.;

- при приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья – не более 55,0 тыс. руб. При осуществлении конкретной закупки расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья на вторичном рынке жилья в городе Мурманске определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).

Формирование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при приобретении жилых помещений в процессе реализации настоящей подпрограммы, в том числе путем участия в долевом строительстве, осуществляется путем умножения расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной подпрограммой или определенной в соответствии с требованиями Закона   
44-ФЗ, на общую площадь жилого помещения, которое требуется приобрести.

В случае, если параметры общей площади приобретаемого жилого помещения определены диапазоном (от и до), расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) осуществляется по максимальной площади. При этом цена муниципального контракта (цена лота), определенная по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при заключении муниципального контракта подлежит корректировке на основании предоставленных участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, сведений о жилом помещении (жилых помещениях) или объекте (объектах) долевого строительства и его (их) фактической площади путем умножения фактической площади на стоимость одного квадратного метра общей площади, определенную по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму. Для осуществления указанных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы предусмотрено финансирование в размере 488 702,4 тыс. руб., из них: 16 202,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и 472 500,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть выполнены следующие виды работ:

- кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.;

- изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 20,0 тыс. руб.;

- оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.;

- изготовление карты-плана –21,0 тыс. руб.

Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными многоквартирными домами, отсутствует необходимость выполнения всех видов работ, стоимость работ необходимых для реализации подпрограммы заложена в размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или договора на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка осуществляется путем суммирования стоимости необходимых работ в отношении земельного участка, занимаемого аварийным домом, указанным в подпрограмме, по которому необходимо выполнить кадастровые работы.

При планировании расходов на кадастровые работы в отношении таких аварийных домов стоимость каждого вида работ рассчитана следующим образом:

- для кадастровой съемки, изготовления схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории и оформления межевого плана – на основе расчетов стоимости данного вида работ по объектам, в отношении которых такая документация изготовлена в 2015 году по муниципальным контрактам, заключенным комитетом имущественных отношений города Мурманска;

- для карты-плана – на основании информации о стоимости данного вида работ, полученной от организаций – потенциальных подрядчиков.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

| Источники финансирования | Всего,  тыс. руб. | В том числе по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме | 8 061 932,1 | 74 440,9 | 3 358,6 | 186 383,1 | 202 058,5 | 246 500,0 | 7 349 191,0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 887 999,3 | 49 699,1 | 3 358,6 | 184 883,1 | 190058,5 | 230 000,0 | 230 000,0 |
| внебюджетных средств | 7 173 932,8 | 24 741,8 | 0,0 | 1 500,0 | 12 000,0 | 16 500,0 | 7 119 191,0 |
| в том числе по заказчикам: | | | | | | | |
| комитет имущественных отношений города Мурманска: | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 874 052,2 | 45 496,7 | 900,0 | 178 749,1 | 188906,4 | 230 000,0 | 230 000,0 |
| внебюджетных средств | 7 152 932,8 | 5 241,8 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 16 500,0 | 7 119 191,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска: | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 13 947,1 | 4 202,4 | 2 458,6 | 6 134,0 | 1 152,1 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 21 000,0 | 19 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками подпрограммы являются комитет имущественных отношений города Мурманска и комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

Заказчик-координатор подпрограммы – комитет имущественных отношений города Мурманска.

Заказчики подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.

Комитет имущественных отношений города Мурманска осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, оперативный контроль за ходом ее выполнения.

В целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска направляет в комитет имущественных отношений города Мурманска отчеты о реализации своих мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в срок до 15 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом на бумажном и электронном носителях.

В целях обеспечения мониторинга подпрограммы муниципальной программы комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации своих мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет их в комитет имущественных отношений города Мурманска.

Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

В рамках настоящей подпрограммы переселению подлежат граждане, проживающие в 324 многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания таких домов аварийными.

Признание многоквартирных домов аварийными осуществляется межведомственной комиссией при администрации города Мурманска в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

При этом признание многоквартирного дома аварийным может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке по состоянию на 01.01.2017, приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, имеющих не все виды благоустройства, но не признанных аварийными по состоянию на 01.01.2017, приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2017 году, и аварийных многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется, представлен в приложении № 4.

Средства, предусмотренные подпрограммой, направляются на финансирование строительства и приобретения жилья для граждан, в том числе на участие в долевом строительстве, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, после признания их аварийными.

Переселение граждан и оформление документов на заселение жилых помещений производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение благоустроенным жильем 8 889 граждан, проживающих в 311многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, с высвобождением 3 914 жилых помещений общей площадью 141 567,7 кв.м.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, а также риск неисполнения условий муниципальных контрактов. В процессе исполнения муниципальных контрактов существует вероятность их расторжения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий муниципальных контрактов.

Одним из внутренних рисков реализации подпрограммы является невозможность своевременного приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью предоставления гражданам, проживающим в аварийных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, по причине отсутствия заявок на участие в процедурах определения поставщиков, проводимых с целью приобретения жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья в городе Мурманске.

С одной стороны, это можно объяснить тем, что гражданам должны быть предоставлены жилые помещения с определенными характеристиками, и, весьма вероятно, что жилые помещения с требуемыми характеристиками могут отсутствовать на рынке жилья города Мурманска в период проведения процедур определения поставщиков.

С другой стороны, отсутствие заявок на участие в процедурах определения поставщиков может объясняться невысокой стоимостью 1 кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений, установленной подпрограммой для расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок исходя из требуемой площади закупаемого жилого помещения.

Минимизировать внутренние риски возможно путем более тщательного изучения рынка недвижимости города Мурманска и качественного составления документации о закупках в отношении характеристик приобретаемых жилых помещений при осуществлении закупок, а также своевременным внесением изменений в подпрограмму в отношении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья, установленной для формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота) при осуществлении закупок в целях реализации подпрограммы.

Внешним риском реализации подпрограммы являются проблемы, связанные с реализацией процедуры расселения граждан, когда в силу субъективных обстоятельств граждане не согласны по тем или иным причинам с местом расположения предоставляемого жилого помещения, его площадью или иными его характеристиками.

Минимизировать такой риск возможно проведением разъяснительной работы с гражданами.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Приложение № 1 к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения | Источники финан-сирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование, ед. измерения показателя | | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2014-2015 | МБ | 1 350,0 | 450,0 | 900,0 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | | 15 | 30 | Конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | 2014-2015 | МБ | 45 046,7 | 45 046,7 | 0,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | | 1 081,0 | 0,0 | КИО |
| ВБ | 5 241,8 | 5 241,8 | 0,0 |
| 3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе технические условия на вынос сетей | 2014-2015 | МБ | 6 661,0 | 4 202,4 | 2 458,6 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | | 20 | 2 | КГТР (ММКУ «Управление капитального строительства») |
| ВБ | 19 500,0 | 19 500,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме в 2014-2015 годах: | | | МБ | 53 057,7 | 49 699,1 | 3 358,6 |  |  |  |  |  |
| ВБ | 24 741,8 | 24 741,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого | 77 799,5 | 74 440,9 | 3 358,6 |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы и объемы финансирования на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения | Источ-никифинанси-рования | Объёмы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2016-2019 | МБ: | 834 941,60 | 184 883,10 | 190 058,50 | 230 000,00 | 230 000,00 | Количество переселенных граждан, чел. | 137 | | 227 | 321 | 7 891 | КИО, КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства") |
| ВБ: | 7 149 191,00 | 1 500,00 | 12 000,00 | 16 500,00 | 7 119 191,00 |  | |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2016-2019 | МБ: | 6 116,40 | 1 260,00 | 2 906,40 | 1 950,00 | 0,00 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | | 44 | 70 | 39 | 0 | Конкурсный отбор |
| ВБ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | 2016-2019 | МБ: | 821 539,10 | 177 489,10 | 186 000,00 | 228 050,00 | 230 000,00 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | | 2 140,2 | 3 381,8 | 5 233,3 | 126 081,9 | КИО |
| ВБ: | 6 702 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 702 191,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2016-2019 | МБ: | 6 134,00 | 6 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | | 7 | 8 | 11 | 278 | КИО, КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства"), инвестор |
| ВБ: | 447 000,00 | 1 500,00 | 12 000,00 | 16 500,00 | 417 000,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по ограничению доступа в расселенные аварийные многовквартирные дома | 2017 | МБ: | 1 152,10 | - | 1 152,10 | - | - | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед | | - | 19 | - | - | КГТР (ММКУ "Управление капитального строительства") |
| Итого | | | МБ: | 834 941,60 | 184 883,10 | 190 058,50 | 230 000,00 | 230 000,00 |  | |  |  |  |  |  |
| ВБ: | 7 149 191,00 | 1 500,00 | 12 000,00 | 16 500,00 | 7 119 191,00 |  | |  |  |  |  |  |
| Итого: | 7 984 132,60 | 186 383,10 | 202 058,50 | 246 500,00 | 7 349 191,00 |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая общая площадь жилых помещений | | | | | Стоимость переселения граждан | | | Стоимость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | | | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м для предоставляемой общей площади жилых помещений) | за счет средств местного бюджета | за счет внебюджетных средств |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | | муниципальная собственность | |
|
|
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | | кв.м | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2014 год** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Калинина, дом 39 | 2505 | 24.10.2012 | 12,2014 | 07,2016 | 8 | 8 | 174,5 | 5 | 4 | 1 | 174,5 | 131,2 | | 43,3 | | 7 590,8 | 7 590,80 | 0,0 | 43,5 |
| 2 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 6/24 | 2662 | 12.11.2012 | 10,2014 | 03,2015 | 49 | 2 | 872,6 | 1 | 1 | 0 | 21,1 | 21,1 | | 0,0 | | 917,8 | 0,00 | 917,8 | 43,5 |
| 3 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 20 | 1921 | 26.07.2013 | 10,2014 | 03,2015 | 71 | 7 | 842,1 | 4 | 2 | 2 | 106,8 | 34,9 | | 71,9 | | 4 645,8 | 4 645,80 | 0,0 | 43,5 |
| 4 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 24 | 2158 | 22.08.2013 | 12,2014 | 07,2016 | 34 | 5 | 533,9 | 4 | 3 | 1 | 150,3 | 150,3 | | 0,0 | | 6 538,1 | 3 031,90 | 3 506,2 | 43,5 |
| 5 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 23 | 148 | 29.01.2013 | 07,2014 | 12,2014 | 1 | 1 | 567,8 | 1 | 1 | 0 | 18,8 | 18,8 | | 0,0 | | 817,8 | 0,00 | 817,8 | 43,5 |
| 6 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 20 | 2157 | 22.08.2013 | 10,2014 | 03,2015 | 23 | 5 | 345,7 | 2 | 1 | 1 | 73,4 | 73,4 | | 0,0 | | 3 192,9 | 3 192,90 | 0,0 | 43,5 |
| 7 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 | 147 | 29.01.2013 | 12,2016 | 12,2017 | 48 | 19 | 544,6 | 7 | 7 | 0 | 210,4 | 210,4 | | 0,0 | | 9 152,4 | 9 152,40 | 0,0 | 43,5 |
| 8 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 06,2017 | 09,2018 | 38 | 5 | 589,7 | 3 | 3 | 0 | 119,2 | 119,2 | | 0,0 | | 5 185,2 | 5 185,20 | 0,0 | 43,5 |
| 9 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21 | 1219 | 01.06.2012 | 09,2015 | 08,2016 | 21 | 21 | 466,3 | 10 | 0 | 10 | 281,6 | 0,0 | | 281,6 | | 12 247,7 | 12 247,70 | 0,0 | 43,5 |
|  | **Итого в 2014 году:** |  |  |  |  | **х** | **73** | **х** | **37** | **22** | **15** | **1 156,1** | **759,3** | | **396,8** | | **50 288,5** | **45 046,7** | **5 241,8** | **х** |
|  | **2016 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 | 147 | 29.01.2013 | 12,2016 | 07,2017 | 48 | 4 | 544,6 | 1 | 1 | 0 | 65,6 | 65,5 | | 0,0 | | 3 608,0 | 3 608,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 | 1927 | 15.07.2015 | 04,2017 | 07,2017 | 2 | 2 | 327,3 | 2 | 2 | 0 | 84,0 | 84,0 | | 0,0 | | 4 620,0 | 4 620,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 24 | 1928 | 15.07.2015 | 04,2016 | 07,2016 | 1 | 1 | 504,0 | 1 | 1 | 0 | 50,5 | 50,5 | | 0,0 | | 2 777,5 | 2 777,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 06,2017 | 09,2018 | 38 | 33 | 589,7 | 15 | 15 | 0 | 470,5 | 470,5 | | 0,0 | | 25 877,5 | 25 877,5 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 25.04.2012 | 06,2017 | 09,2018 | 29 | 29 | 490,1 | 13 | 6 | 7 | 449,5 | 154,6 | | 294,9 | | 24 722,5 | 24 722,5 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 831 | 25.04.2012 | 06,2017 | 09,2017 | 19 | 19 | 346,8 | 10 | 4 | 6 | 346,8 | 130,0 | | 216,8 | | 19 074,0 | 19 074,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 | 837 | 27.04.2012 | 06,2017 | 09,2018 | 43 | 43 | 608,9 | 16 | 9 | 7 | 582,8 | 272,8 | | 310,0 | | 32 054,0 | 32 054,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Лесная, дом 23 | 955 | 11.05.2012 | 06,2017 | 09,2017 | 18 | 18 | 509,9 | 8 | 5 | 3 | 256,70 | 18,00 | | 90,10 | | 14 118,5 | 14 118,5 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Марата, дом 12 | 838 | 27.04.2012 | 06,2017 | 09,2017 | 15 | 15 | 364,8 | 8 | 7 | 1 | 364,8 | 321,2 | | 43,6 | | 20 064,0 | 20 064,0 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 06,2017 | 09,2017 | 24 | 24 | 434,0 | 12 | 8 | 4 | 331,80 | 24,00 | | 123,50 | | 18 249,0 | 18 249,0 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 09,2017 | 09,2018 | 34 | 15 | 569,5 | 7 | 0 | 7 | 224,1 | 0,0 | | 224,1 | | 12 324,1 | 12 324,1 | 0,0 | 55,0 |
|  | **Итого в 2016 году:** |  |  |  |  | **х** | **203** | **х** | **93** | **58** | **35** | **3 227,1** | **1 591,1** | | **1 303,0** | | **177 489,1** | **177 489,1** | **0,0** | **х** |
|  | **2017 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 09,2017 | 09,2018 | 34 | 19 | 569,5 | 9 | 8 | 1 | 314,7 | 259,2 | | 55,5 | | 17 308,5 | 17 308,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 01.06.2012 | 09,2018 | 12,2018 | 47 | 47 | 646,3 | 25 | 12 | 13 | 628,80 | 331,50 | | 297,30 | | 34 584,0 | 34 584,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 | 1217 | 01.06.2012 | 09,2018 | 12,2018 | 32 | 32 | 485,6 | 13 | 9 | 4 | 477,6 | 287,7 | | 189,9 | | 26 268,0 | 26 268,0 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 01.06.2012 | 09,2018 | 12,2018 | 20 | 20 | 469,1 | 8 | 2 | 6 | 330,60 | 110,30 | | 220,30 | | 18 183,0 | 18 183,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 | 1218 | 01.06.2012 | 09,2018 | 12,2018 | 31 | 31 | 434,3 | 11 | 2 | 9 | 392,0 | 96,2 | | 295,8 | | 21 560,0 | 21 560,0 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 01.06.2012 | 09,2018 | 12,2018 | 24 | 24 | 641,4 | 11 | 8 | 3 | 387,50 | 267,00 | | 120,50 | | 21 312,5 | 21 312,5 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 | 1412 | 28.06.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 27 | 27 | 509,5 | 10 | 2 | 8 | 466,6 | 85,0 | | 381,6 | | 25 663,0 | 25 663,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 28.06.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 37 | 27 | 508,2 | 12 | 5 | 7 | 384,0 | 133,4 | | 250,6 | | 21 121,0 | 21 121,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | **Итого в 2017 году:** |  |  |  |  | **х** | **227** | **х** | **99** | **48** | **51** | **3 381,8** | **1 570,3** | | **1 811,5** | | **186 000,0** | **186 000,0** | **0,0** | **х** |
|  | **2018 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 28.06.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 37 | 10 | 508,2 | 3 | 3 | 0 | 124,2 | 124,2 | | 0,0 | | 6 831,0 | 6 831,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Калинина, дом 57 | 2302 | 21.09.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 26 | 26 | 337,3 | 11 | 5 | 6 | 299,40 | 125,50 | | 173,9 | | 16 467,0 | 16 467,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Заречная, дом 29 | 2301 | 21.09.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 27 | 28 | 433,2 | 13 | 9 | 4 | 335,70 | 198,50 | | 137,2 | | 18 463,5 | 18 463,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Заречная, дом 25 | 2503 | 23.10.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 11 | 11 | 535,0 | 11 | 9 | 2 | 420,00 | 323,00 | | 97,00 | | 23 100,0 | 23 100,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 9 | 2300 | 21.09.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 26 | 26 | 496,2 | 8 | 4 | 4 | 495,90 | 249,00 | | 246,9 | | 27 274,5 | 27 274,5 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 6 | 122 | 25.01.2013 | 12,2018 | 12,2019 | 24 | 24 | 493,7 | 10 | 4 | 6 | 371,4 | 142,6 | | 228,8 | | 20 427,0 | 20 427,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 4 | 2663 | 12.11.2012 | 12,2018 | 12,2019 | 20 | 20 | 505,1 | 9 | 6 | 3 | 505,1 | 333,6 | | 171,5 | | 27 780,5 | 27 780,5 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 43 | 2787 | 30.12.2011 | х | 12,2016 | 0 | 0 | 784,1 | 0 | 0 | 0 | маневренный фонд | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Заречная, дом 27 | 2192 | 27.08.2013 | 12,2018 | 12,2019 | 21 | 21 | 584,7 | 20 | 7 | 13 | 426,5 | | 208,2 | | 218,3 | 23 457,5 | 23 457,5 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Калинина, дом 13 | 1922 | 26.07.2013 | 12,2018 | 12,2019 | 31 | 31 | 337,5 | 13 | 1 | 12 | 337,5 | | 23,3 | | 314,2 | 18 562,5 | 18 562,5 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 16 | 1572 | 24.06.2013 | 12,2018 | 12,2019 | 32 | 32 | 440,2 | 14 | 12 | 2 | 420,6 | | 348,5 | | 72,1 | 23 133,0 | 23 133,0 | 0,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 | 2326 | 09.09.2013 | 09,2019 | 12,2019 | 26 | 26 | 497,7 | 12 | 7 | 5 | 410,1 | | 246,8 | | 163,3 | 22 553,5 | 22 553,5 | 0,0 | 55,0 |
|  | **Итого в 2018 году:** |  |  |  |  | **х** | **255** | **х** | **124** | **67** | **57** | **4 146,4** | | **2 323,2** | | **1 823,2** | **228 050,0** | **228 050,0** | **0,0** | **х** |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 14 | 2326 | 09.09.2013 | 09,2019 | 12,2019 | 1 | 1 | 497,7 | 1 | 1 | 0 | 18,2 | | 18,2 | | 0,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | 0,0 |  |
| 2 | город Мурманск, улица Заречная, дом 31 | 3334 | 22.11.2013 | 09,2019 | 12,2019 | 25 | 25 | 505,1 | 15 | 6 | 9 | 466,3 | | 180,0 | | 286,3 | 25 646,5 | 25 646,5 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Калинина, дом 47 | 3458 | 27.11.2013 | 09,2019 | 12,2019 | 33 | 33 | 438,9 | 11 | 5 | 6 | 421,5 | | 210,9 | | 210,6 | 23 182,5 | 23 182,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Горького, дом 2/12 | 78 | 15.01.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 46 | 46 | 851,5 | 24 | 16 | 8 | 823,5 | | 493,8 | | 329,7 | 45 292,5 | 45 292,5 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 41 | 41 | 531,2 | 19 | 15 | 4 | 492,0 | | 352,8 | | 139,2 | 27 060,0 | 27 060,0 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 | 565 | 28.02.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 49 | 49 | 578,8 | 19 | 13 | 6 | 578,8 | | 332,9 | | 245,9 | 31 834,0 | 31 834,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 28.02.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 23 | 23 | 358,0 | 9 | 3 | 6 | 313,1 | | 89,4 | | 223,7 | 17 220,5 | 17 220,5 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 | 564 | 28.02.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 22 | 22 | 356,4 | 8 | 5 | 3 | 356,4 | | 223,1 | | 133,3 | 19 602,0 | 19 602,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 | 691 | 13.03.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 41 | 41 | 586,9 | 19 | 11 | 8 | 558,6 | | 325,2 | | 233,4 | 30 723,0 | 30 723,0 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Набережная, дом 7 | 693 | 13.03.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 55 | 55 | 693,8 | 19 | 7 | 12 | 615,7 | | 175,5 | | 440,2 | 33 863,5 | 8 436,0 | 25 427,5 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 | 692 | 13.03.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 21 | 21 | 434,5 | 10 | 7 | 3 | 391,2 | | 222,0 | | 169,2 | 21 516,0 | 0,0 | 21 516,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б | 690 | 13.03.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 31 | 31 | 556,2 | 17 | 14 | 3 | 556,2 | | 466,3 | | 89,9 | 30 591,0 | 0,0 | 30 591,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Калинина, дом 15 | 746 | 19.03.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 29 | 29 | 344,8 | 12 | 5 | 7 | 344,8 | | 143,0 | | 201,8 | 18 964,0 | 0,0 | 18 964,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Фурманова, дом 13 | 152 | 29.01.2013 | 09,2019 | снесен | 1 | 1 | 482,8 | 1 | 1 | 0 | 42,1 | | 42,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка |
| 15 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 18 | 18 | 483,9 | 9 | 7 | 2 | 391,5 | | 323,9 | | 67,6 | 21 532,5 | 0,0 | 21 532,5 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 | 1778 | 10.06.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 38 | 38 | 649,9 | 23 | 19 | 4 | 581,0 | | 484,5 | | 96,5 | 31 955,0 | 0,0 | 31 955,0 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 03.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 30 | 30 | 381,7 | 10 | 3 | 7 | 318,4 | | 84,5 | | 233,9 | 17 512,0 | 0,0 | 17 512,0 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 03.07.2014 | 09,2019 | 09,2016 | 40 | 40 | 659,3 | 18 | 9 | 9 | 588,1 | | 276,7 | | 311,4 | 32 345,5 | 0,0 | 32 345,5 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 21 | 2149 | 03.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 27 | 27 | 490,2 | 9 | 6 | 3 | 343,5 | | 172,0 | | 171,5 | 18 892,5 | 0,0 | 18 892,5 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 | 2284 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 28 | 28 | 489,4 | 13 | 7 | 6 | 439,8 | | 190,4 | | 249,4 | 24 189,0 | 0,0 | 24 189,0 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 32 | 2285 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 17 | 17 | 487,5 | 10 | 6 | 4 | 412,2 | | 299,4 | | 112,8 | 22 671,0 | 0,0 | 22 671,0 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Лесная, дом 19 | 2286 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 29 | 29 | 549,2 | 13 | 11 | 2 | 416,4 | | 361,9 | | 54,5 | 22 902,0 | 0,0 | 22 902,0 | 55,0 |
| 23 | город Мурманск, улица Лесная, дом 21 | 2287 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 19 | 19 | 540,8 | 12 | 8 | 4 | 374,4 | | 247,4 | | 127,0 | 20 592,0 | 0,0 | 20 592,0 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 21 | 2288 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 26 | 26 | 387,0 | 11 | 5 | 6 | 348,6 | | 173,8 | | 174,8 | 19 173,0 | 0,0 | 19 173,0 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, улица Марата, дом 13а | 2289 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 48 | 48 | 645,9 | 19 | 13 | 6 | 576,1 | | 401,2 | | 174,9 | 31 685,5 | 0,0 | 31 685,5 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 32/6 | 2290 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 32 | 32 | 671,5 | 28 | 23 | 5 | 572,5 | | 442,4 | | 130,1 | 31 487,5 | 0,0 | 31 487,5 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 3 | 2291 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 5 | 5 | 254,2 | 5 | 3 | 2 | 231,4 | | 165,1 | | 66,3 | 12 727,0 | 0,0 | 12 727,0 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 5 | 2292 | 11.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 33 | 33 | 646,4 | 11 | 4 | 7 | 463,7 | | 169,3 | | 294,4 | 25 503,5 | 0,0 | 25 503,5 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 29а | 2296 | 15.07.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 17 | 17 | 441,2 | 9 | 4 | 5 | 334,7 | | 176,6 | | 158,1 | 18 408,5 | 0,0 | 18 408,5 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 54 | 3454 | 16.10.2014 | 09,2019 | 09,2016 | 37 | 37 | 677,0 | 15 | 9 | 6 | 608,5 | | 342,7 | | 265,8 | 33 467,5 | 0,0 | 33 467,5 | 55,0 |
| 31 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 45 | 3455 | 16.10.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 17 | 17 | 483,8 | 7 | 6 | 1 | 376,2 | | 227,4 | | 148,8 | 20 691,0 | 0,0 | 20 691,0 | 55,0 |
| 32 | город Мурманск, улица Гарнизонная, дом 6 | 3456 | 16.10.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 11 | 11 | 291,1 | 5 | 3 | 2 | 177,4 | | 96,9 | | 80,5 | 9 757,0 | 0,0 | 9 757,0 | 55,0 |
| 33 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2А | 3457 | 16.10.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 43 | 43 | 601,6 | 16 | 10 | 6 | 535,3 | | 281,2 | | 254,1 | 29 441,5 | 0,0 | 29 441,5 | 55,0 |
| 34 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 8/80 | 3639 | 31.10.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 47 | 47 | 1 269,7 | 23 | 18 | 5 | 761,6 | | 551,4 | | 210,2 | 41 888,0 | 0,0 | 41 888,0 | 55,0 |
| 35 | город Мурманск, улица Калинина, дом 45 | 3640 | 31.10.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 30 | 30 | 480,6 | 11 | 6 | 5 | 356,3 | | 200,5 | | 155,8 | 19 596,5 | 0,0 | 19 596,5 | 55,0 |
| 36 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 10 | 3666 | 11.11.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 31 | 31 | 550,5 | 13 | 8 | 5 | 502,7 | | 251,9 | | 250,8 | 27 648,5 | 0,0 | 27 648,5 | 55,0 |
| 37 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 52 | 3667 | 11.11.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 82 | 82 | 984,3 | 27 | 15 | 12 | 862,8 | | 391,5 | | 471,3 | 47 454,0 | 0,0 | 47 454,0 | 55,0 |
| 38 | город Мурманск, улица Фролова, дом 11Б | 3901 | 01.12.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 38 | 38 | 529,0 | 14 | 10 | 4 | 426,0 | | 300,5 | | 125,5 | 23 430,0 | 0,0 | 23 430,0 | 55,0 |
| 39 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 20 | 3902 | 01.12.2014 | 09,2019 | 12,2019 | 34 | 34 | 473,5 | 16 | 13 | 3 | 433,7 | | 316,0 | | 117,7 | 23 853,5 | 0,0 | 23 853,5 | 55,0 |
| 40 | город Мурманск, улица Радищева, дом 42/10 | 179 | 27.01.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 29 | 29 | 397,5 | 11 | 6 | 5 | 332,5 | | 178,6 | | 153,9 | 18 287,5 | 0,0 | 18 287,5 | 55,0 |
| 41 | город Мурманск, улица Капитана Буркова, дом 15 | 178 | 27.01.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 33 | 33 | 439,2 | 13 | 8 | 5 | 375,3 | | 237,5 | | 137,8 | 20 641,5 | 0,0 | 20 641,5 | 55,0 |
| 42 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 37 | 180 | 27.01.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 32 | 32 | 652,1 | 17 | 9 | 8 | 580,7 | | 291,5 | | 289,2 | 31 938,5 | 0,0 | 31 938,5 | 55,0 |
| 43 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 4 | 398 | 16.02.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 30 | 30 | 645,4 | 18 | 14 | 4 | 574,6 | | 426,1 | | 148,5 | 31 603,0 | 0,0 | 31 603,0 | 55,0 |
| 44 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 10 | 399 | 16.02.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 32 | 32 | 548,7 | 12 | 5 | 7 | 327,5 | | 139,8 | | 187,7 | 18 012,5 | 0,0 | 18 012,5 | 55,0 |
| 45 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 32 | 400 | 16.02.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 34 | 34 | 480,2 | 13 | 8 | 5 | 433,0 | | 281,2 | | 151,8 | 23 815,0 | 0,0 | 23 815,0 | 55,0 |
| 46 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 14 | 613 | 04.03.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 18 | 18 | 444,8 | 6 | 2 | 4 | 274,4 | | 96,6 | | 177,8 | 15 092,0 | 0,0 | 15 092,0 | 55,0 |
| 47 | город Мурманск, улица Александра Невского, дом 90 | 616 | 04.03.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 26 | 26 | 479,6 | 11 | 4 | 7 | 372,0 | | 140,1 | | 231,9 | 20 460,0 | 0,0 | 20 460,0 | 55,0 |
| 48 | город Мурманск, улица Александра Невского, дом 94 | 614 | 04.03.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 31 | 31 | 479,3 | 10 | 5 | 5 | 405,7 | | 178,0 | | 227,7 | 22 313,5 | 0,0 | 22 313,5 | 55,0 |
| 49 | город Мурманск, улица Заречная, дом 32 | 615 | 04.03.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 9 | 9 | 188,5 | 4 | 1 | 3 | 170,3 | | 42,3 | | 128,0 | 9 366,5 | 0,0 | 9 366,5 | 55,0 |
| 50 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 30 | 741 | 17.03.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 58 | 58 | 913,2 | 31 | 21 | 10 | 810,4 | | 509,8 | | 300,6 | 44 572,0 | 0,0 | 44 572,0 | 55,0 |
| 51 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 27 | 815 | 27.03.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 42 | 42 | 680,7 | 17 | 15 | 2 | 580,5 | | 516,2 | | 64,3 | 31 927,5 | 0,0 | 31 927,5 | 55,0 |
| 52 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 23/5 | 929 | 10.04.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 33 | 33 | 681,8 | 15 | 11 | 4 | 552,9 | | 372,6 | | 180,3 | 30 409,5 | 0,0 | 30 409,5 | 55,0 |
| 53 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 6 | 1101 | 30.04.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 39 | 39 | 650,7 | 22 | 14 | 8 | 582,5 | | 350,3 | | 232,2 | 32 037,5 | 0,0 | 32 037,5 | 55,0 |
| 54 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 7 | 1099 | 30.04.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 36 | 36 | 648,8 | 16 | 10 | 6 | 502,5 | | 285,0 | | 217,5 | 27 637,5 | 0,0 | 27 637,5 | 55,0 |
| 55 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 39 | 1100 | 30.04.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 41 | 41 | 643,7 | 15 | 10 | 5 | 502,6 | | 367,8 | | 134,8 | 27 643,0 | 0,0 | 27 643,0 | 55,0 |
| 56 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 64 | 1208 | 12.05.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 44 | 44 | 569,8 | 19 | 15 | 4 | 569,8 | | 470,6 | | 99,2 | 31 339,0 | 0,0 | 31 339,0 | 55,0 |
| 57 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 46 | 1209 | 12.05.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 34 | 34 | 591,6 | 14 | 7 | 7 | 591,6 | | 316,0 | | 275,6 | 32 538,0 | 0,0 | 32 538,0 | 55,0 |
| 58 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 2 | 1207 | 12.05.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 15 | 15 | 354,6 | 7 | 6 | 1 | 310,2 | | 265,7 | | 44,5 | 17 061,0 | 0,0 | 17 061,0 | 55,0 |
| 59 | город Мурманск, улица Полухина, дом 16Б | 1395 | 28.05.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 33 | 33 | 533,3 | 15 | 13 | 2 | 473,2 | | 412,6 | | 60,6 | 26 026,0 | 0,0 | 26 026,0 | 55,0 |
| 60 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 7 | 1669 | 23.06.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 28 | 28 | 495,7 | 18 | 9 | 9 | 465,5 | | 213,4 | | 252,1 | 25 602,5 | 0,0 | 25 602,5 | 55,0 |
| 61 | город Мурманск, улица Радищева, дом 55 | 1670 | 23.06.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 22 | 22 | 352,2 | 8 | 4 | 4 | 352,2 | | 175,8 | | 176,4 | 19 371,0 | 0,0 | 19 371,0 | 55,0 |
| 62 | город Мурманск, улица Радищева, дом 54 | 1719 | 26.06.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 21 | 21 | 392,3 | 10 | 10 | 0 | 352,9 | | 352,9 | | 0,0 | 19 409,5 | 0,0 | 19 409,5 | 55,0 |
| 63 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 62 | 1863 | 09.07.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 33 | 33 | 586,9 | 10 | 6 | 4 | 566,6 | | 309,8 | | 256,8 | 31 163,0 | 0,0 | 31 163,0 | 55,0 |
| 64 | город Мурманск, улица Радищева, дом 61 | 1861 | 09.07.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 20 | 20 | 463,4 | 10 | 6 | 4 | 401,2 | | 208,4 | | 192,8 | 22 066,0 | 0,0 | 22 066,0 | 55,0 |
| 65 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 2 | 1862 | 09.07.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 27 | 27 | 436,9 | 8 | 7 | 1 | 391,8 | | 336,7 | | 55,1 | 21 549,0 | 0,0 | 21 549,0 | 55,0 |
| 66 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 18 | 1929 | 15.07.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 61 | 61 | 980,3 | 24 | 16 | 8 | 906,4 | | 529,5 | | 376,9 | 49 852,0 | 0,0 | 49 852,0 | 55,0 |
| 67 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 60 | 2375 | 27.08.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 38 | 38 | 593,1 | 17 | 14 | 3 | 570,4 | | 438,7 | | 131,7 | 31 372,0 | 0,0 | 31 372,0 | 55,0 |
| 68 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 10/1 | 2378 | 27.08.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 51 | 51 | 775,8 | 21 | 8 | 13 | 709,7 | | 277,5 | | 432,2 | 39 033,5 | 0,0 | 39 033,5 | 55,0 |
| 69 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 6 | 2376 | 27.08.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 38 | 38 | 594,5 | 17 | 10 | 7 | 575,6 | | 308,9 | | 266,7 | 31 658,0 | 0,0 | 31 658,0 | 55,0 |
| 70 | город Мурманск, улица Калинина, дом 27 | 2374 | 27.08.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 32 | 32 | 348,8 | 11 | 10 | 1 | 348,8 | | 329,6 | | 19,2 | 19 184,0 | 0,0 | 19 184,0 | 55,0 |
| 71 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 2/24 | 2380 | 27.08.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 38 | 38 | 586,1 | 17 | 10 | 7 | 575,6 | | 308,9 | | 266,7 | 31 658,0 | 0,0 | 31 658,0 | 55,0 |
| 72 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 5 | 2379 | 27.08.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 24 | 24 | 353,0 | 9 | 8 | 1 | 353,0 | | 308,7 | | 44,3 | 19 415,0 | 0,0 | 19 415,0 | 55,0 |
| 73 | город Мурманск, улица Марата, дом 13 | 2377 | 27.08.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 49 | 49 | 603,9 | 18 | 10 | 8 | 587,2 | | 279,2 | | 308,0 | 32 296,0 | 0,0 | 32 296,0 | 55,0 |
| 74 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 | 2450 | 03.09.2015 | 09,2019 | 09,2016 | 17 | 17 | 347,2 | 9 | 7 | 2 | 347,2 | | 260,6 | | 86,6 | 19 096,0 | 0,0 | 19 096,0 | 55,0 |
| 75 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 8 | 2520 | 10.09.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 37 | 37 | 679,5 | 17 | 13 | 4 | 652,5 | | 439,9 | | 212,6 | 35 887,5 | 0,0 | 35 887,5 | 55,0 |
| 76 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 29 | 2522 | 10.09.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 26 | 26 | 414,6 | 10 | 7 | 3 | 398,1 | | 291,2 | | 106,9 | 21 895,5 | 0,0 | 21 895,5 | 55,0 |
| 77 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 5/5 | 2524 | 10.09.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 48 | 48 | 1 027,6 | 29 | 24 | 5 | 819,3 | | 636,0 | | 183,3 | 45 061,5 | 0,0 | 45 061,5 | 55,0 |
| 78 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 2 | 2521 | 10.09.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 32 | 32 | 429,2 | 15 | 4 | 11 | 429,2 | | 174,2 | | 255,0 | 23 606,0 | 0,0 | 23 606,0 | 55,0 |
| 79 | город Мурманск, улица Марата, дом 11 | 2523 | 10.09.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 30 | 30 | 575,6 | 14 | 9 | 5 | 575,6 | | 409,8 | | 165,8 | 31 658,0 | 0,0 | 31 658,0 | 55,0 |
| 80 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 18 | 2625 | 21.09.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 28 | 28 | 483,7 | 12 | 10 | 2 | 483,7 | | 444,2 | | 39,5 | 26 603,5 | 0,0 | 26 603,5 | 55,0 |
| 81 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 9 | 2872 | 21.10.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 29 | 29 | 562,2 | 13 | 5 | 8 | 498,4 | | 175,5 | | 322,9 | 27 412,0 | 0,0 | 27 412,0 | 55,0 |
| 82 | город Мурманск, улица Калинина, дом 25 | 3307 | 27.11.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 22 | 22 | 383,6 | 13 | 8 | 5 | 319,7 | | 210,7 | | 106,0 | 17 583,5 | 0,0 | 17 583,5 | 55,0 |
| 83 | город Мурманск, улица Калинина, дом 52 | 3433 | 08.12.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 23 | 23 | 434,2 | 12 | 7 | 5 | 416,7 | | 234,5 | | 182,2 | 22 918,5 | 0,0 | 22 918,5 | 55,0 |
| 84 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 52 | 3612 | 24.12.2015 | 09,2019 | 12,2019 | 39 | 39 | 670,4 | 19 | 14 | 5 | 604,9 | | 441,9 | | 163,0 | 33 269,5 | 0,0 | 33 269,5 | 55,0 |
| 85 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 17 | 34 | 15.01.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 18 | 18 | 354,4 | 11 | 9 | 2 | 354,4 | | 285,3 | | 69,1 | 19 492,0 | 0,0 | 19 492,0 | 55,0 |
| 86 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 25 | 35 | 15.01.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 42 | 42 | 543,5 | 18 | 11 | 7 | 543,5 | | 360,3 | | 183,2 | 29 892,5 | 0,0 | 29 892,5 | 55,0 |
| 87 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 18 | 321 | 10.02.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 27 | 27 | 425,7 | 12 | 8 | 4 | 425,7 | | 254,3 | | 171,4 | 23 413,5 | 0,0 | 23 413,5 | 55,0 |
| 88 | город Мурманск, улица Марата, дом 15 | 322 | 10.02.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 51 | 51 | 1 150,6 | 24 | 17 | 7 | 884,1 | | 506,2 | | 377,9 | 48 625,5 | 0,0 | 48 625,5 | 55,0 |
| 89 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 3 | 713 | 21.03.206 | 09,2019 | 12,2019 | 36 | 36 | 591,6 | 19 | 15 | 4 | 569,2 | | 437,1 | | 132,1 | 31 306,0 | 0,0 | 31 306,0 | 55,0 |
| 90 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 24 | 834 | 04.04.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 28 | 28 | 481,9 | 10 | 8 | 2 | 310,9 | | 233,6 | | 77,3 | 17 099,5 | 0,0 | 17 099,5 | 55,0 |
| 91 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 14 | 835 | 04.04.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 34 | 34 | 528,1 | 15 | 8 | 7 | 528,1 | | 264,1 | | 264,0 | 29 045,5 | 0,0 | 29 045,5 | 55,0 |
| 92 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 12 | 836 | 04.04.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 16 | 16 | 507,5 | 8 | 5 | 3 | 340,4 | | 206,6 | | 133,8 | 18 722,0 | 0,0 | 18 722,0 | 55,0 |
| 93 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 35 | 837 | 04.04.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 23 | 23 | 419,3 | 11 | 9 | 2 | 419,3 | | 327,0 | | 92,3 | 23 061,5 | 0,0 | 23 061,5 | 55,0 |
| 94 | город Мурманск, улица Загородная, дом 18 | 936 | 12.04.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 29 | 29 | 526,1 | 16 | 12 | 4 | 501,1 | | 365,6 | | 135,5 | 27 560,5 | 0,0 | 27 560,5 | 55,0 |
| 95 | город Мурманск, улица Адмирала флота Лобова, дом 24 | 935 | 12.04.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 16 | 16 | 514,5 | 7 | 1 | 6 | 377,2 | | 50,8 | | 326,2 | 20 746,0 | 0,0 | 20 746,0 | 55,0 |
| 96 | город Мурманск, улица Радищева, дом 43 | 1148 | 29.04.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 22 | 22 | 420,5 | 10 | 6 | 4 | 420,5 | | 218,9 | | 200,6 | 23 127,5 | 0,0 | 23 127,5 | 55,0 |
| 97 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 41 | 1554 | 02.06.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 43 | 43 | 571,4 | 15 | 10 | 5 | 571,4 | | 243,3 | | 328,1 | 31 427,0 | 0,0 | 31 427,0 | 55,0 |
| 98 | город Мурманск, улица Мурманская, дом 56 | 1555 | 02.06.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 33 | 33 | 500,9 | 16 | 7 | 9 | 500,9 | | 214,8 | | 286,1 | 27 549,5 | 0,0 | 27 549,5 | 55,0 |
| 99 | город Мурманск, улица Заречная, дом 23 | 2007 | 06.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 25 | 25 | 422,2 | 12 | 4 | 8 | 371,8 | | 151,8 | | 220,0 | 20 449,0 | 0,0 | 20 449,0 | 55,0 |
| 100 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 24 | 2067 | 11.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 34 | 34 | 502,7 | 15 | 11 | 4 | 476,6 | | 343,1 | | 133,5 | 26 213,0 | 0,0 | 26 213,0 | 55,0 |
| 101 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 25 | 2065 | 11.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 24 | 24 | 409,7 | 10 | 4 | 6 | 409,7 | | 131,1 | | 278,6 | 22 533,5 | 0,0 | 22 533,5 | 55,0 |
| 102 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 36 | 2066 | 11.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 16 | 16 | 414,7 | 11 | 9 | 2 | 414,7 | | 320,6 | | 94,1 | 22 808,5 | 0,0 | 22 808,5 | 55,0 |
| 103 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 18 | 2100 | 12.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 34 | 34 | 517,9 | 16 | 24 | 10 | 504,4 | | 367,8 | | 136,6 | 27 742,0 | 0,0 | 27 742,0 | 55,0 |
| 104 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 44 | 2302 | 26.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 35 | 35 | 581,2 | 16 | 5 | 11 | 581,2 | | 195,0 | | 386,2 | 31 966,0 | 0,0 | 31 966,0 | 55,0 |
| 105 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 8 | 2301 | 26.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 28 | 28 | 520,1 | 14 | 11 | 3 | 520,1 | | 141,7 | | 105,4 | 28 605,5 | 0,0 | 28 605,5 | 55,0 |
| 106 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 12 | 2303 | 26.07.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 40 | 40 | 881,0 | 21 | 16 | 5 | 746,2 | | 579,7 | | 166,5 | 41 041,0 | 0,0 | 41 041,0 | 55,0 |
| 107 | город Мурманск, улица Заречная, дом 26А | 2439 | 11.08.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 28 | 28 | 558,3 | 13 | 8 | 5 | 477,6 | | 289,2 | | 188,4 | 26 268,0 | 0,0 | 26 268,0 | 55,0 |
| 108 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 14 | 2454 | 12.08.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 40 | 40 | 517,0 | 12 | 5 | 7 | 500,2 | | 155,3 | | 344,9 | 27 511,0 | 0,0 | 27 511,0 | 55,0 |
| 109 | город Мурманск, улица Калинина, дом 19 | 2455 | 12.08.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 30 | 30 | 353,2 | 15 | 6 | 9 | 353,2 | | 127,8 | | 225,4 | 19 426,0 | 0,0 | 19 426,0 | 55,0 |
| 110 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 7/26 | 2456 | 12.08.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 40 | 40 | 591,2 | 18 | 11 | 7 | 563,2 | | 307,7 | | 255,8 | 30 976,0 | 0,0 | 30 976,0 | 55,0 |
| 111 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 12 | 2665 | 06.09.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 19 | 19 | 348,4 | 8 | 5 | 3 | 348,4 | | 217,3 | | 131,1 | 19 162,0 | 0,0 | 19 162,0 | 55,0 |
| 112 | город Мурманск, улица Чехова, дом 4 | 2666 | 06.09.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 14 | 14 | 353,5 | 8 | 3 | 5 | 270,4 | | 88,5 | | 181,9 | 14 872,0 | 0,0 | 14 872,0 | 55,0 |
| 113 | город Мурманск, улица Радищева, дом 57 | 3000 | 06.10.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 25 | 25 | 356,9 | 10 | 5 | 5 | 356,9 | | 183,4 | | 173,5 | 19 629,5 | 0,0 | 19 629,5 | 55,0 |
| 114 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 28 | 2999 | 06.10.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 36 | 36 | 421,0 | 11 | 3 | 8 | 386,4 | | 99,2 | | 287,2 | 21 252,0 | 0,0 | 21 252,0 | 55,0 |
| 115 | город Мурманск, улица Радищева, дом 65/4 | 3248 | 27.10.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 24 | 24 | 433,7 | 13 | 11 | 2 | 433,7 | | 366,2 | | 67,5 | 23 853,5 | 0,0 | 23 853,5 | 55,0 |
| 116 | город Мурманск, улица Радищева, дом 50 | 3449 | 11.11.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 24 | 24 | 347,6 | 9 | 6 | 3 | 347,6 | | 236,6 | | 111,0 | 19 118,0 | 0,0 | 19 118,0 | 55,0 |
| 117 | город Мурманск, улица Полухина, дом 3 | 3448 | 11.11.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 19 | 19 | 424,7 | 10 | 5 | 5 | 378,3 | | 122,4 | | 255,9 | 20 806,5 | 0,0 | 20 806,5 | 55,0 |
| 118 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 3/10 | 3450 | 11.11.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 52 | 52 | 801,3 | 22 | 11 | 11 | 760,2 | | 298,7 | | 461,5 | 41 811,0 | 0,0 | 41 811,0 | 55,0 |
| 119 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 1 | 3533 | 21.11.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 32 | 32 | 409,8 | 8 | 2 | 6 | 409,8 | | 101,0 | | 308,8 | 22 539,0 | 0,0 | 22 539,0 | 55,0 |
| 120 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 18 | 3534 | 21.11.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 20 | 20 | 401,8 | 11 | 6 | 5 | 401,8 | | 248,8 | | 153,0 | 22 099,0 | 0,0 | 22 099,0 | 55,0 |
| 121 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 163 | 3573 | 23.11.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 40 | 40 | 515,6 | 16 | 10 | 6 | 515,6 | | 268,7 | | 246,9 | 28 358,0 | 0,0 | 28 358,0 | 55,0 |
| 122 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 11 | 3758 | 09.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 28 | 28 | 347,6 | 11 | 8 | 3 | 347,6 | | 255,2 | | 92,4 | 19 118,0 | 0,0 | 19 118,0 | 55,0 |
| 123 | город Мурманск, улица Калинина, дом 59 | 3759 | 09.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 10 | 10 | 176,1 | 5 | 5 | 0 | 176,1 | | 176,1 | | 0,0 | 9 685,5 | 0,0 | 9 685,5 | 55,0 |
| 124 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30А | 3760 | 09.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 27 | 27 | 506,8 | 15 | 11 | 4 | 480,4 | | 355,2 | | 125,2 | 26 422,0 | 0,0 | 26 422,0 | 55,0 |
| 125 | город Мурманск, улица Набережная, дом 13 | 3946 | 26.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 31 | 31 | 419,9 | 11 | 5 | 6 | 419,9 | | 180,4 | | 239,5 | 23 094,5 | 0,0 | 23 094,5 | 55,0 |
| 126 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26 | 4021 | 29.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 31 | 31 | 429,8 | 11 | 8 | 3 | 327,6 | | 250,6 | | 77,0 | 18 018,0 | 0,0 | 18 018,0 | 55,0 |
| 127 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 31 | 3948 | 26.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 25 | 25 | 508,8 | 14 | 11 | 3 | 508,8 | | 363,3 | | 145,5 | 27 984,0 | 0,0 | 27 984,0 | 55,0 |
| 128 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 38 | 4022 | 29.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 14 | 14 | 345,0 | 7 | 3 | 4 | 259,3 | | 129,1 | | 130,2 | 14 261,5 | 0,0 | 14 261,5 | 55,0 |
| 129 | город Мурманск, улица Радищева, дом 59 | 3947 | 26.12.2016 | 09,2019 | 12,2019 | 17 | 17 | 355,3 | 8 | 6 | 2 | 355,3 | | 266,6 | | 88,7 | 19 541,5 | 0,0 | 19 541,5 | 55,0 |
|  | **Итого в 2019 году:** |  |  |  |  | **х** | **3 937** | **х** | **1 751** | **1 119** | **650** | **59 585,3** | | **35 465,1** | | **23 843,3** | **3 274 878,0** | **230 000,0** | **3 044 878,0** | **х** |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **х** | **4 695** | **х** | **2 104** | **1 314** | **808** | **71 496,7** | | **41 709,0** | | **29 177,8** | **3 916 705,6** | **866 585,8** | **3 050 119,8** | **х** |

Приложение № 3 к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | | | | Количество проживающих | | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения | Стоимость переселения граждан | | | Стоимость 1 кв.м (программная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) для предоставляемой общей площади жилых помещений) | За счет средств местного бюджета (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) | Дополнительные источники финансирования |
|
|
| год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир | семей | человек |
| г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 | 1937 | 64 | 589,3 | 8 | 14 | 42 | 589,3 | 589,3 | 32 411,5 | 0,0 | 32 411,5 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 | 1944 | 79 | 471,0 | 8 | 9 | 26 | 471,0 | 471,0 | 25 905,0 | 0,0 | 25 905,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 | 1944 | 77 | 429,3 | 8 | 8 | 20 | 429,3 | 429,3 | 23 611,5 | 0,0 | 23 611,5 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1946 | 100 | 599,1 | 16 | 14 | 32 | 599,1 | 599,1 | 32 950,5 | 0,0 | 32 950,5 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Горького, дом 8 | 1948 | 65 | 593,6 | 8 | 13 | 31 | 593,6 | 593,6 | 32 648,0 | 0,0 | 32 648,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 | 1951 | 66 | 499,9 | 8 | 10 | 35 | 499,9 | 499,9 | 27 494,5 | 0,0 | 27 494,5 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 | 1951 | 65 | 490,0 | 8 | 9 | 23 | 490,0 | 490,0 | 26 950,0 | 0,0 | 26 950,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 1956 | 62 | 337,1 | 8 | 12 | 17 | 337,1 | 337,1 | 18 540,5 | 0,0 | 18 540,5 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 | 1930 | 60 | 530,3 | 8 | 17 | 37 | 530,3 | 530,3 | 29 166,5 | 0,0 | 29 166,5 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 | 1930 | 19 | 529,1 | 8 | 16 | 34 | 529,1 | 529,1 | 29 100,5 | 0,0 | 29 100,5 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 | 1931 | 49 | 544,4 | 8 | 17 | 34 | 544,4 | 544,4 | 29 942,0 | 0,0 | 29 942,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 | 1932 | 45 | 540,8 | 8 | 19 | 41 | 540,8 | 540,8 | 29 744,0 | 0,0 | 29 744,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 | 1933 | 65 | 544,4 | 8 | 21 | 53 | 544,4 | 544,4 | 29 942,0 | 0,0 | 29 942,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 | 1934 | 63 | 544,3 | 8 | 14 | 38 | 544,3 | 544,3 | 29 936,5 | 0,0 | 29 936,5 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 | 1935 | 41 | 582,4 | 8 | 18 | 33 | 582,4 | 582,4 | 32 032,0 | 0,0 | 32 032,0 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 1937 | 68 | 510,8 | 9 | 11 | 29 | 510,8 | 510,8 | 28 094,0 | 0,0 | 28 094,0 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 | 1937 | 65 | 679,9 | 8 | 18 | 46 | 679,9 | 679,9 | 37 394,5 | 0,0 | 37 394,5 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 | 1937 | 59 | 484,0 | 8 | 14 | 30 | 484,0 | 484,0 | 26 620,0 | 0,0 | 26 620,0 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 | 1937 | 55 | 493,7 | 8 | 11 | 24 | 493,7 | 493,7 | 27 153,5 | 0,0 | 27 153,5 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 | 1937 | 49 | 580,1 | 8 | 14 | 30 | 580,1 | 580,1 | 31 905,5 | 0,0 | 31 905,5 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 1938 | 68 | 490,8 | 8 | 13 | 24 | 490,8 | 490,8 | 26 994,0 | 0,0 | 26 994,0 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 | 1938 | 67 | 477,2 | 8 | 13 | 32 | 477,2 | 477,2 | 26 246,0 | 0,0 | 26 246,0 | 55,0 |
| 23 | город Мурманск, улица Марата, дом 9 | 1938 | 65 | 597,0 | 8 | 15 | 38 | 597,0 | 597,0 | 32 835,0 | 0,0 | 32 835,0 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 | 1939 | 65 | 592,7 | 8 | 17 | 36 | 592,7 | 592,7 | 32 598,5 | 0,0 | 32 598,5 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 | 1939 | 64 | 580,9 | 8 | 16 | 37 | 580,9 | 580,9 | 31 949,5 | 0,0 | 31 949,5 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, улица Марата, дом 17 | 1939 | 63 | 566,5 | 7 | 20 | 48 | 566,5 | 566,5 | 31 157,5 | 0,0 | 31 157,5 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 | 1939 | 60 | 593,2 | 8 | 12 | 35 | 593,2 | 593,2 | 32 626,0 | 0,0 | 32 626,0 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, улица Марата, дом 17а | 1939 | 49 | 582,4 | 8 | 14 | 37 | 582,4 | 582,4 | 32 032,0 | 0,0 | 32 032,0 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 | 1946 | 32 | 565,4 | 8 | 17 | 40 | 565,4 | 565,4 | 31 097,0 | 0,0 | 31 097,0 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А | 1947 | 57 | 573,8 | 8 | 13 | 31 | 573,8 | 573,8 | 31 559,0 | 0,0 | 31 559,0 | 55,0 |
| 31 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 48 | 1948 | 63 | 293,0 | 4 | 7 | 24 | 293,0 | 293,0 | 16 115,0 | 0,0 | 16 115,0 | 55,0 |
| 32 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 1948 | 46 | 589,2 | 8 | 17 | 32 | 589,2 | 589,2 | 32 406,0 | 0,0 | 32 406,0 | 55,0 |
| 33 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 | 1949 | 58 | 901,5 | 12 | 21 | 44 | 901,5 | 901,5 | 49 582,5 | 0,0 | 49 582,5 | 55,0 |
| 34 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 | 1958 | 60 | 434,4 | 8 | 11 | 25 | 434,4 | 434,4 | 23 892,0 | 0,0 | 23 892,0 | 55,0 |
| 35 | город Мурманск, улица Кооперативная, дом 9 | 1952 | 65 | 52,4 | 1 | 2 | 3 | 52,4 | 52,4 | 2 882,0 | 0,0 | 2 882,0 | 55,0 |
| 36 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 | 1952 | 60 | 492,2 | 8 | 13 | 23 | 492,2 | 492,2 | 27 071,0 | 0,0 | 27 071,0 | 55,0 |
| 37 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 | 1952 | 60 | 488,6 | 8 | 13 | 32 | 488,6 | 488,6 | 26 873,0 | 0,0 | 26 873,0 | 55,0 |
| 38 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 11А | 1952 | 52 | 428,3 | 8 | 12 | 31 | 428,3 | 428,3 | 23 556,5 | 0,0 | 23 556,5 | 55,0 |
| 39 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 | 1952 | 30 | 420,4 | 8 | 13 | 25 | 420,4 | 420,4 | 23 122,0 | 0,0 | 23 122,0 | 55,0 |
| 40 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 | 1953 | 54 | 491,7 | 8 | 10 | 33 | 491,7 | 491,7 | 27 043,5 | 0,0 | 27 043,5 | 55,0 |
| 41 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 1 | 1953 | 52 | 65,1 | 2 | 2 | 3 | 65,1 | 65,1 | 3 580,5 | 0,0 | 3 580,5 | 55,0 |
| 42 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 | 1953 | 46 | 503,0 | 8 | 14 | 28 | 503,0 | 503,0 | 27 665,0 | 0,0 | 27 665,0 | 55,0 |
| 43 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 | 1953 | 45 | 515,6 | 8 | 9 | 30 | 515,6 | 515,6 | 28 358,0 | 0,0 | 28 358,0 | 55,0 |
| 44 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 | 1953 | 24 | 498,4 | 8 | 14 | 34 | 498,4 | 498,4 | 27 412,0 | 0,0 | 27 412,0 | 55,0 |
| 45 | город Мурманск, улица Радищева, дом 44 | 1954 | 67 | 355,2 | 8 | 9 | 18 | 355,2 | 355,2 | 19 536,0 | 0,0 | 19 536,0 | 55,0 |
| 46 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 | 1954 | 64 | 357,9 | 8 | 10 | 25 | 357,9 | 357,9 | 19 684,5 | 0,0 | 19 684,5 | 55,0 |
| 47 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 | 1954 | 64 | 360,0 | 8 | 9 | 19 | 360,0 | 360,0 | 19 800,0 | 0,0 | 19 800,0 | 55,0 |
| 48 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 | 1954 | 64 | 179,2 | 4 | 4 | 11 | 179,2 | 179,2 | 9 856,0 | 0,0 | 9 856,0 | 55,0 |
| 49 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 1954 | 59 | 179,4 | 4 | 6 | 8 | 179,4 | 179,4 | 9 867,0 | 0,0 | 9 867,0 | 55,0 |
| 50 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 | 1954 | 57 | 528,7 | 12 | 16 | 34 | 528,7 | 528,7 | 29 078,5 | 0,0 | 29 078,5 | 55,0 |
| 51 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 | 1954 | 55 | 504,1 | 8 | 13 | 32 | 504,1 | 504,1 | 27 725,5 | 0,0 | 27 725,5 | 55,0 |
| 52 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 | 1954 | 49 | 516,9 | 8 | 13 | 26 | 516,9 | 516,9 | 28 429,5 | 0,0 | 28 429,5 | 55,0 |
| 53 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 | 1954 | 49 | 408,7 | 8 | 6 | 16 | 408,7 | 408,7 | 22 478,5 | 0,0 | 22 478,5 | 55,0 |
| 54 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 | 1955 | 65 | 172,5 | 4 | 3 | 12 | 172,5 | 172,5 | 9 487,5 | 0,0 | 9 487,5 | 55,0 |
| 55 | город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 | 1955 | 63 | 358,9 | 8 | 9 | 20 | 358,9 | 358,9 | 19 739,5 | 0,0 | 19 739,5 | 55,0 |
| 56 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 | 1955 | 63 | 356,6 | 8 | 10 | 23 | 356,6 | 356,6 | 19 613,0 | 0,0 | 19 613,0 | 55,0 |
| 57 | город Мурманск, улица Калинина, дом 20 | 1955 | 62 | 435,5 | 8 | 12 | 31 | 435,5 | 435,5 | 23 952,5 | 0,0 | 23 952,5 | 55,0 |
| 58 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 | 1955 | 62 | 339,6 | 8 | 11 | 24 | 339,6 | 339,6 | 18 678,0 | 0,0 | 18 678,0 | 55,0 |
| 59 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 | 1955 | 62 | 348,7 | 8 | 14 | 28 | 348,7 | 348,7 | 19 178,5 | 0,0 | 19 178,5 | 55,0 |
| 60 | город Мурманск, улица Калинина, дом 16 | 1955 | 60 | 351,5 | 8 | 14 | 30 | 351,5 | 351,5 | 19 332,5 | 0,0 | 19 332,5 | 55,0 |
| 61 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1955 | 60 | 354,2 | 8 | 15 | 27 | 354,2 | 354,2 | 19 481,0 | 0,0 | 19 481,0 | 55,0 |
| 62 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 | 1955 | 59 | 358,7 | 8 | 11 | 28 | 358,7 | 358,7 | 19 728,5 | 0,0 | 19 728,5 | 55,0 |
| 63 | город Мурманск, улица Марата, дом 12а | 1955 | 59 | 354,1 | 8 | 10 | 18 | 354,1 | 354,1 | 19 475,5 | 0,0 | 19 475,5 | 55,0 |
| 64 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 | 1955 | 57 | 351,2 | 8 | 11 | 31 | 351,2 | 351,2 | 19 316,0 | 0,0 | 19 316,0 | 55,0 |
| 65 | город Мурманск, улица Калинина, дом 18 | 1955 | 56 | 434,0 | 7 | 10 | 31 | 434,0 | 434,0 | 23 870,0 | 0,0 | 23 870,0 | 55,0 |
| 66 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 | 1955 | 55 | 353,4 | 8 | 8 | 15 | 353,4 | 353,4 | 19 437,0 | 0,0 | 19 437,0 | 55,0 |
| 67 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 1956 | 67 | 436,0 | 8 | 13 | 21 | 436,0 | 436,0 | 23 980,0 | 0,0 | 23 980,0 | 55,0 |
| 68 | город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 | 1956 | 67 | 439,7 | 8 | 8 | 22 | 439,7 | 439,7 | 24 183,5 | 0,0 | 24 183,5 | 55,0 |
| 69 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 | 1956 | 66 | 355,0 | 8 | 11 | 19 | 355,0 | 355,0 | 19 525,0 | 0,0 | 19 525,0 | 55,0 |
| 70 | город Мурманск, улица Радищева, дом 49 | 1956 | 66 | 432,3 | 8 | 12 | 17 | 432,3 | 432,3 | 23 776,5 | 0,0 | 23 776,5 | 55,0 |
| 71 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 | 1956 | 65 | 176,6 | 4 | 5 | 13 | 176,6 | 176,6 | 9 713,0 | 0,0 | 9 713,0 | 55,0 |
| 72 | город Мурманск, улица Радищева, дом 47 | 1956 | 65 | 436,6 | 8 | 11 | 22 | 436,6 | 436,6 | 24 013,0 | 0,0 | 24 013,0 | 55,0 |
| 73 | город Мурманск, улица Радищева, дом 53 | 1956 | 65 | 437,6 | 8 | 8 | 21 | 437,6 | 437,6 | 24 068,0 | 0,0 | 24 068,0 | 55,0 |
| 74 | город Мурманск, улица Радищева, дом 58 | 1956 | 65 | 352,1 | 8 | 11 | 23 | 352,1 | 352,1 | 19 365,5 | 0,0 | 19 365,5 | 55,0 |
| 75 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 | 1956 | 64 | 437,5 | 8 | 10 | 30 | 437,5 | 437,5 | 24 062,5 | 0,0 | 24 062,5 | 55,0 |
| 76 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 | 1956 | 64 | 175,4 | 4 | 6 | 8 | 175,4 | 175,4 | 9 647,0 | 0,0 | 9 647,0 | 55,0 |
| 77 | город Мурманск, улица Радищева, дом 45 | 1956 | 64 | 431,5 | 8 | 9 | 27 | 431,5 | 431,5 | 23 732,5 | 0,0 | 23 732,5 | 55,0 |
| 78 | город Мурманск, улица Радищева, дом 48 | 1956 | 64 | 352,4 | 8 | 10 | 20 | 352,4 | 352,4 | 19 382,0 | 0,0 | 19 382,0 | 55,0 |
| 79 | город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 | 1956 | 64 | 355,1 | 8 | 11 | 25 | 355,1 | 355,1 | 19 530,5 | 0,0 | 19 530,5 | 55,0 |
| 80 | город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 | 1956 | 64 | 439,6 | 8 | 12 | 28 | 439,6 | 439,6 | 24 178,0 | 0,0 | 24 178,0 | 55,0 |
| 81 | город Мурманск, улица Радищева, дом 41 | 1956 | 63 | 437,3 | 8 | 10 | 25 | 437,3 | 437,3 | 24 051,5 | 0,0 | 24 051,5 | 55,0 |
| 82 | город Мурманск, улица Радищева, дом 46 | 1956 | 63 | 347,9 | 8 | 11 | 16 | 347,9 | 347,9 | 19 134,5 | 0,0 | 19 134,5 | 55,0 |
| 83 | город Мурманск, улица Радищева, дом 51 | 1956 | 63 | 437,4 | 8 | 12 | 20 | 437,4 | 437,4 | 24 057,0 | 0,0 | 24 057,0 | 55,0 |
| 84 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А | 1956 | 63 | 418,0 | 8 | 11 | 20 | 418,0 | 418,0 | 22 990,0 | 0,0 | 22 990,0 | 55,0 |
| 85 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 | 1956 | 62 | 438,6 | 8 | 12 | 19 | 438,6 | 438,6 | 24 123,0 | 0,0 | 24 123,0 | 55,0 |
| 86 | город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 | 1956 | 62 | 352,2 | 8 | 10 | 22 | 352,2 | 352,2 | 19 371,0 | 0,0 | 19 371,0 | 55,0 |
| 87 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 | 1956 | 62 | 338,5 | 8 | 12 | 34 | 338,5 | 338,5 | 18 617,5 | 0,0 | 18 617,5 | 55,0 |
| 88 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 | 1956 | 61 | 350,3 | 8 | 11 | 26 | 350,3 | 350,3 | 19 266,5 | 0,0 | 19 266,5 | 55,0 |
| 89 | город Мурманск, улица Чехова, дом 6 | 1956 | 61 | 354,7 | 8 | 9 | 22 | 354,7 | 354,7 | 19 508,5 | 0,0 | 19 508,5 | 55,0 |
| 90 | город Мурманск, улица Радищева, дом 68 | 1956 | 61 | 335,0 | 8 | 12 | 19 | 335,0 | 335,0 | 18 425,0 | 0,0 | 18 425,0 | 55,0 |
| 91 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 | 1956 | 60 | 441,0 | 8 | 9 | 24 | 441,0 | 441,0 | 24 255,0 | 0,0 | 24 255,0 | 55,0 |
| 92 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 | 1956 | 60 | 430,9 | 8 | 13 | 26 | 430,9 | 430,9 | 23 699,5 | 0,0 | 23 699,5 | 55,0 |
| 93 | город Мурманск, улица Марата, дом 10 | 1956 | 60 | 621,8 | 8 | 11 | 23 | 621,8 | 621,8 | 34 199,0 | 0,0 | 34 199,0 | 55,0 |
| 94 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 | 1956 | 57 | 490,5 | 8 | 11 | 28 | 490,5 | 490,5 | 26 977,5 | 0,0 | 26 977,5 | 55,0 |
| 95 | город Мурманск, улица Калинина, дом 55 | 1956 | 56 | 337,3 | 8 | 10 | 16 | 337,3 | 337,3 | 18 551,5 | 0,0 | 18 551,5 | 55,0 |
| 96 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 | 1956 | 56 | 493,3 | 8 | 8 | 29 | 493,3 | 493,3 | 27 131,5 | 0,0 | 27 131,5 | 55,0 |
| 97 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 1956 | 55 | 355,4 | 8 | 11 | 26 | 355,4 | 355,4 | 19 547,0 | 0,0 | 19 547,0 | 55,0 |
| 98 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 | 1956 | 54 | 437,8 | 8 | 13 | 21 | 437,8 | 437,8 | 24 079,0 | 0,0 | 24 079,0 | 55,0 |
| 99 | город Мурманск, улица Радищева, дом 66 | 1956 | 51 | 515,0 | 12 | 16 | 36 | 515,0 | 515,0 | 28 325,0 | 0,0 | 28 325,0 | 55,0 |
| 100 | город Мурманск, улица Радищева, дом 39 | 1956 | 50 | 434,1 | 8 | 10 | 27 | 434,1 | 434,1 | 23 875,5 | 0,0 | 23 875,5 | 55,0 |
| 101 | город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 | 1956 | 44 | 346,9 | 8 | 10 | 26 | 346,9 | 346,9 | 19 079,5 | 0,0 | 19 079,5 | 55,0 |
| 102 | город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 | 1957 | 66 | 350,1 | 8 | 9 | 16 | 350,1 | 350,1 | 19 255,5 | 0,0 | 19 255,5 | 55,0 |
| 103 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 | 1957 | 65 | 427,4 | 8 | 12 | 39 | 427,4 | 427,4 | 23 507,0 | 0,0 | 23 507,0 | 55,0 |
| 104 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 | 1957 | 65 | 421,7 | 8 | 8 | 24 | 421,7 | 421,7 | 23 193,5 | 0,0 | 23 193,5 | 55,0 |
| 105 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47 | 1957 | 65 | 436,3 | 8 | 10 | 24 | 436,3 | 436,3 | 23 996,5 | 0,0 | 23 996,5 | 55,0 |
| 106 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 | 1957 | 65 | 876,4 | 16 | 22 | 45 | 876,4 | 876,4 | 48 202,0 | 0,0 | 48 202,0 | 55,0 |
| 107 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 | 1957 | 65 | 423,5 | 8 | 12 | 22 | 423,5 | 423,5 | 23 292,5 | 0,0 | 23 292,5 | 55,0 |
| 108 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 | 1957 | 64 | 349,5 | 8 | 9 | 14 | 349,5 | 349,5 | 19 222,5 | 0,0 | 19 222,5 | 55,0 |
| 109 | город Мурманск, улица Марата, дом 8 | 1957 | 63 | 640,5 | 8 | 10 | 25 | 640,5 | 640,5 | 35 227,5 | 0,0 | 35 227,5 | 55,0 |
| 110 | город Мурманск, улица Чехова, дом 10 | 1957 | 62 | 350,9 | 8 | 10 | 21 | 350,9 | 350,9 | 19 299,5 | 0,0 | 19 299,5 | 55,0 |
| 111 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 | 1957 | 62 | 352,6 | 8 | 12 | 21 | 352,6 | 352,6 | 19 393,0 | 0,0 | 19 393,0 | 55,0 |
| 112 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 | 1957 | 62 | 341,5 | 8 | 8 | 24 | 341,5 | 341,5 | 18 782,5 | 0,0 | 18 782,5 | 55,0 |
| 113 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 | 1957 | 61 | 437,1 | 8 | 11 | 18 | 437,1 | 437,1 | 24 040,5 | 0,0 | 24 040,5 | 55,0 |
| 114 | город Мурманск, улица Марата, дом 4 | 1957 | 61 | 944,1 | 18 | 18 | 36 | 944,1 | 944,1 | 51 925,5 | 0,0 | 51 925,5 | 55,0 |
| 115 | город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 | 1957 | 59 | 342,5 | 8 | 12 | 34 | 342,5 | 342,5 | 18 837,5 | 0,0 | 18 837,5 | 55,0 |
| 116 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 | 1957 | 58 | 430,0 | 8 | 7 | 21 | 430,0 | 430,0 | 23 650,0 | 0,0 | 23 650,0 | 55,0 |
| 117 | город Мурманск, улица Чехова, дом 3 | 1957 | 57 | 430,6 | 8 | 12 | 23 | 430,6 | 430,6 | 23 683,0 | 0,0 | 23 683,0 | 55,0 |
| 118 | город Мурманск, улица Чехова, дом 5 | 1957 | 57 | 430,5 | 8 | 12 | 21 | 430,5 | 430,5 | 23 677,5 | 0,0 | 23 677,5 | 55,0 |
| 119 | город Мурманск, улица Чехова, дом 9 | 1957 | 57 | 349,6 | 8 | 9 | 23 | 349,6 | 349,6 | 19 228,0 | 0,0 | 19 228,0 | 55,0 |
| 120 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 | 1957 | 53 | 435,5 | 8 | 14 | 23 | 435,5 | 435,5 | 23 952,5 | 0,0 | 23 952,5 | 55,0 |
| 121 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 | 1957 | 44 | 421,0 | 8 | 11 | 26 | 421,0 | 421,0 | 23 155,0 | 0,0 | 23 155,0 | 55,0 |
| 122 | город Мурманск, улица Набережная, дом 3 | 1958 | 66 | 591,8 | 8 | 15 | 33 | 591,8 | 591,8 | 32 549,0 | 0,0 | 32 549,0 | 55,0 |
| 123 | город Мурманск, улица Радищева, дом 63 | 1958 | 63 | 435,5 | 8 | 10 | 26 | 435,5 | 435,5 | 23 952,5 | 0,0 | 23 952,5 | 55,0 |
| 124 | город Мурманск, улица Радищева, дом 70 | 1958 | 60 | 337,7 | 8 | 10 | 26 | 337,7 | 337,7 | 18 573,5 | 0,0 | 18 573,5 | 55,0 |
| 125 | город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 | 1958 | 59 | 435,5 | 8 | 10 | 31 | 435,5 | 435,5 | 23 952,5 | 0,0 | 23 952,5 | 55,0 |
| 126 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 | 1958 | 58 | 418,4 | 8 | 8 | 20 | 418,4 | 418,4 | 23 012,0 | 0,0 | 23 012,0 | 55,0 |
| 127 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 | 1958 | 57 | 417,2 | 6 | 8 | 16 | 417,2 | 417,2 | 22 946,0 | 0,0 | 22 946,0 | 55,0 |
| 128 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 | 1958 | 41 | 507,0 | 16 | 16 | 37 | 507,0 | 507,0 | 27 885,0 | 0,0 | 27 885,0 | 55,0 |
| 129 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 | 1958 | 40 | 504,4 | 16 | 17 | 41 | 504,4 | 504,4 | 27 742,0 | 0,0 | 27 742,0 | 55,0 |
| 130 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А | 1958 | 33 | 418,0 | 8 | 10 | 24 | 418,0 | 418,0 | 22 990,0 | 0,0 | 22 990,0 | 55,0 |
| 131 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 | 1959 | 62 | 592,9 | 17 | 17 | 31 | 592,9 | 592,9 | 32 609,5 | 0,0 | 32 609,5 | 55,0 |
| 132 | город Мурманск, улица Полухина, дом 4 | 1959 | 58 | 931,2 | 16 | 19 | 54 | 931,2 | 931,2 | 51 216,0 | 0,0 | 51 216,0 | 55,0 |
| 133 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 | 1959 | 58 | 428,2 | 8 | 13 | 21 | 428,2 | 428,2 | 23 551,0 | 0,0 | 23 551,0 | 55,0 |
| 134 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 | 1959 | 55 | 581,3 | 8 | 12 | 21 | 581,3 | 581,3 | 31 971,5 | 0,0 | 31 971,5 | 55,0 |
| 135 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 | 1959 | 54 | 661,3 | 22 | 25 | 35 | 661,3 | 661,3 | 36 371,5 | 0,0 | 36 371,5 | 55,0 |
| 136 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 | 1959 | 53 | 498,7 | 12 | 16 | 37 | 498,7 | 498,7 | 27 428,5 | 0,0 | 27 428,5 | 55,0 |
| 137 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 | 1959 | 47 | 493,5 | 8 | 11 | 28 | 493,5 | 493,5 | 27 142,5 | 0,0 | 27 142,5 | 55,0 |
| 138 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 1959 | 43 | 425,2 | 8 | 8 | 24 | 425,2 | 425,2 | 23 386,0 | 0,0 | 23 386,0 | 55,0 |
| 139 | город Мурманск, улица Полухина, дом 1 | 1960 | 70 | 422,1 | 8 | 8 | 26 | 422,1 | 422,1 | 23 215,5 | 0,0 | 23 215,5 | 55,0 |
| 140 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 1960 | 65 | 423,7 | 8 | 8 | 25 | 423,7 | 423,7 | 23 303,5 | 0,0 | 23 303,5 | 55,0 |
| 141 | город Мурманск, улица Полухина, дом 5 | 1960 | 62 | 631,8 | 12 | 15 | 43 | 631,8 | 631,8 | 34 749,0 | 0,0 | 34 749,0 | 55,0 |
| 142 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 1960 | 46 | 482,5 | 16 | 16 | 25 | 482,5 | 482,5 | 26 537,5 | 0,0 | 26 537,5 | 55,0 |
| 143 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 | 1961 | 51 | 422,6 | 8 | 8 | 24 | 422,6 | 422,6 | 23 243,0 | 0,0 | 23 243,0 | 55,0 |
| 144 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 | 1961 | 45 | 840,4 | 21 | 23 | 55 | 840,4 | 840,4 | 46 222,0 | 0,0 | 46 222,0 | 55,0 |
| 145 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 12 | 1956 | 54 | 413,6 | 8 | 12 | 23 | 413,6 | 413,6 | 22 748,0 | 0,0 | 22 748,0 | 55,0 |
| 146 | город Мурманск, улица Калинина, дом 71 | 1955 | 31 | 275,7 | 4 | 7 | 15 | 275,7 | 275,7 | 15 163,5 | 0,0 | 15 163,5 | 55,0 |
| 147 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 | 1956 | 44 | 417,6 | 8 | 9 | 25 | 417,6 | 417,6 | 22 968,0 | 0,0 | 22 968,0 | 55,0 |
| **Итого:** | | | | **66 496,6** | **1 246** | **1 739** | **3 954** | **66 496,6** | **66 496,6** | **3 657 313,0** | **0,0** | **3 657 313,0** | х |

Приложение № 4 к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2017 году, и аварийных многоквартирных домов, снос которых произведен ранее или не требуется

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Стоимость сноса за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Номер | Дата |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 22 | 2829 | 30.12.2011 | 01.03.2014 | 01.07.2014 | 432,20 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 2 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 24 | 2815 | 30.12.2011 | 01.03.2014 | 01.07.2014 | 377,30 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 3 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 26 | 2828 | 30.12.2011 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 436,50 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 4 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 28 | 2827 | 30.12.2011 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 436,80 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 5 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 30 | 2826 | 30.12.2011 | 01.03.2014 | 01.07.2014 | 402,80 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 6 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 32 | 2785 | 30.12.2011 | 01.03.2014 | 01.07.2014 | 438,00 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 7 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 34 | 2825 | 30.12.2011 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 434,70 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 8 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 31 | 2824 | 30.12.2011 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 416,40 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 9 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 33 | 2823 | 30.12.2011 | 01.03.2014 | 01.07.2014 | 412,70 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 10 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 35 | 2832 | 30.12.2011 | 01.05.2014 | 01.07.2014 | 350,40 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 11 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 37 | 2831 | 30.12.2011 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 175,20 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 12 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 39 | 153 | 29.01.2013 | 01.03.2014 | 01.07.2014 | 175,80 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 13 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 41 | 2814 | 30.12.2011 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 355,30 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2014 году |
| 14 | город Мурманск, улица Генерала Журбы, дом 8 | 149 | 29.01.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 584,20 | 1 051,8 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году |
| 15 | город Мурманск, улица Фадеев Ручей, дом 17 | 2820 | 30.12.2011 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 803,90 | 900,8 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году |
| 16 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 26 | 146 | 29.01.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 501,70 | 1 560,9 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году |
| 17 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 6/24 | 2662 | 12.11.2012 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 872,60 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2015 году |
| 18 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 20 | 2157 | 22.08.2013 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 345,70 | 622,3 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2015 году |
| 19 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 20 | 1921 | 26.07.2013 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 842,10 | 1 587,9 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2015 году |
| 20 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 23 | 148 | 29.01.2013 | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 567,80 | 529,7 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2014 году |
| 21 | город Мурманск, улица Горького, дом 23 | 151 | 29.01.2013 | 01.01.2014 | х | 440,50 | 0,0 | Дом полностью разрушен, снос не требуется |
| 22 | город Мурманск, проспект Ленина, дом 6 | 2105 | 01.11.2011 | 01.01.2014 | х | 570,50 | 237,3 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2013 году по решению КЧС |
| 23 | город Мурманск, улица Фурманова, дом 13 | 152 | 29.01.2013 | 01.01.2017 | х | 482,80 | 97,8 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2013 году по решению КЧС |
| 24 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 23 | 2105 | 01.11.2011 | 01.01.2014 | х | 465,20 | 0,0 | Снос произведен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2012 году по решению КЧС |
| 25 | город Мурманск, улица Заводская, дом 3 | 150 | 29.01.2013 | 01.04.2013 | х | 593,70 | 0,0 | Переведен в нежилое здание и передан на праве хозяйственного ведения МУП "Здоровье". Снос произведен в 2014 году |
| 26 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 24 | 2158 | 22.08.2013 | 12,2014 | 01.07.2016 | 533,9 | 0,0 | Снос произведен АО "Агентство Мурманнедвижимость" в 2016 году |
| 27 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 03.07.2014 | 01.09.2015 | 01.09.2016 | 659,3 | 7 559,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году по решению КЧС |
| 28 | город Мурманск, улица Калинина, дом 39 | 2505 | 24.10.2012 | 31.12.2014 | 01.09.2016 | 174,5 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году |
| 29 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 | 1927 | 15.07.2015 | 01.07.2016 | 01.09.2016 | 327,3 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| 30 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 24 | 1928 | 15.07.2015 | 01.07.2016 | 01.09.2016 | 504,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году |
| 31 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 54 | 3454 | 16.10.2014 | 01.09.2018 | 01.09.2016 | 677,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году по решению КЧС |
| 32 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 43 | 2787 | 30.12.2011 | маневренный фонд | 31.12.2016 | 784,1 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году по решению КЧС |
| 33 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 | 2450 | 03.09.2015 | 01.09.2019 | 30.09.2016 | 347,2 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2016 году по решению КЧС |
| 34 | город Мурманск, жилрайонРосляково, улица Школьная, дом 9 | 3116 | 17.10.2016 | расселен | 01.07.2017 | 701,6 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| 35 | город Мурманск, жилрайонРосляково, улица Школьная, дом 11 | 3117 | 17.10.2016 | расселен | 01.07.2017 | 597,5 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| 36 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 | 147 | 29.01.2013 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 544,6 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| 37 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 831 | 25.04.2012 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 346,8 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| 38 | город Мурманск, улица Лесная, дом 23 | 955 | 11.05.2012 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 509,9 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| 39 | город Мурманск, улица Марата, дом 12 | 838 | 27.04.2012 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 364,8 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| 40 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 434,0 | 0,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2017 году |
| **Итого:** | | | | | | **19 421,30** | **14 147,5** |  |