II. Подпрограмма

«Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014 – 2019 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 – 2019 годы |
| Цель подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий города Мурманска |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме – 83 730,5тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 83 730,5 тыс. руб., из них:  2014 год– 19 783,2 тыс. руб., в т.ч. 98,0 тыс. руб. на разработку ПСД;  2015 год – 2 025,0 тыс. руб., в т.ч. 99,0 тыс. руб. на разработку ПСД;  2016 год – 27 122,3 тыс. руб.;  2017 год – 7 000,0 тыс. руб.;  2018 год – 13 900,0 тыс. руб.;  2019 год – 13 900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания граждан, а также улучшить эстетическое состояние дворовых территорий.  В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется:  - выполнить реконструкцию и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в количестве 9 ед.;  - площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 14 968,1 кв. м.;  - выполнить капитальный ремонт 4 подпорных стенок |

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена подпрограмма

Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворов пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа. Неудовлетворительное состояние дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился их капитальный ремонт. По сметному финансированию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на благоустройство дворовых территорий выделено в 2011 году – 175,251 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 160,966 млн. руб., в 2012 – 18,009 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 15,096 млн. руб., в 2013 – 30, 512 млн. руб., в 2014 – 19,783 млн. руб..

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплексной реконструкции дворовых территорий и проездов к ним. Кроме ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям комплексная реконструкция позволит решить вопросы по организации системы водоотвода, ремонту инженерных сооружений – подпорных стенок и лестниц, организации парковочных мест, устройству и обустройству детских площадок и площадок отдыха, обустройству мест для сбора мусора. Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектно-сметной документации на объекты, подлежащие реконструкции и капитальному ремонту. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный 2012 год | Теку-щий 2013 год | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: благоустройство дворовых территорий города Мурманска | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество отремонтирован-ных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям (в год) | | ед. | 7 | 6 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования представлены в таблице.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок исполнения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014  год | 2015  год | Наименование  ед. изм. | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: благоустройство дворовых территорий города Мурманска | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий | в течение всего периода | Всего,  в т.ч. | 197,0 | 98,0 | 99,0 | Количество ПСД, шт. | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| МБ | 197,0 | 98,0 | 99,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | в течение всего периода | Всего, в т.ч. | 21 611,2 | 19 685,2 | 1 926,0 | Площадь отремонтиро-ванного асфальто-бетонного покрытия, кв.м | 8 614 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| МБ | 21 611,2 | 19 685,2 | 1 926,0 |
|  | Итого |  | Всего, в т.ч. | 21 808,2 | 19 783,2 | 2 025,0 |  | | | |
| МБ | 21 808,2 | 19 783,2 | 2 025,0 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: благоустройство дворовых территорий города Мурманска | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: приведение дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в соответствие с нормативными требованиями | 2016-2019 | МБ | 61 922,3 | 27 122,3 | 7 000,0 | 13 900,0 | 13 900,0 | Доля отремонтиро-ванногоасфаль-тобетонного покрытия, от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ») |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  подведомственных учреждений, в том числе на  предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 61 922,3 | 27 122,3 | 7 000,0 | 13 900,0 | 13 900,0 | Площадь отре-монтированного асфальтобетон-ного покрытия, м2 | 6 354,1 | - | - | - | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
| Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 74 | - | - | - |
| Объем компенсационной посадки зеленых насаждений, шт. | 26 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество демонтируемых опор наружного освещения, шт. | 1 | - | - | - |  |
| Количество восстановленных опор наружного освещения, шт. | 1 | - | - | - |
| Количество отремонтирован-ных подпорных стенок, шт. | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Приемка и проверка проектной документации | 2016-2019 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проектной документации, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|  | Итого | 2016-2019 | МБ | 61 922,3 | 27 122,3 | 7 000,0 | 13 900,0 | 13 900,0 |  | | | | | |

Детализация основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСД | ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | | | | |
| Первомайский административный округ | | | | |
| 1 | Ул. Шевченко, дом № 6а |  | 2014 | 1 346 |
| 2 | Ул. Морская, дома №№ 5, 7; ул. Олега Кошевого, дома №№ 4, 6/1 (2 этап и незавершенка по 1 этапу) |  | 2014 | 6 539 |
| 3 | Ул. Достоевского, дома №№ 17, 18, 19, в том числе:  - капитальный ремонт дворовой территории; |  | 2016 | 809,6 |
| - снос зеленых насаждений и компенсационная посадка в районе домов №№ 17, 18; | снос 74 шт./ посадка 26 шт. |
| - демонтаж опоры наружного освещения в районе дома № 18; | 1 шт. |
| - восстановление опоры наружного освещения в районе дома № 18; | 1 шт. |
| - ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки в районе домов  №№ 18, 19 | 84 |
| 4 | Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 36 по ул. Баумана |  | 2015 | 1 шт. |
| 5 | Укрепление откоса насыпи в районе дома № 36 по ул. Баумана |  | 2015 | 1 шт. |
| Октябрьский административный округ | | | | |
| 6 | Подпорная стена между домами № 65 и № 61/3 по ул. Книповича, в том числе разработка ПСД на вынос газопровода | 2014 | 2014 | 1 шт. |
| 7 | Пр. Флотский, дом № 1; ул. Володарского,  дом № 3; ул. Карла Маркса, дом № 4;  ул. Челюскинцев, дом № 7 |  | 2016 | 3 828 |
| 8 | Обследование подпорной стены по проезду Северному, в районе дома № 18 | 2015 |  | 1 шт. |
| 9 | Восстановление колодца на дворовой территории д. № 61 корп. 3 по ул. Книповича |  | 2015 | 1 шт. |
| 10 | Восстановление благоустройства после аварийно-восстановительных работ подпорной стенки, расположенной на территории дома № 17 по ул. Старостина |  | 2016 | 451,8 |
| 11 | Текущий ремонт ступеней и площадок лестниц-подиумов со стороны главных фасадов домов №№ 65, 78 по просп. Ленина |  | 2016 | 305,8 |
| 12 | Укрепление скальных грунтов в районе дома № 18 по проезду Северному |  | 2017 | 1 шт. |
| Ленинский административный округ | | | | |
| 13 | Ул. Адмирала флота Лобова, дома №№ 46, 48 |  | 2014 | 729 |
| 14 | Проезд к дворовой территории д. № 8/3 по ул. Приморской (жилой район Росляково) |  | 2016 | 874,9 |
| 15 | Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 54 по ул. Карла Либкнехта |  | 2018 | 1 шт. |
| 16 | Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 47/2 по ул. Гагарина |  | 2019 | 1 шт. |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме,  в том числе за счет: | 83 730,5 | 19 783,2 | 2 025,0 | 27 122,3 | 7 000,0 | 13 900,0 | 13 900,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 83 730,5 | 19 783,2 | 2 025,0 | 27 122,3 | 7 000,0 | 13 900,0 | 13 900,0 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

5. Механизм реализации подпрограммы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска предоставляет в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы для формирования сводного отчета о реализации муниципальной программы, направляемого в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FDDD4DE2B20644DACCF4150E546634AAF8B03078BCC9F25FC8D28274E66580C2D1CUD12H) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование дворовых территорий, благоприятных для проживания населения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания жителей 9 мурманских дворов, а также улучшить эстетическое состояние дворовых территорий. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 14 968,1 кв. м.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного законодательства. Механизмом минимизации является своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты города Мурманска.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

Механизмом минимизации является качественная подготовка технической документации.