I. Подпрограмма

«Информатизация органов управления муниципального

образования город Мурманск» на 2014 - 2019 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 - 2019 годы |
| Цель подпрограммы | Расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии иформированииинтегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему |
| Заказчики подпрограммы | Администрация города Мурманска,  Совет депутатов города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация города Мурманска (отдел информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 65567,5 тыс. руб. в т.ч.:  МБ: 65494,3 тыс. руб., из них:  2014 год - 13170,6 тыс. руб.,  2015 год - 9025,6 тыс. руб.,  2016 год – 23609,5 тыс. руб.,  2017 год –15944,2 тыс. руб.,  2018 год –1872,2 тыс. руб.,  2019 год –1872,2 тыс. руб.  ОБ: 73,2 тыс. руб., из них:  2014 год - 11,4 тыс. руб.,  2015 год - 11,4 тыс. руб.,  2016 год - 11,4 тыс. руб.,  2017 год - 13,0 тыс. руб.,  2018 год - 13,0 тыс. руб.,  2019 год - 13,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - создание современной интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, подключение до 2019 года не менее 100 % структурных подразделений администрации города Мурманска к общей мультисервисной сети;  - доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных требований;  - противодействие коррупции вследствие повышения информационной прозрачности процессов принятия управленческих решений |

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена подпрограмма

Информационно-коммуникационные технологии играют постоянно возрастающую роль в жизни современного общества, являясь самостоятельной отраслью экономики, инструментом и катализатором развития социально-экономических, политических, научных, культурных и иных процессов.

Состояние информатизации сферы управления муниципальным образованием город Мурманск характеризуется тем, что в настоящее время завершен этап первоначального оснащения структурных подразделений администрации города Мурманска оргтехникой и создания основы информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения их деятельности.

Вместе с тем результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в управление городским хозяйством и социальной сферой носят преимущественно отраслевой характер, что не позволяет значительно улучшить межотраслевое информационное взаимодействие и приводит к потере актуальности и достоверности информации, значительным временным задержкам и, в итоге, отрицательно сказывается на оперативности и качестве административно-управленческих процессов.

До настоящего времени не сформирована единая инфраструктура полноценного межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем. Начато внедрение системы электронного документооборота, организуется электронный документооборот между структурными подразделениями администрации города Мурманска.

Актуальность разработки настоящей подпрограммы определяется необходимостью обеспечения координации процессов развития и использования ИКТ в администрации города Мурманска на основе действующих федеральных и региональных нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих процессы социально-экономического развития, совершенствования системы государственного и муниципального управления, развития отрасли ИКТ в системе управления муниципалитетом.

Настоящая подпрограмма предназначена для решения преимущественно межотраслевых задач информатизации, предусматривает выполнение мероприятий, формирующих инфраструктурнуюоснову для совершенствования управления городским хозяйством, а также необходимых условий для организации единого информационного пространства органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск.

Исходя из вышеизложенного и учитывая уровень оснащенности вычислительной техникой и средствами телекоммуникаций, а также иные характеристики развития ИКТ в области информатизации, муниципальная сфера управления города Мурманска находится в положении «догоняющей». Причины такого положения в следующем:

1. Недостаточно развитая, разобщенная информационно-коммуникационная среда муниципального образования город Мурманск. Не у всех подразделений есть эффективный доступ к надежным каналам телекоммуникации с высокой пропускной способностью и скоростью передачи данных.

2. Межведомственная разобщенность. Сегодня органы управления муниципальным образованием город Мурманск, обрабатывающие оперативные данные, необходимые для их функционирования, в том числе персональные данные граждан, имеют в своем распоряжении, создают или развивают собственные информационные системы. В ходе обработки данных базы замкнутых систем одних подразделений недоступны другим заинтересованным пользователям.

3. Интеграция и централизация информационных ресурсов позволит снизить бюджетные расходы при сохранении качественного доступа к этим ресурсам.

4. Отсутствие муниципальных нормативных актов, регламентирующих процессы информатизации. Требуется нормативно-правовое регулирование вопросов использования информационных технологий.

5. Несоблюдение федерального законодательства в сфере соблюдения авторских и смежных прав, усугубляющееся рисками использования нелицензированного программного обеспечения, выявление которого на любом персональном компьютере администрации города Мурманска может привести к изъятию на законных основаниях данного вычислительного средства сотрудниками органов внутренних дел до решения суда без права доступа к находящейся на нем информации.

6. Недостаточный уровень обеспечения информационной безопасности, защиты телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем в структурных подразделениях администрации города Мурманска.

В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2012 - 2013 годы были проведены мероприятия по:

- созданию центрального узла для объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска и внедрению системы электронного документооборота в деятельность органов местного самоуправления города Мурманска, в рамках которого было приобретено и настроено оборудование для создания ядра структурированной кабельной системы, на базе которой разворачивается система электронного документооборота. Также подключена часть структурных подразделений к ядру структурированной кабельной системы посредством линий волоконно-оптической связи;

- развитию интегрированной информационной среды на базе единого информационного пространства, объединяющего информационные и телекоммуникационные ресурсы, системы и сети в рамках которого разрабатывается проект комплексной системы защиты информации в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и приобретено автоматизированное рабочее место «Муниципал».

В структурных подразделениях администрации города Мурманска проводится модернизация средств вычислительной техники.

Реализация мероприятий подпрограммы является развитием мероприятий долгосрочной целевой программы «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2012 - 2013 годы в части решения вопросов электронного взаимодействия структурных подразделений администрации города Мурманска и позволит повысить качество применения информационных технологий.

Целью подпрограммы является расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск путем построения интегрированной автоматизированной системы информационного обеспечения деятельности всех звеньев администрации города Мурманска в соответствии с требованиями законодательства в рамках системы электронного документооборота для достижения эффективности и повышения оперативности взаимодействия структурных подразделений администрации.

Вышеприведенная цель подпрограммы находится в пределах компетенции структурных подразделений администрации города Мурманска, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы. При этом они потенциально достижимы при условии поэтапного выполнения комплекса предусмотренных подпрограммой мероприятий и на всех этапах реализации подпрограмма допускает возможность контроля и проверки достижения заявленных целей в сроки, предусмотренные перечнем программных мероприятий.

Для достижения поставленных целей в течение 2014 - 2019 годов необходимо решение следующих задач:

1. Создание объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска. Внедрение системы электронного документооборота в деятельность органов местного самоуправления города Мурманска.

2. Развитие интегрированной информационной среды на базе единого информационного пространства, объединяющего информационные и телекоммуникационные ресурсы, системы и сети.

3. Внедрение современных средств телекоммуникации (IP-телефония, видеоконференцсвязь) в деятельность органов местного самоуправления города Мурманска.

При системном и комплексном решении поставленных задач необходимо проводить единую техническую и технологическую политику при решении задач использования ИКТ для развития муниципального образования город Мурманск:

- обеспечить концентрацию ресурсов, направляемых на решение общих задач в области развития и использования ИКТ;

- обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на развитие и внедрение ИКТ, в том числе за счет координации работ и устранения возможного дублирования мероприятий в области ИКТ;

- обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений администрации города Мурманска в сфере развития и использования ИКТ.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления | | | | | | | | | | |
|  | Доля участия структурных подразделений администрации города Мурманска в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему | % | 20 | 50 | 63 | 73 | 92 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы

на 2014 - 2015 годы

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 | 2015 | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | |  |
| Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение системного программного обеспечения | 3 - 4 кв. 2014,  3 - 4 кв. 2015 | МБ | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество приобретенных лицензий | шт. | 250 | 250 | | Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ) |
| 2 | Развитие и сопровождение системы электронного документооборота | 1 - 4 кв. 2014,  1 - 4 кв. 2015 | МБ | 9675,0 | 8600,0 | 1075,0 | Количество рабочих мест структурных подразделений администрации города Мурманска, включенных в систему электронного документооборота | шт. | 230 | 280 | | Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ, структурные подразделения) |
| 3 | Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска | 1 - 4 кв. 2014,  1 - 4 кв. 2015 | МБ | 4820,0 | 570,0 | 4250,0 | Отсутствие замечаний при эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | да – 1,  нет - 0 | 1 | 1 | | Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ) |
| 4 | Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппаратных средств) | 1 - 4 кв. 2014,  1 - 4 кв. 2015 | МБ | 1700 | 1000 | 700 | Отсутствие замечаний при эксплуатации системы защиты | да – 1,  нет - 0 | 1 | 1 | | Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ) |
| 5 | Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» | 1 - 4 кв. 2014,  1 - 4 кв. 2015 | МБ | 1,2 | 0,6 | 0,6 | Количество оборудованных рабочих мест | шт. | 1 | 1 | | Совет депутатов города Мурманска |
| ОБ | 22,8 | 11,4 | 11,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | | Всего: | 22219,0 | 13182,0 | 9037,0 |  |  |  | |  |  |
| МБ | 22196,2 | 13170,6 | 9025,6 |  |  |  | |  |  |
| ОБ | 22,8 | 11,4 | 11,4 |  |  |  | |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы

на 2016 - 2019 годы

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Цель: расширение применения информационных технологий в органах местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: развитие объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска | 1 - 4 кв. 2016,  1 - 4 кв. 2017,  1 - 4 кв. 2018,  1 - 4 кв. 2019 | Всего: | 43348,5 | 23620,9 | 15957,2 | 1885,2 | 1885,2 | Отсутствие замечаний при эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | да – 1,  нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администра  ция города Мурманска (ОИТОиЗИ) |
| МБ | 43298,1 | 23609,5 | 15944,2 | 1872,2 | 1872,2 |
| ОБ | 50,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 1.1 | Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий | 1 - 4 кв. 2016,  1 - 4 кв. 2017,  1 - 4 кв. 2018,  1 - 4 кв. 2019 | МБ | 43291,3 | 23607,8 | 15942,5 | 1870,5 | 1870,5 | Обеспечение использования современных информационных и телекоммуникационных технологий | да – 1,  нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация города Мурманска (ОИТОиЗИ) |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | 1 - 4 кв. 2016 | МБ | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество оборудованных рабочих мест | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Совет депутатов города Мурманска |
| 1.3 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на сопровождение автоматизированных рабочих мест АРМ "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации | 1 - 4 кв. 2017,  1 - 4 кв. 2018,  1 - 4 кв. 2019 | МБ | 5,1 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Количество оборудованных рабочих мест | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | Совет депутатов города Мурманска |
| 1.4 | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | 1 - 4 кв. 2016 | ОБ | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля освоенных субсидии | % | 100 | 0 | 0 | 0 | Совет депутатов города Мурманска |
| 1.5. | Сопровождение автоматизированных рабочих мест АРМ "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации | 1 - 4 кв. 2017,  1 - 4 кв. 2018,  1 - 4 кв. 2019 | ОБ | 39,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | Доля освоенных субсидии | % | 0 | 100 | 100 | 100 | Совет депутатов города Мурманска |
|  |  |  | Всего: | 43348,5 | 23620,9 | 15957,2 | 1885,2 | 1885,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 43298,1 | 23609,5 | 15944,2 | 1872,2 | 1872,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 50,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Детализация

направлений расходов на 2016 - 2019 годы

| №№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Источники финансиро  вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Основное мероприятие: развитие объединенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Мурманска | Всего | 43348,5 | 23620,9 | 15957,2 | 1885,2 | 1885,2 |
| МБ | 43298,1 | 23609,5 | 15944,2 | 1872,2 | 1872,2 |
| ОБ | 50,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 11. | Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий | МБ | 43291,3 | 23607,8 | 15942,5 | 1870,5 | 1870,5 |
| 11.1. | Развитие и сопровождение системы электронного документооборота | МБ | 18828,8 | 11678,8 | 5000,0 | 1075,0 | 1075,0 |
| 11.2. | Обеспечение функционирования и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города Мурманска | МБ | 556,0 | 142,5 | 142,5 | 135,5 | 135,5 |
| 11.3. | Создание и обеспечение системы защиты информации (приобретение и настройка программно-аппаратных средств) | МБ | 3906,5 | 1786,5 | 800,0 | 660,0 | 660,0 |
| 11.4. | Создание обеспечение функционирования и поддержка видеоконференц-системы и IP-телефонии | МБ | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - |
| 11.5. | Создание информационного портала города Мурманска | МБ | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - |
| 12. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | МБ | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 12.1. | Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» | МБ | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 13. | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | ОБ | 50,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 13.1. | Сопровождение автоматизированного рабочего места «Муниципал» | ОБ | 50,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы производится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного бюджета и внебюджетных средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по подпрограмме | 65567,5 | 13182,0 | 9037,0 | 23620,9 | 15957,2 | 1885,2 | 1885,2 |
| в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 65494,3 | 13170,6 | 9025,6 | 23609,5 | 15944,2 | 1872,2 | 1872,2 |
| средств областного бюджета | 73,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| В том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Мурманска | 65486,3 | 13170,0 | 9025,0 | 23607,8 | 15942,5 | 1870,5 | 1870,5 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 65486,3 | 13170,0 | 9025,0 | 23607,8 | 15942,5 | 1870,5 | 1870,5 |
| Совет депутатов города Мурманска | 81,2 | 12,0 | 12,0 | 13,1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 8,0 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| средств областного бюджета | 73,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| инвестиции в основной капитал | 65567,5 | 13182,0 | 9037,0 | 23620,9 | 15957,2 | 1885,2 | 1885,2 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией города Мурманска.

Структурным подразделением администрации города Мурманска, ответственным за координацию деятельности по реализации подпрограммы (заказчик-координатор), является отдел информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчик-координатор с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям подпрограммы и с учетом этого - целевые показатели подпрограммы.

Контроль предусматривает сопровождение реализации мероприятий заказчиком-координатором подпрограммы, внутриведомственный контроль и проведение комплексных проверок с участием представителей финансовых контролирующих органов в установленном действующим законодательством порядке.

В ходе реализации подпрограммы заказчики подпрограммы ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют заказчику-координатору отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы. В случае невыполнения мероприятий (этапов, видов работ) указывается причина неисполнения.

Отчеты об исполнении подпрограммы за полугодие, 9 месяцев и год формируются заказчиком-координатором подпрограммы для предоставления заказчику-координатору муниципальной программы в целях формирования сводного отчета о реализации муниципальной программы и предоставления его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (полугодие и 9 месяцев), годового отчета - до 5 февраля года, следующего за отчетным. На основании ежеквартального мониторинга заказчик-координатор подпрограммы разрабатывает при необходимости с привлечением заказчиков подпрограммы предложения по внесению корректировок в подпрограмму на соответствующих этапах ее реализации.

Ответственность за исполнение конкретных мероприятий подпрограммы несут заказчики подпрограммы, за координацию реализации подпрограммы в целом - заказчик-координатор.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- создание современной интегрированной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения управленческих процессов, подключение до 2019 года 100 % структурных подразделений администрации города Мурманска к общей мультисервисной сети и создание центра обработки данных;

- подключение к единой системе электронного документооборота к 2018 году практически всех структурных подразделений администрации города Мурманска;

- модернизация процессов системы управления муниципалитетом с использованием ИКТ, которая позволит обеспечить подготовку и исполнение эффективных и своевременных управленческих решений (в том числе за счет подключения руководителей структурных подразделений администрации города Мурманска и ее центрального аппарата к системе видеоконференцсвязи);

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, обеспечение равных возможностей для доступа граждан и юридических лиц к необходимым информационным ресурсам;

- развитие системы нормативного правового регулирования процессов информатизации муниципального образования;

- доведение уровня защищенности муниципальных информационных ресурсов и систем до нормативных требований;

- противодействие коррупции вследствие повышения прозрачности процессов принятия управленческих решений.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

При реализации комплекса мероприятий подпрограммы следует учитывать риски, связанные с ее выполнением. Это риски взаимосвязаны с общими рисками, связанными с комплексным решением проблем информатизации программно-целевыми методами как на региональном и муниципальном уровне, так и на федеральном (государственная программа«Информационное общество» на 2011 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-Р).

Внутренними рисками реализации подпрограммы являются:

- пассивное сопротивление распространению и использованию структурными подразделениями результатов выполнения мероприятий подпрограммы и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предлагается в рамках выполнения отдельных мероприятий подпрограммы сформировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных подразделений для планирования уровня использования ИКТ и оперативной координации их поэтапной реализации. При разработке нормативных актов, регламентирующих деятельность администрации, необходимо также сделать раздел, связанный с использованием ИКТ, обязательным;

- низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения. Этот риск должен минимизироваться путем внедрения в систему управления реализацией подпрограммы механизмов независимой экспертизы программ, проектов, проектных решений, полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников структурных подразделений администрации за достижение запланированных результатов их выполнения;

- недостаточная гибкость и адаптивность подпрограммы к изменениям в организации и деятельности администрации города Мурманска. В целях минимизации этого риска предполагается осуществление мониторинга использования ИКТ в структурных подразделениях и контроля достижения запланированных результатов реализации подпрограммы, обеспечивающие получение данных о соответствии выполняемых в рамках подпрограммы мероприятий основным потребностям муниципального образования город Мурманск в области повышения эффективности и качества деятельности;

- дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках подпрограммы и других программ, и проектов внедрения информационных и коммуникационных технологий. В целях минимизации этого риска в рамках выполнения подпрограммы также планируется обеспечить постоянный мониторинг подготовки и реализации планируемых мероприятий.

Внешним риском является отставание запланированных в подпрограмме мероприятий от темпов развития сферы ИКТ. Способы минимизации этого риска - энергичные действия ответственных за реализацию подпрограммы структурных подразделений, ее гибкость, отсутствие жестких условий в отношении конкретных технологий, позволяющая заменять их в случае необходимости на более современные и отвечающие требованиям момента.

Прогнозируемая положительная динамика социально-экономического развития города, совпадающая с периодом действия подпрограммы, позволяет высказать обоснованное предположение в том, что при наличии решимости со стороны органов местного самоуправления города Мурманска и обеспечении ее необходимыми ресурсами, обозначенные выше риски, будут успешно преодолены.