**2017 год**

**Дорожное хозяйство**

1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 224 509,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 69 066,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 155 443,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 215 563,1 тыс. рублей или 96% от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 65 300,4 тыс. рублей или 94,6% от плана, средств областного бюджета - 150 262,7 тыс. рублей или 96,7% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту заездных карманов на ул. Карла Маркса.

2. Ремонту асфальтобетонного покрытия в районах:

- просп. Героев-североморцев (участки: от ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда, от пр. Михаила Ивченко до ул. Александра Невского в северном и южном направлениях, от разворотного кольца троллейбусного маршрута № 4 до остановки общественного транспорта «Проезд Михаила Ивченко», от ул. Александрова до остановки общественного транспорта «Улица Шестой Комсомольской Батареи»), ул. Адмирала флота Лобова (от ул. Нахимова до завода), ул. Алексея Хлобыстова (от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев), ул. Инженерной, ул. Александра Невского, ул. Домостроительной, проезда от ул. Старостина до дома 99, ул. Мира, ул. Старостина (в районе домов 2-4), ул. Карла Маркса (участки от ул. Старостина до съезда на ул. Планерную, от просп. Ленина до ул. Челюскинцев), пер. Пионерского, ул. Капитана Егорова, ул. Академика Книповича (от ул. Полярные Зори до просп. Ленина), ул. Марата (от дома 22 до дома 14), перекрестка просп. Кирова - просп. Ленина - просп. Кольский до остановки общественного транспорта «Улица Капитана Пономарева» по просп. Кольскому в северном направлении, просп. Кольского (участки: от дома 27 до ул. Морской, от ул. Капитана Копытова до пер. Якорного), ул. Капитана Копытова, ул. Подгорной (участки: от Нефтебазы до коптильного завода, от коптильного завода до южных причалов), просп. Ленина (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Либкнехта), Нижне-Ростинского шоссе, тротуара от дома 3 по ул. Челюскинцев до ул. Карла Либкнехта.

Кроме того, в 2017 проведено 42 испытания образцов вырубок асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.

Также начаты работы по капитальному ремонту тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление по просп. Кольскому) до дома 6 по ул. Полярный Круг. Указанные работы не завершены в установленный гражданско-правовым договором срок. В связи с сезонностью работ завершение их выполнения запланировано на летний период 2018 года (подрядчику будет выставлено требование об уплате неустойки за просроченные работы).

Программные мероприятия в 2017 году выполнялись своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 992 855,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 316 864,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 675 990,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 966 318,1 тыс. рублей или 97,3% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 305 033,6 тыс. рублей или 96,3% от плана, средств областного бюджета - 661 284,5 тыс. рублей или 97,8% от плана.

Помимо вышеуказанных мероприятий в период 2014-2017 годов выполнены работы по:

* + - 1. Капитальному ремонту ул. Калинина, ул. Инженерной (1 этап), ул. Бочкова, ул. Коминтерна (2 этап), островка безопасности по просп. Кольскому (участок от ул. Беринга до пер. Якорного), проезда к школе искусств по ул. Баумана, дом 42, ул. Гвардейской, тротуара по ул. Бондарной, выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский в районе остановки «Автопарк» (км 0+00 - км 0+335), въезда с ул. Карла Маркса к домам 9, 11 по ул. Карла Маркса, асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к домам 7, 9 по ул. Карла Маркса, тротуаров по ул. Карла Маркса на участке от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской, асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к домам 12, 14 по ул. Карла Маркса, лестниц в районе дома 23 по ул. Папанина и дома 1 по ул. Беринга, уличных лестниц в районе дома 6 по просп. Кольскому, дома 6 по ул. Достоевского, дома 1 по ул. Папанина, дома 16 по пр. Северному.
			2. Ремонту ул. Дзержинского (участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по просп. Ленина - выборочно), проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина на участке от ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика Морозова, проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно), проезжей части улиц Челюскинцев, Папанина, Полярные Зори, Полярный Круг, Старостина, Шмидта, Прибрежной, просп. Героев-североморцев, просп. Кольского (выборочно), проездов от дома 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома 3 по ул. Крупской с автостоянкой, от разворотного кольца автобуса № 5 до дома 34 по ул. Крупской, вдоль дома 7 по ул. Коммуны, от ул. Баумана до дома 93 по просп. Кольскому, от ул. Старостина вдоль домов 1-25 по пр. Северному, проездов к ОУ и объектам здравоохранения Октябрьского (7 проездов), Ленинского (9 проездов) и Первомайского (7 проездов) административных округов города Мурманска, лестниц в районе дома 33 по просп. Кирова, дома 32 по ул. Аскольдовцев, дома 7 по пр. Северному, ул. Профсоюзов, ул. Павлика Морозова, ул. Чумбарова-Лучинского (участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно), ул. Челюскинцев (участок от ул. Папанина до пр. Серпантина, выборочно), ул. Старостина, ул. Карла Маркса (участок от пр. Северного до ул. Папанина), ул. Шмидта (участок от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского), ул. Юрия Гагарина (участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно), ул. Беринга, просп. Ленина (участок от просп. Кольского до дома 37 по просп. Ленина, выборочно), просп. Героев-североморцев (участок от проезда Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе), просп. Кольского (участки от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой и от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно), просп. Кирова (от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно), тротуаров по просп. Ленина, ул. Пушкинской с тротуарами, Верхне-Ростинского шоссе от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 «Кола», съезда на просп. Кольский в районе ул. Шевченко, уличных лестниц в районе дома 19 по ул. Юрия Гагарина, дома 9/16 по ул. Павлика Морозова, домов 1-7 по ул. Юрия Гагарина (3 ед.), дома 9 по ул. Морской (3 ед.).
			3. Строительству:

- съезда с просп. Кольского в районе дома 130 на пр. Ледокольный;

- декоративного объекта благоустройства «Мурманск - город-герой» в районе домов 21, 23, 25 по пр. Связи (световая установка).

4. Капитальному и текущему ремонту сетей наружного освещения, расположенных в районе проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, дом 42), ул. Свердлова (участок от Верхне-Ростинского шоссе до дома 2 корпус 3 по ул. Свердлова), дворовой территории дома 78 по просп. Ленина и дома 5 по ул. Самойловой, домов 27, 31, 21, 23, 25 по ул. Карла Либкнехта, дома 3 по пер. Терскому, домов 26/1, 32, 30, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 22, 24 по ул. Октябрьской, домов 8, 12 по ул. Самойловой, дома 5 по ул. Капитана Егорова, домов 45, 47, 42 по ул. Шмидта, домов 18/20, 20, 7 по ул. Челюскинцев, домов 17, 19, 21/4 по ул. Фрунзе, дома 2/18 по ул. Алексея Генералова, дома 16 по ул. Халтурина, домов 2/12, 17/14 по ул. Горького, домов 90, 92 по просп. Ленина, домов 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса, дома 4 по пер. Рыбному, дома 1 по пер. Флотскому, домов 3, 7 по ул. Володарского.

5. Устройству остановки общественного транспорта в районе д. 16А по ул. Карла Маркса.

6. Капитальному ремонту (устройству) пешеходной связи от дома 24 по пр. Связи к гимназии № 1.

7. Уширению въездов с:

- ул. Карла Маркса к домам 7, 9 по ул. Карла Маркса;

- ул. Карла Маркса к домам 12, 14 по ул. Карла Маркса.

8. Устройству остановки общественного транспорта в районе дома 16А по
ул. Карла Маркса (компенсационная посадка зеленых насаждений).

9. Восстановлению зеленой зоны после капитального ремонта тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской.

10. Установке бортового камня в районе перекрестка ул. Карла Маркса - просп. Ленина (нечетная сторона).

Также выполнены работы по восстановлению сбитых и аварийных опор в количестве 17 шт., по установке 152 опор наружного освещения.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 885,4 тыс. рублей. Фактически освоено 41 885,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и обеспечения безопасности пешеходов выполнено:

1. Оборудование в лицее № 2 учебного кабинета по углубленному изучению правил дорожного движения, включающего схему безопасных маршрутов движения обучающихся.

2. Обустройство в СОШ №№ 31, 36, 44, Кадетской школе города Мурманска электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся, разработанных в соответствии с Паспортами дорожной безопасности.

3. Установка 5 светофорных объектов (в районе дома 2 по ул. Приморской, дома 50 по ул. Адмирала флота Лобова, дома 11/1 по ул. Старостина, дома 2А по ул. Инженерной, дома 57 по просп. Героев-североморцев).

4. Устройство 123 дорожных знаков.

5. Устройство искусственных неровностей общей площадью 311 кв.м в районе дома 8 по ул. Ломоносова, дома 30 по пр. Связи, дома 33 по ул. Зои Космодемьянской.

6. Обустройство дорожных ограждений протяженностью 1 556,62 п.м (13,5% от плана) в районе:

- домов 1, 23, 45-48 по ул. Капитана Маклакова, дома 4 по ул. Старостина, домов 94, 81, 79, 96, 89 по просп. Ленина;

- ул. Старостина от ул. Мира до Верхне-Ростинского шоссе и от ул. Мира до ул. Капитана Маклакова;

- просп. Кольского от ул. Бондарной до ул. Героев Рыбачьего.

Причиной неполного исполнения работ по установке дорожных ограждений является нарушение подрядчиками условий соответствующих договоров (подрядчикам будут выставлены требования об уплате неустойки за просроченные работы).

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ города Мурманска проведен ряд оперативных совещаний с участием представителей ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску, в ходе которых рассмотрены вопросы совершенствования деятельности педагогических коллективов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и неукоснительного соблюдения требований Правил организованной перевозки детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.

В 2017 году организовано участие обучающихся муниципальных ОУ в профилактических культурно-просветительских и познавательных мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, городских и областных соревнованиях «Безопасное колесо», региональном этапе Всероссийского фестиваля детского творчества «Азбука безопасности!», информационно-пропагандистских кампаниях по безопасности дорожного движения «Сохрани жизнь! Сбрось скорость!», «Дистанция», акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», «Внимание, дети!» и других тематических мероприятиях.

Особое внимание уделяется соблюдению требований законодательства при осуществлении организованных перевозок детей. Издан ряд приказов, регламентирующих порядок действий администраций ОУ города Мурманска при организации и осуществлении организованных перевозок групп детей автобусным транспортом. В апреле 2017 года в ОУ города Мурманска направлена единая форма уведомления подразделения Госавтоинспекции об организованной перевозке групп детей автобусами.

В летний период 2017 года перевозки организованных групп детей в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами города Мурманска и Мурманской области, осуществляются железнодорожным транспортом в соответствии с СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».

В период летних каникул в первой смене городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе 9 муниципальных общеобразовательных учреждений, с обучающимися проведены инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, викторины, беседы, конкурсы плакатов и другие профилактические мероприятия. Также для детей, посещающих детские оздоровительные лагеря, организованы экскурсии в музей УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В сентябре 2017 года в рамках масштабной городской профилактической акции «Посвящение в пешеходы» в общеобразовательных учреждениях проведены классные часы, тематические беседы, акции, флешмобы, спортивно-развлекательные программы, направленные на активизацию знаний школьников правил дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Также организована работа по оформлению информационных стендов, «уголков безопасности», актуализации Паспортов безопасности дорожного движения образовательных учреждений.

В 2017 году на территории муниципального образования город Мурманск произошло 338 ДТП, что на 5,3% меньше, чем в аналогичный период 2016 года (357 происшествий). В результате совершенных ДТП пострадало 411 человек, погибло 9 человек. Количество ДТП с участием детей составило 45 ед., количество пострадавших детей - 45, погибших - 0.

Программные мероприятия в 2017 году реализовывались своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 106 858,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 105 753,5 тыс. рублей или 99% от общего объёма запланированных средств.

Наряду с выполнением вышеуказанных работ в 2017 году, за весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнены работы по:

1. Устройству и техническому присоединению светофорного объекта на перекрестках ул. Свердлова - ул. Павлика Морозова, ул. Ломоносова - ул. Морская.

2. Технологическому присоединению энергопринимающего устройства светофорного объекта, расположенного в районе дома 130 по просп. Кольскому.

3. Технологическому присоединению светофорных объектов, расположенных в районе перекрестка ул. Воровского - ул. Ленинградская и выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский.

4. Установке 16 светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям, а также светофорного объекта в районе домов 35, 37 по просп. Ленина.

5. Уширению до трех полос въезда к дому 35 и дому 37 по просп. Ленина.

6. Установке и приведению в соответствии с требованиями ГОСТ дорожных знаков.

7. Установке пешеходных и дорожных ограждений в районе домов 1, 39, 46, 61, 84, 134, 226 по просп. Кольскому, домов 15, 43, 58, 65 по просп. Героев-североморцев, дома 42 по ул. Полярные Зори, дома 42 по ул. Капитана Копытова, дома 24 по ул. Чумбарова-Лучинского, дома 16 по ул. Баумана, дома 39 по ул. Подгорной, дома 2А по ул. Зои Космодемьянской, домов 28-22 по ул. Папанина, перекрестков ул. Шмидта - ул. Академика Книповича, ул. Достоевского - ул. Баумана, ул. Академика Павлова - ул. Радищева, ул. Папанина - ул. Софьи Перовской, ул. Свердлова - ул. Домостроительная, ул. Академика Книповича - просп. Ленина, просп. Кольский - ул. Баумана - ул. Беринга, ул. Баумана - ул. Достоевского, ул. Заводская - просп. Кирова, просп. Ленина - ул. Полярные Зори, просп. Ленина - ул. Капитана Егорова, просп. Ленина - ул. Карла Маркса, просп. Ленина - ул. Володарского, просп. Ленина - ул. Октябрьская, просп. Ленина - ул. Генерала Журбы, ул. Ленинградская - ул. Воровского, просп. Кольский - ул. Кооперативная и ул. Старостина - ул. Капитана Маклакова - ул. Карла Маркса, СОШ № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, дом 3б), остановки общественного транспорта «Улица Алексея Хлобыстова» (южное направление) по просп. Героев-североморцев, участков от дома 132 до дома 142 по просп. Кольскому и от дома 22 до дома 29 по ул. Ленинградской, озера Ледового, домов 33, 49 по просп. Героев-североморцев, дома 37 по ул. Челюскинцев, домов 80, 86 по просп. Ленина, дома 11 по ул. Кильдинской (ДОУ № 156, СОШ № 56), домов 16, 18 по ул. Самойловой, дома 28 по ул. Аскольдовцев, дома 1 по ул. Полярные Зори, домов 24-29 по просп. Кирова, домов 6-10 по ул. Папанина, домов 2-34 по ул. Баумана, домов 6-20 по ул. Капитана Копытова, домов 25, 25а, 27 по ул. Карла Маркса, домов 1, 23 по проезду Ледокольному, домов 19, 29 по ул. Старостина, дома 5 по ул. Трудовых Резервов, дома 1, корпус 3 по ул. Шмидта, домов 49, корпус 17-57, дома 48 по ул. Адмирала флота Лобова, домов 43, 58 по ул. Героев Рыбачьего, домов 31,33,35 по просп. Кирова, домов 25, 88 по просп. Кольскому, дома 36а по ул. Шевченко, дома 31 по ул. Капитана Буркова, дома 3а по ул. Павлика Морозова, дома 11 по ул. Чехова, дома 11 по ул. Сафонова, дома 95 по ул. Александра Невского, дома 80 по ул. Подгорной, дома 35 по ул. Капитана Орликовой, дома 21 по ул. Юрия Гагарина, дома 40 по ул. Баумана, дома 12 по ул. Лесной, домов 18-20, 80 по просп. Ленина, дома 28 по ул. Свердлова, ул. Свердлова (участок от пр. Металлистов до дома 40 корпус 1 по ул. Свердлова), просп. Кольского (участок от дома 130 по просп. Кольскому до ул. Кооперативной), просп. Ленина (от дома № 22 по ул. Папанина до дома 104 по просп. Ленина), пер. Хибинского (МГТУ, ул. Спортивная, дом 13), просп. Героев-североморцев (участки от опоры наружного освещения № 335 до опоры наружного освещения № 337 и от опоры наружного освещения № 339 до опоры наружного освещения № 341), ул. Капитана Орликовой (от просп. Кольского), ул. Профсоюзов (от ул. Коминтерна до просп. Ленина).

8. Устройству искусственных дорожных неровностей в районе дома 34/25 по ул. Папанина, дома 13 по ул. Старостина, домов 10, 14 по ул. Саши Ковалева, дома 30 по пр. Связи, дома 18 по ул. Радищева, дома 7 по пр. Ледокольному.

9. Обустройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Алексея Хлобыстова с устройством подхода к пешеходному переходу.

10. Капитальному ремонту остановки общественного транспорта в районе дома 44 по просп. Кирова.

11. Устройству тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в районе дома 29 по ул. Алексея Хлобыстова, дома 35 по ул. Капитана Орликовой, дома 11 по ул. Сафонова.

12. Установке:

- бортового камня протяженностью 71 п.м для устройства пешеходных переходов в районе дома 35 по ул. Капитана Орликовой и в районе главного здания ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»
(по пер. Хибинскому);

- дорожных знаков в количестве 46 шт. в районе искусственных дорожных неровностей (пр. Ледокольный, дом 7, ул. Гвардейская, дома 9, 19).

13. Устройству учебно-игровой площадки по углубленному изучению правил дорожного движения в СОШ № 38.

14. Оборудованию учебно-игровой площадки по углубленному изучению правил дорожного движения в СОШ № 5.

15. Оснащению СОШ №№ 1, 11, 17, 20 схемами безопасных маршрутов передвижения детей;

16. Установке в СОШ №№ 22, 23, 26, 28 электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся.

Кроме того, в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма на протяжении всего периода реализации подпрограммы проводились:

- культурно-просветительские и познавательные мероприятия для детей и молодежи, конкурсы детского рисунка, тематические беседы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и прочие профилактические акции;

- профилактические мероприятия (рейды), направленные на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения (73 рейда в 2014-2017 годах);

- размещение материалов социальной рекламы в СМИ, общественном транспорте и т.д. (50 материалов в 2014-2017 годах);

- проведение заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (20 заседаний в 2014-2017 годах).

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

3. ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 199 654,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 104 221,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 95 432,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 1 199 492,6 тыс. рублей или 100% от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 104 120,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 95 371,9 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Реализация программных мероприятий в 2017 году:

В 2017 году ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства и ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Заключен контракт с АО «Бюро спецобслуживания» на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. В 2017 году вывезено 412 тел умерших.

Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «Арктика», стелы-маяка в составе объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья, сетей наружной бытовой и ливневой канализации, городских общественных и уличных туалетов, выгребных ям).

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» выполнен ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (гимназии №№ 9, 51, прогимназия № 40, школа-интернат № 1, ДОУ №№ 104, 106, 131, 132, 152, женская консультация № 4).

Также в 2017 году оплачены ранее выполненные работы по благоустройству территории объекта благоустройства «Мурманск - город-герой», расположенного в районе домов 21, 23, 25 по пр. Северному (восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 110,0 кв.м, озеленение территории).

Кроме того, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по:

- капитальному ремонту наружного освещения на Верхне-Ростинском шоссе от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до д. № 18) (срок выполнения работ - до 29.06.2018);

- капитальному ремонту наружного освещения просп. Героев-североморцев (участок от ул. Адмирала флота Лобова до автомобильной дороги Р-21 «Кола», км 14+297 - км 19+027 (подъезд к городу Мурманск) (срок выполнения работ - до 20.05.2018);

- восстановлению аварийных опор наружного освещения (срок выполнения работ - до 24.05.2018).

Значительная часть программных мероприятий в 2017 году выполнена своевременно, в полном объеме. Неисполнение мероприятий по ремонту лестниц (план - 3 ед.) и установке опор наружного освещения (план - 14 ед.) объясняется нарушением подрядчиками условий заключенных договоров на выполнение соответствующих работ.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 3 639 692,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 411 526,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 228 166,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 3 632 514,6 тыс. рублей или 99,8% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 405 843,2 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета - 221 671,4 тыс. рублей или 99,3% от плана.

На протяжении всего периода реализации ВЦП выполнялось:

- организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища;

- заключение договоров энергоснабжения, муниципальных контрактов на оказание услуг по обеспечению режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения, замену приборов учета электрической энергии наружного освещения, снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения, выполнение работ по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения и электрооборудования городского кладбища;

- оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших (АО «Бюро спецобслуживания»).

- организация охраны, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.

Кроме того, в 2016 году выполнены работы по:

- капитальному ремонту площади ГДЦ «Меридиан», территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу просп. Ленина, дом 90, проезда от дома 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего, пешеходной связи в районе домов 4-6 по пр. Связи, территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома 33 по просп. Героев-cевероморцев;

- ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения, расположенных в районе дома 12 по ул. Полины Осипенко, дома 8 по ул. Героев Рыбачьего, дома 108/4 по просп. Кольскому, дома 14 по ул. Аскольдовцев, дома 40/4 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- капитальному ремонту и ремонту пешеходных лестниц в районе д. 25/1 по ул. Аскольдовцев, дома 7 по ул. Радищева, дома 22 по пр. Связи, дома 9 по ул. Папанина;

- капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Бондарной, в районе дома 11 по ул. Шевченко, пешеходной лестницы от дома 16 по пр. Северному до дома 23 по ул. Папанина;

- восстановлению 26 аварийных опор наружного освещения.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4. ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 118 473,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 91 473,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 116 560,2 тыс. рублей или 98,4% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 000,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 89 560,2 тыс. рублей или 97,9% от плана.

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Транспортной организации АО «Электротранспорт» за счет средств областного бюджета направлена субсидия в размере 89 560,2 тыс. рублей на возмещение расходов в рамках реализации мероприятия «Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Количество реализованных проездных билетов составило 102 589 шт. (93,9% от плана).

Кроме того, транспортной организации АО «Электротранспорт» направлена субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников, в размере 27 000,0 тыс. рублей.

2. На постоянной основе проводится обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок, количество обследуемых маршрутов составляет 20 ед. (100% от плана).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 505 828,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 216 505,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 282 799,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 6 523,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 497 707,3 тыс. рублей или 98,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 216 505,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 274 678,7 тыс. рублей или 97,1% от плана, средств федерального бюджета - 6 523,0 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) осуществлялось возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования и городского наземного электрического транспорта общего пользования (в 2014 году - ОАО «Автоколонна 1118» и ОАО «Электротранспорт города Мурманска», в 2015 году - ОАО «Электротранспорт города Мурманска», с 2016 года - АО «Электротранспорт») от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах, а также возмещение указанным организациям расходов по реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».

В результате реализации ВЦП в 2014-2017 годах общее количество реализованных месячных проездных билетов составило 419 517 ед. На протяжении указанного периода транспортными организациями осуществлялось обслуживание 20 социально значимых маршрутов (в 2015 году - 21 маршрут).

Кроме того, в рамках ВЦП ОАО «Электротранспорт города Мурманска» в 2015 году приобретено 3 низкопольных троллейбуса для перевозки пассажиров, в том числе инвалидов и МГН.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

**Охрана окружающей среды**

Деятельность администрации города Мурманска в сфере охраны окружающей среды направлена на достижение стратегических целей – обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды, улучшение общего санитарно-экологического состояния территории города Мурманска.

Комитет выполняет свои полномочия путем реализации муниципальной программы, направленной на охрану окружающей среды «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 – 2019 годы» (утв. постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237), непрограммных мероприятий, оказания муниципальных услуг в сфере охраны окружающей среды, разработки нормативных правовых актов.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2017 году освоено 13501,1 тыс. рублей (99,98 % от запланированного на год объема денежных средств) и реализованы следующие мероприятия:

- ликвидировано 118 несанкционированных свалок, объем вывезенных отходов составил – 2879,6 м3;

- установлено 18 контейнеров для сбора мусора в местах массового отдыха населения;

- возведены преграды и валы длиной около 40 п.м, ограничивающие проезд транспорта для образования несанкционированных свалок отходов;

- изготовлена и распространена печатная продукции, направленная на повышение уровня экологической культуры населения города;

- организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города, в ходе которых было собрано 3021 шт. ртутьсодержащих ламп и термометров;

- изготовлены 11 информационных щитов «Свалка мусора запрещена» для предотвращения административных правонарушений;

- выполнено лесопатологическое обследование на площади 690 га;

- выполнено приобретение раций, обустройство кострищ и размещение павильона в рамках мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения возникновения лесных пожаров;

- заключен контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1».

Непрограммные мероприятия включают в себя проведение месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Мурманска, акции «Зеленый рекорд», смотра-конкурса «Мой уютный город – мой уютный дом».

**Месячник по озеленению и благоустройству города Мурманска**

Общая площадь озелененных участков составила 4476 м2. При этом посажено 205 деревьев и кустарников, завезено 226 м3 растительного грунта, устроено 57 клумб, установлено 595 п.м. новых ограждений. В ходе акции «Зеленый рекорд» высажено свыше 5000 саженцев деревьев и кустарников.

**Месячник по санитарной очистке и благоустройству города Мурманска**

Всего за 2017 год в месячнике по санитарной очистке города приняли участие 16970 человек, вывезено мусора – 7393,4 м3, крупногабаритного мусора – 5974,8 м3, очищена территория площадью 2605,7 тыс. м2.

**Смотр-конкурс «Мой уютный город – мой уютный дом»**

В 2017 году в общегородском конкурсе приняло участие более 20 физических и юридических лиц, создавших на своих территориях красивейшие элементы благоустройства и озеленения. Участникам общегородского конкурса вручены поощрительные подарки, грамоты. Победители и призеры конкурса награждены дипломами, подарочными сертификатами.