Приложение № __ к письму комитета

от____________№________________

Отчет о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы за 2016 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска | Количество отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений учреждений молодежной политики | 2 | 2 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров», МАУ МП «Дом молодежи» |
|  |  | Доля отремонтированных, в том числе капитально, структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации подпрограммы | 69 | 69 | 100 |  |
|  |  | Доля отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики от общего количества структурных подразделений, требующих ремонта, на начало реализации подпрограммы | 72 | 72 | 100 |  |
|  |  | Площадь отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации программы, м2 | 871,2 | 871,2 | 100 |  |
|  |  | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих оснащения, на начало реализации подпрограммы | 64 | 64 | 100 |  |
|  |  | Общее количество рекламных акций, публикаций в СМИ по позиционированию учреждений молодежной политики в качестве учреждений нового типа | 20 | 20 | 100 |  |
| 1. | Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики | 2016 | Всего: 7156,1 в т.ч.: МБ 7156,1 | 7156,1 | 7155,9 | 99,9 | Количество отремонтированных структурных подразделений, в том числе капитально, ед. | 2 | 2 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров», МАУ МП «Дом молодежи» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 | Всего: 7074,7 в т.ч.: МБ 7074,7 | 7074,7 | 7074,7 | 100 | Количество структурных подразделений, соответствующих требованиям, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество структурных подразделений, укомплектованных мебелью, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество структурных подразделений, оснащенных оборудованием, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных территорий, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных структурных подразделений, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт учреждений молодежной политики | 2016 | Всего: 81,4 в т.ч.: МБ 81,4 | 81,4 | 81,2 | 99,8 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 0 | 0 | - | КГТР, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество перенесенных систем вентиляции, ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество капитально отремонтированных входов, ед. | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество изготовленных ПСД, ед. | 0 | 0 | - |  |
|  | Всего, в том числе: | 2016 | Всего: 7156,1 в т.ч.: МБ 7156,1 | 7156,1 | 7155,9 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: | 2016 | Всего: в т.ч.: МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
|  | оборудование | 2016 | Всего: в т.ч.: МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства и т.д. | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |

Главный специалист

отдела по делам молодежи комитета                                                                                                                                                                                 А.А. Богдева

Ведущий экономист

МБУ «ЦБ ОСП АГМ»                                                                                                                                                                                                         Р.М. Матвеева