**Дорожное хозяйство**

Деятельность администрации города Мурманска в сфере дорожного хозяйства и транспорта направлена на достижение стратегической цели – развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.

В 2015 году в данной сфере действовало 4 подпрограммы и ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальных программ города Мурманска.

В рамках мероприятий подпрограммы «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы в 2015 году освоено 1 957,4 тыс. руб.

В отчетном году в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт подпорной стенки, расположенной на дворовой территории дома № 36 по ул. Баумана;

- восстановление колодца на дворовой территории дома № 61 корп. 3 по ул. Книповича;

- укрепление откоса насыпи в районе дома № 36 по ул. Баумана.

Также выполнены работы по разработке проектной документации по обследованию скального откоса и подпорной стенки по проезду Северному в районе дома № 18.

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы в 2015 году освоено 262 312,1 тыс. руб. (97,3 % от плана).

Выполнено:

- строительство: съезда с просп. Кольского, в районе д. № 130 на пр. Ледокольный; декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город-герой» в районе домов №№ 21,23,25 по пр. Связи (световая установка);

- ремонт улиц: Профсоюзов, Павлика Морозова, Чумбарова-Лучинского (участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно), Челюскинцев (участок от ул. Папанина до проезда Серпантина, выборочно), Старостина, Карла Маркса (участок от пр. Северного до ул. Папанина), Шмидта (участок от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского), Юрия Гагарина (участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно), Беринга; проспектов: Ленина (участок от просп. Кольского до д. № 37 по просп. Ленина, выборочно), Героев-североморцев (участок от проезда Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе), Кольского (участки от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой и от ул. Полярный Круг до пер Якорного, выборочно), Кирова (от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно);

- капитальный ремонт: проезда к школе искусств по ул. Баумана, д. № 42, ул. Гвардейской, лестниц в районе д. № 1 по ул. Беринга и д. № 16 по пр. Северному;

- ремонт (текущий) уличных лестниц в районе домов: № 19 по ул. Юрия Гагарина, № 9/16 по ул. Павлика Морозова, №№ 1-7 по ул. Юрия Гагарина (3 шт.), № 9 по ул. Морской (3 шт.);

- капитальный ремонт и ремонт (текущий) наружного освещения в районе домов: №№ 27, 31, 21, 23, 25 по ул. Карла Либкнехта, № 3 по пер. Терскому, №№ 26/1, 32, 30, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 22, 24 по ул. Октябрьской, №№ 8, 12 по ул. Самойловой, № 5 по ул. Капитана Егорова, №№ 45, 47, 42 по ул. Шмидта, №№ 18/20, 20, 7 по ул. Челюскинцев, №№ 17, 19, 21/4 по ул. Фрунзе, № 2/18 по ул. Алексея Генералова, № 16 по ул. Халтурина, №№ 2/12, 17/14 по ул. Горького, №№ 90, 92 по просп. Ленина, №№ 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса, № 4 по пер. Рыбному, № 1 по пер. Флотскому, №№ 3, 7 по ул. Володарского;

- устройство остановки общественного транспорта в районе д. № 16А по ул. Карла Маркса;

- капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи от д. № 24 по пр. Связи к гимназии № 1;

- установка 80 опор наружного освещения, в т.ч. восстановление 17 аварийных опор наружного освещения.

В рамках мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы в 2015 году освоено 10 550,5 тыс. руб. (93,5 % от плана).

За счет указанных средств выполнено:

1. Установка дорожных ограждений протяженностью 4062,6 п.м в районе:

- домов: №№ 33, 49 по просп. Героев-североморцев, № 37 по ул. Челюскинцев, №№ 80, 86 по просп. Ленина, № 11 по ул. Кильдинской (МБДОУ № 156, школа № 56), №№ 16, 18 по ул. Самойловой, № 28 по ул. Аскольдовцев, № 1 по ул. Полярные Зори, №№ 24-9 по просп. Кирова, № 6-10 по ул. Папанина, № 2-34 по ул. Баумана, № 6-20 по ул. Капитана Копытова;

- перекрестков: ул. Достоевского – ул. Баумана, ул. Академика Павлова – ул. Радищева, ул. Папанина – ул. Софьи Перовской, ул. Свердлова – ул. Домостроительная, ул. Академика Книповича – просп. Ленина, просп. Кольский – ул. Баумана – ул. Беринга;

- улиц (проспектов, переулков): Свердлова (участок от пр. Металлистов до д. № 40 корп. 1 по ул. Свердлова), Кольского (участок от д. № 130 по просп. Кольскому до ул. Кооперативной), Ленина (от д. № 22 по ул. Папанина до д. № 104 по просп. Ленина), Хибинского (МГТУ, ул. Спортивная, д. 13), Героев-североморцев (участки от опоры наружного освещения № 335 до опоры наружного освещения № 337 и от опоры наружного освещения № 339 до опоры наружного освещения № 341).

2. Установка искусственных дорожных неровностей площадью 166,1 кв.м в районе д. № 34/25 по ул. Папанина и д. № 13 по ул. Старостина.

3. Обустройство регулируемого пешеходного перехода по ул. Хлобыстова с устройством подхода к пешеходному переходу.

4. Капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе д. № 44 по просп. Кирова.

5. Технологическое присоединение энергопринимающего устройства светофорного объекта, расположенного в районе д. № 130 по просп. Кольскому.

Также в 2015 году за счет средств, предусмотренных по мероприятию «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов», начаты работы по технологическому присоединению светофорных объектов, расположенных в районе перекрестка ул. Воровского – ул. Ленинградская и выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский, оплачены работы по технологическому присоединению опоры наружного освещения, установленной в районе нерегулируемого пешеходного перехода по пер. Хибинскому (МГТУ, ул. Спортивная, д. № 13).

В рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы в 2015 году освоено 781 264,0 тыс. руб. (99,5 % от плана).

В соответствии с ВЦП осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений (ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища»).

Организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, жилого района Росляково, территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши. Заключены договоры энергоснабжения с АО «АтомЭнергоСбыт», муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска, в т.ч. жилого района Росляково, в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения, контракты на замену приборов учета электрической энергии наружного освещения, снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения с ОАО «Мурманская горэлектросеть».

Заключен контракт на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших (АО «Бюро спецобслуживания»). За 2015 год вывезено 449 тел умерших.

Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА»; стелы-маяка в составе объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках»; системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья; сетей наружной бытовой и ливневой канализации; городских общественных и уличных туалетов).

За счет средств, предусмотренных ВЦП, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приобретена машина дорожная строительная универсальная МДСУ 2,5-0109 на базе трактора колесного «Беларус 82.1», ММБУ «Центр организации дорожного движения» приобретена специализированная пассажирская транспортная автомашина УАЗ-29891.

**Охрана окружающей среды**

Деятельность администрации города Мурманска в сфере охраны окружающей среды направлена на достижение стратегических целей – обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды, улучшение общего санитарно-экологического состояния территории города Мурманска.

Комитет выполняет свои полномочия путем реализации муниципальной программы, направленной на охрану окружающей среды «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 – 2018 годы» (утв. постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237), непрограммных мероприятий, оказания муниципальных услуг в сфере охраны окружающей среды, разработки нормативных правовых актов (внесены изменения в части охраны окружающей среды в Правила благоустройства, утверждены Лесохозяйственный регламент Мурманского городского лесничества, Порядок использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, Порядок расчета восстановительной стоимости).

В рамках мероприятий подпрограммы в 2015 году освоено 16097,5 тыс. рублей (99,0% от плана) и реализованы следующие мероприятия:

- ликвидированы 37 несанкционированных свалок, объем вывезенных отходов составил – 6931,8 м3;

- установлено 16 контейнеров для сбора мусора в местах массового отдыха населения;

- возведены преграды и валы длиной около 156 п.м, ограничивающие проезд транспорта для образования несанкционированных свалок отходов;

- изготовлена и распространена печатная продукции, направленная на повышение уровня экологической культуры населения города;

- проведено 12 мероприятий по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения города, проживающего в частном секторе. В акциях приняло участие свыше 600 человек, сдавших более 2438 ртутьсодержащих ламп и градусников;

- организованы работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков Туломского участкового лесничества (работы завершены в 2016 году);

- выполнено строительство 1 участка подъездной дороги для строительства очистных сооружений городской свалки твердых отходов для обеспечения очистки сточных вод.

Непрограммные мероприятия включают в себя проведение месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Мурманска, акции «Зеленый рекорд», смотра-конкурса «Мой уютный город – мой уютный дом».

**Месячник по озеленению и благоустройству города Мурманска**

Общая площадь озелененных участков составила 7460,5 м2. При этом посажено 261 дерево и кустарник, завезено 314,5 м3 растительного грунта, устроено 169 клумб, установлено 1389 п.м. новых ограждений. В ходе акции «Зеленый рекорд» высажено свыше 5000 саженцев деревьев и кустарников.

**Месячник по санитарной очистке и благоустройству города Мурманска**

Всего за 2015 год в 2-х месячниках по санитарной очистке города приняли участие 17997 человек, вывезено мусора – 13735,7 м3, очищена территория площадью 3749,7 тыс. м2.

**Смотр-конкурс «Мой уютный город – мой уютный дом»**

В 2015 году в общегородском конкурсе приняло участие более 40 физических и юридических лиц, создавших на своих территориях красивейшие элементы благоустройства и озеленения. Участникам общегородского конкурса вручены поощрительные подарки, грамоты. Победители и призеры конкурса награждены дипломами, подарочными сертификатами.