Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 06.04.2011 № 569

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение функциональной устойчивости  муниципальных

учреждений здравоохранения города Мурманска» на 2011 год

Список сокращенных слов

КЗ - Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска;

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;

БСМП - МУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

МДГБ - МУЗ «Мурманская детская городская больница»;

ДИБ - МУЗ «Детская инфекционная больница»  города Мурманска;

ДП2 - МУЗ «Детская поликлиника № 2» города Мурманска;

ДП4 - МУЗ «Детская поликлиника № 4» города Мурманска;

ДП5 - МУЗ «Детская поликлиника № 5» города Мурманска;

ГП4 - МУЗ «Городская поликлиника № 4» города Мурманска;

П5 - МУЗ «Поликлиника № 5» города Мурманска;

РД3 - МУЗ «Родильный дом № 3» города Мурманска;

ПБ – пожарная безопасность.

Используемые термины и определения

Устойчивость функционирования системы – способность системы выполнять свои функции по медицинскому и социальному обеспечению населения, по реализации мероприятий гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (в том числе вызванных террористическими актами), а также восстанавливать нарушенную работу системы в минимально короткие сроки.

Мероприятия, выполняемые в области безопасности – это противопожарная или антитеррористическая безопасность, создание резервных мощностей (источников), запасов медицинского имущества. Совершенствование действий медицинских формирований РСЧС, гражданской обороны ведут к повышению устойчивости функционирования учреждений и системы в целом.

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров..альной системы здравоохранения,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- Характеристика проблемы и необходимость её решения

Одной из основных задач деятельности комитета по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска является развитие учреждений муниципальной системы здравоохранения. Достижение данной цели невыполнимо в отрыве от мероприятий по обеспечению функциональной устойчивости в учреждениях здравоохранения, так как отсутствие указанных условий влияет как  на качество работы аппаратуры, так и на морально-психологическое состояние граждан, находящихся в учреждениях.

Кроме того, современные экономические исследования показывают, что соотношение затрат, произведенных до момента наступления негативного события (на обеспечение безопасности) и различного рода потерь, и затрат на ликвидацию последствий опасности, восстановление имущества и ресурсов равно 1/15, а, следовательно, своевременное принятие мер по обеспечению безопасности дает положительный эффект в долгосрочной перспективе развития социальной сферы города.

В то же время, превентивные меры по обеспечению безопасности требуют значительных затрат и могут составлять значительную часть бюджета учреждения.

В этой связи программно-целевой метод более рационален для решения задач по обеспечению безопасности, так как позволяет контролировать выполнение указанных мероприятий и гарантировать их соответствующее финансирование.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение функциональной устойчивости в муниципальных учреждениях здравоохранения  города Мурманска» на 2011 год направлена на реализацию мер по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На 01.01.2011 оставались невыполненными порядка 70 нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям, выданным органами Государственного пожарного надзора. Основными видами явились нарушения, связанные с электробезопасностью; системами автоматического пожаротушения; приведением в соответствие путей эвакуации, дверей и дверных проемов.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- привлечение внимания к вопросам безопасности;

- повышение безопасности процессов, связанных с функционированием муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска;

- снижение уровня травмирования и смертности граждан, получающих помощь в муниципальных учреждениях здравоохранения, и работников во время их трудовой деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

- Паспорт Программы

Таблица № 1

| Наименование субъекта бюджетного планирования – главного распорядителя средств бюджета | Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | «Обеспечение функциональной устойчивости муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» на 2011 год |  |  |  |
| Цели и задачи программы | Создание условий, необходимых для безопасного функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска. Устранение нарушений требований пожарной безопасности |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) | - Оснащенность муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска автоматическими системами пожаротушения. - Соответствие путей эвакуации в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска нормам пожарной безопасности. - Соответствие дверей в пожароопасных помещениях требованиям огнестойкости |  |  |  |
| Характеристика программных мероприятий | Комплекс мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска |  |  |  |
| Сроки реализации программы (достижения целевых индикаторов и показателей) | 2011 год |  |  |  |
| Объемы финансирования из городского бюджета (по кварталам) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  |  | 4645 | 3070 |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Повышение функциональной устойчивости муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска: - степень соответствия путей эвакуации в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска нормам пожарной безопасности (38%); - степень соответствия дверей пожароопасных помещений требованиям огнестойкости (50 %) |  |  |  |

- Мероприятия Программы

Таблица № 2

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по кварталам | Наименование показателя | Текущее значение | Плановое значение |  |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | 1.1. Ремонт путей эвакуации | 2011 год | 3520 |  | Количество МУЗ с несоответствующими нормам ПБ путями эвакуации | 9* | 5 | РД3, ДИБ, ДП2, ДП4 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 3520 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Демонтаж непроектных стеновых панелей и сгораемых перегородок | 2011 год | 800 |  | Количество МУЗ с непроектными стеновыми панелями | 3* | 2 | ДП5 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Замена дверей на путях эвакуации | 2011 год | 240 |  | Количество МУЗ с несоответствующими нормам ПБ дверями | 2* | 0 | ДИБ, П5 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 240 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Замена не- соответствующих требованиям пожарной безопасности светильников | 2011 год | 100 |  | Количество МУЗ с несоответствующими требованиям ПБ светильниками | 2* | 1 | ДИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по кварталам | Наименование показателя | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  | 1.5. Монтаж автоматической системы пожаротушения | 2011 год | 1200 |  | Количество помещений в МУЗ без автоматической системы пожаротушения | 4* | 3 | МДГБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Установка в пожароопасных помещениях дверей, соответствующих требования огнестойкости | 2011 год | 1440 |  | Количество помещений в МУЗ с дверями не соответствующими требованиям огнестойкости | 8* | 3 | БСМП, ДИБ, ГП4, П5, ДП4 |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 1440 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Замена глухих решеток на окнах на распашные | 2011 год | 140 |  | Количество МУЗ с глухими решетками | 4* | 3 | ДИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Монтаж эвакуационного освещения на путях эвакуации | 2011 год | 125 |  | Количество МУЗ с отсутствием освещения на путях эвакуации | 1* | 0 | ДИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Разработка ПСД на строительство склада для хранения кислородных баллонов | 2011 год | 150 |  | Количество МУЗ с отсутствием централизованного хранения кислородных баллонов | 2* | 2 | ДИБ |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |

| № п/п | Задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по кварталам | Наименование показателя | Текущее значение | Плановое значение |  |
| Итого |  |  | 2011 год | 7715 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 квартал |  | 4645 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  | 3070 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  | - |  |  |  |  |

*  - по предписаниям отдела Государственного пожарного надзора города Мурманска УГПН ГУ МЧС России по Мурманской области