Приложение

к решению Совета

депутатов города Мурманска

от 15.12.2017 № 42-741

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы**

# Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы (далее - Программа) |
| **Основание для разработки программы** | * Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; * «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 10.03.2006 № 20-235. * Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229. |
| **Наименование заказчика** | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
| **Местонахождение заказчика** | город Мурманск, просп. Ленина, 77 |
| **Наименование разработчика программы** | Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» (ООО «Джи Динамика») |
| **Местонахождение разработчика программы** | город Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 41, лит. А, оф. 630 |
| **Цели и задачи программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы разработана с целью установления перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск (далее – город Мурманск), которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в городе Мурманске.  Задачи Программы:   * организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования; * повышение доступности качественного дошкольного образования; * обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению; * развитие инфраструктуры системы здравоохранения; * модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры; * модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг; * создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск; * обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска; * создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта; * обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Целевыми показателями Программы являются:  1. Система образования:  - обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;  - число мест в общеобразовательных учреждениях.  2. Система здравоохранения:  - количество учреждений здравоохранения  4. Физическая культура и спорт:  - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  3. Культура:  - количество учреждений культуры, в которых проведена реконструкция, за период реализации Программы;  - обеспеченность муниципальным библиотечным фондом;  - доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры;  - количество учреждений культурно-досугового типа, введенных в эксплуатацию за период действия Программы. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Программой запланирована реализация мероприятий по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры, включая объекты образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения. Мероприятия направлены на развитие объектов муниципальной, региональной и федеральной собственности. |
| **Срок и этапы реализации программы** | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана – до 2035 года и реализуется в два этапа:  - этап 1: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022-2025 годы;  - этап 2: 2026-2035 годы. |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Всего в целях реализации мероприятий Программы на период 2017-2035 года необходимо: 35 162 138,49 тыс. руб.  В том числе: в разрезе источников финансирования:  - федеральный бюджет: 8 792 450,00 тыс. руб.;  - областной бюджет: 6 880 855,90 тыс. руб.;  - городской бюджет: 2 509 101,59 тыс. руб.;  - внебюджетные источники: 16 979 731,00 тыс. руб.  На реализацию мероприятий в области образования потребность в финансировании составляет 9 348 397,09тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет: 5 603 829,00 тыс. руб.;  - областной бюджет: 2 059 716,10 тыс. руб.;  - городской бюджет: 1 684 851,99 тыс. руб.;  - внебюджетные источники: 0 тыс. руб.  На реализацию мероприятий в области здравоохранения потребность в финансировании составляет 13 077 068,80тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет: 1 702 148,00 тыс. руб.;  - областной бюджет: 2 186 626,80 тыс. руб.  - городской бюджет: 0 тыс. руб.;  - внебюджетные источники: 9 188 294,00 тыс. руб.  На реализацию мероприятий в области физической культуры и массового спорта потребность в финансировании составляет 8 410 945,70тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет: 1 372 852,00 тыс. руб.;  - областной бюджет: 609 040,00 тыс. руб.;  - городской бюджет: 496 952,70 тыс. руб.;  - внебюджетные источники: 5 932 101,00 тыс. руб.  На реализацию мероприятий в области культуры потребность в финансировании составляет 4 325 726,90 тыс. руб., в том числе:  - федеральный бюджет: 113 621,00 тыс. руб.;  - областной бюджет: 2 025 473,00 тыс. руб.;  - городской бюджет: 327 296,90 тыс. руб.;  - внебюджетные источники: 1 859 336,00 тыс. руб. |
| **Ожидаемые результаты программы** | Программа обеспечивает:  а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры города Мурманска;  б) доступность объектов социальной инфраструктуры города Мурманска для населения города Мурманска в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750;  в) сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры города Мурманска в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Мурманска;  г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Мурманска услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750;  д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.  Основными результатами реализации Программы к 2035 году станут:  - обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;  - обеспечение охвата общедоступным качественным общим и дополнительным образованием детей в образовательных организациях до 100 %;  - обеспечение охвата общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам, а также дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей-инвалидов до 100 %;  - увеличение обеспеченности поликлиническими учреждениями до 166%;  - увеличение обеспеченности больничными учреждениями до 181%;  - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 86,7 тыс. человек в 2035 году, что составит 34% от общей численности населения;  - улучшение и развитие материально-технической базы спорта города Мурманска - увеличение количества объектов спорта, находящихся на территории города Мурманска, как следствие, увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой;  - создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск;  - обеспечение сохранности и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска;  - обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в границах города. |

# Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

# Описание социально-экономического состояния муниципального образования город Мурманск, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования

Муниципальное образование город Мурманск является административным центром Мурманской области, а также одним из центров Баренцева Евро-Арктического региона, в который входят северные области Российской Федерации, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Город основан 4 октября 1916 года.

В состав города входят три административных округа: Ленинский, Октябрьский и Первомайский. В 2015 году в состав Ленинского административного округа города Мурманска вошел новый жилой район Росляково.

Муниципальное образование город Мурманск находится в атлантико-арктической зоне умеренного климата. Климат формируется близостью Баренцева моря, влияние которого усиливает теплое Северо-Атлантическое течение.

Мурманск - самый большой город мира за Полярным кругом, который является крупным морским транспортным узлом и рыбопромышленным центром России, занимающим ведущие позиции в экономике региона, а также его финансовым, деловым и культурным центром.

Согласно данным генерального плана муниципального образования город Мурманск, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2015 № 21-321; далее – генеральный план) площадь сформированной территории жилой застройки в границах города Мурманска составляет 1510,7 га. Основную долю в структуре жилых территорий занимает зона многоэтажной жилой застройки.

Распределение жилых территорий по виду застройки выглядит следующим образом:

- застройки индивидуальными жилыми домами – 83,1 га (6% от общей площади жилых территорий);

- застройки малоэтажными жилыми домами – 257,0 га (17%);

- застройки многоэтажными жилыми домами – 1012,4 га (67%);

- смешанной жилой застройки – 158,2 га (10%).

Плотность населения в границах города составляет – 19 чел./га.

Плотность населения в границах жилых территорий – 204 чел./га.

Динамика показателей естественного движения населения города Мурманска в 2016 году к 2015 году характеризуется уменьшением как числа родившихся, так и числа умерших. Коэффициент рождаемости в 2016 году составил 11,65 человек на 1000 населения, смертности – 11,75, что дает отрицательное значение показателю естественного прироста населения.

В рамках муниципальных программ города Мурманска в целях поддержки уровня рождаемости реализуются мероприятия по предоставлению многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, по предоставлению молодым и многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья и пр. Кроме того, в целях поддержки уровня рождаемости реализуется федеральная программа «Материнский капитал», программа «Родовой сертификат» в рамках национального проекта «Здоровье».

Вместе с тем, в 2016 году показатель естественной убыли населения несколько увеличился, что на фоне поступательного снижения данного показателя в предыдущие годы позволяет констатировать определенное ухудшение демографической ситуации в городе Мурманске.

Общий нисходящий тренд значения коэффициента рождаемости дает основания для прогноза снижения к концу 2020 года уровня рождаемости до 10,91 человек на 1000 человек населения[[1]](#footnote-1).

Численность населения в городе, согласно прогнозу, также не повысится, поскольку главным фактором сокращения численности мурманчан является значительный миграционный отток населения. Коэффициент миграционного оттока населения составил в 2016 году 11,47 человек на 1000 населения (3 440 человек). За 9 месяцев 2017 года количество убывших также превысило число прибывших на 1 693 человека, что составляет 78% от соответствующего периода 2016 года. Явление миграционного оттока обусловлено, прежде всего, социальными последствиями кризисных явлений в экономике региона, в частности, на рынке труда в условиях высокой стоимости жизни в городе.

В 2015 году последствия отрицательных демографических явлений во многом были нивелированы увеличением численности населения города Мурманска за счет присоединения к нему п.г.т. Росляково, на территории которого по состоянию на 22.09.2015 было зарегистрировано 9332 человека. Среднегодовая численность населения города Мурманска в 2015 году увеличилась на 5611 человек и составила 303,4 тыс. человек. Но уже в 2016 году численность населения по состоянию на конец года упала на 1% до уровня 298,1 тыс. чел (численность населения в конце 2015 года составляла 301,6 тыс. чел.). Прогнозное значение среднегодовой численности населения в 2020 году составит 287,1 тыс. человек, в 2025 году – 272,7 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения города также сокращается. В прогнозном периоде, несмотря на привлечение трудовых мигрантов в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (проекты ПАО НК «Роснефть», филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка», проект Комплексного развития Мурманского транспортного узла и т.д.) и некоторое снижение темпов миграционного оттока населения трудоспособного возраста, ожидается дальнейшее сокращение численности данной категории населения с 177,7 тыс. чел. в 2016 году до 164,4 тыс. чел. в 2020 году и 151,22 тыс. чел. в 2025 году.

В то же время в городе Мурманске наблюдается незначительный рост численности детей и молодежи (1-2% в зависимости от возрастной группы). Численность детей в возрасте 1-6 лет в 2016 году составила 19 944 человек, в возрасте 7-17 лет – 31 285 человек.

Система образования города представлена дифференцированной сетью образовательных учреждений. Так, в городе функционируют:

- детские дошкольные учреждения;

- общеобразовательные, в том числе прогимназии;

- школы-интернаты;

- внешкольные учреждения, в том числе детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы, дома творчества, центры дополнительного образования детей;

- учебные центры;

- учреждения высшего профессионального образования;

- учреждения среднего профессионального образования;

- центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Наблюдается рост численности детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения, связанный с увеличением общей численности детей дошкольного и школьного возраста, а также вводом в эксплуатацию мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Детям в возрасте старше 3-х лет места в дошкольных учреждениях в настоящее время предоставляются незамедлительно.

Созданная дифференцированная сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

При этом численность учащихся высших учебных заведений имеет тенденцию к сокращению. В прогнозном периоде численность студентов учреждений высшего профессионального образования продолжит уменьшаться в виду сокращения численности населения соответствующей возрастной категории и оттока молодежи для получения высшего профессионального образования в других городах.

Медицинскую помощь населению в городе оказывают следующие объекты здравоохранения:

- поликлинические и амбулаторные учреждения, в том числе городские поликлиники, детские поликлиники, поликлинические отделения при городских больницах, отделения врачей общей практики, стоматологические поликлиники;

- медицинские центры;

- стационары;

- 3 станций скорой медицинской помощи;

- Мурманская областная станция переливания крови.

Одной из основных проблем муниципального здравоохранения является кадровая необеспеченность. Несмотря на предпринимаемые на муниципальном и региональном уровнях меры по трудоустройству приглашенных и молодых специалистов, процессы «старения» и убытия медицинских кадров не компенсируются притоком молодых специалистов. По фактическим данным в 2015 году общая численность врачей составила 2 098 человек, общая численность среднего медицинского персонала составила 4 138 человек. Обеспеченность муниципальных учреждений здравоохранения врачами и средними медицинским персоналом, а также больничными койками в 2015 и 2016 годах сохраняется на одном уровне:

- врачами: 69 человек на 10 тыс. населения;

- средним медицинским персоналом: 146 человек на 10 тыс. населения.

В городе расположены следующие объекты культурно-досугового назначения:

- библиотеки, в том числе центральная городская библиотека, детская библиотека, Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих;

- выставочные залы;

- Мурманская областная филармония;

- Мурманский колледж искусств;

- театры, в том числе [Мурманский областной драматический театр](http://modt.ru/), Мурманский областной театр кукол, драматический театр Северного Флота;

- музеи, в том числе Мурманский областной краеведческий музей, военно-морской музей Северного флота, Мурманский областной художественный музей, музей истории Мурманского морского пароходства;

- учреждения культуры, в том числе дома культуры, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;

- центры культуры и искусства, в том числе Центр досуга и семейного творчества, молодежный центр «Арт-студия»;

- кинотеатры;

- океанариум.

Общее число общедоступных (публичных) библиотек составило 35 единиц, из них – 3 областные библиотеки, 2 муниципальные центральные библиотеки с 30 филиалами, из них 13 – детских. В 2015 году в сфере культуры в связи с присоединением п.г.т. Росляково к городу Мурманску сеть муниципальных учреждений культуры увеличилась на 2 ед.: МБУК «Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска» и МБОУ ДО  «Детская школа искусств № 4 города Мурманска». Кроме того, проведена реорганизация МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска» в форме присоединения к нему МБУК «Дом культуры «Маяк» г. Мурманска» и оптимизация сети структурных подразделений МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» и МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска», в результате чего закрыты 2 малоэффективные структурные единицы.

Спортивные сооружения в городе Мурманске представлены следующими физкультурно-спортивные сооружениями:

- бассейн;

- лыжные базы;

- спортивные залы;

- ледовый каток, ледовый дворец;

- спортивные центры;

- стадионы;

- физкультурно-оздоровительные клубы;

- физкультурно-оздоровительные комплексы.

В городе Мурманске насчитывается 15 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР). Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования СДЮСШОР, ДЮСШ, ДООЦ, СШОР по состоянию на 2016 год составила 10660 человек, что на 169 человек меньше, чем годом ранее.

В 2016 году в городе проведено 210 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Градостроительная деятельность, в том числе в части реализации проектов развития социальной инфраструктуры, на территории муниципального образования город Мурманск осуществляется в соответствии с генеральным планом, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманск от 01.11.2011 № 41-547, местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750, утвержденными проектами планировки и проектами межевания  территорий, действующим федеральным законодательством и законодательством Мурманской области, муниципальными правовыми актами города и направлена на комплексное решение задач развития городского округа и вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральный план разработан с учетом документов территориального планирования и программ социально-экономического развития Мурманской области и города Мурманска, действующих на момент его разработки.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории города;

2) характер развития города с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.

Действующий генеральный план разработан на расчетный срок до 2035 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления города исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в городе и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, областных и муниципальных целевых программ в части, затрагивающей территорию города, приоритетных национальных проектов.

# Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях:

# Образование

Система образования города Мурманска по состоянию на конец 2016 года представлена дифференцированной сетью учреждений, включающей 147 муниципальных образовательных учреждений в составе:

- 73 дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 17 283 места;

- 50 общеобразовательных учреждений на 29 672 места;

- 19 учреждений дополнительного образования на 15 131 место;

- Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- прочими 4 учреждениями образования, обеспечивающими предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования.

В 2017 году на начало учебного года количество муниципальных образовательных учреждений составляет 143 единицы. Снижение показателя по сравнению с 2016 годом обусловлено сокращением числа детских садов до 69 в связи с их реорганизацией в форме присоединения.

Перечень учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального уровня представлен в Таблица 1.

В городе Мурманске также функционирует немуниципальный сектор в сфере образования: негосударственное ДОУ ОАО «РЖД» на 100 мест, частное образовательное учреждение «Школа Пионер».

Таблица 1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры в области образования

| Вид образования | Состав учреждений | Количество учреждений, ед. | Мощность (вместимость), мест | | Оценка степени износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая | Плановая |
| Дошкольное образование | Всего дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ, МАДОУ) | 69,  с учетом обособленных подразделений и филиалов – 97,  3 объекта не работают | 17 283 | 18 402 | В среднем - 28,37 % |
| Общее образование | Всего общеобразователь-ных учреждений | 50,  с учетом обособленных подразделений и филиалов - 56 | 29 672 | 55 475 | В среднем – 28,89 % |
| Средняя общеобразовательная школа (СОШ) | 45,  с учетом обособленных подразделений и филиалов – 51;  1 объект – (МБОУ СОШ № 41, ул. Александра Невского, д. 93) сдается в аренду | 27 647 | 51 719 | В среднем – 29,0 %, |
| Основная общеобразовательная школа | 5 | 1725 | 3 756 | В среднем – 27,4 % |
| Дополнительное образование | Всего учреждений дополнительного образования | 19,  с учетом обособленных подразделений и филиалов – 23 | 15 131 | 3 275 | В среднем – 27,38 % |
| Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ, ДЮСАШ) | 10,  с учетом обособленных подразделений и филиалов – 12,  +1 объект (МБОУ ДЮСШ № 17, ул. Карла Либкнехта, д. 13а) не работает | 5 345 | 1 477 (по объектам, расположенным в жилом доме – н/д) | В среднем – 26,58 %, в том числе с износом более 50% - 1 объект |
| Центр и дом детского и юношеского творчества (ЦДЮТ, ДДТ) | 4,  с учетом обособленных подразделений и филиалов - 7 | 4 675 | 728 (по объектам, расположенным в жилом доме – н/д) | В среднем – 22,33% |
| Детский морской центр «Океан» | 1 | 1 339 | 900 | 34% |
| Учреждения профессиональной направленности (МБОУ «Профстар») | 1 | 699 | 170 | 39% |
| Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ЦППК) | 1 | 2 136 | н/д, в жилом доме | 10% |
| Центр патриотического воспитания «Юная гвардия» | 1 | 937 | н/д, часть здания 1 этажа | 39% |

Согласно данным комитета по образованию администрации города Мурманска по состоянию на 01.04.2017:

- численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, составила 17 723 человека;

- численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях составила 28 859 человек.

Численность воспитанников учреждений дополнительного образования детей на начало 2016 года составила порядка 13 530 человек, в том числе 640 человек обучались в 2-х и более объединениях. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, составляет 73,2 %.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренным постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2017 № 3630, оценочная численность обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на конец 2017 года составляет 17 604 человека, в общеобразовательных учреждениях – 29 898 человек.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750, в городе наблюдается незначительная нехватка дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ:

- уровень обеспеченности населения города дошкольными образовательными учреждениями составляет 87 % от нормативного значения (расчетная норма – 19 744 места);

- уровень обеспеченности населения общеобразовательными школами, гимназиями, лицеями составляет 93% от нормативного значения (расчетная норма – 31 311 мест).

Уровень обеспеченности населения домами детского творчества превышает нормативное значение более чем в 5 раз и составляет 523 % (фактическое значение – 4 675 мест).

Таблица 2. Сложившийся уровень обеспеченности услугами в области образования

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Ед. изм. | Норматив | Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Текущее значение | Нормативное значение | % |
| Дошкольное образовательное учреждение | мест | 67 мест на 1 000 жителей | 17 283 | 19 744 | 87 % |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | мест | 105 мест на 1 000 жителей | 29 672 | 31 311 | 93 % |
| Дома детского творчества | мест | 3 места на 1 000 жителей | 4 675 | 895 | 523 % |

Фактическое количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, превышает показатель фактической вместимости таких учреждений на 1,9 %. Фактическое количество обучающихся в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях меньше показателя фактической вместимости таких учреждений на 2,7 %.

В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в МДОУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010-2016 годов количество созданных дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, оценивается в 1 226 единиц. При этом ввод дополнительных мест в указанный период в основном обеспечивался за счет реконструкции существующих ДОУ и создания в них новых групп, что свидетельствует о продолжении тенденции устаревания зданий дошкольных учреждений.

При этом показатель обеспеченности местами в ДОУ в период 2010-2016 годов увеличивался в среднем на 2 % ежегодно и по данным на начало 2016 года составил порядка 80,8 мест на 100 детей, что обусловлено тенденцией роста спроса на услуги ДОУ. Положительная динамика обусловлена:

- увеличением количества детей в возрасте 1-6 лет;

- необходимостью незамедлительного предоставления мест детям граждан, вынужденно покинувших Украину (в 2014-2015 годах).

По данным Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренного постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2017 № 3630, ожидается:

- увеличение численности обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях к 2018 году до 17716 человек и последующее сокращение к 2020 году до 17 308 человек;

- снижение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 2017 года по 2020 годы до 29874 человек.

Изменение численности обучающихся является фактором, не оказывающим существенного влияния при выборе приоритетных мероприятий по развитию объектов образования. При разработке Программы в отношении развития существующих и строительства новых объектов образования наиболее важным являются планы по развитию городских территорий, в частности жилых кварталов, в которых прогнозируется рост численности населения.

Основными направлениями развития муниципального образования в рамках обеспечения услугами высокого качества образовательных услуг, доступных для всех категорий детского населения, являются:

- обеспечение дошкольными образовательными услугами для всех желающих;

- совершенствование системы профильных классов и введение программ предпрофильного образования для обучающихся 8-9-х классов;

- модернизация зданий образовательных учреждений с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (создание инклюзивной среды);

- расширение спектра услуг дополнительного образования;

- сохранение высококвалифицированного кадрового состава образовательной сферы и постепенное омоложение кадров.

Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования требует целого ряда изменений в системе дошкольного образования города: увеличение мощности сети детских садов, развития видового разнообразия образовательных, коррекционных, оздоровительных услуг, общего повышения качества образования и условий содержания дошкольников.

# Здравоохранение

В настоящее время в городе Мурманске функционируют (см. таблицу 3):

- 11 коммерческих организаций;

- 17 учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, в том числе амбулаторно-поликлинические учреждения, больничные учреждения, учреждения специализированной медицинской помощи, диспансеры и прочие объекты;

- 4 учреждения здравоохранения федерального значения;

- поликлиника управления ФСБ по Мурманской области;

- отделенческая поликлиника ОАО «РЖД»;

- 11 коммерческих организаций.

Таблица 3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры в области здравоохранения

| Принадлежность | Состав учреждений | Количество учреждений, ед. | Количество структурных подразделений | Мощность | | Оценка степени износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая | Плановая |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | Всего | 17 | 56 | - | - | - |
| ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» (ГОАУЗ «МОСП») | 1 | 5 | н/д | н/д | н/д |
| ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» | 1 | 10 | н/д | н/д | н/д |
| ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» | 1 | 7 | н/д | н/д | н/д |
| ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» | 1 | 1 | 637 посещений в смену | 740 посещений в смену | 100 % |
| ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» | 1 | 3 | 394 посещений в смену | 193 посещений в смену | 85 % |
| ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» | 1 | 2 | 448 посещений в смену | | 53 % |
| ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» | 1 | 2 | 19 тыс.посещений в год, 125 коек, дневной стационар на 70 коек | | 20 % |
| ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» (ГОБУЗ «МОПТД») | 1 | 3 | 68 коек | 68 коек | низкая |
| ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» | 1 | 1 | 138 коек | 138 коек | 24 % |
| ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» (ГОБУЗ МГКБСМП) | 1 | 5 | 688 коек | 665 коек | нуждается в капитальном ремонте |
| ГОБУЗ «Мурманский областной Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (ГОБУЗ «МОДРС») | 1 | 1 | 85 койки | 83 койки | 41 % |
| ГОАУЗ «Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (ГОАУЗ «ЦСМ») | 1 | 2 | 90 | 135 | 24 % |
| ГОАУЗ «Мурманской областной Центр специализированных видов медицинской помощи» | 1 | 1 | стационар - 97 коек, поликлиника - 850 посещений/день | стационар - 97 коек, поликлиника - 850 посещений/день | 33 % |
| ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» | 1 | 1 | 270 посещений в смену | 150 посещений в смену | 46 % (Главный корпус) |
| ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» | 1 | 1 | 394 койки | 600 коек | 22 % |
| ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» | 1 | 3 | 160 коек, 65 коек дневного стационара и 66,7 тыс.посещений в год | | 37 % |
| ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» (ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.Баяндина») | 1 | 8 | 734 койки, 60 коек дневного стационара, 30 коек реанимации, 750 посещений в смену | | 45 % |
| Министерство здравоохранения РФ | Мурманский клинический комплекс ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| Федеральное медико-биологическое агентство | ФГБУ «Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова» ФМБА России | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| Министерство обороны РФ | ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» (филиал №3, г. Мурманск) | 1 | 1 | н/д | 160 коек | н/д |
| Министерство внутренних дел РФ | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Мурманской области» | 1 | 1 | Поликлиника - 270 посещений в смену  Госпиталь – 50 коек (35 круглосуточных и 15 коек дневного стационара) | | 75 % поликлиника, 31 % госпиталь |
| Управление ФСБ по Мурманской области | Поликлиника управления ФСБ по Мурманской области | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| Частный сектор | Всего | 10 | 12 | - | - | - |
| НУЗ «Отделенческая поликлиника ОАО «РЖД» | 1 | 1 | 290 посещений в смену | 290 посещений в смену | 66 % |
| ООО «Санаторий «Тамара» | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Фрезениус Нефрокеа» | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «АСД МС» | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Мед-гарант» | 1 | 2 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Доверие»  (Центр медико-социальной помощи детям и подросткам с ИППП ) | 1 | 2 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЛДЦ МИБС – Мурманск» | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «МРТ-Эксперт Мурманск» | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Денталюкс»  (стоматология) | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Павлов-Мед» (офтальмология) | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д |

Общая мощность круглосуточных стационаров учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, оценивается в 3 295 коек, амбулаторно-поликлинических учреждений – 4 064 посещений в смену. Уровень обеспеченности оценивается в 138 % и 117 % соответственно (в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750).

Таблица 4. Сложившийся уровень обеспеченности услугами в области здравоохранения

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Ед. изм. | Норматив | Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Текущее значение | Нормативное значение | % |
| Круглосуточные стационары | коек | 7,99 коек на 1 000 жителей | 3 295 | 2 383 | 138 % |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 11,6 посещений в смену на 1 000 жителей | 4 064 | 3 459 | 117 % |

Развитие сектора здравоохранения в рамках задач настоящей Программы осуществляется по следующим направлениям:

* модернизация существующей инфраструктуры с высоким уровнем морального и физического износа;
* развитие направления специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную;
* обеспечение доступности амбулаторно-поликлиническими учреждениями в зонах перспективной застройки.

# Физическая культура и массовый спорт

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.

По состоянию на конец 2016 года в Мурманске функционируют следующие объекты физической культуры и массового спорта[[2]](#footnote-2):

- стадион с трибунами на 1 500 мест и более;

- 333 спортивных сооружений единовременной пропускной способностью 7 337 человек, в том числе:

* федеральной собственности – 16;
* региональной – 40;
* муниципальной – 227;
* иной – 50.

- 61 плоскостное спортивное сооружение[[3]](#footnote-3) общей площадью 128 392 кв. м.[[4]](#footnote-4);

- 139 спортивных залов;

- 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом;

- 2 легкоатлетических манежа;

- 8 плавательных бассейнов. Площадь зеркала воды плавательных бассейнов от 60 кв.м. составляет 2 140 кв. м.;

- 2 лыжные базы;

- 4 сооружения для стрелковых видов спорта;

- 115 иных спортивных учреждений.

Таблица 5. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование спортивного сооружения | Количество объектов, ед. | | | | | Единовременная пропускная способность | Мощ-ность | Загру-жен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в т.ч. | фед. формы собств. | обл. формы собств. | мун. формы собств. | иной |
|  | Всего спортивных сооружений | 333 | 16 | 40 | 227 | 50 | 7 337 | 18 994 290 | 8 418 139 |
| 1 | Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 1 | - | - | - | 1 | 80 | 157 980 | 73 276 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения, всего | 61 | - | 3 | 57 | 1 | 1 162 | 3 711 338 | 938 583 |
| Площадь, кв.м. | 128 392 | - | 7 422 | 105 657 | 15 313 | - | - | - |
| 2.1 | футбольные поля | 14 | - | 1 | 13 | - | 350 | 884 883 | 207 915 |
| 3 | Спортивные залы, всего | 139 | 10 | 18 | 96 | 15 | 3 483 | 8 703 370 | 4 182 325 |
| Площадь, кв.м. | 34 232 | 2 659 | 4 726 | 21 529 | 5 318 | - | - | - |
| 4 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 1 | - | 1 | - | - | 25 | 87 000 | 81 780 |
| 5 | Легкоатлети-ческие манежи | 2 | - | 1 | 1 |  | 92 | 330 400 | 265 037 |
| 6 | Плавательные бассейны | 8 | - | 2 | 2 | 4 | 259 | 940 685 | 828 222 |
| Площадь зеркала воды, кв.м. | 2 140 | - | 1 200 | 340 | 600 | - | - | - |
| 7 | Лыжные базы | 2 | - | 2 | - | - | 106 | 206 000 | 20 531 |
| 8 | Сооружения для стрелковых видов спорта | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 55 | 144 800 | 120 495 |
| 9 | Другие спортивные сооружения | 115 | 5 | 11 | 71 | 28 | 2 075 | 4 712 717 | 1 907 890 |

Материально-техническая база государственных объектов физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.

Спортивная инфраструктура в последние годы активно развивается за счет коммерческого сектора, финансирующего строительство бассейнов, фитнес-центров, футбольных полей, горнолыжных комплексов и т.п. В частности, активную социальную позицию в городе Мурманске занимает торговая сеть «Евророс», реализующая мероприятия по строительству объектов физической культуры и спорта.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р, уровень обеспеченности спортивными залами оценивается в размере 33 %, плоскостными спортивными учреждениями – 22 %, бассейнами общего пользования – порядка 8 %.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденными решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750, уровень обеспеченности спортивными залами оценивается также незначительным и составляет 38 %[[5]](#footnote-5), плоскостными сооружениями – 62 %[[6]](#footnote-6), бассейнами общего типа – 36 %.

Таблица 6. Сложившийся уровень обеспеченности услугами в области физической культуры и спорта

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Ед. изм. | Норматив | Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Текущее значение | Нормативное значение | % |
| Спортивный зал | кв.м. общей площади пола | 300 кв.м общей площади пола на тыс. жителей | 34 232 | 89 460 | 38 % |
| Бассейн общего пользования | кв.м. площади зеркала воды | 20-25 кв.м площади зеркала воды на тыс. жителей | 2 140 | 5 964 | 36 % |
| Спортивное сооружение общего пользования | кв.м. земельных участков | 0,7 кв.м земельных участков из расчета на 1 жителя | 128 392 | 208 740 | 62 % |
| Детские и юношеские спортивные школы | мест | 2,4 мест на 1 000 жителей | 5 345 | 716 | 747 % |

По данным Комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе по итогам 2016 года составляет 93 357 человек, что составляет 31 % населения (на 2017 год оценивается в 31,52 %). Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения как для организованных, так и самостоятельных занятий различных категорий населения массовыми видами спорта будет способствовать увеличению количества занимающихся, профилактике негативных явлений в округах города, необеспеченных спортивными сооружениями.

# Культура

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.

Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации и обновления. Износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-60 %.

Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы ведут к неконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры, делают их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений, социальной нестабильности в обществе.

На сегодняшний день уровень развития муниципальных учреждений культуры существенно отстает от темпов экономического роста в целом.

По данным на 2017 год в городе Мурманске функционируют:

- 18 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;

- 10 учреждений, подведомственных Комитету по культуре и искусству Мурманской области;

- Мурманский дом культуры железнодорожников (ОАО «РЖД»), вместимостью 750 мест.

Перечень учреждений культуры и дополнительного образования муниципального и областного уровня представлены в таблице 7.

Таблица 7. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры в области культуры и дополнительного образования муниципального и регионального значения

| Принадлежность | Наименование учреждений | Всего учреждений, в том числе зданий[[7]](#footnote-7) | Мощность, мест  (по умолчанию) | | Оценка степени износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая | Плановая |
| Учреждения муниципального значения | ВСЕГО | 18, в т.ч. зданий - 53 | - | - | - |
| МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» города Мурманска | 1 | 206 | 206 | 70 % |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» города Мурманска | 1 | 268 | 268 | 28 % |
| МБОУ ДОД «Детская художественная школа» города Мурманска | 1, в т.ч. зданий - 2 | 481 | 481 | 50 % |
| МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» | 1, в т.ч. зданий - 2 | 260 | 260 | 56 % |
| МАУК «Мурманские городские парки и скверы» | 1 | - | - | - |
| МБУК «Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска» | 1 | 426 | 426 | 29 % |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 4» города Мурманска | 1 | 318 | 318 | 73 % |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» города Мурманска | 1 | 230 | 230 | - |
| МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой» | 1 | 451 | 451 | 92 % |
| МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5 города Мурманска» | 1 | 198 | 198 | 20 % |
| МБОУ ДОД «Театральная школа города Мурманска» | 1 | 679 | 679 | 20 % |
| МБУК «Центр досуга и семейного творчества» | 1 | 100 | 100 | 19 % |
| МБУК «Выставочный зал города Мурманска» | 1 | 50 | 50 | 50 % |
| МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6 города Мурманска» | 1 | 235 | 235 | 37 % |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1» города Мурманска | 1 | 445 | 445 | 54 % |
| МБУК «Дом культуры «Первомайский» города Мурманска | 1, в т.ч. зданий - 3 | 600 | 600 | 53 % |
| МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска» | 1, в т.ч. 17 объектов | 396 858 ед.фонда | 396 858 ед.фонда | 14 % |
| МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» | 1, в т.ч. 13 объектов | 234 074 ед.фонда | 234 074 ед.фонда | 50 % |
| Учреждения регионального значения | ВСЕГО, в т.ч.: | 10, в т.ч. зданий - 13 | - | - | - |
| Культурно-досуговые учреждения: | 1 | 1 239 | 1 239 |  |
| ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» | 1, в т.ч. зданий – 2 | 1 239 (919+320), без учета посадочных мест в доп.залах | 1 239 (919+320), без учета посадочных мест в доп.залах | 30 % и 80 % |
| Музейные учреждения: | 2 | 8 107,5 кв.м. | 8 107,5 кв.м. | - |
| ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» | 1 | 4 653 кв.м. | 4 653 кв.м | 82,8 % |
| ГОАУК «Мурманский областной художественный музей» | 1, в т.ч. зданий с учетом структурных подразделений– 3 | 3 454,5 кв. м | 3 454,5 кв. м | 47 % |
| Библиотечные учреждения: | 3 | 1 609 631 ед.библиотечного фонда | 1 609 631 ед.библиотечного фонда | - |
| ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» | 1 | 1 209 800 ед.библиотечного фонда | 1 209 800 ед.библиотечного фонда | 36 % |
| ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» | 1 | 320 627 ед. библиотечного фонда | 320 627 ед. библиотечного фонда | 24 % (на 2013 г.) |
| ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» | 1 | 79 204 ед. фондов | 79 204 ед. фондов | 24% |
| Театрально-зрелищные организации | 3 |  |  |  |
| ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» | 1 | 718 (648+70) | 718 (648+70) | 0 % (реконструкция до 2020 года) |
| ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» | 1 | 360 (300+60) | 360 (300+60) | 0 % (кап. ремонт до 2019 года) |
| ГОАУК «Мурманская областная филармония» | 1 | 695 (558+80+57) | 695 (558+80+57) | 0 % (2016 -рекон-струкция) |
| Профессиональные образовательные учреждения | 1 | 625 | 625 | 28 % |
| ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» | 1 | 625 | 625 | 28 % (на 2010 год) |

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска. Обеспеченность местами в музыкальных школах составляет 146 % (3,66 места/1000 жителей при нормативе 2,5 места/1000 жителей), школах искусств – 170 % (4,23 места/1000 жителей при нормативе 2,5 места/1000 жителей), художественных школах – 64 % (1,61 места/1000 жителей при нормативе 2,5 места/1000 жителей).

В городе Мурманске в настоящее время действуют 3 дома культуры, 1 Центр досуга и 1 Дворец культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспеченность населения местами в культурно-досуговых учреждениях составляет 36 % (7,2 места/1000 жителей при нормативе в 20 мест/1000 жителей).

Муниципальные библиотеки города Мурманска обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи. Обеспеченность общедоступными библиотеками ниже нормативного значения и составляет 60 % (0,06 ед./1000 чел. при нормативе 0,1 ед./1000 чел.), а детскими библиотеками превышает норматив на 25% (0,04 ед./1000 чел при нормативе 0,03 ед./1000 чел). Объем книжного фонда составляет 2,12 книг/чел., при нормативном значении 5-7 книг.

Таблица 8. Сложившийся уровень обеспеченности услугами в области культуры

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Ед. изм. | Норматив | Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Текущее значение | Нормативное значение | % |
| Учреждения культурно-досугового типа | мест | 20 мест на 1 000 жителей | 2 146 | 5 964 | 36 % |
| Городские общедоступные библиотеки | единиц | 0,1 единиц на 1 000 жителей | 20 | 30 | 67 % |
| Детские библиотеки | единиц | 0,03 единиц на 1 000 жителей | 15 | 9 | 167 % |

В 2026 - 2035 годах планируется поэтапная реорганизация сети структурных подразделений МБУК «ЦДБ города Мурманска», в результате которой будут закрыты 4 библиотеки-филиала и открыт Центр детского чтения по улице Калинина, 38. Указанные библиотеки-филиалы не могут в полном объеме реализовать муниципальную услугу по библиотечно-информационному обслуживанию в связи с расположением на первых этажах многоквартирных домов с кодовыми замками, усложняющими свободный вход в библиотеку, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности.

# Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Несмотря на то, что в прогнозном периоде предполагается сохранение отрицательного сальдо миграции, ожидается снижение темпов миграционного оттока населения с 11,47 человек на 1000 населения до 9,37 человек на 1000 населения в 2025 году за счет увеличившейся потребности в трудовых ресурсах для реализации крупных инвестиционных проектов в рамках развития города Мурманска в качестве важного транспортного узла и одного из центров развития Арктической зоны Российской Федерации, а также за счет общего повышения уровня жизни населения города. При этом ключевым риском демографической ситуации, учтенным в базовом варианте прогноза, может стать увеличение миграционного оттока населения в случае отмены реализации крупных инвестиционных проектов, а также в случае роста безработицы в регионе вследствие сокращения и ликвидации рабочих мест, вызванных последствиями кризисных явлений в экономике. Кроме того, к числу рисков следует отнести увеличение доли населения старше трудоспособного возраста при сохранении показателя ожидаемой продолжительности жизни на неизменном уровне.

Увеличение потребности в услугах объектов социальной инфраструктуры существенным образом зависит от планов по жилищному строительству.

В настоящее время ввод нового жилья в городе Мурманске составляет менее 1 % от существующего жилого фонда. Однако генеральным планом до 2035 года предусмотрена комплексная застройка ряда территорий, кроме того в целях создания условий для обеспечения населения комфортным жильем в городе реализуется подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» муниципальной программы «Градостроительная политика». В рамках программы проводятся такие мероприятия, как формирование (образование) земельных участков для предоставления под строительство, под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, в том числе для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям; проводятся работы по обеспечению таких земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.

Таким образом, в проектируемых районах следует ожидать рост спроса на услуги объектов социальной инфраструктуры. Территории, на которых согласно генеральному плану планируется жилая застройка, планируемое число жителей и потребность в школах и детских садах указаны в таблицах 9, 10.

Таблица 9. Оценка потребности в услугах ДОУ в районах жилой застройки

| Наименование/ местонахождение жилого района | Тип застройки | Площадь застройки, кв. м\* | Число жителей | Потребность в детских садах, мест\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона на западе Росляково в районе ул. Приморской | Многоэтажная | 89 007 | 2 163 | 145 |
| Росляково в районе ул. Зеленой и Октябрьской | Многоэтажная | 94 605 | 2 342 | 157 |
| Росляково в районе ул. Молодежной | Смешанная | 91 558 | 1 094 | 73 |
| 3-й микрорайон между улицами Сафонова, Ушакова, Нахимова и Адмирала флота Лобова | Многоэтажная | 89 557 | 1 827 | 122 |
| Зона на севере 172 микрорайона между ул. Инженерная, Александра Невского и Вице-адмирала Николаева | Многоэтажная | 45 194 | 946 | 63 |
| 204 Микрорайон | Многоэтажная | 139 034 | 3 323 | 223 |
| Зона перспективной застройки рядом с КПП у Верхне-Ростинского шоссе | ИЖС[[8]](#footnote-8) | 137 965 | 538 | 36 |
| Зона перспективной застройки Юго-восточная часть 178 микрорайона | Смешанная | 82 847 | 1 483 | 99 |
| Дома по ул. Георгия Седова № 20, 22, 24 | Многоэтажная | 21 301 | 509 | 34 |
| Зона жилой застройки по обе стороны от ул. Старостина дома с 69 по 97. | Многоэтажная | 95 997 | 2 294 | 154 |
| Зона перспективной застройки «Озерный», ограниченная восточным районом, озерами Среднее, Питьевое и Большое | Смешанная | 472 712 | 6 880 | 461 |
| Зона между улицами Папанина, Карла Маркса и Старостина. | Многоэтажная | 86 751 | 2 074 | 139 |
| Дома по ул. Капитана Буркова от ул. Академика Книповича до Рябиновой аллеи. | Многоэтажная | 66 589 | 1 358 | 91 |
| Зона юго-восточнее перекрестка ул. Академика Книповича и ул. Полярные зори | Многоэтажная | 33 472 | 716 | 48 |
| 123 микрорайон севернее перекрестка пр. Ленина и ул. Генерала Журбы | Многоэтажная | 15 259 | 311 | 21 |
| Жилые дома по ул. Шмидта № 2, 4, 6 | Многоэтажная | 13 245 | 317 | 21 |
| Зона по обе сторон от ул. Радищева в районе троллейбусного кольца у дома № 16 | Многоэтажная | 56 270 | 1 258 | 84 |
| Зона малоэтажной застройки по ул. Новосельской, Заречной и Печенгской | ИЖС | 68 139 | 266 | 18 |
| 10 микрорайон, западная часть в районе ул. Каменная | Многоэтажная | 57 660 | 1 234 | 83 |
| Зона существующей индивидуальной застройки по трассе М-18 «Кола» | ИЖС | 21 459 | 84 | 6 |
| Зона на юго-востоке района Жилстрой, ул. Зеленая с 25 по 36 дом | Многоэтажная | 9 760 | 198 | 13 |
| Зона по ул. Капитана Орликовой, дома № 49 - 59 | Многоэтажная | 51 953 | 1 242 | 83 |
| Зона перспективной застройки южнее района Жилстрой | ИЖС | 28 449 | 110 | 7 |
| Зона перспективной застройки южнее ул. Капитана Орликовой и ул. Зеленой | Смешанная | 173 795 | 2 537 | 170 |
| Коттеджная застройка по ул. Огни Мурманска, восточнее оз. Скалистого | ИЖС | 188 513 | 732 | 49 |
| Зона перспективной застройки южнее территории Долина уюта, западнее трассы М-18 «Кола» | ИЖС | 244 233 | 953 | 64 |
| Зона перспективной застройки восточнее перекрестка трассы М-18 «Кола» и проезда Нагорного | ИЖС | 123 447 | 481 | 32 |
| Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | Смешанная | 830 760 | 13 159 | 882 |
| Зона жилой застройки в районе ул. Бочкова, Баумана и Достоевского | Многоэтажная | 192 381 | 4 569 | 306 |
| Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное | Смешанная | 514 647 | 7 521 | 504 |
| Зона перспективной застройки восточнее пересечения ул. Шевченко и трассы М-18 «Кола» | ИЖС | 295 706 | 1 153 | 77 |
| Зона жилой застройки северо-восточнее пересечения ул. Баумана и Прибрежной автодороги | Многоэтажная | 55 776 | 1 333 | 89 |
| Зона жилой застройки в районе перекрестка ул. Героев Рыбачьего и пр. Кольского | Многоэтажная | 41 396 | 915 | 61 |
| Зона жилой застройки севернее пересечения ул. Бондарной и пр. Кольского | Многоэтажная | 27 289 | 575 | 39 |
| 5 многоквартирных домов по пр. Кольскому (№ 165-173) | Многоэтажная | 46 422 | 947 | 63 |
| 312 микрорайон, ул. Крупской дома с 2 по 24 | Многоэтажная | 41 943 | 1 002 | 67 |
| Зона перспективной застройки на севере жилрайона Абрам-мыс | ИЖС | 180 810 | 701 | 47 |
| Зона перспективной застройки между жилрайоном Абрам-мыс и автодорогой Р-21 «Кола» | ИЖС | 323 234 | 1 261 | 84 |
| Зона перспективной застройки севернее жилрайона Дровяное восточнее автодороги Р-21 «Кола» | ИЖС | 108 851 | 423 | 28 |
| Зона перспективной застройки севернее жилрайона Дровяное западнее автодороги Р-21 «Кола» | ИЖС | 154 003 | 601 | 40 |
| Жилрайон Дровяное, ул. Прибрежная | Многоэтажная | 19 908 | 404 | 27 |
| Зона перспективной застройки южнее жилрайона Дровяное по ул. Смирнова | Многоэтажная | 88 488 | 1 803 | 121 |

*\*Площадь жилой застройки, удаленной от ДОУ более чем на 300 м.*

*\*\*Из расчета 67 мест на 1000 жителей (согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск).*

Общая перспективная потребность в новых объектах детских дошкольных учреждений составляет 4 934 мест.

Таблица 10. Оценка потребности в услугах ООУ в районах перспективной жилой застройки

| Наименование/ местонахождение жилого района | Тип застройки | Площадь застройки, кв. м\* | Число жителей | Потребность в школах, мест\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 микрорайон | Многоэтажная | 116 954 | 2 795 | 293 |
| 45 микрорайон северо-западная часть, индивидуальная жилая застройка у Нижне-Ростинского шоссе | ИЖС | 36 009 | 137 | 14 |
| 178 микрорайон | Смешанная | 221 584 | 4 129 | 434 |
| Зона перспективной застройки рядом с КПП у Верхне-Ростинского шоссе | ИЖС | 135 219 | 527 | 55 |
| Зона на северо-западной границе 41 и 44 микрорайонов, севернее троллейбусного депо №1 | Многоэтажная | 39 405 | 869 | 91 |
| Зона перспективной застройки «Озерный», ограниченная восточным районом, озерами Среднее, Питьевое и Большое | Смешанная | 441 282 | 6 454 | 678 |
| Юго-западная часть района Жилстрой, зона малоэтажной застройки по ул. Новосельская, Заречная и Печенгская | Смешанная | 260 226 | 3 956 | 415 |
| Зона на юго-востоке района Жилстрой ул. Зеленая с 25 по 48 дом | Многоэтажная | 35 242 | 726 | 76 |
| Зона перспективной застройки южнее района Жилстрой | ИЖС | 33 129 | 127 | 13 |
| Зона жилой застройки по Кольскому пр. (дома с 39 по 49) и ул. Полярный круг | Многоэтажная | 53 136 | 1 137 | 119 |
| Коттеджная застройка по ул. Огни Мурманска, восточнее оз. Скалистого | ИЖС | 174 886 | 679 | 71 |
| Зона перспективной застройки территории Долина уюта, между ул. Зои Космодемьянской и трассой М-18 «Кола» | Смешанная | 458 030 | 3 762 | 395 |
| Зона перспективной застройки восточнее перекрестка трассы М-18 «Кола» и проезда Нагорного | ИЖС | 126 116 | 492 | 52 |
| Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | Смешанная | 727 592 | 11 544 | 1 212 |
| Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное | Смешанная | 374 918 | 5 378 | 565 |
| Зона перспективной застройки восточнее пересечения ул. Шевченко и трассой М-18 «Кола» | ИЖС | 297 349 | 1 160 | 122 |
| Зона жилой застройки северо-восточнее пересечения ул. Баумана и Прибрежной дороги | Многоэтажная | 46 839 | 1 119 | 118 |
| Зона жилой застройки юго-восточнее пересечения ул. Шевченко и пр. Кольского | Многоэтажная | 92 259 | 1 882 | 198 |
| Зона жилой застройки севернее пересечения ул. Бондарная и пр. Кольского | Многоэтажная | 38 608 | 821 | 86 |
| 5 многоквартирных домов по пр. Кольскому (№ 165-173) | Многоэтажная | 47 752 | 974 | 102 |
| Зона перспективной застройки на севере жилрайона Абрам-мыс | ИЖС | 130 239 | 505 | 53 |
| Зона перспективной застройки между жилрайоном Абрам-мыс и автодорогой Р-21 «Кола» | ИЖС | 315 534 | 1 231 | 129 |
| Зона перспективной застройки севернее жилрайона Дровяное восточнее автодороги Р-21 «Кола» | ИЖС | 103 810 | 403 | 42 |
| Зона перспективной застройки севернее жилрайона Дровяное западнее автодороги Р-21 «Кола» | ИЖС | 150 729 | 588 | 62 |
| Зона перспективной застройки южнее жилрайона Дровяное по ул. Смирнова | Многоэтажная | 88 581 | 1 805 | 190 |

*\*Площадь жилой застройки, удаленной от ООУ более чем на 500 м.*

*\*\*Из расчета 105 мест на 1000 жителей (согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск).*

Общая перспективная потребность в новых объектах общеобразовательных учреждений составляет 5586 мест.

В связи с планируемыми структурными преобразованиями системы оказания первичной медико-санитарной помощи – формирование многоуровневой системы организации медицинской помощи, прежде всего, специализированной амбулаторной медицинской помощи с применением широко распространенных технологий диагностики и лечения, число посещений в смену медицинских учреждений данного типа в среднесрочном периоде к концу 2019 года увеличится до 272,31 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения, в долгосрочном периоде к концу 2025 года – до 288,62 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения. В период до 2025 планируется проведение реструктуризации коечного фонда в связи с развитием стационарзамещающих видов медицинской помощи, внедрением современных и менее затратных технологий диагностики и лечения заболеваний на догоспитальном этапе. В прогнозном периоде ожидается уменьшение числа коек. Однако в связи с сокращением численности населения города к 2019 году ожидается увеличение обеспеченности больничными койками до 121,28 единиц на 10 тыс. человек населения, к 2025 году – до 128,72 единиц на 10 тыс. человек населения.

# Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры города Мурманска реализуется в соответствии с учетом требований федерального, регионального и местного законодательства. Согласно принципам законотворчества в РФ нормативно-правовая база иерархически каскадируется от федерального уровня к региональному и от регионального уровня к муниципальному.

Развитие объектов социальной инфраструктуры, запланированных Программой, осуществляется в соответствии со следующими документами:

1. Нормативно-правовая база Российской Федерации:

* Бюджетный кодекс Российской Федерации;
* Градостроительный кодекс Российской Федерации;
* Жилищный кодекс Российской Федерации;
* Земельный кодекс Российской Федерации;
* Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
* Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
* распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;
* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
* государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295;
* государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297;
* государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294;
* государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302;
* Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р;
* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
* СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26;
* СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
* СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.

1. Нормативно-правовая база Мурманской области:

* Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области, утвержденные Приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 23.06.2015 № 133;
* Перечень государственных программ, направленных на развитие социальной инфраструктуры в границах города Мурманска, включает 6 программ регионального значения:
  + Государственная программа Мурманской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП
  + Государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП
  + Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП
  + Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП
  + Государственная программа Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП
  + Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 557-ПП.

1. Нормативно-правовая база города Мурманска:

* Решение Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Мурманск»;
* Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660;
* Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 03.12.2012 № 55-750;
* Решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-135 «Об утверждении положения о стратегическом планировании в городе Мурманске»;
* Постановление администрации города Мурманска от 17.11.2016 № 3491 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, долгосрочном прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск до 2025 года»;
* Муниципальные программы, действовавшие в 2017 году в границах города Мурманска:
  + Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3238
  + Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3232
  + Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3235
  + Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3236
  + Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособности экономики» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 №3186
  + Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3231
  + Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3239
  + Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3229
  + Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234
  + Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237
  + Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903
  + Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 №3230
  + Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017 - 2019 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 24.10.2016 №3219.

Распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы» с 01.01.2018 ранее принятые муниципальные программы отменяются и будут действовать следующие муниципальные программы города Мурманска:

муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604;

муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611;

муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606;

муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603;

муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601;

муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598;

муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607;

муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610;

муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602;

муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605;

муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608;

муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600;

муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018 – 2024 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609;

муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018 – 2022 годы.

Сфера функционирования и развития социальной инфраструктуры относится к полномочиям органов местного самоуправления города Мурманска. Исключение составляют объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в ведении органов государственной власти Мурманской области и Российской Федерации, а также объекты, находящиеся в частной собственности. Информация о существующей и планируемой застройке объектов социальной инфраструктуры отражается в генеральном плане.

В настоящее время для большинства объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программой, необходимая градостроительная документация утверждена. Однако реализация некоторых мероприятий программы потребует внесения изменений в документацию по планировке территории. Действующие нормативно-правовые документы города не дают полной информации о сроках реализации проектов жилой застройки некоторых районов, что не позволяет с должной точностью определить сроки реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры в таких районах. Кроме того, согласно генеральному плану в некоторых районах города Мурманска просматривается отклонение от норм доступности по расстоянию до детских дошкольных и общеобразовательных учреждений (Приложение 5, 6). В связи с этим в будущих редакциях генерального плана города необходимо дополнительно рассмотреть развитие социальной инфраструктуры в таких районах.

Предложения по внесению изменений в документацию по планировке территории представлены в разделе 7 «Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы».

# Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Мурманска

Программой заложены мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Мурманска в области образования, здравоохранения, культуры и физической культуры и спорта, планируемые к реализации в период с 2017 по 2035 годы.

Реализация мероприятий направлена на:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Мурманска;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города Мурманска для населения города Мурманска с учетом перспективной застройки, изменения численности населения в разрезе возрастных категорий (в соответствии с целевой аудиторией объектов социальной сферы);

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры города Мурманска в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Мурманска;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Мурманска услугами объектов социальной инфраструктуры;

- достижение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий сгруппирован по видам объектов социальной инфраструктуры, а также задачам и целевым индикаторам Программы.

В составе задач Программы выделены следующие:

- организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования;

- повышение доступности качественного дошкольного образования;

- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению;

- развитие инфраструктуры системы здравоохранения;

- модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры;

- модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг;

- создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск;

- обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта;

- обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- планами по осуществлению нового жилищного строительства;

- неравномерным территориальным размещением дошкольных и общеобразовательных организаций.

В перечне представлены следующие мероприятия:

* в области образования: строительство и реконструкция дошкольных и общеобразовательных учреждений;
* в области здравоохранения: строительство поликлиник, детской многопрофильной больницы, отделения для детей с ограниченными возможностями, оставшимися без попечения родителей, социально-реабилитационного центра для детей, детей-сирот, реконструкция здания приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина», частного медицинского центра;
* в области физической культуры и массового спорта: строительство бассейнов, яхт-клуба, конноспортивного комплекса, зоны зимнего отдыха с лыжными трассами, горнолыжного спортивного комплекса, спортивно-оздоровительных и физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивно-развлекательного центра с аквапарком, сноу-парка, лодочной станции, стадионов;
* в области культуры: реконструкция универсальной научной библиотеки, драматического театра, городского краеведческого музея, дома культуры «Первомайский», детских художественных школ и школ искусств, создание на базе центральной детской библиотеки центра детского чтения, строительство кинотеатров, МФК и молодежных центров культуры.

Исходными данными для формирования перечня мероприятий в рамках развития объектов социальной инфраструктуры города Мурманска стали:

* Генеральный план муниципального образования город Мурманск;
* Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП»;
* Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП
* Государственная программа Мурманской области «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП;
* Государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП;
* Каталог инвестиционных проектов Мурманской области;
* Инвестиционный паспорт муниципального образования город Мурманск.

По результатам реализации мероприятий запланировано увеличение совокупной мощности муниципальных дошкольных образовательных организаций к 2035 году на 2 695 мест путем строительства 11 объектов; мощности общеобразовательных организаций – на 2 660 мест за счет строительства 6 новых школ, включая школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот.

По объектам здравоохранения запланировано увеличение коечного фонда на 385 ед., мощностей поликлинических учреждений на 840 посещений в смену.

По объектам культуры запланировано 22 мероприятия, по объектам физической культуры и спорта – 30.

По объектам, для которых уже разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза, однако не принято решение о сроках начала строительства (например - «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», «Мурманская городской краеведческий музей»), в сроках реализации указан период 2022-2025 годы.

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении 1.

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Мурманска**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в рамках Программы включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определен на основании и с учетом следующих документов:

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-03-2017 «Сборник № 03. Объекты народного образования», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 № 935/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-04-2017 «Сборник № 4. Объекты здравоохранения», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 № 869/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-05-2017 «Сборник № 5. Спортивные здания и сооружения», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 № 870/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-06-2017 «Сборник № 6. Объекты культуры», утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 № 934/пр;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр;

- Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП»;

- Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП;

- Государственная программа Мурманской области «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП;

- Государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 569-ПП;

- сметная стоимость;

- документы по строительству объектов-аналогов.

По мероприятиям, объемы финансирования по которым не утверждены или оценка не производилась, применен расчетный способ на основании укрупненных нормативов цен строительства для объектов образования, здравоохранения, культуры и физической культуры и массового спорта.

Для приведения стоимости реализации мероприятий к ценам соответствующих лет применены прогнозные индексы-дефляторы на строительство, опубликованные Министерством экономического развития Российской Федерации, актуальные на дату формирования документа.

Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом чтении в рамках законопроекта «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», опубликован Минэкономразвития России 24.11.2016), на период с 2020 по 2030 годы - прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, далее до 2035 года – экспертная оценка.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исходя из перечня мероприятий Программы (Приложение 2).

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 35 162 138,49 тыс. руб., в том числе:

- на 1 этапе – 20 069 530,59 тыс. руб.:

2017 год – 715 244,70тыс. руб.;

2018 год – 154 223,00тыс. руб.;

2019 год – 506 225,20тыс. руб.;

2020 год – 8 054 096,50тыс. руб.;

2021 год – 862 731,00тыс. руб.;

2022 – 2025 годы – 9 777 010,19тыс. руб.;

- на 2 этапе (в период с 2026 по 2035 гг.) – 15 092 607,90 тыс. руб.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного, регионального и федерального значения и финансируются из городского, областного и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Доля финансирования из средств городского, областного и федерального бюджета составляет 52% от общего объема потребности за период с 2017 по 2035 годы. За счет внебюджетных средств, в том числе за счет привлечения частных инвестиций через механизм государственно частного партнерства, запланирована реализация таких объектов как областная детская многопрофильная больница и региональный сосудистый центр, ряд спортивных центров, развлекательных комплексов, яхт клуб и кинотеатры.

Оценка объемов и источников финансирования по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в Приложении 2 к настоящей Программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

# Целевые индикаторы программы

Мероприятия Программы направлены на достижение следующих целевых показателей:

1. в области образования:

- обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- число мест в общеобразовательных учреждениях

1. в области здравоохранения:

- количество учреждений здравоохранения;

1. в области физической культуры и спорта:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

1. в области культуры:

- количество учреждений культуры, в которых проведена реконструкция, за период действия Программы;

- обеспеченность муниципальным библиотечным фондом;

- доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры;

- количество учреждений культурно-досугового типа, введенных в эксплуатацию за период действия Программы.

Значения целевых индикаторов представлены в Приложении 3.

# Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Социально-экономический эффект от реализации программы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города Мурманска.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий, включенных в программу, осуществляется путем определения степени достижения значений целевых индикаторов, предусмотренных программой (Приложение 3).

Социальный эффект определяется с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Мурманска услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск. Расчетный уровень обеспеченности представлен в Приложении 4.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по следующим направлениям:

В части образования:

- обеспечение государственных и муниципальных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение охвата общедоступным качественным общим и дополнительным образованием детей в образовательных организациях до 100%;

- обеспечение охвата общедоступным и бесплатным общим образованием по основным общеобразовательным программам, а также дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей-инвалидов до 100%.

В части здравоохранения:

- увеличение обеспеченности поликлиническими учреждениями до 166%;

- увеличение обеспеченности больничными учреждениями до 181%.

В части физической культуры и спорта:

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 86,7 тыс. человек в 2035 году, что составит 34% от общей численности населения;

- улучшение и развитие материально-технической базы спорта города Мурманска - увеличение количества объектов спорта, находящихся на территории города Мурманска, как следствие, увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой.

В части культуры:

- создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск;

- обеспечение сохранности и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в границах города.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства, миграция населения. Механизм минимизации рисков:

1) оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

2) анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременная корректировка распределения средств;

3) мониторинг численности населения и отдельных возрастных групп, выступающих целевой аудиторией услуг объектов социальной инфраструктуры; периодическая корректировка целевых индикаторов и ожидаемых результатов в случаях реализации указанных рисков.

Внутренние риски при реализации Программы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков — своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Минимизировать риски при недостаточности средств муниципального бюджета возможно за счет софинансирования мероприятий путем участия в соответствующих программах и проектах федерального и регионального уровней, привлечения внебюджетных источников финансирования.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

# Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории города Мурманска разрабатываются в целях обеспечения реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий.

Для обеспечения сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры города Мурманска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения необходимо полное соответствие нормативно-правовой базы всех уровней. С целью однозначной трактовки мероприятий при изменении их состава и/или наименований рекомендуется единовременно вносить корректировки во все документы, содержащие ссылки на такие мероприятия.

На текущем этапе основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Мурманска, являются:

* внесение в генеральный план объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих устранение несоответствий действующим нормам по доступности объектов образования в районах перспективной застройки (Приложения 5, 6);
* внесение иных изменений в генеральный [план](consultantplus://offline/ref=1369C8E04FFE32C4EAA0ADCB0F2ADE7DF24F05DA5FF70DDE5148198EA312C10BA2BD43600AF4E399811C0BC2U5t5G) - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии города, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;
* корректировка муниципальных программ в соответствии с изменениями, принимаемыми к внесению в генеральный план;
* разработка нормативно-правовой базы, направленной на формирование системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами с целью своевременного выявления потребности в новых объектах социальной инфраструктуры;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов с целью увеличения срока полезной эксплуатации объектов;
* разработка документации, регламентирующей порядок финансирования проектов в области развития социальной инфраструктуры и распределения финансирования между бюджетами различных уровней;
* разработка отсутствующих проектов планировок территорий перспективной застройки.

Для информационного обеспечения реализации программы необходимо ее размещение на официальном сайте администрации города Мурманска. Кроме того с целью информационного обеспечения Программы следует предусмотреть:

* проведение блока мероприятий в средствах массовой информации при поддержке пресс-службы администрации города (в том числе подготовка постоянных публикаций в прессе, репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы);
* проведение пресс-конференций, в том числе, с выездами на места строительства (реконструкции), рассказывающих о ходе реализации Программы;
* участие в форумах и выставках с целью привлечения частного капитала в развитие социальной инфраструктуры.

Приложение 1

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Мурманск

на 2017 - 2035 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры | Ед. изм. | Мероприятия (строительство, реконструкция, подготовка проектной документации) | Принадлежность объекта (федеральный, региональный, местный) | Срок реализации (годы) | Ответственный исполнитель | Объем капитальных вложений, всего, (тыс. руб. прогнозные цены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по программе** | | | | | | | | **35 162 138,49** |
| **1** | **Образование** | | | | | | | | **9 348 397,09** |
| **1.1** | **Задача: Повышение доступности качественного дошкольного образования** | | | | | | | |  |
| Целевой индикатор: Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Детский сад на 110 мест | Зона перспективной застройки южнее территории Долина уюта, западнее трассы М-18 «Кола» | 110 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КО[[9]](#footnote-9), КГиТР[[10]](#footnote-10), ММКУ УКС[[11]](#footnote-11) | 186 561,00 |
| 1.1.2 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное (кадастровый номер земельного участка 51:20:0001318:156) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 399 880,00 |
| 1.1.3 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное (кадастровый номер земельного участка 51:20:0001318:156) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 305 929,00 |
| 1.1.4 | Детский сад | зона ИЖС, южнее ул. Шевченко (кадастровый номер земельного участка 51:20:0001317:95) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 399 880,00 |
| 1.1.5 | Детский сад | Зона перспективной застройки «Озерный», ограниченная восточным районом, озерами Среднее, Питьевое и Большое | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 399 880,00 |
| 1.1.6 | Детский сад на 110 мест | Зона перспективной застройки в районе Абрам-Мыс | 110 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 243 855,00 |
| 1.1.7 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 305 929,00 |
| 1.1.8 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 399 880,00 |
| 1.1.9 | Детский сад | Зона перспективной застройки южнее ул. Капитана Орликовой и ул. Зеленой | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 399 880,00 |
| 1.1.10 | Детский сад на 120 мест | Зона малоэтажной застройки по ул. Новосельской, Заречной и Печенгской | 120 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 266 024,00 |
| 1.1.11 | Детский сад | Зона перспективной застройки Юго-восточная часть 178 микрорайона | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 399 880,00 |
| 1.1.12 | Детский сад (не действующий) | ул. Александра Торцева, д. 1а (МБДОУ № 38) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 305 929,00 |
| 1.1.13 | Детский сад (не действующий) | ул. Павлика Морозова, д. 5 (МБДОУ № 73) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 305 929,00 |
| 1.1.14 | Начальная школа-детский сад | Не указано | 120 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 266 024,00 |
| 1.1.15 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, в районе дома 44 | ул. Капитана Орликовой, в районе дома 44 | 140 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 122 489,00 |
| 1.1.16 | Реконструкция здания МДОУ № 109 | ул. Свердлова, д. 10 к.4 | 95 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2019-2020 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 68 607,90 |
| **1.2** | **Задача: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования** | | | | | | |  |  |
| Целевой индикатор: Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | | | | | |  |  |
| 1.2.1 | Прогимназия | проезд Капитана Тарана, д. 1 (МБОУ Прогимназия № 40) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 522 786,00 |
| 1.2.2 | Общеобразовательное учреждение | Зона перспективной застройки «Озерный», ограниченная восточным районом, озерами Среднее, Питьевое и Большое | 400 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 695 050,00 |
| 1.2.3 | Общеобразовательное учреждение | Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | 400 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 531 750,00 |
| 1.2.4 | Общеобразовательное учреждение | Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное | 400 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 531 750,00 |
| 1.2.5 | Общеобразовательное учреждение на 280 учащихся | 178 микрорайон | 280 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 618 640,00 |
| 1.2.6 | Общеобразовательное учреждение на 280 учащихся | Зона перспективной застройки южнее территории Долина уюта, между ул. Зои Космодемьянской и трассой М-18 «Кола» | 280 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КО, КГиТР, ММКУ УКС | 473 291,00 |
| 1.2.7 | Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот на 900 мест | Не указано | 900 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2026-2035 | МСТР МО[[12]](#footnote-12) | 1 198 573,00 |
| **2** | **Здравоохранение** |  |  |  |  |  |  |  | **13 077 068,80** |
| **2.1** | **Задача: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению Мурманска. Развитие инфраструктуры системы здравоохранения** | | | | | | | |  |
| Целевой индикатор: Количество учреждений здравоохранения | | | | | | | |  |
| 2.1.1 | Поликлиника | общественно-деловая зона | 200 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2022-2025 | МСТР МО, МЗ МО[[13]](#footnote-13) | 409 579,00 |
| 2.1.2 | Поликлиника | зона здравоохранения и социальной защиты | 200 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2022-2025 | МСТР МО, МЗ МО | 409 579,00 |
| 2.1.3 | Поликлиника | зона здравоохранения и социальной защиты | 200 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2026-2035 | МСТР МО,  МЗ МО | 535 360,00 |
| 2.1.4 | Областная детская многопрофильная больница | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 32 | 385 | коек | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2015–2020 | МСТР МО,  МЗ МО, ГОКУ УКС МО[[14]](#footnote-14) | 7 438 992,80 |
| 240 | посещений в смену |
| 2.1.5 | Отделение для детей с ограниченными возможностями, оставшимися без попечения родителей | н/д | 100 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2022-2025 | МСТР МО,  МЗ МО | 273 770,00 |
| 2.1.6 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот на 300 мест | н/д | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2026-2035 | МСТР МО,  МЗ МО | 1 073 533,00 |
| 2.1.7 | Здание приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 | н/д | - | Подготовка проектной документации и реконструкция | Региональный | 2015–2025 | МСТР МО,  МЗ МО | 2 861 077,00 |
| 2.1.8 | Медицинский центр | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 51 | 2400 | кв.м. | Строительство | Частный | 2017 | торговая сеть «Евророс» | 75 178,00 |
| **3** | **Физическая культура и массовый спорт** | |  |  |  |  |  |  | **8 410 945,70** |
| **3.1** | **Задача: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.** | | | | | | | |  |
| Целевой индикатор: Количество спортивных объектов на территории города Мурманска | | | | | | | |  |
| 3.1.1 | Бассейн | зона застройки многоэтажными жилыми домами | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КФиС[[15]](#footnote-15), МАУ ГСЦ Авангард[[16]](#footnote-16) | 163 389,00 |
| 3.1.2 | Бассейн | зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1250 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | - | 414 961,00 |
| 3.1.3 | Бассейн | зона смешанной жилой застройки | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 213 564,00 |
| 32 | мест |
| 3.1.4 | Бассейн | зона объектов спорта | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 213 564,00 |
| 32 | мест |
| 3.1.5 | Бассейн | зона зеленых насаждений общего пользования | 1250 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 542 396,00 |
| 120 | мест |
| 3.1.6 | Бассейн | общественно-деловая зона | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 213 564,00 |
| 32 | мест |
| 3.1.7 | Конноспортивный комплекс | общественно-деловая зона | 80 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | - | 233 277,00 |
| 3.1.8 | Яхт-клуб | зона объектов спорта | 60 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 394 160,00 |
| 3.1.9 | Спортивный комплекс «Снежинка» | 12 км автоподъезда к г. Мурманску | 30 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 238 489,00 |
| 3.1.10 | Горнолыжный спортивный комплекс | зона зеленых насаждений общего пользования и общественно-деловая зона | 170 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 759 560,00 |
| 3.1.11 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 1200 кв.м площади пола | зона объектов спорта | 1200 | кв.м площади пола | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 248 436,00 |
| 3.1.12 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Кречет» | зона зеленых насаждений общего пользования | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | - | 145 718,00 |
| 3.1.13 | Физкультурно-оздоровительный и развлекательный центр в районе горы Горелой | в районе горы Горелой | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 190 469,00 |
| 3.1.14 | Многофункциональный комплекс с размещением спортивных объектов и помещений общественно-делового назначения | зона зеленых насаждений общего пользования | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 190 469,00 |
| 3.1.15 | Сноу-парк | зона зеленых насаждений общего пользования | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 190 469,00 |
| 3.1.16 | Спортивно-развлекательный центр с аквапарком на 1250 кв.м зеркала воды | общественно-деловая зона | 120 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 542 396,00 |
| 3.1.17 | Спортивно-развлекательный центр с размещением катка, аквапарка, фитнес-залами и бассейном; | общественно-деловая зона | 72 | посещения в смену, каток | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 1 296 952,00 |
| 120 | мест, аквапарк |
| 40 | чел, бассейн |
| 40 | чел, фитнес-залы |
| 3.1.18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ул. Старостина, д. 13, к. 1 | 40 | чел одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2018-2020 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 165 000,00 |
| 3.1.19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | зона смешанной жилой застройки | 40 | чел одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 157 686,00 |
| 3.1.20 | Лодочная станция | Не указано | 80 | метров пирса | Подготовка проектной документации и реконструкция | Частный | 2026-2035 | - | 220 710,00 |
| 3.1.21 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска | жилрайон Росляково | 5000 | кв.м общая площадь | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2017 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 18 689,70 |
| 3.1.22 | Межшкольный стадион в г. Мурманске | Не указано | 3000 | кв.м общая площадь | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2016-2019 | МСТР МО | 50 021,00 |
| 3.1.23 | Реконструкция здания плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2 в г. Мурманске | ул. Челюскинцев, д. 2 | 5899,4 | кв.м общая площадь после реконструкции | Подготовка проектной документации и реконструкция | Региональный | 2017-2020 | МСТР МО | 307 620,00 |
| 3.1.24 | Комплексное развитие СК «Долина Уюта» в г. Мурманске | Не указано | 350 | единая пропускная способность, чел | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2017-2018 | МСТР МО | 495 000,00 |
| площадь застройки - 91000 кв. м; |
| 3.1.25 | Проектно-изыскательские работы по строительству объекта (павильон-раздевальная) на спортивной площадке на ул. Капитана Копытова, д. 36 | ул. Капитана Копытова, д. 36 | Не определено |  | Подготовка проектной документации | Местный | 2017 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 2 700,00 |
| 3.1.26 | Стадион гимназии № 8 | Пересечение ул. Полярные Зори и ул. Гвардейской | Не определено |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | КО, ММКУ УКС | 47 000,00 |
| 3.1.27 | Культурно-оздоровительный центр | зона объектов спорта | 40 | чел одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | КФиС, МАУ ГСЦ Авангард | 157 686,00 |
| 3.1.28 | Фитнес-центр с бассейном | вблизи ул. Баумана, д. 30 | 2000 | кв.м. | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2019 | Торговая сеть «Евророс» | 120 000,00 |
| 3.1.29 | Спортивный центр | Ул. Гвардейская, д. 1а | 10600 | кв.м. | Строительство | Частный | 2017 | Торговая сеть «Евророс» | 477 000,00 |
| **4** | **Культура** |  |  |  |  |  |  |  | **4 325 726,90** |
| **4.1** | **Задача: Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры** | | | | | | |  |  |
| Целевой индикатор: Количество учреждений культуры, в которых проведена реконструкция, за период реализации Программы | | | | | | |  |  |
| 4.1.1 | Здание государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» | ул. Софьи Перовской, д. 21а | 7742 | кв. м | Реконструкция | Региональный | 2022 - 2025 (проектирование, экспертиза -2014-2016) | МСТР МО, ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" | 770 083,00 |
| 4.1.2 | Здание государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский городской краеведческий музей» | пр. Ленина, д. 9 | 5746 | кв. м | Реконструкция | Региональный | 2022 - 2025 (проектирование, экспертиза -2013-2017) | МСТР МО | 167 955,00 |
| 4.1.3 | Здание государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» | пр. Ленина, д. 49 | площадь главного корпуса - 6924 кв. м; площадь производственно- бытового корпуса - 2144 кв. м |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Региональный | 2014 - 2021 (проектирование, экспертиза -2013-2014) | МСТР МО, ГОКУ УКС МО | 1 049 561,00 |
| 4.1.4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Первомайский» города Мурманска | ул. Зои Космодемьянской, д. 2а | 240 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | КК[[17]](#footnote-17), КГиТР, ММКУ УКС | 15 000,00 |
| 4.1.5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Первомайский» города Мурманска | ул. Лесная, д. 39 | 360 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | КК, КГиТР, ММКУ УКС | 12 000,00 |
| **4.2** | **Задача: Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг** | | | | | | |  |  |
| Целевой индикатор: Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом | | | | | | |  |  |
| 4.2.1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» Центр детского чтения | ул. Калинина, д. 38 | н/д |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | КК, КГиТР, ММКУ УКС | 33 222,90 |
| **4.3** | **Задача: Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск.** | | | | | | |  |  |
| Целевой индикатор: Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры. | | | | | | |  |  |
| 4.3.1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа города Мурманска | Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 | н/д |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | КК, КГиТР, ММКУ УКС | 176 200,00 |
| 4.3.2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств № 1 города Мурманска | ул. Баумана, д. 42 | 445 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | КК, КГиТР, ММКУ УКС | 80 000,00 |
| 4.3.3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» города Мурманска | ул. Александра Торцева, д. 14 | 268 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2021 | КК, КГиТР, ММКУ УКС | 24 000,00 |
| 4.3.4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 5 города Мурманска | ул. Скальная, д. 18 | 198 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | КК, КГиТР, ММКУ УКС | 16 345,00 |
| **4.4** | **Задача: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска.** | | | | | | |  |  |
| Целевой индикатор: Количество учреждений культурно-досугового типа, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | | | | | | |  |  |
| 4.4.1 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | - | 166 167,00 |
| 4.4.2 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | - | 166 167,00 |
| 4.4.3 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая  зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 217 197,00 |
| 4.4.4 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 217 197,00 |
| 4.4.5 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 217 197,00 |
| 4.4.6 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 217 197,00 |
| 4.4.7 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 217 197,00 |
| 4.4.8 | Многофункциональный комплекс | зона застройки многоэтажными жилыми домами | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | - | 122 023,00 |
| 4.4.9 | Многофункциональный комплекс | общественно-деловая зона | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 159 497,00 |
| 4.4.10 | Многофункциональный комплекс | общественно-деловая зона | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | - | 159 497,00 |
| 4.4.11 | Молодежный центр досуга | общественно-деловая зона | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | - | 122 024,00 |
| 4.4.12 | Многофункциональный комплекс (кинотеатр, концертный зал, каток, аквапарк, фитнес-центр, зона торговли и гостиница) | ул. Рогозерская, д. 8 | - | - | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | до 2019 | - | - |

Приложение 2

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Мурманск

на 2017 - 2035 годы

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры | Ед. изм. | Мероприятия (строительство, реконструкция, подготовка проектной документации) | Принадлежность объекта (федеральный, региональный, местный) | Срок реализации (годы) | Объем  капитальных вложений,  2017-2035,  (тыс. руб.) | Источник финансирования (ФБ, ОБ, ГБ, ВИ)[[18]](#footnote-18) | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 | 2026-2035 |
|  | **Всего по программе** | | | | | | |  |  | **715244,70** | **154 223,00** | **506 225,20** | **8 054 096,50** | **862 731,00** | **9 777 010,19** | **15 092 607,90** |
| **1** | **Образование** | | | | | | | **Всего** |  | **0** | **0** | **46303,20** | **22 304,70** | **0** | **3 069 557,19** | **6 210 232,00** |
| **1.1** | **Задача: Повышение доступности качественного дошкольного образования** | | | | | | | **Всего** |  | **0** | **0** | **46303,20** | **22 304,70** | **0** | **1 532 766,19** | **3 175 183,00** |
| Целевой индикатор: Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Детский сад на 110 мест | Зона перспективной застройки южнее территории Долина уюта, западнее трассы М-18 «Кола» | 110 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 186 561,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 937,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 312,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 312,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **186 561,00** | **0** |
| 1.1.2 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное (кадастровый номер земельного участка 51:20:0001318:156) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 399 880,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 928,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **399 880,00** |
| 1.1.3 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное (кадастровый номер земельного участка 51:20:0001318:156) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 305 929,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 557,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305 929,00** | **0** |
| 1.1.4 | Детский сад | зона ИЖС, южнее ул. Шевченко (кадастровый номер земельного участка 51:20:0001317:95) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 399 880,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 928,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **399 880,00** |
| 1.1.5 | Детский сад | Зона перспективной застройки «Озерный», ограниченная восточным районом, озерами Среднее, Питьевое и Большое | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 399 880,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 928,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **399 880,00** |
| 1.1.6 | Детский сад на 110 мест | Зона перспективной застройки в жилрайоне Абрам-Мыс | 110 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 243 855,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 313,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 771,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 771,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **243 855,00** |
| 1.1.7 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 305 929,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 557,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305 929,00** | **0** |
| 1.1.8 | Детский сад | Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 399 880,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 928,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **399 880,00** |
| 1.1.9 | Детский сад | Зона перспективной застройки южнее ул. Капитана Орликовой и ул. Зеленой | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 399 880,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 928,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **399 880,00** |
| 1.1.10 | Детский сад на 120 мест | Зона малоэтажной застройки по ул. Новосельской, Заречной и Печенгской | 120 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 266 024,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 614,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 205,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 205,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **266 024,00** |
| 1.1.11 | Детский сад | Зона перспективной застройки Юго-восточная часть 178 микрорайона | 200 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 399 880,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 928,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 976,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **399 880,00** |
| 1.1.12 | Детский сад (не действующий) | ул. Александра Торцева, д. 1а (МБДОУ № 38) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | 305 929,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 557,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305 929,00** | **0** |
| 1.1.13 | Детский сад (не действующий) | ул. Павлика Морозова, д. 5 (МБДОУ № 73) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | 305 929,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 557,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 186,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **305 929,00** | **0** |
| 1.1.14 | Начальная школа-детский сад | Не указано | 120 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | 266 024,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 614,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 205,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 205,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **266 024,00** |
| 1.1.15 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, в районе дома 44 | ул. Капитана Орликовой, в районе дома 44 | 140 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | 122 489,19 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 493,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 498,10 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 498,09 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122 489,19** | **0** |
| 1.1.16 | Реконструкция здания МДОУ № 109 | ул. Свердлова, 10, к. 4 | 95 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2019-2020 | 68 607,90 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 46303,20 | 22304,70 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 46303,20 | 22304,70 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Задача: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования** | | | | | | |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 536 791,00** | **3 035 049,00** |
| Целевой индикатор: Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Прогимназия | проезд Капитана Тарана, д. 1 (МБОУ Прогимназия № 40) | 200 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | 522 786,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 672,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 557,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 557,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **522 786,00** |
| 1.2.2 | Общеобразовательное учреждение | Зона перспективной застройки «Озерный», ограниченная восточным районом, озерами Среднее, Питьевое и Большое | 400 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 695 050,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 030,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 010,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 010,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **695 050,00** |
| 1.2.3 | Общеобразовательное учреждение | Зона перспективной застройки севернее 301 микрорайона | 400 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 531 750,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 050,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 350,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 350,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **531 750,00** | **0** |
| 1.2.4 | Общеобразовательное учреждение | Зона перспективной застройки севернее ул. Шевченко между трассой М-18 «Кола» и районом Северное Нагорное | 400 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 531 750,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 050,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 350,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 350,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **531 750,00** | **0** |
| 1.2.5 | Общеобразовательное учреждение на 280 учащихся | 178 микрорайон | 280 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 618 640,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 184,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 728,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 728,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **618 640,00** |
| 1.2.6 | Общеобразовательное учреждение на 280 учащихся | Зона перспективной застройки южнее территории Долина уюта, между ул. Зои Космодемьянской и трассой М-18 «Кола» | 280 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 473 291,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 975,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 658,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 658,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **473 291,00** | **0** |
| 1.2.7 | Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот на 900 мест | Не указано | 900 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2026-2035 | 1 198 573,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 101,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 472,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 198 573,00** |
| **2** | **Здравоохранение** |  |  |  |  |  |  |  | **Всего** | **75 178,00** | **0** | **0** | **7 438 992,80** | **0** | **3 954 005,00** | **1 608 893,00** |
| **2.1** | **Задача: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению Мурманска. Развитие инфраструктуры системы здравоохранения** | | | | | | |  | **Всего** | **75 178,00** | **0** | **0** | **7 438 992,80** | **0** | **3 954 005,00** | **1 608 893,00** |
| Целевой индикатор: Количество учреждений здравоохранения | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поликлиника | общественно-деловая зона | 200 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2022-2025 | 409 579,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 035,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 544,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **409 579,00** | **0** |
| 2.1.2 | Поликлиника | зона здравоохранения и социальной защиты | 200 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2022-2025 | 409 579,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 035,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 544,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **409 579,00** | **0** |
| 2.1.3 | Поликлиника | зона здравоохранения и социальной защиты | 200 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2026-2035 | 535 360 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 277,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 083,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **535 360,00** |
| 2.1.4 | Областная детская многопрофильная больница | г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 32 | 385 | коек | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2015–2020 | 7 438 992,80 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 900 845,80 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | посещений в смену | ВИ | 0 | 0 | 0 | 6 538 147,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **7 438 992,80** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.5 | Отделение для детей с ограниченными возможностями, оставшимися без попечения родителей | н/д | 100 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2022-2025 | 273 770,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 475,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 295,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **273 770,00** | **0** |
| 2.1.6 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот на 300 мест | н/д | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2026-2035 | 1 073 533,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 326,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 207,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 073 533,00** |
| 2.1.7 | Здание приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 | н/д | - | Подготовка проектной документации и реконструкция | Региональный | 2015–2025 | 2 861 077,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 108,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 574 969,00 | 0 |
| Всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 861 077,00** | **0** |
| 2.1.8 | Медицинский центр | г. Мурманск, пр. Кирова, д. 51 | 2400 | кв.м | Строительство | Частный | 2017 | 75 178,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 75 178,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **75 178,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Физическая культура и массовый спорт** | |  |  |  |  |  |  |  | **524 055,70** | **15 000,00** | **219 922,00** | **389 053,00** | **488 000,00** | **1 195 834,00** | **5 579 081,00** |
| **3.1** | **Задача: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.** | | | | | | |  |  | **524 055,70** | **15 000,00** | **219 922,00** | **389 053,00** | **488 000,00** | **1 195 834,00** | **5 579 081,00** |
| Целевой индикатор: Количество спортивных объектов на территории города Мурманска | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Бассейн | зона застройки многоэтажными жилыми домами | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 163 389,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 033,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 678,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 678,00 | 0 |
| 32 | мест | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163 389,00** | **0** |
| 3.1.2 | Бассейн | зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1250 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | 414 961,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | мест | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 961,00 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **414 961,00** | **0** |
| 3.1.3 | Бассейн | зона смешанной жилой застройки | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 213 564,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 138,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 713,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 713,00 |
| 32 | мест | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **213 564,00** |
| 3.1.4 | Бассейн | зона объектов спорта | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 213 564,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 138,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 713,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 713,00 |
| 32 | мест | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **213 564,00** |
| 3.1.5 | Бассейн | зона зеленых насаждений общего пользования | 1250 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 542 396,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | мест | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 396,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **542 396,00** |
| 3.1.6 | Бассейн | общественно-деловая зона | 275 | кв.м зеркала воды | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 213 564,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | мест | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 564,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **213 564,00** |
| 3.1.7 | Конноспортивный комплекс | общественно-деловая зона | 80 | посещений в смену | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | 233 277,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 277,00 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **233 277,00** | **0** |
| 3.1.8 | Яхт-клуб | зона объектов спорта | 60 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 394 160,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 160,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **394 160** |
| 3.1.9 | Спортивный комплекс «Снежинка» | 12 км автоподъезда к г. Мурманску | 30 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 238 489,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 093,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 698,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 698,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **238 489,00** | **0** |
| 3.1.10 | Горнолыжный спортивный комплекс | зона зеленых насаждений общего пользования и общественно-деловая зона | 170 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 759 560,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 560,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **759 560,00** |
| 3.1.11 | Спортивно-оздоровительный комплекс на 1200 кв.м площади пола | зона объектов спорта | 1200 | кв.м площади пола | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 248 436,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 062,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 687,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 687,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **248 436,00** |
| 3.1.12 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Кречет» | зона зеленых насаждений общего пользования | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | 145 718,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 718,00 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **145 718,00** | **0** |
| 3.1.13 | Физкультурно-оздоровительный и развлекательный центр в районе горы Горелой | в районе горы Горелой | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 190 469,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 469,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **190 469,00** |
| 3.1.14 | Многофункциональный комплекс с размещением спортивных объектов и помещений общественно-делового назначения | зона зеленых насаждений общего пользования | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 190 469,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 469,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **190 469,00** |
| 3.1.15 | Сноу-парк | зона зеленых насаждений общего пользования | 80 | чел. одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 190 469,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 469,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **190 469,00** |
| 3.1.16 | Спортивно-развлекательный центр с аквапарком на 1250 кв.м зеркала воды | общественно-деловая зона | 120 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 542 396,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | кв.м зеркала воды | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 396,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **542 396,00** |
| 3.1.17 | Спортивно-развлекательный центр с размещением катка, аквапарка, фитнес-залами и бассейном; | общественно-деловая зона | 72 | посещения в смену, каток | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 1 296 952,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | мест, аквапарк | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | чел, бассейн | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | чел, фитнес-залы | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 952,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 296 952,00** |
| 3.1.18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ул. Старостина, д. 13, к. 1 | 40 | чел одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2018-2020 | 165 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 15 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **15 000,00** | **50 000,00** | **100 000,00** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | зона смешанной жилой застройки | 40 | чел одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 157 686,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 612,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 537,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 537,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **157 686,00** |
| 3.1.20 | Лодочная станция | Не указано | 80 | метров пирса | Подготовка проектной документации и реконструкция | Частный | 2026-2035 | 220 710,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 710,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220 710,00** |
| 3.1.21 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска | жилрайон Росляково | 5000 | кв.м общая площадь | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2016-2017 | 18 689,70 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 3689,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **18 689,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.22 | Межшкольный стадион в г. Мурманске | Не указано | 3000 | кв.м общая площадь | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2016-2019 | 50 021,00 | ФБ | 0 | 0 | 31 513,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 99,00 | 0 | 18 409,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **99,00** | **0** | **49 922,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.23 | Реконструкция здания плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2 в г. Мурманске | ул. Челюскинцев, д. 2 | 5899,4 | кв.м общая площадь после реконструкции | Подготовка проектной документации и реконструкция | Региональный | 2017-2020 | 307 620,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 193 801,00 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 18 567,00 | 0 | 0 | 95 252,00 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **18 567,00** | **0** | **0** | **289 053,00** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.24 | Комплексное развитие СК «Долина Уюта» в г. Мурманске | Не указано | 350 | единая пропускная способность, чел | Подготовка проектной документации и строительство | Региональный | 2017-2018 | 495 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 850,00 | 0 | 0 |
| ОБ | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 176 150,00 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь застройки - 91000 кв. м; | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **7 000,00** | **0** | **0** | **0** | **488 000,00** | **0** | **0** |
| 3.1.25 | Проектно-изыскательские работы по строительству объекта (павильон-раздевальная) на спортивной площадке на ул. Капитана Копытова, д. 36 | ул. Капитана Копытова, д. 36 | Не определено |  | Подготовка проектной документации | Местный | 2017 | 2 700,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 2 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **2 700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.26 | Стадион гимназии № 8 | Пересечение ул. Полярные зори и ул. Гвардейской | Не определено |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | 47 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47 000,00** |
| 3.1.27 | Культурно-оздоровительный центр | зона объектов спорта | 40 | чел одновременно | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2026-2035 | 157 686,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 612,00 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 537,00 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 537,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **157 686,00** |
| 3.1.28 | Фитнес-центр с бассейном | вблизи ул. Баумана, д. 30 | 2000 | кв.м. | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2019 | 120 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **120 000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.29 | Спортивный центр | ул. Гвардейская, д. 1а | 10600 | кв.м. | Строительство | Частный | 2017 | 477 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 477 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **477 000,** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Культура** |  |  |  |  |  |  |  |  | **116 011,00** | **139 223,00** | **240 000,00** | **203 746,00** | **374731,00** | **1 557 614,00** | **1 694 401,90** |
| **4.1** | **Задача: Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры** | | | | | | |  |  | **116 011,00** | **139 223,00** | **240 000,00** | **203 746,00** | **350 731,00** | **964 888,00** | **0** |
| Целевой индикатор: Количество учреждений культуры, в которых проведена реконструкция, за период реализации Программы | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Здание государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» | ул. Софьи Перовской, д. 21а | 7742 | кв.м | Реконструкция | Региональный | 2022 - 2025 (проектирование, экспертиза -2014-2016) | 770 083,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 083,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **770 083,00** | **0** |
| 4.1.2 | Здание государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская городской краеведческий музей» | пр. Ленина д. 9 | 5746 | кв.м | Реконструкция | Региональный | 2022 - 2025 (проектирование, экспертиза -2013-2017) | 167 955,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 805,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **150,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **167 805,00** | **0** |
| 4.1.3 | Здание государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» | пр. Ленина, д. 49 | площадь главного корпуса - 6924 кв. м; площадь производственно- бытового корпуса - 2144 кв. м |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Региональный | 2014 - 2021 (проектирование, экспертиза -2013-2014) | 1 049 561,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 115 861,00 | 139 223,00 | 240 000,00 | 203 746,00 | 350 731,00 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **115 861,00** | **139 223,00** | **240 000,00** | **203 746,00** | **350 731,00** | **0** | **0** |
| 4.1.4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Первомайский» города Мурманска | Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 2а | 240 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | 15 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 000,00** | **0** |
| 4.1.5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Первомайский» города Мурманска | ул. Лесная, д. 39 | 360 | мест | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | 12 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 000,00** | **0** |
| **4.2** | **Задача: Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг** | | | | | | |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33 222,90** |
| Целевой индикатор: Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» Центр детского чтения | ул. Калинина, д. 38 | н/д |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | 33 222,90 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 222,90 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33 222,90** |
| **4.3** | **Задача: Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск.** | | | | | | |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 000,00** | **16 345,00** | **256 200,00** |
| Целевой индикатор: Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа города Мурманска | ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 | н/д |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2026-2035 | 176 200,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 200,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **176 200,00** |
| 4.3.2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств № 1 города Мурманска | ул. Баумана, д. 42 | 445 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция  Только капремонт предусмотрен | Местный | 2020-2021 | 80 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80 000,00** |
| 4.3.3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» города Мурманска | ул. Александра Торцева, д. 14 | 268 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2021 | 24 000,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400,00 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800,00 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800,00 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 000,00** | **0** | **0** |
| 4.3.4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 5 города Мурманска | ул. Скальная, д. 18 | 198 |  | Подготовка проектной документации и реконструкция | Местный | 2022-2025 | 16 345,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 807,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 269,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 269,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16 345,00** | **0** |
| **4.4** | **Задача: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска.** | | | | | | |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **576 381,00** | **1 404 979,00** |
| Целевой индикатор: Количество учреждений культурно-досугового типа, введенных в эксплуатацию за период действия Программы | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | 166 167,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 167,00 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166 167,00** | **0** |
| 4.4.2 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | 166 167,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 167,00 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166 167,00** | **0** |
| 4.4.3 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 217 197,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 197,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **217 197,00** |
| 4.4.4 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 217 197,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 197,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **217 197,00** |
| 4.4.5 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 217 197,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 197,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **217 197,00** |
| 4.4.6 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 217 197,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 197,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **217 197,00** |
| 4.4.7 | Кинотеатр | зона смешанной жилой застройки и общественно-деловая зона | 800 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 217 197,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 197,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **217 197,00** |
| 4.4.8 | Многофункциональный комплекс | зона застройки многоэтажными жилыми домами | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2022-2025 | 122 023,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 023,00 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122 023,00** | **0** |
| 4.4.9 | Многофункциональный комплекс | общественно-деловая зона | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 159 497,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 497,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159 497,00** |
| 4.4.10 | Многофункциональный комплекс | общественно-деловая зона | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | 2026-2035 | 159 497,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 497,00 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **159 497,00** |
| 4.4.11 | Молодежный центр досуга | общественно-деловая зона | 300 | мест | Подготовка проектной документации и строительство | Местный | 2022-2025 | 122 024,00 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 214,00 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 405,00 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 405,00 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122 024,00** | **0** |
| 4.4.12 | Многофункциональный комплекс (кинотеатр, концертный зал, каток, аквапарк, фитнес-центр, зона торговли и гостиница) | ул. Рогозерская, д. 8 | - | - | Подготовка проектной документации и строительство | Частный | до 2019 | - | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение 3

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Мурманск

на 2017 - 2035 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 | 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Система образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет | 78,5 | 86,5 | 86,4 | 87,9 | 89,2 | 90,5 | 93,0 | 99,4 |
| 1.2. | Число мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 29 672 | 30 752 | 32 332 |
| **2.** | **Система здравоохранения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 29 |
| **3.** | **Физическая культура и спорт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 32,7 | 33,0 | 34,0 |
| **4.** | **Культура** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество учреждений культуры, в которых проведена реконструкция, за период реализации Программы (накопительным итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 4.2. | Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом | % | 31,99 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,66 | 34,33 | 35,02 |
| 4.3. | Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры | % | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,46 | 10,46 | 10,50 |
| 4.4. | Количество учреждений культурно-досугового типа, введенных в эксплуатацию за период действия Программы (накопительным итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |

Приложение 4

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Мурманск

на 2017 - 2035 годы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МУРМАНСКА,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

| **Наименование нормируемого показателя, единица измерения** | **Ед. изм.** | **Норматив** | **Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | | | **2025 год** | | | **2035 год** | | |
| **Текущее значение** | **Нормати-вное значение** | **%** | **Плани-руемое значение** | **Нормати-вное значение** | **%** | **Плани-руемое значение** | **Нормати-вное значение** | **%** |
| **Учреждения образования** | | | | | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации общего типа | мест | 67 мест на 1 000 жителей | 17 283 | 19 744 | 87 % | 18 428 | 19 130 | 96 % | 19 978 | 17 085 | 117 % |
| Общеобразовательные организации | мест | 105 мест на 1 000 жителей | 29 672 | 31 311 | 93 % | 30 752 | 29 980 | 103 % | 32 332 | 26 776 | 121 % |
| Дома детского творчества | мест | 3 места на 1 000 жителей | 4 675 | 895 | 523 % | 4 675 | 818 | 571 % | 4 675 | 765 | 611 % |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | | | | | | |
| Круглосуточные стационары | коек | 7,99 коек на 1 000 жителей | 3295 | 2 383 | 138 % | 3 680 | 2179 | 169 % | 3 680 | 2 038 | 181 % |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники) | посещений в смену | 11,6 посещений в смену на 1 000 жителей | 4064 | 3 459 | 117 % | 4 704 | 3 163 | 149 % | 4 904 | 2 958 | 166 % |
| **Спортивные сооружения** | | | | | | | | | | | |
| Спортивный зал | кв.м. общей площади пола | 300 кв.м общей площади пола на тыс.жителей | 34 232 | 89 460 | 38 % | 40 032 | 81 810 | 49 % | 44 732 | 76 503 | 58 % |
| Бассейн общего пользования | кв.м. площади зеркала воды | 20-25 кв.м площади зеркала воды на 1000 жителей | 2 140 | 5 964 | 36 % | 4 445 | 5 454 | 81 % | 7 770 | 5 100 | 152 % |
| Спортивное сооружение общего пользования | кв.м. земельных участков | 0,7 кв.м земельных участков из расчета на 1 жителя | 128 392 | 208 740 | 62 % | 139 392 | 190 890 | 73 % | 139 392 | 178 507 | 78 % |
| **Учреждения культуры** | | | | | | | | | | | |
| Учреждения культурно-досугового типа | мест | 20 мест на 1 000 жителей | 2 146 | 5 964 | 36 % | 4 346 | 5 710 | 76 % | 9 896 | 5 100 | 194 % |
| Городские общедоступные библиотеки | единиц | 0,1 единиц на 1 000 жителей | 20 | 30 | 67 % | 20 | 29 | 70 % | 20 | 26 | 78 % |
| Детские библиотеки | единиц | 0,03 единиц на 1 000 жителей | 15 | 9 | 167 % | 15 | 9 | 175 % | 15 | 8 | 196 % |

Приложение 5

к Программе


комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Мурманск

на 2017 - 2035 годы

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Приложение 6

к Программе

комплексного развития


социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Мурманск

на 2017 - 2035 годы

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЙОНАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ



1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (базовый вариант) (в ред. Постановления администрации города Мурманска от 14.11.2017 №3630). [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения статистической формы №1-ФК (Приказ Росстата Об утверждении формы от 08.12.2014 №687) [↑](#footnote-ref-2)
3. По данным Комитета по физической культуре и спорта администрации города Мурманск, количество плоскостных учреждений по данным на июнь 2017 года составляет 57 единиц. [↑](#footnote-ref-3)
4. Без учета открытых спортплощадок, расположенных на озеленённых территориях общего пользования [↑](#footnote-ref-4)
5. В Местных нормативах используется показатель «спортивные залы общего пользования», тогда как в статистической форме применяется показатели «спортивные залы». Для определения уровня обеспеченности по данному показателю использован норматив СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (с поправкой). [↑](#footnote-ref-5)
6. Учтены только спортивные учреждения общего пользования (без открытых спортплощадок, расположенных на озеленённых территориях общего пользования). [↑](#footnote-ref-6)
7. Структурных подразделений и/или филиалов [↑](#footnote-ref-7)
8. ИЖС – индивидуальное жилищное строительство [↑](#footnote-ref-8)
9. КО – комитет по образованию администрации города Мурманска; [↑](#footnote-ref-9)
10. КГиТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска; [↑](#footnote-ref-10)
11. ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». [↑](#footnote-ref-11)
12. МСТР МО – министерство строительства и территориального развития Мурманской области; [↑](#footnote-ref-12)
13. МЗ МО – министерство здравоохранения Мурманской области. [↑](#footnote-ref-13)
14. ГОКУ УКС МО – государственное областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Мурманской области»; [↑](#footnote-ref-14)
15. КФиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; [↑](#footnote-ref-15)
16. МАУ ГСЦ Авангард - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард». [↑](#footnote-ref-16)
17. КК – комитет по культуре администрации города Мурманска [↑](#footnote-ref-17)
18. ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; ГБ – городской бюджет; ВИ – внебюджетные источники [↑](#footnote-ref-18)