АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2020                                                                                                        № 1148

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 06.07.2012 № 10), Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 272-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2020/2021 года» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить для контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов:

1.1. Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее – План мероприятий) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирных домов (далее – управляющая/обслуживающая организация), ведомственным организациям, осуществляющим деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирных домов, товариществам собственников недвижимости (далее – ТСН), в том числе товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – ЖСК) и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам, уполномоченным решением общего собрания таких собственников, необходимо:

2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

2.2. Согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления систем теплопотребления на готовность к отопительному периоду 2020-2021 годов.

2.3. Результаты готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств оформить актами в соответствии с приложениями №№ 3, 4 к Организационно-методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), утвержденным приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203.

2.4. Обеспечить до 01.09.2020 выполнение работ по подготовке жилищного фонда к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2020-2021 годов в соответствии с утвержденными планами.

2.5. При проведении работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

2.6. В срок до 01.09.2020 по результатам подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов оформить паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно приложению № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

2.7. Обеспечить в срок до 01.09.2020 представление документов в соответствии с перечнем, определенным Программой по оценке готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденной руководителем уполномоченного органа в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

2.8. Для оформления сводной информации по городу Мурманску:

2.8.1. Управляющим/обслуживающим организациям, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам, уполномоченным решением общего собрания таких собственников предоставлять в МКУ «Новые формы управления»:

- в срок до 25.05.2020 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 03.07.2020 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде города Мурманска, период которых не должен превышать пяти суток;

- в срок до 03.07.2020 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением копий удостоверений;

- в срок до 01.08.2020 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2020-2021 годов;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 15.10.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- еженедельно по четвергам по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 31.07.2020, а с 01.08.2020 по 15.09.2020 ежедневно документы, подтверждающие готовность тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2020-2021 годов, предусмотренных приказом органа, уполномоченного проводить оценку готовности муниципальных теплоснабжающих организаций и жилищного фонда города Мурманска к отопительному периоду 2020-2021 годов;

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2020 по 01.07.2021 информацию о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, за коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.8.2. ЖСК представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- в срок до 25.05.2020 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 03.07.2020 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде города Мурманска, период которых не должен превышать пяти суток;

- в срок до 03.07.2020 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением копии удостоверения;

- в срок до 01.08.2020 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2020-2021 годов;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 15.10.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- еженедельно по четвергам по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 31.07.2020, а с 01.08.2020 по 15.09.2020 ежедневно документы, подтверждающие готовность тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2020-2021 годов, предусмотренных приказом органа, уполномоченного проводить оценку готовности муниципальных теплоснабжающих организаций и жилищного фонда города Мурманска к отопительному периоду 2020-2021 годов;

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2020 по 01.07.2021 информацию о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, за коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.8.3. Ведомственным организациям, осуществляющим деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирных домов, предоставлять в управления Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска в соответствии с территориальной принадлежностью:

- в срок до 25.05.2020 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств теплоснабжающим организациям;

- в срок до 03.07.2020 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде города Мурманска, период которых не должен превышать пяти суток;

- в срок до 03.07.2020 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением копии удостоверения;

- в срок до 01.08.2020 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2020-2021 годов;

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 15.10.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- еженедельно по четвергам по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 31.07.2020, а с 01.08.2020 по 15.09.2020 ежедневно документы, подтверждающие готовность тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2020-2021 годов, предусмотренных приказом органа, уполномоченного проводить оценку готовности муниципальных теплоснабжающих организаций и жилищного фонда города Мурманска к отопительному периоду 2020-2021 годов.

3. МКУ «Новые формы управления» (Раев А.В.):

3.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов к отопительному периоду 2020-2021 годов управляющими/обслуживающими организациями, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами, уполномоченными решением общего собрания таких собственников.

3.2. Осуществлять сбор информации от управлений Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска, управляющих/обслуживающих организаций, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лиц, уполномоченных решением общего собрания таких собственников, о выполнении Плана мероприятий и направлять сводную информацию в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска каждую пятницу в период с 01.07.2020 по 01.11.2020.

3.3. Ежедневно в период с 01.08.2020 по 15.09.2020 предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска сводную информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств потребителя к отопительному периоду 2020-2021 годов по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, предоставленную управляющими/обслуживающими организациями, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами, уполномоченными решением общего собрания таких собственников, а также управлениями Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска.

3.4. Готовить к заседаниям Комиссии сводную аналитическую справку о подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

4. Управлениям Первомайского, Октябрьского, Ленинского административных округов города Мурманска (Зикеев Н.Г., Здвижков А.Г., Ярошинский В.В.):

4.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов ведомственными организациями, осуществляющими деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирных домов.

4.2. Осуществлять сбор информации от ведомственных организаций, осуществляющих деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирных домов, и направлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий каждый первый и третий четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 15.10.2020 в МКУ «Новые формы управления».

4.3. Ежедневно в период с 01.08.2020 по 15.09.2020 предоставлять в          МКУ «Новые формы управления» информацию о получении итогового акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств потребителя к отопительному периоду 2020-2021 годов по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению с приложением подтверждающих документов, предоставленных ведомственными организациями, осуществляющими деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирных домов.

4.4. Готовить к заседаниям Комиссии аналитическую справку о подготовке ведомственного жилищного фонда к осенне-зимнему периоду  2020-2021 годов и представлять в МКУ «Новые формы управления» для подготовки сводной информации.

5. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Кольцов Э.С.):

5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов благоустройства к работе в осенне-зимний период  2020-2021 годов.

5.2. Для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- ежемесячно не позднее чем за два дня до первого числа месяца, следующего за отчётным, в период подготовки с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2020 года;

- в срок до 15.08.2020 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2020-2021 годов;

- аналитическую справку о подготовке объектов благоустройства к заседаниям Комиссии.

6. АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.) для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- в срок до 15.08.2020 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

7. АО «Мурманоблгаз» (Колганов В.А.), ГОУП «Мурманскводоканал» (Мусатян А.В.), МУП «Североморскводоканал» (Каменев А.В.), Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»       (Петренко В.В.), АО «Мурманская областная электросетевая компания» (Свирина И.Б.), РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный»                  АО «Оборонэнерго» (Янбаев И.Р.):

7.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить ответственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

7.2. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

7.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- ежемесячно не позднее чем за два дня до первого числа месяца, следующего за отчётным, в период подготовки с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2020 года;

- в срок до 15.08.2020 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2020-2021 годов.

7.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску ГОУП «Мурманскводоканал» (Мусатян А.В.), МУП «Североморскводоканал» (Каменев А.В.), АО «Мурманоблгаз» (Колганов В.А.) предоставлять в МКУ «Новые формы управления»:

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2020 по 01.07.2021 информацию о состоянии взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

7.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.

8. Теплоснабжающим организациям АО «Мурманская ТЭЦ»        (Комаров В.Ю.), АО «МЭС» (Горобцов В.М.), МУП «Мурманская управляющая компания» (Савинов А.С.), жилищно-коммунальной службе № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Казаков А.М.):

8.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить ответственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

8.2. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2020-2021 годов необходимо:

8.2.1. Разработать и согласовать с администрацией города Мурманска графики проведения пробных топок систем теплоснабжения в срок до 15.08.2020.

8.2.2. Провести:

- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов на плотность и прочность, на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сводным годовым планом ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год, утвержденным постановлением администрации города Мурманска   от 25.12.2019 № 4357;

- шурфовку тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, центральных тепловых пунктов;

- мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчётными тепловыми нагрузками (контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

8.2.3. Создать до начала отопительного периода нормативные запасы топлива и неснижаемый аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

8.2.4. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.

8.2.5. Разработать эксплуатационные режимы системы теплоснабжения, а также мероприятия по их внедрению и постоянному обеспечению.

8.2.6. Осуществить приёмку систем теплопотребления жилищного фонда и социальной сферы после выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Документы, поступающие от исполнителей коммунальных услуг при сдаче многоквартирных домов, рассмотреть в срок, не превышающий семи рабочих дней.

8.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в МКУ «Новые формы управления»:

- каждый вторник и четверг месяца в период с 01.08.2020 по 15.09.2020 информацию о выдаче управляющим/обслуживающим организациям и организациям, осуществляющим управление/обслуживание ведомственными(ых) домами(ов), ТСН и ЖСК акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств потребителей к отопительному периоду 2020-2021 годов;

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2020 по 01.07.2021 информацию о состоянии взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

8.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:

- каждый первый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- ежемесячно не позднее чем за два дня до первого числа месяца, следующего за отчётным, в период подготовки с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2020 года;

- каждый понедельник в период с 01.07.2020 по 01.06.2021 сведения о создании нормативных запасов топлива, о ходе накопления и наличии запасов топлива на котельных по форме согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

- в срок до 15.08.2020 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2020-2021 годов.

8.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.

8.6. Выполнить мероприятия для получения паспорта готовности организации к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»                (Базаров Д.А.), Мурманскому отделу Октябрьского филиала ООО «Русэнергосбыт» (Сметанина Л.В.) для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в МКУ «Новые формы управления»:

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2020 по 01.07.2021 информацию о состоянии взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2020 по 01.07.2021 информацию о переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями по состоянию на отчетную дату согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

10. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска (Печкарева Т.В.), комитету по образованию администрации города Мурманска (Андрианов В.Г.), комитету по культуре администрации города Мурманска (Наймушина Е.Э.), комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (Бережный К.Н.):

10.1. Назначить ответственных должностных лиц за подготовку объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

10.2. Предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска следующую информацию:

- каждый первый и третий вторник текущего месяца по состоянию на дату предоставления с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

- аналитическую справку о подготовке объектов социального назначения за два дня до проведения заседания Комиссии;

- в срок до 01.08.2020 перечень объектов, подлежащих подключению к отоплению с 01.09.2020;

- в период подключения отопления объектов социального назначения ежедневно предоставлять информацию с нарастающим итогом о количестве подключённых объектов до момента стопроцентного подключения.

11. ММКУ «Управление капитального строительства» (Левченко Н.Б.) для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату предоставления в период с 01.07.2020 по 01.11.2020 сведения о фактическом выполнении подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы.

12. Комитету имущественных отношений города Мурманска                    (Стародуб А.А.) ежемесячно в период с 01.06.2020 по 01.06.2021 предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска информацию о принятии в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных сетей и передаче их на обслуживание организациям.

13. Рекомендовать организациям, независимо от форм собственности, принять меры по погашению просроченной задолженности и текущих платежей за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

14. Структурным подразделениям администрации города Мурманска обеспечить проведение подведомственными учреждениями полного и своевременного расчёта за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

15. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

16. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора

# Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Положение

о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее – Комиссия) является координирующим органом муниципального образования город Мурманск и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

2.2. Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Мурманск  к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

2.3. Контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия:

3.1.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3.1.2..Запрашивает у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), руководителей  учреждений  социальной сферы, руководителей коммунального комплекса информацию о причинах невыполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, утвержденного настоящим постановлением.

3.1.3. Приглашает на заседания Комиссии руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), в которых выполнение работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов идет неудовлетворительно.

3.1.4. Создает подкомиссии для решения оперативных вопросов по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического, электроэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3.2. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер. На основании рекомендаций Комиссии руководители органов местного самоуправления, предприятий и организаций (независимо от форм собственности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с их компетенцией принимают решения, обязательные для исполнения.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется из числа руководителей организаций, ответственных за обеспечение комфортных условий для проживания населения, а также сотрудников структурных подразделений администрации города Мурманска и их подведомственных учреждений, и утверждается постановлением администрации города Мурманска.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- контролирует выполнение принятых решений;

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

- привлекает для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создает с их участием подкомиссии по направлениям деятельности Комиссии;

- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых Комиссией решений.

4.4. Члены Комиссии руководят подкомиссиями по своим направлениям.

4.5..Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

4.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

________________________

# Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Состав

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| Доцник Валентина Александровна | - заместитель главы администрации города Мурманска | - председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Червинко Анжелика Юрьевна | - председатель комитета по жилищной политике администрации города Мурманска | - заместитель председателя комиссии |
| Орлов Максим Николаевич | - консультант отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска | - секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Андрианов Василий Геннадьевич | - председатель комитета по образованию администрации города Мурманска |
| Бережный Константин Николаевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Буртасов Сергей Николаевич | - главный инженер АО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию) |
| Здвижков Андрей Геннадиевич | - заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления Октябрьского административного округа |
| Зеленина Татьяна Николаевна | - начальник отдела технического надзора МКУ «Новые формы управления» |
| Зикеев Николай Григорьевич | - заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления Первомайского административного округа |
| Каменев Александр Викторович | - директор МУП «Североморскводоканал» (по согласованию) |
| Китчиева Марина Васильевна | - руководитель Мурманского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (по согласованию) |
| Козлов Максим Александрович | - заместитель начальника Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| Коробков Сергей Евгеньевич | - генеральный директор АО «Электротранспорт» (по согласованию) |
| Маловичко Ростислав Олегович | - главный инженер АО «Мурманоблгаз» (по согласованию) |
| Мельник Олег Петрович | - начальник котельной № 22 жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота (по согласованию) |
| Мигачев Юрий Алексеевич | - заместитель генерального директора по техническим вопросам АО «Мурманская областная электросетевая компания» (по согласованию) |
| Мусатян Андраник Владимирович | - исполняющий обязанности генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию) |
| Наймушина Елена Эрнестовна | - председатель комитета по культуре администрации города Мурманска |
| Печкарева Татьяна Вадимовна | - председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Раев Александр Васильевич | - директор МКУ «Новые формы управления» |
| Савинов Алексей Сергеевич | - исполняющий обязанности директора МУП «Мурманская управляющая компания» |
| Синявский Вадим Геннадьевич | - начальник отдела эксплуатации и ремонтов объектов электросетевого хозяйства РЭС «Североморский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (по согласованию) |
| Стародуб Александр Александрович | - председатель комитета имущественных отношений города Мурманска |
| Табунщик Михаил Анатольевич | - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Чумак Сергей Богданович | - главный инженер АО «МЭС» (по согласованию) |
| Ярошинский Викентий Вячеславович | - заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления Ленинского административного округа |

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:

| Андрианова В.Г. | - Кочневой Н.П. | - заместителем председателя комитета по образованию администрации города Мурманска |
| --- | --- | --- |
| Бережного К.Н. | - Немовой Т.Н. | - начальником отдела обеспечения деятельности подведомственных учреждений комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Буртасова С.Н. | - Мотошковым А.В. | - заместителем главного инженера АО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию) |
| Здвижкова А.Г. | - Соколовым В.В. | - заместителем начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска |
| Зелениной Т.Н. | - Гучок Н.А. | - ведущим инспектором МКУ «Новые формы управления» |
| Зикеева Н.Г. | - Филипповым Е.В. | - заместителем начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска |
| Каменева А.В. | - Поповым И.Н. | - главным инженером МУП «Североморскводоканал» (по согласованию) |
| Китчиевой М.В. | - Черагиным А.В. | - заместителем руководителя Мурманского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (по согласованию) |
| Козлова М.А. | - Бубновым А.В. | - главным инженером электроснабжения Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| Мельника О.П. | - Катречко Ю.В. | - начальником производственного участка № 1 жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота (по согласованию) |
| Мигачева Ю.А. | - Редькиным С.В. | - главным инженером АО «Мурманская областная электросетевая компания» (по согласованию) |
| Мусатяна А.В. | - Кондрашкиным В.А. | - заместителем генерального директора по производству ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию) |
| Наймушиной Е.Э. | - Якубовским Д.С. | - консультантом отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска (по согласованию) |
| Орлова М.Н. | - Сербиной Э.В. | - начальником отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска |

| Печкаревой Т.В. | - Богдевой А.А. | - заместителем начальника отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| --- | --- | --- |
| Раева А.В. | - Поповой И.В. | - заместителем директора МКУ «Новые формы управления» |
| Синявского В.Г. | - Мокряком Я.А. | - ведущим инженером отдела эксплуатации и ремонтов объектов электросетевого хозяйства РЭС «Североморский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (по согласованию) |
| Стародуба А.А. | - Декатовой Н.М. | - заместителем председателя комитета имущественных отношений города Мурманска |
| Табунщика М.А. | - Василенко Н.В. | - заместителем председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Червинко А.Ю. | - Чударовым М.Г. | - заместителем председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска |
| Чумака С.Б. | - Зыковым А.В. | - первым заместителем главного инженера АО «МЭС» (по согласованию) |
| Ярошинского В.В. | - Матылёнком А.А. | - заместителем начальника управления Ленинского административного округа города Мурманска |

_________________________

# Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. изм. | Объем запланиро-ванных работ | Срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Всего | фед. бюджет | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства предпр. | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | муниц. бюджет | собст. средства пред. | в натур. величинах | % |
|  |  |  |  | чч.мм. | чч.мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Жилищный фонд |
| Подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении управляющих организаций |
|  | Всего жилых домов | дом | 1804 |  |
| Текущий ремонт |
| 1 | Текущий ремонт кровель | кв.м | 11758,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 11245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт входных дверей | шт. | 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт оконных заполнений | шт. | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Остекление лестничных клеток | кв.м | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |
| 6.1 | Центральное отопление | пог.м | 1587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м | 2540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | пог.м | 1591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Холодное водоснабжение: |  |
| 6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | 1564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м | 2227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Водоотведение | пог.м | 1442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Электрооборудование | пог.м | 2264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лестн. клеток | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 1051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 1051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 3021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 1804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 1347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 1479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Смена радиаторов | секц. | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка уборочной техники | шт. | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заготовка материалов на зиму: |  |  |  |
| 16.1 | соль | тонн | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | песок | куб.м | 2099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заготовка инструмента: |  |
| 17.1 | метел | шт. | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | скребков | шт. | 1039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | лопат | шт. | 1565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСН, ТСЖ |
|  | Всего жилых домов | дом | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |
| 1 | Текущий ремонт кровель | кв.м | 6816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 3280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт входных дверей | шт. | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт оконных заполнений | шт. | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Остекление лестничных клеток | кв.м | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |
| 6.1 | Центральное отопление | пог.м | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | пог.м | 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Холодное водоснабжение: |  |
| 6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Водоотведение | пог.м | 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Электрооборудование | пог.м | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лестн. клеток | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Смена радиаторов | секц. | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка уборочной техники | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заготовка материалов на зиму: |  |  |  |
| 16.1 | соль | тонн | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | песок | куб.м | 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заготовка инструмента: |  |  |  |
| 17.1 | метел | шт. | 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | скребков | шт. | 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | лопат | шт. | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка жилищного фонда, находящегося под непосредственным управлением |
|  | Всего жилых домов | дом | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |
| 1 | Текущий ремонт кровель | кв.м | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт входных дверей | шт. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт оконных заполнений | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Остекление лестничных клеток | кв.м | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |
| 6.1 | Центральное отопление | пог.м | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Горячее водоснабжение | пог.м | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Холодное водоснабжение: |  |  |  |
| 6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Водоотведение | пог.м | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Электрооборудование | пог.м | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лестн. клеток | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | шт. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в т.ч. задвижек | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения | дом | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Смена радиаторов | секц. | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка уборочной техники | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заготовка материалов на зиму: |  |  |  |
| 16.1 | соль | тонн | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | песок | куб.м | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заготовка инструмента: |  |  |  |
| 17.1 | метел | шт. | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | скребков | шт. | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | лопат | шт. | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| АО «МЭС» |
| 1 | Котельные | шт. | 6 | 01.05.20 | 01.10.20 | 341 978,0 |  |  |  | 341 978,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральные тепловые пункты | шт. | 34 | 01.05.20 | 01.10.20 | 5 262,0 |  |  |  | 5 262,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | м.п. | 236562,05 | 01.05.20 | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | м.п. | 2195 | 01.05.20 | 01.10.20 | 35 644,0 |  |  |  | 35 644,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Мурманская ТЭЦ» |
| 1 | Котельные: |  |  |  |
| 1.1 | Мурманская ТЭЦ (котлотурбинный цех) | котел | 3 | 13.01.20 | 14.12.20 | 136 395,0 |  |  |  | 136 395,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Южная котельная (котельный цех № 1) | котел | 4 | 01.04.20 | 30.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Восточная котельная (котельный цех № 2) | котел | 3 | 13.01.20 | 30.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловые камеры | шт. | 537 | 31.05.20 | 31.08.20 | 64 633,0 |  |  |  | 64 633,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насосные станции | шт. | 9 | 31.05.20 | 31.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | км | 53,45 | 31.05.20 | 31.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих тепловых сетей (в 1-трубном исчислении) | м | 1067 | 10.01.20 | 28.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Мурманская управляющая компания» |
| 1 | Угольная котельная: |  |
| 1.1 | Ремонт, чистка борова и газоходов | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оборудование места для складирования угля (подготовка площадки) | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Чистка и ремонт водогрейных и паровых котлов | ед. | 5 | 15.06.20 | 28.06.20 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение ремонта трубопроводов котельной | м | 30 | 15.06.20 | 28.06.20 | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена задвижек, клапанов на котлах и трубопроводах | шт. | 5 | 15.06.20 | 28.06.20 | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. | 5 | 15.06.20 | 28.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ревизия насосов | ед. | 5 | 15.06.20 | 28.06.20 | 9,0 |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Поверка манометров | ед. | 20 | 15.06.20 | 28.06.20 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | м | 1107 | 08.06.20 12.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проверка предохранительных клапанов | ед. | 5 | 15.06.20 | 28.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Чистка аккумуляторной емкости | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Текущий ремонт котельного зала | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт системы подачи угля | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Плановый осмотр дымовой трубы | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Профилактика электрооборудования | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Чистка теплообменника | ед. | 2 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дизельная котельная: |  |
| 2.1 | Чистка, текущий ремонт котлов GТЕ | ед. | 3 | 15.06.20 | 28.06.20 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение гидравлических испытаний котлов | ед. |  | 15.06.20 | 28.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Профилактика электрооборудования | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Профилактика сетевых насосов | ед. | 2 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Профилактика горелок | ед. | 3 | 15.06.20 | 28.06.20 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | м | 410 | 08.06.20 12.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Замена фильтров | ед. | 4 | 15.06.20 | 28.06.20 | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Профилактика топливоподкачивающих насосов | ед. | 2 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Осмотр и регулировка предохранительных клапанов | ед. | 3 | 15.06.20 | 28.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Проведение чистки газоходов | ед. | 3 | 15.06.20 | 28.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Капитальный ремонт дымовой трубы | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Ревизия и ремонт арматуры | ед. | 10 | 15.06.20 | 28.06.20 | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Проведение проверки пожарной сигнализации | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Поверка манометров | ед. | 12 | 15.06.20 | 28.06.20 | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Текущий ремонт дизель-генератора | ед. | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Чистка топливных емкостей | ед. | 3 | 15.06.20 | 28.06.20 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Ремонт кровли котельного зала | кв.м | 1 | 15.06.20 | 28.06.20 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 1 филиала ФГБУ «Цетральное жилищно-коммунальное управление» по ОСК Северного флота |
| 1 | Проведение весеннего осмотра и гидравлических испытаний оборудования с составлением актов осмотров и ведомостей дефектов |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укомплектование дежурных смен объектов теплоснабжения обученным и аттестованным персоналом |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Допуск к самостоятельной работе эксплуатационного персонала котельной |  |  | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Укомплектование рабочих мест медицинскими аптечками, средствами гигиены, спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты |  |  |  | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укомплектование лабораторий химической посудой и реактивами для проведения анализов в установленном объеме |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укомплектование первичными средствами пожаротушения (огнетушители), противопожарным инструментом для укомплектования пожарных щитов. Проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода, укомплектование пожарными рукавами и стволами |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение пробных топок в течение 72 часов, в том числе на резервных видах топлива, составление перечня выявленных недостатков, организация их устранения до начала отопительного периода. С оформлением актов пробных топок |  |  | 25.08.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение экспертизы промышленной безопасности (технического освидетельствования) технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектов |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация первичного обучения персонала (рабочих специальностей) объектов ТХ, в т.ч. аттестация по ПБ персонала ОПО |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация первичного обучения персонала объектов ТХ правилам технической безопасности электроустановок потребителей (до 1000 В) |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация первичного обучения персонала котельной по охране труда |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка готовности мазутного хозяйства и прикотельных площадок к отопительному периоду 2020-2021 годов |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание прикотельных нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов: жидкого котельного топлива - в объеме имеющихся емкостей, но не менее 37-суточного запаса (по зимним нормам расхода), технической соли в объеме трехмесячного запаса |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Создание нормативных запасов химреагентов для водоподготовки и водоотведения согласно технологическим картам на срок не менее 45 суток |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Годовое техническое обслуживание и ремонт оборудования, чистка газоходов, боровов |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Годовое техническое обслуживание, ремонт и наладка оборудования химводоподготовки, досыпка катионита |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Годовое техническое обслуживание, ремонт котлов и котельно-вспомогательного оборудования (экономайзеров, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры и т.д.) |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Техническое диагностирование и экспертное обследование опасных производственных объектов |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Укомплектование котельно-вспомогательного оборудования поверенными контрольно- измерительными приборами, ПДЭС |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Комиссионное техническое освидетельствование теплообменников индивидуальных, групповых и центральных тепловых пунктов с проверкой на прочность и гидравлическую плотность |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Годовое техническое обслуживание и ремонт теплообменников, насосных агрегатов, систем водоподготовки, запорно-регулирующей арматуры, баков-аккумуляторов горячего водоснабжения, а также наладка систем автоматического регулирования |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Годовое техническое обслуживание и ремонт трубопроводов, тепловых камер и колодцев, запорно-регулирующей арматуры |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обслуживание и поверка контрольно- измерительных приборов, приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, установленных на линиях балансовой принадлежности с РСО |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Восстановление осветительных сетей и арматуры |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроприводов систем управления и сигнализации |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проверка молниеотводов и контуров заземления |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Внесение сведений о выполненных объемах ремонтно-восстановительных работ и результатах испытаний в паспорта и ремонтные журналы либо в журналы учета технического состояния зданий, объектов и систем, а также в систему автоматического учета |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Корректировка исполнительных схем тепловых сетей по результатам выполненных работ |  |  | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |
| АО «Мурманоблгаз» |
| 1 | Газопроводы (обследование, осмотр, ремонт) | м.п. | 114840 | 01.05.20 | 01.09.20 | 79,56 |  |  |  | 79,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Резервуары (диагностирование резервуаров, редукционных головок и т.д.) | резер вуар | 1425 | 01.06.20 | 01.09.20 | 8 525, 04 |  |  |  | 8 525, 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запорная арматура | ед. | 903 | 01.05.20 | 01.09.20 | 482,56 |  |  |  | 482,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 1 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения | объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей водоотведения | объект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты благоустройства |
| Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | тыс. кв.м | 302, 873 |  |  | 1 009 082,7 | 564 000,0 | 134 310,0 | 310 772,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи | тыс. кв.м | 2,910 |  |  | 15 000,0 |  | 7 500,0 | 7 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | тыс. кв.м | 18,0 |  |  | 30 000,0 |  |  | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (по ГПД на содержание городских территорий) | тыс. кв.м | 6,41 |  |  | 7 869,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий | ед. | 10 |  |  | 201 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка снегоуборочной техники | ед. | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заготовка противогололедных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Песок | тонн | 12 000 |  |  | 5 680,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Соль | тонн | 1 830 |  |  | 9 196,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов) | ед. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротранспорт |
| 1 | Подготовка подвижного троллейбусного состава | шт. | 109 | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка подвижного автобусного состава | шт. | 119 | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка снегоуборочной техники | шт. | 6 | 01.06.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты соцкультбыта |
| Комитет по культуре |
| 1 | Учреждения культуры | учрежд. | 18 |  |  | 1 827,8 |  |  | 1 786,1 | 41,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение электробезопасности: | учрежд. | 18 | 01.05.20 | 24.08.20 | 423,0 |  |  | 403,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Противопожарные мероприятия: |  |  |  |  | 833,2 |  |  | 826,5 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка пожарного крана на водоотдачу | учрежд. | 10 | 01.05.20 | 20.08.20 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Зарядка огнетушителей | учрежд. | 16 | 01.05.20 | 20.08.20 | 273,5 |  |  | 273,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обучение по программе ПТМ | учрежд. | 5 | 01.05.20 | 20.08.20 | 36,7 |  |  | 35,0 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены | учрежд. | 9 | 01.05.20 | 20.08.20 | 403,0 |  |  | 398,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка тепловых сетей: |  |  |  |  | 571,6 |  |  | 556,6 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гидравлическая промывка отопительных систем | учрежд. | 6 | 01.06.20 | 31.08.20 | 400,6 |  |  | 400,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Подготовка теплопунктов к работе | учрежд. | 4 | 01.06.20 | 31.08.20 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подготовка специалистов по эксплуатации теплосети | учрежд. | 7 | 01.05.20 | 31.08.20 | 71,0 |  |  | 56,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
| 1 | Подготовка теплопринимающего устройства по адресу: ул. Бондарная, д. 10а | объект | 1 | 01.05.20 | 01.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка индивидуального теплового пункта по адресу: ул. Капитана Орликовой, д. 3 (промывка и опрессовка систем отопления, гидравлическое испытание) | объект | 1 | 30.05.20 | 30.08.20 | 60 000,0 |  |  | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аттестация сотрудников МАУ МП «Объединение молодежных центров», ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | чел. | 2 | 01.05.20 | 30.06.20 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ежегодная проверка знаний сотрудников МАУ МП «Дом молодежи» по допуску в эксплуатацию ЭУ-ПУТ | чел. | 2 | 30.07.20 | 30.08.20 | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания по адресу: ул. Бондарная, д. 10а | кв.м | 670 | 01.05.20 | 30.08.20 | 50 000,0 |  |  | 50 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по образованию |
|  | Образовательные учреждения и учреждения образования города Мурманска. в т.ч. | ОУ | 144 |  |  | 146 216,4 |  |  | 146 216,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школы, гимназии, прогимназии, лицеи, вечерняя школа | ОУ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | ОУ | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | ОУ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования | УО | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка систем отопления | здания ОУ | 176 | 01.06.20 | 21.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей (кожухотрубных) | здания ОУ | 46 | 06.05.20 | 03.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочистка и опрессовка водоподогревателей (пластинчатых) | здания ОУ | 71 | 06.05.20 | 03.08.20 | 1 100,0 |  |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт кровель | ОУ | 15 | 01.06.20 | 21.08.20 | 44 000,0 |  |  | 44 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплексная замена оконных блоков | ОУ | 16 | 01.06.20 | 21.08.20 | 51 511,7 |  |  | 51 511,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт систем водоснабжения и канализации | ОУ | 10 | 01.06.20 | 21.08.20 | 8 963,0 |  |  | 8 963,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт систем вентиляции | ОУ | 4 | 01.06.20 | 21.08.20 | 10 918,1 |  |  | 10 918,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт системы освещения | ОУ | 6 | 01.06.20 | 21.08.20 | 1 271,6 |  |  | 1 271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт систем отопления | ОУ | 9 | 01.06.20 | 21.08.20 | 24 802,0 |  |  | 24 802,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | здания ОУ | 176 | 01.06.20 | 21.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт тепловых узлов | здания ОУ | 176 | 01.06.20 | 21.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выполнение электроизмерительных работ | здания ОУ | 180 | 01.06.20 | 21.08.20 | 3 200,0 |  |  | 3 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ревизия и профилактический ремонт электрощитовых и щитов освещения | здания, помещения ОУ | 180 | 06.05.20 | 03.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ревизия контрольно-измерительных приборов (манометры) | здания ОУ | 176 | 01.06.20 | 21.08.20 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту |
| 1 | МБУ СШОР № 13 |  |  |  |  | 102 000,0 |  |  | 102 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка, опрессовка, подготовка системы теплоснабжения |  |  | 20.05.20 | 31.07.20 | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проверка приборов КИП |  |  | 12.04.20 | 30.04.20 | 3 400,0 |  |  | 3 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Поверка теплосчетчика, расходомера, термопреобразователя |  |  | 12.04.20 | 30.04.20 | 43 600,0 |  |  | 43 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка и перезарядка огнетушителей |  |  | 20.05.20 | 31.07.20 | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МАУ СШОР № 4 |  |  |  |  | 120 000,0 |  |  | 120 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Промывка, опрессовка, подготовка системы отопления школы |  |  | 01.07.20 | 31.07.20 | 60 000,0 |  |  | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Промывка, опрессовка теплового пункта и теплотрассы от здания МАУ СШОР № 4 до ЦТП (ул. Садовая, д. 2) |  |  | 01.07.20 | 31.07.20 | 30 000,0 |  |  | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проверка приборов КИП теплового пункта здания |  |  | 01.07.20 | 31.07.20 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Поверка приборов КИП - ЦТП (ул. Садовая, д. 2) |  |  | 01.07.20 | 31.07.20 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проверка и перезарядка огнетушителей |  |  | 01.07.20 | 31.07.20 | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МАУ ГСЦ «Авангард» |  |  |  |  | 460 000,0 |  |  | 460 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Промывка системы отопления |  |  | 01.06.20 | 15.08.20 | 440 000,0 |  |  | 440 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Чистка теплообменников |  |  | 01.06.20 | 15.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Гидростатические испытания |  |  | 01.06.20 | 15.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Поверка манометров |  |  | 01.06.20 | 15.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ревизия запорной арматуры |  |  | 01.06.20 | 15.08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проверка и перезарядка огнетушителей |  |  | 01.05.20 | 31.07.20 | 20 000,0 |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБУ СШОР № 12 |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка и перезарядка огнетушителей |  |  | 01.06.20 | 30.06.20 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МАУ СШОР № 3 |  |  |  |  | 738 000,0 |  |  | 738 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт по адресу: ул. Спартака, д. 11 |  |  | 25.05.20 | 30.06.20 | 725 000,0 |  |  | 725 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проверка и перезарядка огнетушителей |  |  | 01.06.20 | 31.07.20 | 13 000,0 |  |  | 13 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МАУ «Центр «Стратегия» |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение огнетушителей |  |  | 01.05.20 | 30.05.20 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |
| ГОУП «Мурманскводоканал» |
| 1 | Водоснабжение |  |
| 1.1 | Ремонт, замена участков водопроводной сети | м | 1 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт водопроводных колодцев | ед. | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт, замена запорной арматуры | ед. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт, замена пожарных гидрантов | ед. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Утепление пожарных гидрантов | ед. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Промывка водопроводной сети | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Промывка резервуаров чистой воды | ед. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт фасадов зданий | кв.м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт, замена кровельных покрытий зданий | кв.м | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт, замена оконных блоков | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Подготовка технологического оборудования | ед. | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Подготовка систем отопления | ед. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Канализация |  |
| 2.1 | Замена канализационной сети | м | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт канализационных колодцев | ед. | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Гидравлическая промывка канализационной сети | км | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ММУП «Североморскводоканал» |
| 1 | Замена участков водопроводной сети | м.п. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена участка водопровода Ду=225 мм, р. Росляково, ул. Приморская, д. 6, до ВК-55 | м.п. | 160 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек | шт. | 4 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 7 | 01.03.20 | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промывка сетей водоснабжения | м.п. | 160 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена участков канализационной сети | м.п. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена участка сети бытовой канализации Ду=325 мм, р. Росляково, ул. Молодежная, от КК-49 до КК-50 | м.п. | 60 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 5 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Промывка канализационной сети | км | 8 | 01.05.20 | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Восстановление привязок ВиК | шт. | 20 | 01.03.20 | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Восстановление зон санитарной охраны | м.п. | 100 | 01.03.20 | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |
| АО «Мурманская областная электросетевая компания» |
| 1 | Выполнение мероприятий, предусмотренных графиком ППР (капитальный, средний, текущий ремонты, осмотры, испытания объектов/СХ) | шт. | 63 |  | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ | оборудо вание, материа лы | согласно утвержденному перечню | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оформление списков аварийно-восстановительных бригад, проведение противоаварийных тренировок с персоналом | списки | согласно списку персонала | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка тепловых узлов и сдача их инспекции | шт. | 7 |  | 04.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. | 91 |  | 30.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение ремонта кровли ТП, РП, производственных зданий и сооружений | шт. | 5 |  | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение ремонта фасадов ТП, РП, производственных зданий и сооружений | шт. | 12 |  | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение ремонта (замены) и утепления дверей ТП, РП, производственных зданий и сооружений | шт. | 7 |  | 15.09.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение ремонта пола в ТП, РП, производственных зданий и сооружений | шт. | 8 |  | 01.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мурманская дистанция электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» |
| 1 | Трансформаторные подстанции | шт. | 1 | 01.07.20 | 30.07.20 | 12,139 |  |  |  | 12,139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электрические сети | км | 1,49 | 01.07.20 | 30.07.20 | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. | 1 | 02.08.20 | 30.08.20 | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» |
| 1 | Трансформаторные подстанции | шт. | 33 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электрические сети: |  |  |
| 2.1 | кабельные линии | км | 25,35 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | воздушные линии | км | 23,86 | 01.05.20 | 01.11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Сводная информация в разрезе по каждому многоквартирному дому

о готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

по состоянию на отчетную дату

| № п/п | РСО | УК | Адрес МКД | Промывка и опрессовка систем отопления | Готовность тепловых пунктов | Готовность тепловых сетей, тепловых пунктов (наличие итогового акта готовности) | Подписано паспортов готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | принято РСО | всего | принято РСО |  |  |

________________________

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Информация о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

|  | Наименование организации | Результаты проведения претензионно-исковой работы за отчетный период | Приостановление и ограничение предоставления коммунальных услуг в связи с наличием задолженности за коммунальные услуги (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подано исков | удовлетворено исков | заключено мировых соглашений | направлено исполнительных документов в службу судебных приставов |  |  |
| № п/п |  |  |  |  |  | оплата по исковым требованиям |  |
|  |  | кол-во, шт. | сумма иска, в том числе основного долга (тыс. руб.) | кол-во, шт. | сумма иска, в том числе основного долга (тыс. руб.) | кол-во, шт. | на сумму, в т.ч. основного долга (тыс. руб.) | кол-во, шт. | на сумму, в т.ч. основного долга (тыс. руб.) | сумма оплаты в добровольном порядке (тыс, руб.) | сумма оплаты по мировым соглашениям (тыс. руб.) | сумма, взысканная в принудитель-ном порядке (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

_____________________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Информация о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность

по управлению многоквартирными домами, за коммунальные услуги по муниципальному образованию

город Мурманск по состоянию на отчетную дату

| Наименование управляющей организации (ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК) | Наименование РСО | Задолженность населения на 01.01.2020 | Предъявлено населению за отчетный период (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года) | В том числе предъявлено населению в текущем месяце | Оплачено населением в отчетном периоде (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года) | В том числе оплачено населением в текущем месяце | Задолженность населения на конец отчетного периода | % собираемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коммунальные услуги - всего |
| в том числе |
| Теплоснабжение и ГВС |
| Водоснабжение и водоотведение |
| Электроснабжение |
| Газоснабжение |

тыс. руб.

Примечание: при наличии договоров переуступки прав требований (цессии), заключенных с ресурсоснабжающими организациями, задолженность населения указывается в размере суммы, не включенной в договор цессии на отчетную дату.

_________________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Информация о состоянии взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги

по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

| Потребители | Задолженность потребителей перед РСО на 01.01.2020 | Выставлено счетов РСО потребителям за отчетный период (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года) | В том числе выставлено счетов потребителям за текущий месяц | Перечислено потребителями в РСО в отчетном периоде (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года) | В том числе перечислено потребителями в РСО в текущем месяце | Задолженность потребителей перед РСО на конец отчетного периода | % перечисления потребителями в РСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ИКУ (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК) |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе в разрезе ИКУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Население при «прямых расчетах» |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие категории потребителей |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| учреждения, финансируемые из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные унитарные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе в разрезе муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

тыс. руб.

___________________________

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Информация о переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями

по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

| Наименование УО, ТСЖ, ТСН, ЖСК | Количество домов в управлении | В том числе переход на прямые расчеты с РСО |
| --- | --- | --- |
|  |  | теплоснабжение | водоснабжение | электроснабжение | газоснабжение |
| Итого: |  |  |  |  |  |

__________________________

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от 12.05.2020 № 1148

Информация о создании нормативных запасов топлива, о ходе накопления и наличии запасов топлива на котельных теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающей организации; котельная №; вид топлива | Норматив (создания запасов) | Приказ | Рабочий | Среднесут. | Ожидаемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий | Неснижаемый | Эксплуата- ционный | Минпромэнерго РФ об утверждении норматива, реквизиты приказа | остаток топлива на котельной | расход топлива на котельной (за неделю) | приход топлива (в ближайшую неделю) |
|  | тыс. тонн | тыс. тонн | тыс. тонн |  | тыс. тонн | тыс./сутки | тыс. тонн |

________________________