Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 976089,9 | 87780,8 | 278945,0 | 272964,2 | 336399,9 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 1594,9 | 4542,8 | 4519,0 | 5678,2 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 94789,6 | 37693,5 | 9988,7 | 26632,1 | 20475,3 |
| ОБ | 95999,2 | 50087,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15586,2 |
| ФБ | 785301,1 | 0,0 | 260587,5 | 224375,2 | 300338,4 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Переселение граждан | 2018-2021 | МБ | 83560,5 | 37631,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15603,5 | Количество | 43 | 138 | 121 | 156 |
| ОБ | 95999,2 | 50087,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15586,2 |
|  | из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | ФБ | 785301,1 | 0,0 | 260587,5 | 224375,2 | 300338,4 | расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед. |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и проведение работ в рамках строительства многоквартирных домов | 2019-2021 | МБ | 2905,4 | 0,0 | 717,2 | 2188,2 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 4 | 0 | КС, УКС |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ | 2327,5 | 0,0 | 721,7 | 1605,8 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 1 | 4 | 0 | КИО, КС, УКС |
| Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1.4 | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ | 5666,2 | 62,2 | 181,0 | 551,2 | 4871,8 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 1 | 4 | 9 | 16 | КС, УКС |
| 1.5 | Изготовление и монтаж информационных табличек | 2020-2021 | МБ | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | Количество информационных табличек, ед. | 0 | 0 | 100 | 0 | КИО |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 976089,9 | 87780,8 | 278945,0 | 272964,2 | 336399,9 |  | | | | | |
| МБ | 94789,6 | 37693,5 | 9988,7 | 26632,1 | 20475,3 |
| ОБ | 95999,2 | 50087,3 | 8368,8 | 21956,9 | 15586,2 |
| ФБ | 785301,1 | 0,0 | 260587,5 | 224375,2 | 300338,4 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 2045089,8 | 200,0 | 0,0 | 2044889,8 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 4447,2 | 14167,1 | 24339,7 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 302818,6 | 200,0 | 0,0 | 302618,6 |
| ОБ | 294518,6 | 0,0 | 0,0 | 294518,6 |
| ФБ | 1447752,6 | 0,0 | 0,0 | 1447752,6 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного | 2022-2024 | МБ | 294518,6 | 0,0 | 0,0 | 294518,6 | Количество расселенных жилых помещений, | 150 | 437 | 687 |
| ОБ | 294518,6 | 0,0 | 0,0 | 294518,6 |
|  | фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | ФБ | 1447752,6 | 0,0 | 0,0 | 1447752,6 | расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед. |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и проведение работ в рамках строительства многоквартирных домов | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 7900,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 5 | КИО, КС, УКС |
| Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 5 |
| 1.4 | Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные аварийные многоквартирные дома и (или) на территорию вокруг многоквартирных домов, признанных аварийными, восстановление ограничения доступа | 2022-2024 | МБ | 400,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 4 | 0 | 4 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 2045089,8 | 200,0 | 0,0 | 2044889,8 |  | | | | |
| МБ: | 302818,6 | 200,0 | 0,0 | 302618,6 |
| ОБ: | 294518,6 | 0,0 | 0,0 | 294518,6 |
| ФБ: | 1447752,6 | 0,0 | 0,0 | 1447752,6 |
| ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Число жителей, планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Финансирование программы |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 3 779 | 1 732 | 1 127 | 605 | 59 288,9 | 36 623,5 | 22 665,4 | 3 001 650,7 |
| Всего в 2018 году | 95 | 43 | 25 | 18 | 1 594,9 | 889,5 | 705,4 | 87 718,6 |
| Всего по этапу 2019 года | 321 | 138 | 79 | 59 | 4 542,8 | 2 553,8 | 1 989,0 | 277 325,1 |
| Всего по этапу 2020 года | 283 | 121 | 83 | 38 | 4 519,0 | 3 157,7 | 1 361,3 | 268 289,0 |
| Всего по этапу 2021 года | 348 | 156 | 105 | 51 | 5 678,2 | 3 580,4 | 2 097,8 | 331 528,2 |
| Всего по этапу 2022 года | 322 | 150 | 85 | 65 | 4 447,2 | 2 415,7 | 2 031,5 | 0,0 |
| Всего по этапу 2023 года | 961 | 437 | 290 | 147 | 14 167,1 | 8 987,6 | 5 179,5 | 0,0 |
| Всего по этапу 2024 года | 1 449 | 687 | 460 | 227 | 24 339,7 | 15 038,8 | 9 300,9 | 2 036 789,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к подпрограмме

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными   
до 01.01.2017, по способам переселения

| Период | Расселяемая площадь жилых помещений, всего | | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого: | | в том числе: | | | | | | итого: | | в том числе: | | | | | |
| выплата собственникам возмещения за жилые помещения | | переселение в отремонтированный свободный жилищный фонд | | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию,  в строящихся домах | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| расселяе-мая площадь | стои-  мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стоимость | расселяе-мая площадь | стои-  мость | расселяе-мая площадь | стои-  мость | приобретае-мая площадь | стои- мость | приобретае-мая площадь | стои- мость |
| кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 59 288,9 | 4 223 617,0 | 2 884,7 | 128 874,5 | 2 132,8 | 128 874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,9 | 56 404,2 | 3 966 748,9 | 42 087,4 | 3 080 154,7 | 4 329,2 | 300 839,0 | 9 987,6 | 585 755,2 |
| Всего в 2018 году | 1 594,9 | 87 718,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 594,9 | 87 718,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 594,9 | 87 718,6 |
| Всего по этапу 2019 года | 4 542,8 | 277 325,1 | 448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1\* | 4 094,7 | 277 325,1 | 0,0 | 0,0 | 1 634,0 | 114 380,0 | 2 460,7 | 162 945,1 |
| Всего по этапу 2020 года | 4 519,0 | 268 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 519,0 | 268 289,0 | 0,0 | 0,0 | 1 573,9 | 110 173,0 | 2 945,1 | 158 116,0 |
| Всего по этапу 2021 года | 5 678,2 | 331 528,2 | 979,4 | 39 391,1 | 651,9 | 39 391,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,5\*\* | 4 698,8 | 292 137,1 | 0,0 | 0,0 | 1 058,7 | 82 578,6 | 3 640,1 | 209 558,5 |
| Всего по этапу 2022 года | 4 447,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 447,2 | 0,0 | 4 447,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по этапу 2023 года | 14 167,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 167,1 | 1 043 364,9 | 14 167,1 | 1 043 364,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по этапу 2024 года | 24 339,7 | 2 036 789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 339,7 | 2 036 789,8 | 24 339,7 | 2 036 789,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*- расселение за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 год;

\*\* - расселение за счет местного бюджета в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 3793875,5 | 189252,3 | 135104,8 | 171087,8 | 124892,2 | 220135,0 | 222034,7 | 2731368,7 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1003496,0 | 189252,3 | 135104,8 | 120615,7 | 27203,5 | 220135,0 | 222034,7 | 89150,0 |
| внебюджетных средств | 2642218,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2642218,7 |
| средств областного бюджета | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по заказчикам: | | | | | | | | |
| комитет имущественных отношений города Мурманска: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 967013,1 | 185847,2 | 132038,0 | 117545,5 | 20962,7 | 219935,0 | 222034,7 | 68650,0 |
| внебюджетных средств | 2492902,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2492902,0 |
| средств областного бюджета | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 36482,9 | 3405,1 | 3066,8 | 3070,2 | 6240,8 | 200,0 | 0,0 | 20500,0 |
| внебюджетных средств | 149316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149316,7 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 470684,9 | 189252,3 | 135104,8 | 120111,0 | 26216,8 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 180 | 49 | 55 | 8 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  | МБ | 470684,9 | 189252,3 | 135104,8 | 120111,0 | 26216,8 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 6012,0 | 1941,2 | 2207,2 | 352,8 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2018-2021 | МБ | 2100,0 | 900,0 | 630,0 | 510,0 | 60,0 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 39 | 23 | 17 | - | Конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация, ед. | - | - | - | 2 |
| 1.2 | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2018-2021 | МБ | 452802,0 | 184947,2 | 131408,0 | 116530,8 | 19916,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3362,7 | 2389,3 | 2118,7 | 352,8 | КИО |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ | 8855,5 | 2962,1 | 2902,4 | 2935,9 | 55,1 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 6 | 3 | 4 | 0 | КИО, КС, УКС |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | КС, УКС |
| 1.4 | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ | 6927,4 | 443,0 | 164,4 | 134,3 | 6185,7 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 6 | 4 | 2 | 17 | КС, УКС |
| 2 | Основное мероприятие: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона и т.п.) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учёта первоочередного порядка переселения | 2020-2021 | Всего:  в т.ч.: | 149652,2 | 0,0 | 0,0 | 50976,8 | 98675,4 | Количество расселенных жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры, ед. | - | - | 22 | 44 | КИО |
| МБ | 1491,4 | 0,0 | 0,0 | 504,7 | 986,7 | Расселенная площадь жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры, ед. | - | - | 909,9 | 1783,4 |
| ОБ | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 |
| 2.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учета первоочередного порядка переселения, за исключением многоквартирных домов, расселение которых предусмотрено региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области на 2019 - 2025 годы» | 2020-2021 | МБ | 1491,4 | 0,0 | 0,0 | 504,7 | 986,7 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | - | - | 909,9 | 1783,4 | КИО |
| ОБ | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 620337,1 | 189252,3 | 135104,8 | 171087,8 | 124892,2 |  | | | | | |
| МБ: | 472176,3 | 189252,3 | 135104,8 | 120615,7 | 27203,5 |
| ОБ: | 148160,8 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 |
| ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 3173538,4 | 220135,0 | 222034,7 | 2731368,7 | Количество расселенных жилых  помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 116 | 107 | 1143 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 531319,7 | 220135,0 | 222034,7 | 89150,0 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 3655,8 | 3690,9 | 43257,1 |
| ВБ | 2642218,7 | 0,0 | 0,0 | 2642218,7 |
| 1.1 | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2022-2024 | МБ | 1820,0 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация, ед. | 13 | 13 | 13 | конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2022-2024 | МБ | 508799,7 | 219350,0 | 221449,7 | 68000,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3655,8 | 3690,9 | 43257,1 | КИО |
| ВБ | 2492902,0 | 0,0 | 0,0 | 2492902,0 |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 91 | КИО, КС, УКС |
| ВБ | 149316,7 | 0,0 | 0,0 | 149316,7 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 91 |
| Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.4 | Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные аварийные многоквартирные дома и (или) на территорию вокруг многоквартирных домов, признанных аварийными, восстановление ограничения доступа | 2022-2024 | МБ | 700,0 | 200,0 | 0,0 | 500,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 7 | 0 | 7 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 3173538,4 | 220135,0 | 222034,7 | 2731368,7 |  | | | | |
| МБ | 531319,7 | 220135,0 | 222034,7 | 89150,0 |
| ВБ | 2642218,7 | 0,0 | 0,0 | 2642218,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 01.12.2021

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| кв.м | чел. | ед. | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 2019 | 2021 | 589,6 | 16 | 7 | 171,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 | 837 | 27.04.2012 | 2018 | снесена надземная часть | 607,9 | 4 | 2 | 76,6 |
| 3 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 25.04.2012 | 2018 | снесен | 490,1 | 2 | 1 | 20,9 |
| 4 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 831 | 25.04.2012 | 2018 | снесена надземная часть | 346,8 | 1 | 1 | 43,3 |
| 5 | город Мурманск, улица Лесная, дом 23 | 955 | 11.05.2012 | 2018 | снесена надземная часть | 509,9 | 7 | 4 | 129,1 |
| 6 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 01.06.2012 | 2018 | снесен | 430,3 | 2 | 1 | 19,2 |
| 7 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 2018 | снесен | 569,6 | 3 | 1 | 71,3 |
| 8 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 | 1412 | 28.06.2012 | 2019 | снесен | 509,5 | 16 | 4 | 187,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Горького, дом 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | 2019 | снесен | 822,8 | 4 | 1 | 19,9 |
| 10 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 9 | 2805 | 30.12.2011 | 2018 | снесен | 415,9 | 1 | 1 | 23,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Заречная, дом 26 | 2819 | 30.12.2011 | 2019 | снесен | 401,0 | 1 | 1 | 39,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 46 | 2105 | 01.11.2011 | 2018 | снесен | 315,4 | 1 | 1 | 17,5 |
| 13 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 4 | 2803 | 30.12.2011 | 2018 | снесен | 580,7 | 1 | 1 | 20,9 |
| 14 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 2018 | снесен | 434,0 | 7 | 1 | 25,7 |
| 15 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 01.06.2012 | 2019 | снесена надземная часть | 440,6 | 1 | 1 | 17,4 |
| 16 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б | 690 | 13.03.2014 | 2019 | 2022 | 556,2 | 13 | 6 | 242,3 |
| 17 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 | 1778 | 10.06.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 581,0 | 15 | 9 | 251,2 |
| 18 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 03.07.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 336,5 | 5 | 1 | 43,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 03.07.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 588,1 | 6 | 2 | 101,1 |
| 20 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 | 2284 | 11.07.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 439,8 | 4 | 2 | 92,2 |
| 21 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 01.06.2012 | 2019 | снесена надземная часть | 646,3 | 14 | 8 | 240,6 |
| 22 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 2018 | 2022 | 434,7 | 10 | 6 | 282,7 |
| 23 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 28.06.2012 | 2019 | 2023 | 508,2 | 12 | 7 | 220,2 |
| 24 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 2019 | 2021 | 531,2 | 32 | 16 | 432,7 |
| 25 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 | 565 | 28.02.2014 | 2018 | снесена надземная часть | 578,8 | 34 | 11 | 393,4 |
| 26 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 28.02.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 358,0 | 16 | 6 | 243,6 |
| 27 | город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 | 564 | 28.02.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 356,6 | 18 | 7 | 312,1 |
| 28 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 | 691 | 13.03.2014 | 2019 | снесена надземная часть | 587,9 | 30 | 15 | 469,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 | 692 | 13.03.2014 | 2019 | снесен | 440,6 | 21 | 9 | 371,9 |
| 30 | город Мурманск, улица Набережная, дом 7 | 693 | 13.03.2014 | 2019 | 2022 | 693,8 | 13 | 4 | 144,5 |
| 31 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 18 | 3534 | 21.11.2016 | 2019 | 2022 | 401,8 | 6 | 3 | 138,9 |
| 32 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 350 | 13.02.2017 | 2021 | 2022 | 589,2 | 28 | 19 | 589,2 |
| 33 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 351 | 13.02.2017 | 2021 | 2022 | 490,8 | 28 | 11 | 490,8 |
| 34 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 2020 | 2021 | 425,2 | 29 | 8 | 425,2 |
| 35 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 453 | 27.02.2017 | 2021 | 2022 | 179,4 | 8 | 5 | 179,4 |
| 36 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 491 | 01.03.2017 | 2021 | 2022 | 512,6 | 26 | 10 | 512,6 |
| 37 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 2020 | 2021 | 355,4 | 15 | 9 | 291,4 |
| 38 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2020 | 2021 | 436,0 | 14 | 6 | 280,2 |
| 39 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 896 | 03.04.2017 | 2021 | снесена надземная часть | 337,1 | 9 | 5 | 189,9 |
| 40 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 | 894 | 03.04.2017 | 2021 | 2022 | 358,7 | 19 | 8 | 293,5 |
| 41 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 | 897 | 03.04.2017 | 2021 | 2022 | 498,3 | 24 | 14 | 446,9 |
| 42 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 | 1088 | 17.04.2017 | 2022 | 2023 | 504,4 | 25 | 15 | 478,0 |
| 43 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 | 1106 | 18.04.2017 | 2022 | 2023 | 559,9 | 30 | 18 | 523,9 |
| 44 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1141 | 20.04.2017 | 2022 | 2023 | 351,7 | 27 | 15 | 351,7 |
| 45 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 | 1515 | 22.05.2017 | 2022 | снесена надземная часть | 356,6 | 17 | 7 | 267,3 |
| 46 | город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 | 1516 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 582,4 | 31 | 16 | 582,4 |
| 47 | город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 | 1517 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 439,7 | 21 | 10 | 439,7 |
| 48 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 | 1518 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 368,7 | 27 | 9 | 341,7 |
| 49 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 | 1519 | 22.05.2017 | 2022 | 2023 | 413,8 | 29 | 12 | 413,8 |
| 50 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 | 1578 | 25.05.2017 | 2023 | 2024 | 530,3 | 46 | 18 | 497,5 |
| 51 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1579 | 25.05.2017 | 2022 | 2023 | 597,2 | 42 | 15 | 425,6 |
| 52 | город Мурманск, улица Калинина, дом 16 | 1891 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 351,5 | 24 | 13 | 351,5 |
| 53 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 | 1892 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 493,5 | 27 | 11 | 493,5 |
| 54 | город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 | 1893 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 352,2 | 16 | 8 | 308,3 |
| 55 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 | 1894 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 350,3 | 25 | 9 | 307,0 |
| 56 | город Мурманск, улица Марата, дом 17а | 1895 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 582,4 | 33 | 15 | 582,4 |
| 57 | город Мурманск, улица Марата, дом 17 | 1896 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 569,5 | 38 | 18 | 549,6 |
| 58 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 | 1897 | 15.06.2017 | 2023 | 2024 | 353,4 | 16 | 7 | 309,2 |
| 59 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А | 2108 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 418,0 | 23 | 12 | 418,0 |
| 60 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 423,7 | 29 | 14 | 423,7 |
| 61 | город Мурманск, улица Марата, дом 9 | 2110 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 597,0 | 43 | 17 | 597,0 |
| 62 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 | 2111 | 29.06.2017 | 2023 | 2024 | 437,8 | 26 | 17 | 437,8 |
| 63 | город Мурманск, улица Набережная, дом 3 | 2126 | 30.06.2017 | 2023 | 2024 | 591,7 | 40 | 15 | 591,7 |
| 64 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 | 2323 | 13.07.2017 | 2023 | 2024 | 546,3 | 27 | 17 | 546,3 |
| 65 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 | 2591 | 08.08.2017 | 2024 | 2024 | 589,3 | 46 | 17 | 589,3 |
| 66 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 | 2592 | 08.08.2017 | 2024 | 2024 | 565,4 | 47 | 21 | 565,4 |
| 67 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 2024 | 2024 | 482,5 | 36 | 16 | 482,5 |
| 68 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 | 2783 | 24.08.2017 | 2024 | 2024 | 430,9 | 27 | 12 | 430,9 |
| 69 | город Мурманск, улица Калинина, дом 55 | 2906 | 05.09.2017 | 2024 | снесена надземная часть | 337,6 | 28 | 10 | 319,7 |
| 70 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 | 2907 | 05.09.2017 | 2024 | 2024 | 528,1 | 32 | 16 | 528,1 |
| 71 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 | 2905 | 05.09.2017 | 2024 | 2024 | 427,3 | 24 | 8 | 348,4 |
| 72 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 | 3065 | 20.09.2017 | 2024 | 2024 | 516,9 | 28 | 14 | 516,9 |
| 73 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 | 5 | 10.01.2018 | 2024 | 2024 | 592,6 | 39 | 17 | 571,4 |
| 74 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 | 6 | 10.01.2018 | 2024 | 2024 | 418,4 | 19 | 8 | 418,4 |
| 75 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 | 7 | 10.01.2018 | 2024 | 2024 | 876,8 | 69 | 21 | 857,5 |
| 76 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 437,8 | 18 | 8 | 394,6 |
| 77 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 | 299 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 179,2 | 10 | 4 | 179,2 |
| 78 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А | 300 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 418,0 | 23 | 8 | 320,6 |
| 79 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 2024 | 2024 | 309,7 | 28 | 11 | 309,7 |
| 80 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 | 468 | 26.02.2018 | 2024 | 2024 | 420,4 | 30 | 11 | 420,4 |
| 81 | город Мурманск, улица Марата, дом 12а | 469 | 26.02.2018 | 2024 | 2024 | 354,1 | 15 | 9 | 354,1 |
| 82 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 | 980 | 09.04.2018 | 2024 | 2024 | 492,2 | 18 | 13 | 467,3 |
| 83 | город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 2024 | 2024 | 477,2 | 30 | 12 | 477,2 |
| 84 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 | 1657 | 05.06.2018 | 2024 | 2024 | 544,3 | 33 | 20 | 544,3 |
| 85 | город Мурманск, улица Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 2024 | 2024 | 435,5 | 25 | 11 | 390,3 |
| 86 | город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 2024 | 2024 | 435,5 | 14 | 9 | 418,1 |
| 87 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 | 1915 | 25.06.2018 | 2024 | 2024 | 421,7 | 22 | 8 | 421,7 |
| 88 | город Мурманск, улица Радищева, дом 44/9 | 1934 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 355,2 | 18 | 10 | 355,2 |
| 89 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 | 1935 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 325,0 | 28 | 12 | 325,0 |
| 90 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 | 1936 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 580,9 | 35 | 15 | 560,6 |
| 91 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 | 1937 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 278,6 | 20 | 9 | 278,6 |
| 92 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 | 1938 | 28.06.2018 | 2024 | 2024 | 503,1 | 22 | 12 | 503,1 |
| 93 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 2024 | 2024 | 438,6 | 16 | 10 | 409,6 |
| 94 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 | 2101 | 11.07.2018 | 2024 | 2024 | 507,0 | 25 | 14 | 454,2 |
| 95 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 | 2102 | 11.07.2018 | 2024 | 2024 | 680,9 | 39 | 18 | 657,8 |
| 96 | город Мурманск, улица Марата, дом 8 | 2310 | 26.07.2018 | 2024 | 2024 | 433,2 | 29 | 8 | 433,2 |
| 97 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 | 2323 | 27.07.2018 | 2024 | 2024 | 422,6 | 23 | 12 | 422,6 |
| 98 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а | 2324 | 27.07.2018 | 2024 | 2024 | 428,3 | 36 | 12 | 428,3 |
| 99 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 | 2540 | 10.08.2018 | 2024 | 2024 | 490,5 | 19 | 7 | 362,5 |
| 100 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 | 2541 | 10.08.2018 | 2024 | 2024 | 493,3 | 34 | 8 | 436,2 |
| 101 | город Мурманск, улица Марата, дом 4 | 2897 | 30.08.2018 | 2024 | 2024 | 892,1 | 40 | 21 | 683,3 |
| 102 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 | 2898 | 30.08.2018 | 2024 | 2024 | 472,8 | 21 | 10 | 339,1 |
| 103 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 | 3356 | 01.10.2018 | 2024 | 2024 | 504,1 | 27 | 13 | 502,5 |
| 104 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 | 3357 | 01.10.2018 | 2024 | 2024 | 176,6 | 12 | 5 | 176,6 |
| 105 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 | 3411 | 03.10.2018 | 2024 | 2024 | 515,6 | 28 | 10 | 515,6 |
| 106 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 | 3477 | 09.10.2018 | 2024 | 2024 | 537,8 | 47 | 22 | 537,8 |
| 107 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 | 3478 | 09.10.2018 | 2024 | 2024 | 506,2 | 14 | 6 | 303,8 |
| 108 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 | 3637 | 18.10.2018 | 2024 | 2024 | 593,2 | 32 | 12 | 593,2 |
| 109 | город Мурманск, улица Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 2024 | 2024 | 437,3 | 25 | 10 | 437,3 |
| 110 | город Мурманск, улица Чехова, дом 10 | 3758 | 31.10.2018 | 2024 | 2024 | 350,9 | 18 | 11 | 350,9 |
| 111 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 | 3965 | 19.11.2018 | 2024 | 2024 | 424,5 | 20 | 9 | 424,5 |
| 112 | город Мурманск, улица Радищева, дом 39 | 3966 | 19.11.2018 | 2024 | 2024 | 434,4 | 23 | 10 | 386,5 |
| 113 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 | 4078 | 27.11.2018 | 2024 | 2024 | 441,0 | 22 | 10 | 422,0 |
| 114 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 | 4079 | 27.11.2018 | 2024 | 2024 | 357,9 | 16 | 8 | 313,4 |
| 115 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 | 4342 | 13.12.2018 | 2024 | 2024 | 840,4 | 54 | 23 | 840,4 |
| 116 | город Мурманск, улица Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 2024 | 2024 | 935,2 | 43 | 18 | 777,6 |
| 117 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 | 342 | 04.02.2019 | 2024 | 2024 | 661,3 | 33 | 21 | 635,6 |
| 118 | город Мурманск, улица Полухина, дом 5 | 343 | 04.02.2019 | 2024 | 2024 | 631,3 | 36 | 15 | 631,3 |
| 119 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 | 344 | 04.02.2019 | 2024 | 2024 | 491,6 | 37 | 11 | 491,6 |
| 120 | город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 358,9 | 20 | 8 | 358,9 |
| 121 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 528,7 | 29 | 12 | 528,7 |
| 122 | город Мурманск, улица Марата, дом 10 | 826 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 621,8 | 20 | 10 | 389,9 |
| 123 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 | 827 | 05.03.2019 | 2024 | 2024 | 430,0 | 21 | 8 | 430,0 |
| 124 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 | 907 | 13.03.2019 | 2024 | 2024 | 491,4 | 22 | 7 | 329,8 |
| 125 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 | 908 | 13.03.2019 | 2024 | 2024 | 498,4 | 40 | 14 | 498,4 |
| 126 | город Мурманск, улица Калинина, дом 71 | 1408 | 17.04.2019 | 2024 | 2024 | 275,7 | 14 | 7 | 234,5 |
| 127 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 | 1479 | 23.04.2019 | 2024 | 2024 | 427,4 | 21 | 12 | 419,4 |
| 128 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 | 1671 | 15.05.2019 | 2024 | 2024 | 341,5 | 12 | 8 | 341,5 |
| 129 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 | 2137 | 25.06.2019 | 2024 | 2024 | 493,7 | 21 | 12 | 493,7 |
| 130 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 | 3244 | 30.09.2019 | 2024 | 2024 | 434,4 | 26 | 10 | 415,0 |
| 131 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40 | 4418 | 30.12.2019 | 2024 | 2024 | 652,0 | 33 | 16 | 561,0 |
| 132 | город Мурманск, улица Чехова, дом 6 | 6 | 10.01.2020 | 2024 | 2024 | 354,7 | 18 | 7 | 310,2 |
| 133 | город Мурманск, улица Калинина, дом 18 | 7 | 10.01.2020 | 2024 | 2024 | 434,0 | 25 | 11 | 416,5 |
| 134 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 | 237 | 04.02.2020 | 2024 | 2024 | 499,9 | 26 | 9 | 283,2 |
| 135 | город Мурманск, улица Радищева, дом 48 | 238 | 04.02.2020 | 2024 | 2024 | 352,4 | 17 | 8 | 327,6 |
| 136 | город Мурманск, улица Радищева, дом 53 | 860 | 27.03.2020 | 2024 | 2024 | 437,6 | 21 | 9 | 389,3 |
| 137 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 | 2558 | 05.11.2020 | 2024 | 2024 | 417,6 | 25 | 9 | 417,6 |
| 138 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 | 2560 | 06.11.2020 | 2024 | 2024 | 437,1 | 14 | 10 | 437,1 |
| 139 | город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 1 | 2666 | 19.11.2020 | 2024 | 2024 | 899,6 | 1 | 1 | 48,0 |
| 140 | город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 6 | 2667 | 19.11.2020 | 2024 | 2024 | 896,0 | 3 | 3 | 130,2 |
| 141 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 | 28 | 15.01.2021 | 2024 | 2024 | 351,0 | 19 | 10 | 331,3 |
| 142 | город Мурманск, район Росляково, улица Молодежная, дом 2 | 150 | 28.01.2021 | 2024 | 2024 | 881,9 | 1 | 1 | 48,4 |
| 143 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 | 2426 | 27.09.2021 | 2024 | 2024 | 360,0 | 15 | 9 | 360,0 |
| 144 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 19 | 2501 | 05.10.2021 | 2024 | 2024 | 770,4 | 20 | 15 | 427,7 |
| 145 | город Мурманск, улица Радищева, дом 46 | 2667 | 21.10.2021 | 2024 | 2024 | 347,9 | 20 | 11 | 328,7 |
| 146 | город Мурманск, район Росляково, в/г 6, дом 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | 2023 | 696,1 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого: |  | | | | х | 3 235 | 1 456 | 53370,4 |

План мероприятий по переселению аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы

| Период | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Финансирование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| чел. | ед. | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 3686 | 1658 | 61117,0 | 961601,7 |
| 2018 год | 397 | 180 | 6012,0 | 184947,2 |
| 2019 год | 110 | 49 | 1941,2 | 131408,0 |
| 2020 год | 130 | 55 | 2207,2 | 116530,8 |
| 2021 год | 21 | 8 | 352,8 | 19916,0 |
| 2022 год | 269 | 116 | 3655,8 | 219350,0 |
| 2023 год | 225 | 107 | 3690,9 | 221449,7 |
| 2024 год | 2534 | 1143 | 43257,1 | 68000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 01.12.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | | | | Количество расселяемых жилых помещений | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения |
|
|
|
| год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир |
| г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 | 1944 | 79 | 471,0 | 8 | 8 | 27 | 405,6 | 405,6 |
| 2 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 | 1937 | 59 | 484,0 | 8 | 13 | 26 | 484,0 | 484,0 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | | | | Количество расселяемых жилых помещений | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения |
|
|
|
| год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир |
| г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 | 1937 | 49 | 580,1 | 8 | 14 | 31 | 580,1 | 580,1 |
| 4 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 | 1949 | 58 | 901,5 | 12 | 17 | 37 | 901,5 | 901,5 |
| 5 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 | 1954 | 49 | 408,7 | 8 | 9 | 21 | 408,7 | 408,7 |
| 6 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 | 1955 | 65 | 172,5 | 4 | 4 | 13 | 173,5 | 173,5 |
| 7 | город Мурманск, улица Калинина, дом 20 | 1955 | 62 | 435,5 | 8 | 11 | 28 | 417,7 | 417,7 |
| 8 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 | 1956 | 66 | 355,0 | 8 | 11 | 26 | 355,0 | 355,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Радищева, дом 49 | 1956 | 66 | 432,3 | 8 | 11 | 23 | 414,7 | 414,7 |
| 10 | город Мурманск, улица Радищева, дом 47 | 1956 | 65 | 436,6 | 8 | 11 | 28 | 419,3 | 419,3 |
| 11 | город Мурманск, улица Радищева, дом 58 | 1956 | 65 | 352,1 | 8 | 10 | 21 | 332,7 | 332,7 |
| 12 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 | 1956 | 64 | 175,5 | 4 | 6 | 11 | 175,5 | 175,5 |
| 13 | город Мурманск, улица Радищева, дом 45 | 1956 | 64 | 431,5 | 8 | 9 | 23 | 431,5 | 431,5 |
| 14 | город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 | 1956 | 64 | 355,1 | 8 | 11 | 21 | 354,0 | 354,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Радищева, дом 51 | 1956 | 63 | 437,4 | 8 | 11 | 25 | 437,4 | 437,4 |
| 16 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 | 1956 | 62 | 338,5 | 8 | 13 | 27 | 319,5 | 319,5 |
| 17 | город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 | 1956 | 44 | 346,9 | 8 | 11 | 20 | 346,9 | 346,9 |
| 18 | город Мурманск, улица Полухина, дом 1 | 1960 | 70 | 422,1 | 8 | 10 | 20 | 375,4 | 375,4 |
| 19 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 12 | 1956 | 54 | 413,6 | 8 | 12 | 23 | 413,6 | 413,6 |
| Итого: | | | | х | х | 202 | 451 | 7746,6 | 7746,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018-2024 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| номер | дата |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 2019 | 2022 | 589,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 2 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 2019 | 2022 | 531,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 3 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 8 | 2582 | 16.09.2015 | 2015 | 2022 | 786,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 4 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 2020 | 2022 | 355,4 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 5 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 2020 | 2022 | 425,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 6 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А | 838 | 06.03.2019 | 2021 | 2022 | 573,8 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 7 | город Мурманск, улица Горького, дом 8 | 3066 | 20.09.2017 | 2021 | 2022 | 593,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 8 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14 (подземная часть) | 2450 | 03.09.2015 | 2021 | 2022 | 347,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2021 году |
| 9 | город Мурманск, район Росляково, в/г 6, дом 2 | 2905 | 15.11.2021 | расселен | 2023 | 696,1 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 10 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 2021 | 2023 | 436,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 11 | город Мурманск, улица Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 2021 | 2023 | 515,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 12 | город Мурманск, улица Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 2021 | 2023 | 432,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 13 | город Мурманск, улица Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 2021 | 2023 | 429,1 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 14 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 2021 | 2023 | 349,2 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 15 | город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 2021 | 2023 | 350,1 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 16 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 2021 | 2023 | 435,5 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 17 | город Мурманск, улица Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 2021 | 2023 | 349,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 18 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 2021 | 2023 | 421,0 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 19 | город Мурманск, улица Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 2021 | 2023 | 336,6 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 20 | город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 2021 | 2023 | 439,5 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 21 | город Мурманск, улица Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 2021 | 2023 | 337,7 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| 22 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 2022 | 2023 | 434,7 | Снос ММКУ «Управление капитального строительства» в 2022 году |
| Итого: | | | | | | 10164,7 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 2621908,5 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 | 329163,7 | 330138,6 | 453877,7 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 472603,2 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 | 46890,7 | 45483,1 | 78554,2 |
| средств областного бюджета | 565487,2 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 | 116755,7 | 116679,6 | 118210,0 |
| средств федерального бюджета | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 1559600,2 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 165517,3 | 167975,9 | 257113,5 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий молодым и многодетным семьям | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 1508728,5 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | 119 | 143 | 116 | 113 | КЭР |
| МБ | 301675,2 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 |
| ОБ | 213841,9 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 968993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 |
| 1.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 1385405,5 | 322605,3 | 345727,2 | 337532,9 | 379540,1 | 1. Количество семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе по (ед.): | 122 | 150 | 122 | 118 | КЭР |
| МБ | 301304,3 | 67227,2 | 81965,1 | 75974,4 | 76137,6 |
| ОБ | 90889,8 | 0,0 | 33742,4 | 28744,9 | 28402,5 | - муниципальной программе | 80 | 80 | 78 | 72 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - региональной программе | 42 | 70 | 44 | 46 |
| ВБ | 968993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 2. Количество семей, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка, ед. | 20 | 22 | 18 | 32 | КЭР |
| 1.2 | Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям | 2018-2021 | МБ | 370,9 | 75,0 | 164,2 | 111,7 | 20,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 3 | 3 | 1 | 2 | КЭР |
| 1.3 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2020-2024 | ОБ | 178160,0 | 0,0 | 0,0 | 89080,0 | 33872,1 | Количество семей, ед. | - | - | 262 | 262 | КСПВООДМ |
| Всего по подпрограмме | | | Всего:  в т.ч.: | 1508728,5 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 |  | | | | | |
| МБ | 301675,2 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 |
| ОБ | 213841,9 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 968993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 |

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий молодым и многодетным семьям | Всего:  в т.ч.: | 2621908,5 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 | 329163,7 | 330138,6 | 453877,7 |
| МБ | 472603,2 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 | 46890,7 | 45483,1 | 78554,2 |
| ОБ | 565487,2 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 | 116755,7 | 116679,6 | 118210,0 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1559600,2 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 165517,3 | 167975,9 | 257113,5 |
| 1.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка | Всего:  в т.ч.: | 2230162,5 | 322605,3 | 345727,2 | 337532,9 | 379540,1 | 239986,3 | 240961,2 | 363809,5 |
| МБ | 471940,1 | 67227,2 | 81965,1 | 75974,4 | 76137,6 | 46793,3 | 45385,7 | 78456,8 |
| ОБ | 174404,3 | 0,0 | 33742,4 | 28744,9 | 28402,5 | 27675,7 | 27599,6 | 28239,2 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1559600,2 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 165517,3 | 167975,9 | 257113,5 |
| 1.1.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Всего:  в т.ч.: | 2210355,3 | 320122,8 | 342554,1 | 334953,0 | 375058,9 | 237622,8 | 238597,7 | 361446,0 |
| МБ | 452132,9 | 64744,7 | 78792,0 | 73394,5 | 71656,4 | 44429,8 | 43022,2 | 76093,3 |
| ОБ\* | 174404,3 | 0,0 | 33742,4 | 28744,9 | 28402,5 | 27675,7 | 27599,6 | 28239,2 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1559600,2 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 165517,3 | 167975,9 | 257113,5 |
| 1.1.2 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат в связи с рождением  (усыновлением) ребенка | Всего:  в т.ч.: | 19807,2 | 2482,5 | 3173,1 | 2579,9 | 4481,2 | 2363,5 | 2363,5 | 2363,5 |
| МБ | 19807,2 | 2482,5 | 3173,1 | 2579,9 | 4481,2 | 2363,5 | 2363,5 | 2363,5 |
| 1.2 | Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям | Всего:  в т.ч.: | 663,1 | 75,0 | 164,2 | 111,7 | 20,0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| МБ | 663,1 | 75,0 | 164,2 | 111,7 | 20,0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 1.3 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | Всего:  в т.ч.: | 391082,9 | 0,0 | 0,0 | 89080,0 | 33872,1 | 89080,0 | 89080,0 | 89970,8 |
| ОБ | 391082,9 | 0,0 | 0,0 | 89080,0 | 33872,1 | 89080,0 | 89080,0 | 89970,8 |
|  | Итого | Всего:  в т.ч.: | 2621908,5 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 | 329163,7 | 330138,6 | 453877,7 |
|  | МБ | 472603,2 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 | 46890,7 | 45483,1 | 78554,2 |
|  | ОБ | 565487,2 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 | 116755,7 | 116679,6 | 118210,0 |
|  | ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВБ | 1559600,2 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 165517,3 | 167975,9 | 257113,5 |

\* В том числе за счет средств федерального бюджета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-  ния (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполните-ли, перечень организаций, участвую-щих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение населения благоустроенными жилыми помещениями | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 70085,5 | 30000,0 | 18994,5 | 16891,0 | 4200,0 | Доля граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, от запланированного числа, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КИО |
| МБ | 70085,5 | 30000,0 | 18994,5 | 16891,0 | 4200,0 |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2018-2021 | МБ | 70085,5 | 30000,0 | 18994,5 | 16891,0 | 4200,0 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам, кв.м | 545,5 | 368 | 307,1 | 70,0 | КИО, конкурентная процедура |
| 1.2 | Предоставление приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2018-2021 | МБ | не требует финансирования | | | | | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма, ед. | 29 | 15 | 13 | 2 | КИО |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 70085,5 | 30000,0 | 18994,5 | 16891,0 | 4200,0 |  | | | | | |
| МБ | 70085,5 | 30000,0 | 18994,5 | 16891,0 | 4200,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к постановлению администрации

города Мурманска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 1109783,7 | 189485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 | 133465,5 | 136249,3 | 162837,1 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1109783,7 | 189485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 | 133465,5 | 136249,3 | 162837,1 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по заказчикам: | | | | | | | | |
| комитет имущественных отношений города Мурманска | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1049046,0 | 186512,7 | 149357,5 | 157494,3 | 158129,6 | 133465,5 | 136249,3 | 127837,1 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 60601,9 | 2972,3 | 9141,9 | 9297,6 | 4190,1 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 473993,9 | 153153,6 | 111927,2 | 116535,3 | 92377,8 | Количество объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), ед. | 260 | 260 | 260 | 260 | КИО |
| МБ | 473993,9 | 153153,6 | 111927,2 | 116535,3 | 92377,8 |
| 1.1 | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества | 2018-2021 | МБ | 6637,0 | 1237,0 | 2085,0 | 1617,0 | 1698,0 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. | 578 | 695 | 539 | 565 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.2 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости | 2018-2021 | МБ | 8637,0 | 2600,0 | 1771,8 | 1215,2 | 3050,0 | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед. | 286 | 247 | 123 | 260 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.3 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | 2018-2021 | МБ | 269529,4 | 61309,3 | 66252,6 | 69198,6 | 72768,9 | Количество подведомственных казенных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО, ЦКИМИ |
| 1.4 | Обеспечение сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | 2018-2021 | МБ | 12969,0 | 3732,5 | 2675,9 | 3590,6 | 2970,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 225 | 300 | 225 | 240 | КИО, ЦКИМИ, конкурсный отбор |
| 1.5 | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в  том числе разработка проектной документации | 2018-2021 | МБ | 11394,2 | 0,0 | 2464,2 | 8877,5 | 52,5 | Количество отремонтированных помещений, зданий, строений, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | КС, УКС, УОДОМС, конкурсный отбор |
| Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | КС, УКС |
| 1.6 | Приобретение, внедрение и эксплуатация автоматизированной системы управления  муниципальной собственностью | 2018-2021 | МБ | 4068,3 | 1322,5 | 0,0 | 945,8 | 1800,0 | Проведение работ в целях эксплуатации автоматизированной системы управления  муниципальным имуществом города Мурманска  (1- да / 0 - нет) | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.7 | Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям | 2018-2021 | МБ | 145572,0 | 79980,0 | 30000,0 | 30576,0 | 5016,0 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, ед. | 36 | 13 | 12 | 2 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.8 | Снос аварийных нежилых зданий, строений | 2018-2021 | МБ | 10312,8 | 2902,0 | 6578,7 | 135,5 | 696,6 | Количество снесенных зданий, строений, ед. | 6 | 3 | 0 | 3 | КС, УКС, конкурсный отбор |
| Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.9 | Капитальный и текущий ремонт муниципальных нежилых зданий, помещений, строений и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе разработка проектной документации | 2018-2021 | МБ | 3894,9 | 70,3 | 99,0 | 284,6 | 3441,0 | Количество отремонтированных зданий, помещений, строений и их частей, ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | КС, УКС |
| Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности  определения сметной  стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | КС, УКС |
| 1.10 | Оформление наследственных прав на выморочное имущество | 2020-2021 | МБ | 220,5 | - | - | 94,5 | 126,0 | Количество оформленных наследственных прав, ед. | - | - | 32 | 37 | КИО |
| 1.11 | Установка индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска | 2021 | МБ | 623,0 | - | - | - | 623,0 | Количество установленных индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска, ед. | - | - | - | 178 | ЦКИМИ |
| 1.12 | Оплата транспортного налога на переданное в муниципальную собственность движимое имущество | 2021 | МБ | 135,8 | - | - | - | 135,8 | Количество объектов, в отношении которых производится оплата транспортного налога, ед. | - | - | - | 10 | КИО |
| 2 | Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 203237,9 | 36331,4 | 46572,2 | 50256,6 | 70077,7 | Количество заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, ед. | 200 | 300 | 230 | 300 | ЦКИМИ |
| МБ | 203237,9 | 36331,4 | 46572,2 | 50256,6 | 70077,7 |
| 2.1 | Проверка правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги | 2018-2021 | МБ | не требует финансирования | | | | | Количество проверенных расчетов, ед. | 2000 | 3300 | 3000 | 2020 | ЦКИМИ |
| 2.2 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами | 2018-2021 | МБ | 203237,9 | 36331,4 | 46572,2 | 50256,6 | 70077,7 | Количество оплаченных счетов, ед. | 2000 | 2700 | 2000 | 3500 | ЦКИМИ |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 677231,8 | 189 485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 |  | | | | | |
| МБ | 677231,8 | 189 485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 293230,4 | 82359,8 | 85143,6 | 125727,0 | Количество объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), ед. | 260 | 260 | 260 | КИО |
| МБ | 293230,4 | 82359,8 | 85143,6 | 125727,0 |
| 1.1 | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества | 2022-2024 | МБ | 5093,5 | 1698,0 | 1698,0 | 1697,5 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. | 565 | 565 | 565 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.2 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости | 2022-2024 | МБ | 6105,0 | 1700,0 | 1700,0 | 2705,0 | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед. | 124 | 124 | 156 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.3 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | 2022-2024 | МБ | 231769,7 | 74130,7 | 76914,5 | 80724,5 | Количество подведомственных казенных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | КИО, ЦКИМИ |
| 1.4 | Обеспечение сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | 2022-2024 | МБ | 10473,2 | 2936,6 | 2936,6 | 4600,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 225 | 225 | 225 | КИО, ЦКИМИ, конкурсный отбор |
| 1.5 | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | 2022-2024 | МБ | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | Количество отремонтированных помещений, зданий, строений, ед. | 0 | 0 | 3 | КС, УКС, УОДОМС, конкурсный отбор |
| 1.6 | Модернизация программных комплексов по учету имущества и правоотношений | 2022-2024 | МБ | 4600,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1000,0 | Проведение работ в целях модернизации программных комплексов по учету имущества и правоотношений  (1- да / 0 - нет) | 1 | 1 | 1 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.7 | Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, ед. | 0 | 0 | 0 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.8 | Снос аварийных нежилых зданий, строений | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество снесенных зданий, строений, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС, конкурсный отбор |
| Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Капитальный и текущий ремонт муниципальных нежилых зданий, помещений, строений и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе разработка проектной документации | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных зданий, помещений, строений и их частей, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности  определения сметной  стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.10 | Оформление наследственных прав на выморочное имущество | 2022-2023 | МБ | 189,0 | 94,5 | 94,5 | 0,0 | Количество оформленных наследственных прав, ед. | 32 | 32 | 0 | КИО |
| 1.11 | Установка индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество пустующих муниципальных помещений, ед. | 0 | 0 | 0 | ЦКИМИ |
| 2 | Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: |  |  |  |  | Количество заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, ед. | 200 | 200 | 200 | ЦКИМИ |
| МБ | 139321,5 | 51105,7 | 51105,7 | 37110,1 |
| 2.1 | Проверка правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги | 2022-2024 | МБ | не требует финансирования | | | | Количество проверенных расчетов, ед. | 2000 | 2000 | 2000 | ЦКИМИ |
| 2.2 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами | 2022-2024 | МБ | 139321,5 | 51105,7 | 51105,7 | 37110,1 | Количество оплаченных счетов, ед. | 2000 | 2000 | 2000 | ЦКИМИ |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 432 551,9 | 133 465,5 | 136249,3 | 162837,1 |  | | | | |
| МБ | 432 551,9 | 133 465,5 | 136249,3 | 162837,1 |

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | МБ | 767224,3 | 153153,6 | 111927,2 | 116535,3 | 92377,8 | 82 359,8 | 85 143,6 | 125727,0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | МБ | 46341,7 | 0,0 | 2464,2 | 8877,5 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений | МБ | 46153,9 | 0,0 | 2452,2 | 8701,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |
| 1.5.2. | Разработка проектной документации | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Проверка достоверности сметной стоимости, экспертиза проектной документации | МБ | 240,3 | 0,0 | 12,0 | 175,8 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Снос аварийных нежилых зданий, строений | МБ | 10312,8 | 2902,0 | 6 578,7 | 135,5 | 696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. | Снос аварийных нежилых зданий, строений | МБ | 10312,8 | 2902,0 | 6 578,7 | 135,5 | 696,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | Проверка достоверности сметной стоимости | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги | МБ | 342559,4 | 36331,4 | 46572,2 | 50256,6 | 70077,7 | 51105,7 | 51105,7 | 37110,1 |
| 2.2. | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами | МБ | 342559,4 | 36331,4 | 46572,2 | 50256,6 | 70077,7 | 51105,7 | 51105,7 | 37110,1 |
| 2.2.1. | Внесение платы за муниципальные жилые помещения (за исключением переданных в пользование по договорам найма и закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) | МБ | 182441,5 | 15331,4 | 25572,2 | 27641,3 | 42570,3 | 28108,1 | 28108,1 | 15110,1 |
| 2.2.2. | Внесение платы за муниципальные нежилые помещения (за исключением закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) | МБ | 160117,9 | 21000,0 | 21000,0 | 22615,3 | 27507,4 | 22997,6 | 22997,6 | 22000,0 |
|  | Итого | МБ: | 1109783,7 | 189485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 | 133465,5 | 136249,3 | 162837,1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 14

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | 2018-2021 | Всего:  в т.ч.: | 388843,5 | 94736,4 | 94448,0 | 94596,2 | 105062,9 | Количество выполняемых функций комитетом имущественных отношений, ед. | 54 | 54 | 54 | 47 | КИО |
| МБ | 388843,5 | 94736,4 | 94448,0 | 94596,2 | 105062,9 |
| 1.1 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | МБ | 382005,9 | 93071,1 | 92612,2 | 93248,2 | 103074,4 | Количество сотрудников (работников), чел. | 86 | 87 | 87 | 91 |
| 1.2 | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2018-2021 | МБ | 6837,6 | 1665,3 | 1835,8 | 1348,0 | 1908,0 | Своевременность выполнения функций,  да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего по АВЦП: | | | Всего:  в т.ч.: | 388843,5 | 94736,4 | 94448,0 | 94596,2 | 105062,9 |  | | | | | |
| МБ | 388843,5 | 94736,4 | 94448,0 | 94596,2 | 105062,9 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_