ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Градостроительная политика» на 2023-2028 годы»

за 2023 год.

## Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3531 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы».

## Целью Муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территорий города Мурманска.

## На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2023 год в объеме 410 549,8 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 95 701,7 тыс. руб., за счет средств ОБ 314 848,1 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 364 723,0 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ            91 829,40 тыс. руб., за счет средств ОБ 272 893,60 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 88,84%.

## Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» (далее – Подпрограмма 1) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы».

## Цель Подпрограммы 1 – создание условий для строительства, реконструкции и капитального ремонта.

## На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2023 год в объеме 340 381,20 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ          25 533,10 тыс. руб., за счет средств ОБ 314 848,10 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 294 563,10 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 21 669,50 тыс. руб., за счет средств ОБ 272 893,60 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 86,54%.

## 1.1.1. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие-«Архитектурно-планировочные работы»).

## В 2023 запланировано проведение 1 архитектурного конкурса на территории города Мурманска.

## В соответствии с постановлением администрации города Мурманска       от 29.09.2022 № 2806 «О проведении открытого конкурса в городе Мурманске на разработку архитектурного проекта на установку памятного знака на территории ансамбля-мемориала в память о погибших в мирное время моряках» комитетом территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее – Комитет) проведен открытый конкурс на разработку архитектурного проекта на установку памятного знака на территории ансамбля-мемориала в память о погибших в мирное время моряках.

## По результатам рассмотрения конкурсных архитектурных проектов было выявлено 2 лучших проекта.

## В 2023 году Комитетом в рамках реализации мероприятия «Архитектурно-планировочные работы) не заключались договора с поставщиками на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях получения исходных материалов в объеме, необходимом и достаточном для подготовки схемы размещения гаражей, являющимися некапитальными сооружениями.

## Причиной не реализации Комитетом в 2023 году вышеуказанных работ в рамках мероприятия явилось то, что, в связи с внесением изменений в июне 2023 в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, которые учитываются при разработке Схемы размещения некапитальных гаражей (Приказ Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 27.06.2023 № 85 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск»), учитывая сроки на подготовку аукционной документации и проведение закупки принято решение о нецелесообразности выполнения инженерно-геодезических изысканий в 2023, так как в соответствии с «СП 317.1325800.2017.Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» топографическая съемка выполняется в благоприятный период года.

## Мероприятия по разработке схемы размещения некапитальных гаражей (заключение Комитетом соответствующих договоров на инженерные изыскания) перенесены на 2024 год.

## 1.1.2-1.1.3 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятия- «Субсидия на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале).

## В рамках реализации вышеуказанного мероприятия 22.06.2022 Комитетом был заключен договор с Государственным областным унитарным предприятием «Мурманскводоканал» (далее – Предприятие) № 467/06-22ХВ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения 80 земельных участков, образованных в кадастровом квартале 51:20:0001317 (район улицы Шевченко) на сумму 86 225, 4 тыс. руб.

## Оплата работ по договору произведена Комитетом на сумму 73 291,6 тыс. руб.

## Срок исполнения договора 15.12.2023.

## Вместе с тем, к вышеуказанному сроку договор со стороны Предприятия не исполнен по причине наличия замечаний со стороны Комитета по работам, проведенным Предприятием в соответствии с договором.

## По исполнению Предприятием своих обязательств по договору Комитет реализует меры ответственности за неисполнение условий договора (взыскание пени), предусмотренные гражданским законодательством и положениями договора.

## В рамках реализации мероприятия 13.03.2023 Комитетом был заключен договор с публичным акционерным обществом «Россети Северо-Запад»     (далее – Общество) 13.03.2023 № КОЛ-01375-Э-С/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа города Мурманска.

## Согласно пункту 1.3 вышеуказанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более двух лет с даты заключения договора. (2025).

## Оплата работ по договору произведена Комитетом на сумму 207 369,1 тыс. руб.

## 1.1.4 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие – «Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках».

## В рамках реализации мероприятия Комитетом за период 2023 предоставлены 2 социальные выплаты многодетным семьям для строительства жилья в размере 800 тыс. руб.

## 1.1.5 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие  - «Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям».

## В рамках реализации мероприятия Комитетом 21.03.2022 с обществом с ограниченной ответственностью «МосГеоПро» (далее – ООО «МосГеоПро») был заключен муниципальный контракт № 6/2022  на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе улиц Светлой и Ягодной на сумму 1 853, 9 тыс. Срок выполнения работ по договору 20.12.2022.

## Договор исполнен ООО «МосГеоПро» 28.11.2023, т.е не в установленные сроки по причине не получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий необходимого для выполнения обязательств ООО «МосГеоПро» по договору.

## За просрочку выполнения работ по контракту за период с 21.12.2022 по 28.11.2023 Комитет выставил ООО «МосГеоПро» требование от 14.12.2023                      № 14-05-07/9457 об уплате пени в размере 197 тыс. руб., которые были уплачены ООО «МосГеоПро».

## В соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 постановления администрации города Мурманска «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ города Мурманска от 30.11.2023 № 4205 были уточнены бюджетные ассигнования, предусмотренные Комитету, в виде их увеличения на реализацию основного мероприятия «Создание условий для строительства» Подпрограммы 1 в сумме 444, 2 тыс. руб.

## В декабре 2023 в рамках завершения работ по технологическому присоединению к сетям холодного водоснабжения потребовалось заключение договоров на приобретение и монтаж водоразборных колонок на сумму 444,2 тыс. руб.

## 1.1.6. – 1.1.7 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятия – «Софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) и «Софинансирование капитальных вложений в линейные объекты муниципальной собственности».

## В рамках реализации вышеуказанных мероприятий подведомственное учреждение комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – КРГХ) – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства (далее – ММБУ «УДХ») в рамках реализации вышеуказанных мероприятий заключило с Предприятием следующие договора:

## - 2 договора на разработку проектно-сметной документации на строительство систем водоотведения (договор от 27.12.2023 № 190/122023/028 в отношении систем водоотведения к объекту «Жилой дом в городе Мурманске по улице Полярные Зори» на 5 305,4 тыс. руб. – срок исполнения договора – 27.04.2024) и (договор от 27.12.2023 № 190/122023/027 в отношении систем водоотведения к объекту «Общеобразовательной школе на 800 мест по переулку Казарменному  на 4 484,7 тыс. руб. – срок исполнения договора – 27.04.2024);

## - договор от 08.12.2023 на строительство системы водоотведения к объекту «Жилой дом по улице Бондарная» на 309,2 тыс.руб., работы по объекту завершены 31.12.2023.

## Оплата по договорам на разработку проектно-сметной документации на строительство систем водоотведения в 2023 году не производилась, по причине позднего заключения договоров (27.12.2023), а по договору на строительство системы водоотведения по причине не предоставления подрядной организацией исполнительной документации.

## КРГХ в адрес Министерства строительства Мурманской области (далее – Министерство) направлено письмо от 23.01.2024 № 23-02-23/306 о подтверждении неиспользованных остатков по имеющимся обстоятельствам. До настоящего времени информация о принятом решении от Министерства не поступала.

## 1.2.1-1.2.2 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятия – «Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям) и «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям»)

## В рамках реализации мероприятия по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям 01.06.2022 Комитетом заключен договор № 466/06-22ХВ с Предприятием на сумму 30 268,3 тыс. руб. на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001318. Срок завершения работ – 31.03.2024.

## Оплата работ по договору произведена Комитетом на сумму 23 850,2 тыс. руб.

## 2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска  муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы» (далее – Подпрограмма 2).

Цель Подпрограммы 2 – оформление города социальной наружной рекламой, устойчивое развитие рынка наружной рекламы.

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на 2023 год в объеме 5 900, 40 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ              5900,40 тыс. руб.,

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 5 896,10 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 5 896,10 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99,93%.

2.1.1. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие-«Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы»).

В рамках реализации мероприятия «Изготовление рекламных материалов социальной наружной рекламы» Комитетом были подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы. По итогам проведенных аукционов заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 01/2023 от 20.02.2023 по изготовлению социальной наружной рекламы (рекламных материалов размерами 3х6 метров и 1,4х3 метра) на сумму 478,33 тыс. руб. на изготовление 160 рекламных материалов. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

- муниципальный контракт № 2/2023 от 01.03.2023 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных материалов размерами 3х6 метров и 1,4х3 метра) на сумму 3 388,0 тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

- муниципальный контракт № 3/2023 от 01.03.2023 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) на сумму 300,456 тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

- муниципальный контракт № 4/2023 от 01.03.2023 на оказание услуг по размещению социальной наружной рекламы (рекламных видеоматериалов) на сумму 333,275 тыс. руб. Услуги оказаны, муниципальный контракт исполнен, закрыт;

Общая сумма исполненных муниципальных контрактов по данному мероприятию составила 4 500,10 тыс. руб.  Финансовый показатель исполнения мероприятия  «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» Подпрограммы 2 составляет 99,99%.

По указанным муниципальным контрактам Комитетом была изготовлена и размещена социальная реклама:

а) государственных праздников и мероприятий: 8 марта, День защитника Отчества,  День космонавтики, 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; День России; День Государственного флага РФ; День отца.

б) городских праздников, мероприятий и программ: шествия «Бессмертного полка» во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; городского праздника «День выпускника», международного фестиваля спорта «Гольфстрим», Дня города.

Таким образом, за 12 месяцев 2023 года по мероприятию была изготовлена, размещена социальная наружная реклама по указанной выше тематике. Все рекламные материалы были размещены своевременно. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы – 160 шт. из запланированных 160 рекламных материалов, количественный показатель исполнения мероприятия составляет 100%.

2.2.1. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие-«Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»).

В рамках реализации мероприятия «Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» Комитетом заключен муниципальный контракт № 6/2023 от 10.10.2023 на сумму 199,5 тыс. руб. услуги оказаны, муниципальный контракт закрыт. Финансовое исполнение составляет 99,75%.

2.2.2. Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие – «Демонтаж рекламных конструкций».

Общая сумма финансового обеспечения мероприятия «Демонтаж рекламных конструкций» составила 1 200,0 тыс. руб. Финансовое исполнение составляет 99,7 %. (1196, 50 тыс. руб.).

Заключено 8 муниципальных контрактов на демонтаж 131 рекламной конструкции. Работы по всем контрактам выполнены, демонтировано 131 рекламная конструкция.

Не финансовые мероприятия:

- мероприятие «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение мероприятия Подпрограммы 2 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», составляет 100%, выдано 30  из планируемых к выдаче 30 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

-   мероприятие «Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций» не требует финансирования. Исполнение составляет 100 %, выдано 300 из 300 планируемых предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций.

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска (далее – АВЦП).

## На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2023 год в объеме 64 268,20 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ          64 268,20 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 64 263,80 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ на сумму 64 263,80 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99,99%.

3.1.1.-3.1.2 Плана реализации Муниципальной программы (Мероприятие-«Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления» и «Расходы на обеспечение функций работников органа местного самоуправления).

В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата Муниципальной программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий Комитета – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск», в том числе:

- оказание муниципальных услуг и исполнение функций в количестве 87 единиц;

- своевременность оплаты труда. В декабре 2023 увеличены бюджетные ассигнования на премиальные выплаты по решению Главы администрации города Мурманска.

Председатель комитета                                                                  А.В. Крутелева

Афанасьев А.Ю., 458530 (доб. 110)