|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направ-ленность показа-теля | Значение показателя | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы.  Цели муниципальной программы: формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 0.2 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска | чел. | 0 | 6902 | 8920 | 7904 | 7765 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | КО, КСПВООДМ |
| 0.3 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 750 | 536 | 1393 | 1615 | 345 | 345 | 345 | 345 | КО, КСПВООДМ, КРГХ |
| 0.4 | Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам | % | -1 | 0,08 | 0,23 | 0,22 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | КО |
| 0.5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 0 | 48,4 | 49,88 | 48,6 | 65,7 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | КО |
| 0.6 | Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения | % | 1 | 96,43 | 97,0 | 97,4 | 97,8 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | КО |
| 0.7 | Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 | - | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КСПВООДМ |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске».  Цель подпрограммы 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля МБОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МБОУ | % | 1 | 87,63 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 1.2 | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в отношении которых осуществлено строительство (реконструкция, модернизация) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 1.3 | Количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | КТРиС |
| 1.4 | Количество созданных новых мест в МБОУ путем строительства, в том числе обновления материально-технической базы для реализации основных общеобразовательных программ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 1.5 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МБОУ | % | 1 | 18,8 | 20,55 | 21,0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | КО |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска».  Цель подпрограммы 2: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска | чел. | 0 | 6752 | 8770 | 7754 | 7665 | 7690 | 7690 | 7690 | 7690 | КО |
| 2.2 | Количество участников профильных молодежных лагерей | чел. | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | КСПВООДМ |
| 2.3 | Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска | ед. | 0 | 700 | 500 | 1178 | 1300 | 333 | 333 | 333 | 333 | КО |
| 2.4 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 50 | 50 | 65 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | КСПВООДМ |
| 2.5 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период | ед. | 0 | - | - | 150 | 275 | - | - | - | - | КРГХ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования».  Цель подпрограммы 3: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 1 | 86,4 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | КО |
| 3.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ к средней заработной плате в Мурманской области | % | 0 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.4 | Доля педагогических работников МБОУ, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | КО |
| 3.8 | Количество общеобразовательных учреждений города Мурманска, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 0 | - | - | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КО |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание».  Цель подпрограммы 4: создание в МБОУ условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество обучающихся МБОУ, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание | чел. | 0 | 3579 | 3409 | 4084 | 3716 | 3528 | 3528 | 3528 | 4084 | КО |
| 4.2 | Количество обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | чел. | 0 | 13201 | 13318 | 13289 | 13468 | 13476 | 8852 | 6652 | 13289 | КО |
| 4.3 | Доля обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 4.4 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание | чел. | 0 | 2329 | 1985 | 2174 | 2240 | 2245 | 2245 | 2245 | 2174 | КО |
| 4.5 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | чел. | 0 | 13201 | 13318 | 13289 | 13468 | 13476 | 8852 | 6652 | 13289 | КО |
| 4.6 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска».  Цель подпрограммы 5: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска | % | 1 | 16,5 | 18,0 | 24,3 | 26,2 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | КСПВООДМ |
| 5.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ед. | 1 | 4080 | 4100 | 5010 | 4756 | 4150 | 4170 | 4900 | 4200 | КСПВООДМ |
| 5.3 | Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КСПВООДМ |
| 5.4 | Количество получателей премии Главы города Мурманска | чел. | 0 | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КСПВООДМ |
| 5.5 | Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | чел. | 0 | 74 | 70 | 80 | 85 | - | - | - | - | КСПВООДМ |
| 5.6 | Количество стипендиатов Главы города Мурманска | чел. | 0 | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | КСПВООДМ |
| 5.7 | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | КСПВООДМ |
| 5.8 | Количество структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | КСПВООДМ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города Мурманска "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы | | | | | | Всего | 2 890 902,9 | 929 522,6 | 1 050 025,3 | 342 623,7 | 306 357,1 | 262 374,2 | 0,0 |
| МБ | 1 893 488,7 | 527 871,6 | 539 415,4 | 257 470,4 | 306 357,1 | 262 374,2 | 0,0 |
| ОБ | 933 789,3 | 401 651,0 | 510 609,9 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Школа по улице Советской в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ УКС | 500 | 2020 - 2024 | 2 105 599,9 | Всего | 1 935 890,5 | 818 616,9 | 1 029 456,2 | 87 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 - I этап | (проектно-сметный метод) | МБ | 1 023 629,6 | 416 965,9 | 518 846,3 | 87 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 - 2025 - II этап | ОБ | 912 260,9 | 401 651,0 | 510 609,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО  г. Мурманска ЦДЮТ | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2020-2026 | 10 173,00 | Всего | 418,6 | 418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 418,6 | 418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ «Гимназия № 2» (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2023 - 2024 | 49 967,4 | Всего | 49 967,4 | 29 398,3 | 20 569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 49 967,4 | 29 398,3 | 20 569,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ ООШ № 26 по улице Павлика Морозова, дом 3а (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 63 866,5 | Всего | 56 160,4 | 56 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 56 160,4 | 56 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ № 73 по улице Юрия Гагарина, дом 10 (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021-2023 | 9 901,5 | Всего | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система поверхностного водоотвода МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021-2023 | 24 356,0 | Всего | 1 869,4 | 1 869,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 1 869,4 | 1 869,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Фасад МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2021-2023 | 37 372,0 | Всего | 2 465,0 | 2 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 2 465,0 | 2 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ  г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 49», по адресу: улица Скальная, дом 12» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 11 188,1 | Всего | 6 414,5 | 6 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 6 414,5 | 6 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ  г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 49», по адресу: улица Мира, дом 12» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 9 617,4 | Всего | 5 495,9 | 5 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 5 495,9 | 5 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ  г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 56», по адресу: улица Георгия Седова, дом 8» | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2022-2023 | 15 051,5 | Всего | 8 575,6 | 8 575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 8 575,6 | 8 575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, фасада, инженерных систем здания МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 28», по адресу: улица Чехова, дом 11 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 104 358,9 | Всего | 104 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 358,9 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 104 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 358,9 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Выполнение работ по капитальному ремонт фасада и крыши МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61», по адресу: улица Туристов, дом 34а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 121 254,0 | Всего | 106 681,7 | 0,0 | 0,0 | 121 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 36 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Выполнение работ по капитальному ремонт фасада и актового зала МБОУ «Мурманский академический лицей», по адресу: улица Аскольдовцев, дом 9/22 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026-2027 | 65 211,3 | Всего | 106 681,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 211,3 | 27 025,1 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 211,3 | 27 025,1 | 0,0 |
| ОБ | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Выполнение работ по капитальному ремонт крыши МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 40» по адресу: улица Буркова, дом 34 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 21 647,9 | Всего | 21 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 647,9 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 21 647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 647,9 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Выполнение работ по капитальному ремонт фасада МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», по адресу: проезд Ледокольный, дом 23 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 83 079,2 | Всего | 83 079,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 079,2 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 83 079,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 079,2 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, помещений и крыши МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 3», по адресу: улица Челюскинцев, дом 14 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 183 122,9 | Всего | 54 602,3 | 0,0 | 0,0 | 54 602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 54 602,3 | 0,0 | 0,0 | 54 602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБОУ  г. Мурманска «Лицей № 2», по адресу: улица Самойловой дом 2 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025-2027 | 174 711,1 | Всего | 69 240,7 | 0,0 | 0,0 | 21 911,3 | 28 763,9 | 18 565,5 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 69 240,7 | 0,0 | 0,0 | 21 911,3 | 28 763,9 | 18 565,5 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», по адресу: улица Карла Маркса, дом 13 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 120 557,9 | Всего | 18 686,5 | 0,0 | 0,0 | 18 686,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 18 686,5 | 0,0 | 0,0 | 18 686,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 8», по адресу: улица Книповича, дом 35/2 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 26 716,0 | Всего | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 716,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 87, по адресу: улица Полярные Зори, дом 25а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 107 104,3 | Всего | 25 952,2 | 0,0 | 0,0 | 25 952,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 25 952,2 | 0,0 | 0,0 | 25 952,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБДОУ  г. Мурманска № 58, по адресу: проспект Ленина, дом 99 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 77 270,7 | Всего | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 57, по адресу: улица Павлика Морозова, дом 7 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 78 816,9 | Всего | 15 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 114,5 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 15 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 114,5 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27», по адресу: улица Бочкова,  дом 15 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 43 815,9 | Всего | 43 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 815,9 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 43 815,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 815,9 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Выполнение работ по устройству дренажной (ливневой) канализации на территории МБДОУ  г. Мурманска № 119, по адресу: улица Ивченко, дома 11, 13 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 16 500,0 | Всего | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Выполнение работ по устройству дренажной (ливневой) канализации на территории МБДОУ  г. Мурманска № 74, по адресу: проспект Героев-Североморцев, дом 43а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 6 843,9 | Всего | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 843,9 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ г. Мурманска № 18, по адресу: улица Копытова, дом 26а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 26 174,0 | Всего | 26 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 174,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 26 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 174,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ г. Мурманска № 72, по адресу: улица Гвардейская, дом 5 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 28 978,6 | Всего | 28 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 978,6 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 28 978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 978,6 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции в МБДОУ  г. Мурманска № 7, по адресу: проспект Ленина, дом 63а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2027 | 13 088,0 | Всего | 13 088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 088,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 13 088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 088,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ №15, по адресу: улица Баумана, дом 39 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 42 848,6 | Всего | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 |
| (проектно-сметный метод) | МБ | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 848,6 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программы, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 71 131 043,4 | 11 860 952,5 | 13 664 661,4 | 11 568 581,4 | 11 347 299,3 | 11 270 464,0 | 11 419 084,8 |  |
| МБ | 26 550 191,2 | 4 610 242,8 | 5 312 850,1 | 4 172 389,3 | 4 126 563,9 | 4 087 116,0 | 4 241 029,1 |
| ОБ | 43 044 253,5 | 7 008 671,9 | 8 105 047,0 | 7 069 651,1 | 6 968 038,2 | 6 930 650,8 | 6 962 194,5 |
| ФБ | 1 536 598,7 | 242 037,8 | 246 764,3 | 326 541,0 | 252 697,2 | 252 697,2 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КО | 2023 - 2028 | Всего | 67 395 875,4 | 10 812 946,8 | 12 452 131,3 | 11 117 980,8 | 10 938 465,3 | 10 905 612,9 | 11 168 738,3 |  |
| МБ | 23 876 850,6 | 3 975 083,9 | 4 664 147,3 | 3 806 942,0 | 3 717 729,9 | 3 722 264,9 | 3 990 682,6 |
| ОБ | 42 046 051,0 | 6 595 825,1 | 7 541 219,7 | 7 048 122,7 | 6 968 038,2 | 6 930 650,8 | 6 962 194,5 |
| ФБ | 1 472 973,8 | 242 037,8 | 246 764,3 | 262 916,1 | 252 697,2 | 252 697,2 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КТРиС | 2023 - 2028 | Всего | 3 056 788,6 | 934 046,6 | 1 051 337,0 | 345 973,7 | 309 707,1 | 265 724,2 | 150 000,0 |  |
| МБ | 2 059 374,4 | 532 395,6 | 540 727,1 | 260 820,4 | 309 707,1 | 265 724,2 | 150 000,0 |
| ОБ | 933 789,3 | 401 651,0 | 510 609,9 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КСПВООДМ | 2023 - 2028 | Всего | 662 555,8 | 108 075,9 | 151 252,7 | 104 626,9 | 99 126,9 | 99 126,9 | 100 346,5 |  |
| МБ | 610 761,6 | 102 469,1 | 105 065,3 | 104 626,9 | 99 126,9 | 99 126,9 | 100 346,5 |
| ОБ | 51 794,2 | 5 606,8 | 46 187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КРГХ | 2023 | Всего | 15 823,6 | 5 883,2 | 9 940,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 3 204,6 | 294,2 | 2 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 12 619,0 | 5 589,0 | 7 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» | 2023 - 2028 | Всего | 4 757 577,4 | 1 346 475,4 | 1 911 196,4 | 494 002,8 | 353 161,6 | 319 898,5 | 332 842,7 |  |
| МБ | 3 478 602,6 | 875 048,7 | 1 199 211,1 | 398 440,0 | 353 161,6 | 319 898,5 | 332 842,7 |
| ОБ | 1 204 940,4 | 471 426,7 | 711 985,3 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 74 034,4 | 0,0 | 0,0 | 74 034,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | 2023 - 2028 | Всего | 1 681 902,3 | 412 428,8 | 853 291,8 | 135 710,2 | 43 454,5 | 54 174,3 | 182 842,7 | КО, ОУ, УО |
| МБ | 1 414 035,0 | 342 653,1 | 655 200,2 | 135 710,2 | 43 454,5 | 54 174,3 | 182 842,7 |
| ОБ | 267 867,3 | 69 775,7 | 198 091,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования» | 2023 - 2028 | Всего | 707 169,6 | 418,6 | 618 933,6 | 87 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 397 702,8 | 418,6 | 309 466,8 | 87 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 309 466,8 | 0,0 | 309 466,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик объектов образования» | 2023 - 2028 | Всего | 1 011 872,6 | 113 085,9 | 21 880,8 | 151 474,6 | 309 707,1 | 265 724,2 | 150 000,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 1 011 872,6 | 113 085,9 | 21 880,8 | 151 474,6 | 309 707,1 | 265 724,2 | 150 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие «Подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте «Современная школа» | 2023 | Всего | 1 925,2 | 1 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 1 925,2 | 1 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 1.1 | Региональный проект «Современная школа» | 2023 - 2024 | Всего | 1 229 139,5 | 818 616,9 | 410 522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 626 345,4 | 416 965,9 | 209 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 602 794,1 | 401 651,0 | 201143,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 1.2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 2024 | Всего | 6 567,6 | 0,0 | 6 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КО, ОУ |
| МБ | 3 283,8 | 0,00 | 3 283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 3 283,8 | 0,0 | 3283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 1.3 | Региональный проект «Все лучшее детям» | 2025 | Всего | 119 000,6 | 0,0 | 0,0 | 119 000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КО, ОУ, КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 23 437,8 | 0,00 | 0,0 | 23 437,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 21 528,4 | 0,0 |  | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 74 034,4 | 0,0 | 0,0 | 74 034,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 371 834,8 | 70 512,3 | 84 444,7 | 54 458,5 | 54 458,5 | 54 458,5 | 53 502,3 | КО, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», КРГХ |
| МБ | 257 867,6 | 36 629,6 | 44 879,8 | 44 400,9 | 44 400,9 | 44 400,9 | 43 155,5 |
| ОБ | 113 967,2 | 33 882,7 | 39 564,9 | 10 057,6 | 10 057,6 | 10 057,6 | 10 346,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи за пределами города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 47 822,8 | 10 122,0 | 6 637,9 | 7 401,8 | 7 401,8 | 7 401,8 | 8 857,5 | КО, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | 47 822,8 | 10 122,0 | 6 637,9 | 7 401,8 | 7 401,8 | 7 401,8 | 8 857,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Организация занятости детей и молодежи города Мурманска – создание временных рабочих мест» | 2023 - 2028 | Всего | 97 613,0 | 26 160,0 | 40 630,8 | 7 521,0 | 7 521,0 | 7 521,0 | 8 259,2 | КО, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», КРГХ |
| МБ | 43 963,3 | 2 203,0 | 10 938,1 | 7 521,0 | 7 521,0 | 7 521,0 | 8 259,2 |
| ОБ | 53 649,7 | 23 957,0 | 29 692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей города Мурманска в муниципальных образовательных организациях» | 2023 - 2028 | Всего | 226 399,0 | 34 230,3 | 37 176,0 | 39 535,7 | 39 535,7 | 39 535,7 | 36 385,6 | КО, ОУ, МАУ ЦШП |
| МБ | 166 081,5 | 24 304,6 | 27 303,8 | 29 478,1 | 29 478,1 | 29 478,1 | 26 038,8 |
| ОБ | 60 317,5 | 9 925,7 | 9 872,2 | 10 057,6 | 10 057,6 | 10 057,6 | 10 346,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 62 020 786,7 | 9 758 279,2 | 10 822 568,7 | 10 339 936,4 | 10 355 646,7 | 10 354 293,9 | 10 390 061,8 | КО, ОУ |
| МБ | 21 323 549,2 | 3 464 412,3 | 3 707 897,4 | 3 484 589,4 | 3 498 940,5 | 3 497 587,7 | 3 670 121,9 |
| ОБ | 39 234 673,2 | 6 051 829,1 | 6 867 907,0 | 6 602 840,4 | 6 604 009,0 | 6 604 009,0 | 6 504 078,7 |
| ФБ | 1 462 564,3 | 242 037,8 | 246 764,3 | 252 506,6 | 252 697,2 | 252 697,2 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 26 784 850,9 | 4 147 316,5 | 4 421 890,6 | 4 521 882,1 | 4 526 214,3 | 4 525 628,8 | 4 641 918,6 | КО, МДОУ |
| МБ | 9 210 486,1 | 1 359 281,6 | 1 399 872,9 | 1 656 724,0 | 1 661 056,2 | 1 660 470,7 | 1 473 080,7 |
| ОБ | 17 574 364,8 | 2 788 034,9 | 3 022 017,7 | 2 865 158,1 | 2 865 158,1 | 2 865 158,1 | 3 168 837,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере общего образования» | 2023 - 2028 | Всего | 24 645 588,8 | 3 681 233,8 | 4 234 940,1 | 4 306 069,3 | 4 307 452,5 | 4 306 706,0 | 3 809 187,1 | КО, МБОУ |
| МБ | 4 361 991,4 | 672 267,1 | 697 498,4 | 754 589,8 | 754 804,4 | 754 057,9 | 728 773,8 |
| ОБ | 20 255 457,4 | 3 008 966,7 | 3 534 577,3 | 3 543 054,3 | 3 544 222,9 | 3 544 222,9 | 3 080 413,3 |
| ФБ | 28 140,0 | 0,0 | 2 864,4 | 8 425,2 | 8 425,2 | 8 425,2 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам» | 2023 - 2028 | Всего | 1 363 381,7 | 225 673,1 | 228 008,8 | 228 008,9 | 228 008,9 | 228 008,9 | 225 673,1 | КО, МБОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 58 980,1 | 9 811,9 | 9 913,4 | 9 814,3 | 9 814,3 | 9 814,3 | 9 811,9 |
| ФБ | 1 304 401,6 | 215 861,2 | 218 095,4 | 218 194,6 | 218 194,6 | 218 194,6 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.4 | Основное мероприятие «Обеспечение выплат педагогическим работникам за руководство школьными спортивными клубами» | 2023 - 2028 | Всего | 73 411,3 | 6 771,7 | 19 193,6 | 13 558,1 | 13 558,1 | 13 558,1 | 6 771,7 | КО, МБОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 73 411,3 | 6 771,7 | 19 193,6 | 13 558,1 | 13 558,1 | 13 558,1 | 6 771,7 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.5 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 3 448 719,5 | 724 958,4 | 794 824,3 | 383 646,0 | 393 468,3 | 393 465,6 | 758 356,9 | КО, МУ ДО |
| МБ | 3 446 870,3 | 724 342,0 | 794 207,9 | 383 646,0 | 393 468,3 | 393 465,6 | 757 740,5 |
| ОБ | 1 849,2 | 616,4 | 616,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.6 | Основное мероприятие «Организация деятельности по исполнению муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальными сертификатами» | 2023 - 2028 | Всего | 442 137,3 | 73 927,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 74 229,8 | КО, МАУ МОЦДОД |
| МБ | 442 137,3 | 73 927,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 74 229,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.7 | Основное мероприятие «Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 2 541 220,8 | 475 255,0 | 563 177,2 | 342 511,2 | 342 511,2 | 342 511,2 | 475 255,0 | КО, МДОУ, МБУО ЦБ |
| МБ | 1 270 610,4 | 237 627,5 | 281 588,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 237 627,5 |
| ОБ | 1 270 610,4 | 237 627,5 | 281 588,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 171 255,6 | 237 627,5 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.8 | Основное мероприятие «Предоставление иных услуг (выполнение работ) в сфере образования» | 2023 - 2028 | Всего | 2 591 453,7 | 396 966,2 | 461 234,7 | 444 879,1 | 444 861,1 | 444 843,0 | 398 669,6 | КО, ГИМЦ РО, МАУО УХЭООУ, МБУО ЦБ, МАУ МОЦДОД |
| МБ | 2 591 453,7 | 396 966,2 | 461 234,7 | 444 879,1 | 444 861,1 | 444 843,0 | 398 669,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 3.1 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 2023 - 2026 | Всего | 130 022,7 | 26 176,6 | 25 804,5 | 25 886,8 | 26 077,4 | 26 077,4 | 0,0 | КО, МБОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 130 022,7 | 26 176,6 | 25 804,5 | 25 886,8 | 26 077,4 | 26 077,4 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | 2023 - 2028 | Всего | 2 695 638,4 | 470 613,0 | 578 203,3 | 476 170,4 | 385 523,9 | 343 313,9 | 441 813,9 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 524 804,9 | 66 462,3 | 183 578,5 | 86 909,7 | 77 511,6 | 72 679,6 | 37 663,2 |
| ОБ | 2 170 833,5 | 404 150,7 | 394 624,8 | 389 260,7 | 308 012,3 | 270 634,3 | 404 150,7 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 898 098,3 | 180 116,7 | 212 789,9 | 117 956,8 | 117 958,1 | 117 959,2 | 151 317,6 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 166 631,8 | 38 149,8 | 96 549,0 | 7 526,2 | 7 527,5 | 7 528,6 | 9 350,7 |
| ОБ | 731 466,5 | 141 966,9 | 116 240,9 | 110 430,6 | 110 430,6 | 110 430,6 | 141 966,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.2 | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным молоком обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 159 589,7 | 32 746,8 | 30 941,4 | 29 941,0 | 19 667,4 | 13 546,3 | 32 746,8 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 106 165,2 | 23 157,4 | 20 764,0 | 19 593,9 | 11 801,9 | 7 690,6 | 23 157,4 |
| ОБ | 53 424,5 | 9 589,4 | 10 177,4 | 10 347,1 | 7 865,5 | 5 855,7 | 9 589,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.3 | Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 1 637 950,4 | 257 749,5 | 334 472,0 | 328 272,6 | 247 898,4 | 211 808,4 | 257 749,5 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 252 007,9 | 5 155,1 | 66 265,5 | 59 789,6 | 58 182,2 | 57 460,4 | 5 155,1 |
| ОБ | 1 385 942,5 | 252 594,4 | 268 206,5 | 268 483,0 | 189 716,2 | 154 348,0 | 252 594,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 651 070,2 | 104 426,3 | 147 514,6 | 103 936,3 | 98 436,3 | 98 436,3 | 98 320,4 |  |
| МБ | 602 905,6 | 101 261,7 | 102 514,6 | 103 936,3 | 98 436,3 | 98 436,3 | 98 320,4 |
| ОБ | 48 164,6 | 3 164,6 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи» | 2023 - 2028 | Всего | 589 718,9 | 101 690,3 | 100 019,3 | 101 656,3 | 96 656,3 | 96 656,3 | 93 040,4 | КСПВООДМ, МАУ МП «Дом молодежи», МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | 586 554,3 | 98 525,7 | 100 019,3 | 101 656,3 | 96 656,3 | 96 656,3 | 93 040,4 |
| ОБ | 3 164,6 | 3 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 5.2 | Основное мероприятие «Поддержка инициативной и талантливой молодежи» | 2023 - 2028 | Всего | 12 484,0 | 2 396,0 | 1 968,0 | 2 280,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 2 280,0 | КСПВООДМ |
| МБ | 12 484,0 | 2 396,0 | 1 968,0 | 2 280,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 2 280,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 5.3 | Основное мероприятие «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 48 867,3 | 340,0 | 45 527,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров, МАУ МП «Дом молодежи |
| МБ | 3 867,3 | 340,0 | 527,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| ОБ | 45 000,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» | 2023 - 2028 | Всего | 634 135,9 | 110 646,3 | 120 733,7 | 100 077,0 | 100 072,3 | 100 062,9 | 102 543,7 | КО |
| МБ | 362 461,3 | 66 428,2 | 74 768,7 | 54 113,0 | 54 113,0 | 54 113,0 | 58 925,4 |
| ОБ | 271 674,6 | 44 218,1 | 45 965,0 | 45 964,0 | 45 959,3 | 45 949,9 | 43 618,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 6.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования» | 2023 - 2028 | Всего | 634 135,9 | 110 646,3 | 120 733,7 | 100 077,0 | 100 072,3 | 100 062,9 | 102 543,7 | КО |
| МБ | 362 461,3 | 66 428,2 | 74 768,7 | 54 113,0 | 54 113,0 | 54 113,0 | 58 925,4 |
| ОБ | 271 674,6 | 44 218,1 | 45 965,0 | 45 964,0 | 45 959,3 | 45 949,9 | 43 618,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_