**Сведения**

о результатах плановой выездной проверки деятельности Мурманского муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», в отношении которого комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска осуществляет функции и полномочия учредителя, проведенной в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, юридический и фактический адрес подведомственного учреждения** | **Срок проведения проверки** | **Проверяемый период** | **Предмет проверки** | **Выявленные нарушения** | **Меры по устранению выявленных нарушений** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»,  183010, Мурманская область, город Мурманск, улица Спортивная, д. 14  ИНН 5190935714 | 29.03.2024 -17.04.2024 | 2023 год | Исполнение Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» бюджетной сметы | - по результатам проверки выявлены отклонения плановых и фактических показателей бюджетной сметы: исполнение бюджетных назначений составило 1 032 103,0 тыс. руб. или 66,5 % от утвержденных в сумме 1 551 059,6 тыс. руб., что связано в основном с неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам, отсутствием выполненных работ, расторжением муниципальных контрактов.  - при составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы выявлены случаи некорректного заполнения разделов бюджетной сметы и изменений к ней. | При составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы учреждению необходимо руководствоваться Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н, Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска и подведомственных муниципальных казенных учреждений, утвержденным Приказом Комитета от 31.05.2023 № 24/1-р. |