ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Градостроительная политика» на 2018-2024 годы»

за 2018 года.

Муниципальная программа  «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для строительства;

2. Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска;

3. Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 69 202,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 56 027,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 174,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 64 074,9 тыс. рублей или 92,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 51 438,5 тыс. рублей или 91,8% от плана, средств областного бюджета - 12 636,4 тыс. рублей или 95,9% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2018 году осуществлялось в соответствии с установленными сроками.

1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы».

Цель Подпрограммы – создание условий для строительства.

На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 34 305,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 21 130,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 174,9 тыс. рублей.

Фактически освоено 29 359,5 тыс. рублей или 85,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 16 723,1 тыс. рублей или 79,1% от плана, средств областного бюджета - 12 636,4 тыс. рублей или 95,9% от плана.

В 2018 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись следующие работы:

1. Инженерные изыскания. В 2018 году выполнены:

1.1. Работы по созданию цифрового ортофотоплана территорий, расположенных в городе Мурманске (территория жилого района Росляково Ленинского административного округа города Мурманска; территория земельного участка с кадастровым номером 51:20:0000000:15438 и прилегающая к нему территория).

1.2. Топографо-геодезические изыскания для подготовки проекта планировки территории, расположенной в Октябрьском административном округе города Мурманска, площадью 42,9 га.

1.3. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территорий, расположенных в городе Мурманске, площадью 63,2 га.

2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям. В 2018 году:

2.1. Выполнены работы по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 2 га в районе ул. Бредова в жилом районе Росляково Ленинского административного округа города Мурманска. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ инициирована процедура взыскания неустойки.

2.2. Завершен первый этап работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 40 га в районе ул. Капитана Орликовой в кадастровых кварталах № 51:20:0001009 и № 51:20:0001300 Первомайского административного округа города Мурманска. В связи с тем, что работы первого этапа сданы с нарушением сроков, планируемый срок завершения всего комплекса работ - второй квартал 2019 года. Инициирована процедура взыскания с подрядчика неустойки.

2.3. Завершен первый этап работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 20 га в районе ул. Достоевского в Первомайском административном округе города Мурманска. В связи с тем, что работы первого этапа сданы с нарушением сроков, планируемый срок завершения всего комплекса работ - второй квартал 2019 года. Инициирована процедура взыскания с подрядчика неустойки.

2.4. Завершен первый этап работ по подготовке проекта планировки и межевания территории площадью 33 га, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия.

В связи с тем, что работы первого этапа сданы с нарушением сроков, планируемый срок завершения всего комплекса работ - второй квартал 2019 года. Инициирована процедура взыскания с подрядчика неустойки.

3. Проведение архитектурных конкурсов на территории города Мурманска. Проведен один архитектурный конкурс (поступило три заявки на участие, итоги конкурса подведены, произведена выплата денежной премии в размере 80,0 тыс. рублей).

4. Образование земельных участков для предоставления под строительство. Выполнены кадастровые работы, образовано 15 земельных участков.

5. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011     № 41-547, в части приведения их в соответствие с генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, а также приведения в соответствие с требованиями законодательства в области градостроительной деятельности - работы выполнены и оплачены в полном объеме.

6. Актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск - работы выполнены и оплачены в полном объеме.

7. Обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям.

7.1. ГОУП «Мурманскводоканал» выполнена подготовка централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) и подключение к сетям централизованной системы холодного водоснабжения на  земельном участке с кадастровым номером 51:20:0001316:15.

7.2. АО «Мурманская областная электросетевая организация» выполнены первый и второй этапы работ по технологическому присоединению

к электрическим сетям 110 индивидуальных жилых домов, ДОУ на 75 мест, предприятия торговли в районе ул. Скальной. Срок выполнения всего комплекса работ - второй квартал 2020 года.

7.3. ГОУП «Мурманскводоканал» выполнен первый этап работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения  земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001007. Срок выполнения всего комплекса работ - третий квартал 2020 года.

7.4. ГОУП «Мурманскводоканал» выполнен первый этап работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0000000, 51:20:0002405. Срок выполнения всего комплекса работ - четвертый квартал 2020 года.

7.5. Приобретена водоразборная колонка.

7.6. Муниципальные контракты на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска по ул. Варяжской и ул. Родниковой, а также в районе горы Горелой, заключенные с ООО «Зенит», расторгнуты по соглашению сторон.

Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в частичном объеме.

2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-2024 годы муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы» (далее – Подпрограмма)  на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 895,5 тыс. рублей. Фактически освоено 895,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2018 году:

1. Размещена социальная наружная реклама (видео-реклама):

- государственных праздников «73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «День России», «День Российского флага», «День народного единства»;

- общероссийских праздников «Последний звонок» и «День Выпускника»;

- городских праздников «День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны», «День Рыбака»;

- городских мероприятий «День Знаний», «Международный фестиваль спорта «Гольфстрим», «День Города. Мурманск - город романтиков!».

Также размещена социальная реклама антинаркотической направленности (в целях предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, употребления несовершеннолетними алкогольной продукции).

2. Изготовлены рекламные материалы (размером 3х6 м и 1,4х3 м) для размещения на отдельно стоящих рекламных конструкциях:

- государственного праздника «День России»;

- общероссийской программы «Год Добровольца» согласно указу Президента РФ от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)»;

- общегородского смотра-конкурса по озеленению и благоустройству «Мой зеленый город - мой уютный дом»;

- государственного праздника «День Российского флага»;

- городских мероприятий «Международный фестиваль спорта «Гольфстрим», «День Города. Мурманск - город романтиков»;

- государственного праздника «День народного единства»;

- городской программы «Мурманчане за чистоту города!»;

- спортивных мероприятий по ледяному плаванию «3-й чемпионат мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию».

3. Дважды внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций.

4. Выдано 225 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5. Выдано 334 предписания о демонтаже рекламных конструкций. Исполнение указанного мероприятия осуществляется по результатам инвентаризации, проводимой специалистами комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, а также по результатам рассмотрения жалоб, поступающих от граждан. В связи с отсутствием необходимости проведения торгов, договор на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2018 году не заключался.

В 2018 году запланированные программные мероприятия реализованы в частичном объеме.

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы» (далее - АВЦП) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы.

Целью АВЦП является обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 34 001,5 тыс. рублей. Фактически освоено 33 819,9 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2018 году осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.